Приложение 1

к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение 1

к муниципальной программе

«Обеспечение пассажирских перевозок

транспортом общего пользования

в городе Красноярске» на 2021 год

и плановый период 2022–2023 годов

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий Муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации мероприятия | Связь с показателями Муници-пальнойпрограммы(подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение качества пассажирских перевозок» |
| 2 | Мероприя-тие 1.1.Управлениеи контроль за работой пассажирского транспорта общего пользования  | департамент транспорта | 01.01.2021 | 31.12.2023 | приведение наполняемости подвижного состава общественного транспорта к нормативной величине;сокращение среднего интервала движения на общественном транспорте;сокращение времени ожидания на остановочных пунктах;повышение эффективности бюджетного планирования;снижение экологической нагрузки от транспорта; увеличение доступности транспорта для маломобильных групп населения;уменьшение количества поступивших обращений от населения на работу городского транспорта общего пользования | нерегулярность движения транспорта;снижение объемов перевозок;снижение качества обслуживания пассажиров;увеличение количества жалоб граждан на неудовлетворительную работу транспорта; ухудшение экологической обстановки в городе; отсутствие равной доступности в перемещении по городу | влияет на показатели:количество перевезенных пассажиров;выполнение планового количества рейсов;доля маршрутов, обслуживаемых муниципальными предприятиями в общем объеме маршрутов;количество посещений информационного сайта в день;количество обследований пассажиропотока по маршрутам;доля доступности транспортных средств для маломобильных групп населения;доля транспортных средств высоких экологических классов;количество поступивших жалоб от населения на предоставление транспортных услуг |
| 3 | Мероприя-тие 1.2.Размещение актуальной информации на маршрутных указателях остановочных пунктов | департамент транспорта | 01.01.2021 | 31.12.2023 | снижение жалоб населения | отсутствие информированности населения о работе общественного транспорта, увеличение количества жалоб на работу транспорта | влияет на показатель:доля остановочных пунктов, оснащенных актуальной информацией на маршрутных указателях |
| 4 | Подпрограмма 2 «Выполнение муниципальных программ пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков» |
| 5 | Мероприя-тие 2.1.Возмещение части затрат на выполнение работ, связанных с осуществле-нием регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков | департамент транспорта | 01.01.2021 | 31.12.2023 | обеспечение всех жителей города Красноярска равными возможностями транспортного обслуживания | отсутствие транспортного сообщения (либо нерегулярное сообщение) в отдельных микрорайонах города вследствие сокращения режима работы маршрутов вплоть до их закрытия | влияет на показатель:доля транспортных средств, работающих по маршрутам муниципальной программы перевозок и получающих муниципальную поддержку из бюджета города, в общем объеме транспорта, работающего на маршрутах |
| 6 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 7 | Мероприя-тие 3.1.Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления  | департамент транспорта | 01.01.2021 | 31.12.2023 | эффективная реализация Муниципальной программы | неэффективная реализация Муниципальной программы, недостижение запланированных целевых индикаторов Муниципальной программы | влияет на показатель:уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности |
| 8 | Отдельное мероприятие 1. Оказание финансовой помощи муниципальным унитарным предприятиям пассажирского транспорта города Красноярска в целях финансового обеспечения части затрат для предупреждения их банкротства и восстановления платежеспособности» | департамент транспорта | 01.01.2021 | 31.12.2021 | сохранение на рынке пассажирских перевозок муниципальных унитарных предприятий пассажирского транспорта, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городе Красноярске по муниципальным маршрутам, с целью создания конкурентной среды на рынке пассажирских пере-возок | банкротство муниципальных унитарных предприятий пассажирского транспорта, работающих на рынке пассажирских перевозок, снижение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, а также во внебюджетные фонды, снижение конкурентоспособности на рынке пассажирских перевозок | влияет на показатель: доля маршрутов, обслуживаемых муниципальными предприятиями в общем объеме маршрутов |
| 9 | Отдельное мероприятие 2. Приобретение электротранспорта российского производства | департамент транспорта | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышения качества транспортного обслуживания населения в городе, увеличение количества транспорта на маршрутах города, оборудованного для перевозки маломобильных граждан, улучшение экологической ситуации в городе | ухудшение экологической обстановки в городе, нерегулярная работа электротранспорта по причине низкой технической готовности подвижного состава ввиду устаревшего парка троллейбусов и трамваев | влияет на показатель: доля транспортных средств высоких экологических классов, доля доступности транспортных средств для маломобильных групп населения» |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение 3

к муниципальной программе

«Обеспечение пассажирских перевозок

транспортом общего пользования

в городе Красноярске» на 2021 год

и плановый период 2022–2023 годов

СВЕДЕНИЯ

о целевых индикаторах и показателях результативности Муниципальной программы,

подпрограмм Муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя результативности | Единицы измерения | Вес показателя результа-тивности | Источник информации | Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности | Значение показателей |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске» на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов |
| 1 | Целевой индикатор 1. Пассажирооборот на городском пассажирском транспорте | млн пас. км | Х | информация, полученная от перевозчиков, формы федеральной статисти-ческой отчетности № 1-автотранс, 65-ЭТР | ежеквартально | 1 229,0 | 1 229,0 | 1 278,6 | 1 278,6 |
| 2 | Целевой индикатор 2. Скорость сообщения городского транспорта общего пользования | км/ч | Х | отчет МКУ «Красноярскгортранс» на основании данных автоматизированной навигационной системы диспетчерского управления пассажирским транспортом (далее – АНСДУ) по форме, утвержденной приказом руководителя департамента от 15.09.2020 № 52 «Об утверждении формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы «Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске» | ежеквартально | 20,5 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| 3 | Целевой индикатор 3. Объем бюджетных ассигнований на 1 пассажира в сопоставимых ценах 2013 года | руб. | Х | бюджет города на текущий финансовый год по отрасли транспорт | ежеквартально | 2,67 | 15,97 | 2,72 | 2,72 |
| 4 | Подпрограмма 1 «Повышение качества пассажирских перевозок» |
| 5 | Показатель 1. Количество перевезенных пассажиров | млн пас. | 0,10 | информация: информация, полученная от перевозчиков, формы федеральной статистической отчетности № 1-автот-ранс, 65-ЭТР, отчет муниципальных предприятий по форме, утвержденной приказом руководителя департамента от 15.09.2020 № 52 «Об утверждении формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы «Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске» | ежеквартально | 214,1 | 214,1 | 222,7 | 222,7 |
| 6 | Показатель 2. Выполнение планового количества рейсов | % | 0,10 | отчет МКУ «Красноярскгортранс» на основании данных АНСДУ по форме, утвержденной приказом руководителя департамента от 15.09.2020 № 52 «Об утверждении формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы «Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске» | ежеквартально | 96,6 | 96,6 | 96,7 | 96,7 |
| 7 | Показатель 3. Доля маршрутов, обслуживаемых муниципальными предприятиями в общем объеме маршрутов | % | 0,05 | распоряжение администрации города от 31.12.2015 № 23-тр «Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Красноярске» | ежеквартально | x | 42,0 | 43,0 | 43,0 |
| 8 | Показатель 4. Количество посещений информационного сайта в день | тыс. просмотров | 0,10 | информационный сайт «Информационный транспортный портал города Красноярска» www.mu-kgt.ru | ежеквартально | 629 | 700 | 762 | 844 |
| 9 | Показатель 5. Количество обследований пассажиропотока по маршрутам | единиц | 0,05 | отчет МКУ, отчетность муниципальных предприятий по форме, утвержденной приказом руководителя департамента от 15.09.2020 № 52 «Об утверждении формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы «Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске», график проведения обследований МКУ «Красноярскгортранс», утвержденный департаментом транспорта | ежеквартально | 248 | 260 | 275 | 275 |
| 10 | Показатель 6. Доля остановочных пунктов, оснащенных актуальной информацией на маршрутных указателях | % | 0,10 | реестр остановочных пунктов по муниципальным маршрутам по форме, утвержденной приказом руководителя департамента от 15.09.2020 № 52 «Об утверждении формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы «Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе | ежеквартально | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
|  |  |  |  | Красноярске», распоряжением администрации города от 31.12.2015 № 23-т «Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Красноярске» |  |  |  |  |  |
| 11 | Показатель 7. Доля доступности транспортных средств для маломобильных групп населения | % | 0,10 | перечень подвижного состава, работающего на регулярных муниципальных маршрутах по форме, утвержденной приказом руководителя департамента от 15.09.2020 № 52 «Об утверждении формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы «Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске» | ежеквартально | 26,0 | 43,0 | 55,4 | 56,0 |
| 12 | Показатель 8. Доля транспортных средств высоких экологических классов | % | 0,10 | перечень подвижного состава, работающего на регулярных муниципальных маршрутах по форме,утвержденной приказом руководителя департамента от 15.09.2020 № 52 «Об утверждении формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муни-  | ежеквартально | 36,0 | 65,0 | 80,0 | 90,0 |
|  |  |  |  | ципальной программы «Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске»  |  |  |  |  |  |
| 13 | Показатель 9. Количество поступивших жалоб от населения на качество оказываемых транспортных услуг | штук | 0,10 | отчет департамента транспорта и МКУ «Красноярскгортранс» по форме, утвержденной приказом руководителя департамента от 15.09.2020 № 52 «Об утверждении формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы «Обеспечение пассажир-ских перевозок транспор-том общего пользования в городе Красноярске» | ежеквартально | Х | 3 061 | 3 000 | 2 940 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Подпрограмма 2 «Выполнение муниципальных программ пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков» |
| 15 | Показатель 1. Доля транспортных средств, работающих по маршрутам муниципальной программы перевозок и получающих муниципальную поддержку из бюджета города, в общем объеме транспорта, работающегона маршрутах | % | 0,10 | распоряжение администрации города от 31.12.2015 № 23-тр «Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Красноярске», в соответствии с распоряжением администрации города об утверждении муниципальной программы пассажирских перевозок автомобильным и электрическим транспортом в городе Красноярске по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков на очередной год | ежеквартально | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| 16 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 17 | Показатель 1. Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности | % | 0,10 | отчет об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год | по итогам года | не менее 97 | не менее 97 | не менее 97 | не менее 97» |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение 4

к муниципальной программе

«Обеспечение пассажирских перевозок

транспортом общего пользования

в городе Красноярске» на 2021 год

и плановый период 2022–2023 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям Муниципальной программы

| №п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 год | 2022 год | 2023 год | итого на период |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа | «Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске» на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов | всего, в том числе: | Х | Х | 0700000000 | Х | 3 505 923,41 | 959 903,40 | 959 903,40 | 5 425 730,21 |
| департамент транспорта | 913 | Х | Х | Х | 1 053 470,96 | 959 903,40 | 959 903,40 | 2 973 277,76 |
| департамент муниципального имущества и земельных отношений | 905 | Х | Х | Х | 2 452 452,45 | 0,00 | 0,00 | 2 452 452,45 |
| 2 | Подпрограмма 1 | повышение качества пассажирских перевозок | всего, в том числе: | X | X | 0710000000 | Х | 60 318,91 | 59 608,51 | 59 608,51 | 179 535,93 |
| департамент транспорта, всего | 913 | X | 0710000000 | Х | 60 318,91 | 59 608,51 | 59 608,51 | 179 535,93 |
| 3 | Мероприя-тие 1.1 | управление и контроль за работой пассажирского транспорта общего пользования | всего, в том числе: | X | X | 0710070010 | X | 60 198,91 | 59 488,51 | 59 488,51 | 179 175,93 |
| департамент транспорта | 913 | 04 12 | 0710070010 | 110,240,850 | 60 198,91 | 59 488,51 | 59 488,51 | 179 175,93 |
| 4 | Мероприя-тие 1.2 | размещение актуальной информации на маршрутных указателях остановочных пунктов | департамент транспорта, всего | 913 | 04 12 | 0710070020 | 240 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 360,00 |
| 5 | Подпрограмма 2 | выполнение муниципальных программ пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков | всего, в том числе:  | X | X | 0720000000 | Х | 927 602,64 | 872 300,00 | 872 300,00 | 2 672 202,64 |
| департамент транспорта, всего | 913 | X | 0720000000 | Х | 927 602,64 | 872 300,00 | 872 300,00 | 2 672 202,64 |
| 6 | Мероприя-тие 2.1 | возмещение части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков | департамент транспорта, всего | 913 | 04 08 | 0720070040 | 800 | 927 602,64  | 872 300,00 | 872 300,00 | 2 672 202,64 |
| 7 | Подпрограмма 3 | обеспечение реализации муниципальной программы | всего, в том числе: | X | X | 0730000000 | Х | 28 703,41 |  27 994,89 | 27 994,89 | 84 693,19 |
| департамент транспорта, всего | 913 | X | 0730000000 | Х | 28 703,41 |  27 994,89 | 27 994,89 | 84 693,19 |
| 8 | Мероприя-тие 3.1 | обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления | всего, в том числе: | X | X  | 0730000210 |  | 28 703,41 |  27 994,89 | 27 994,89 | 84 693,19 |
| департамент транспорта | 913 | 04 08 | 0730000210 | 120,240,850 | 28 703,41 |  27 994,89 | 27 994,89 | 84 693,19 |
| 9 | Отдельное мероприятие 1  | оказание финансовой помощи муниципальным унитарным предприятиям пассажирского транспорта города Красноярска в целях финансового обеспечения части затрат для предупреждения их банкротства и восстановления платежеспособ-ности | всего, в том числе: | X | X  | 0790070030 |  | 36 846,00 |  0,00 | 0,00 | 36 846,00 |
| департамент транспорта | 913 | 04 08 | 0790070030 | 813 | 36 846,00 |  0,00 | 0,00 | 36 846,00 |
| 10 | Отдельное мероприятие 2 | приобретение электротранспорта российского производства | всего  | X | X  | 07900L6370 |  | 2 452 452,45 | 0,00 | 0,00 | 2 452 452,45 |
| за счет средств федерального бюджета | департамент муниципального имущества и земельных отношений | 905 | 0408 | 07900L6370 | 240 | 2 425 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 500,00 |
| за счет средств краевого бюджета | 905 | 0408 | 07900L6370 | 240 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500,00 |
| за счет средств бюджета города | 905 | 0408 | 07900L6370 | 240 | 2 452,45 | 0,00 | 0,00 | 2 452,45»  |

Приложение 4

к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение 5

к муниципальной программе

«Обеспечение пассажирских

перевозок транспортом

общего пользования в городе

Красноярске» на 2021 год

и плановый период

2022–2023 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

планируемых объемов финансирования Муниципальной программы

по источникам финансирования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |
| всего | в том числе по годам |
| 2021 | 2022 | 2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по Муниципальной программе | 5 425 730,21 | 3 505 923,41 | 959 903,40 | 959 903,40 |
| 2 | По источникам финансирования: |
| 3 | 1. Бюджет города | 2 975 730,21 | 1 055 923,41 | 959 903,40 | 959 903,40 |
| 4 | 2. Краевой бюджет | 24 500,00  | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 3. Федеральный бюджет | 2 425 500,00 | 2 425 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Подпрограмма 1, всего | 179 535,93 | 60 318,91 | 59 608,51 | 59 608,51 |
| 8 | По источникам финансирования: |
| 9 | 1. Бюджет города | 179 535,93 | 60 318,91 | 59 608,51 | 59 608,51 |
| 10 | 2. Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Подпрограмма 2, всего | 2 672 202,64 | 927 602,64 | 872 300,00 | 872 300,00 |
| 14 | По источникам финансирования: |
| 15 | 1. Бюджет города | 2 672 202,64 | 927 602,64 | 872 300,00 | 872 300,00 |
| 16 | 2. Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Подпрограмма 3, всего | 84 693,19 | 28 703,41 | 27 994,89 | 27 994,89 |
| 20 | По источникам финансирования: |
| 21 | 1. Бюджет города | 84 693,19 | 28 703,41 | 27 994,89 | 27 994,89 |
| 22 | 2. Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Отдельное мероприятие 1, всего | 36 846,00 | 36 846,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | По источникам финансирования: |
| 27 | 1. Бюджет города | 36 846,00 | 36 846,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 2. Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00» |
| 31 | Отдельное мероприятие 2, всего | 2 452 452,45 | 2 452 452,45 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | По источникам финансирования: |
| 33 | 1. Бюджет города | 2 452,45 | 2 452,45 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 2. Краевой бюджет | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 3. Федеральный бюджет | 2 425 500,00 | 2 425 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00» |

Приложение 5

к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение 4а

к муниципальной программе

«Обеспечение пассажирских

перевозок транспортом

общего пользования в городе

Красноярске» на 2021 год

и плановый период

2022–2023 годов

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов муниципальной собственности, финансовое обеспечение

которых планируется осуществить за счет бюджетных инвестиций,

за счет субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным

автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на капитальные вложения в объекты капитального строительства

муниципальной собственности или приобретение объектов

недвижимого имущества в муниципальную собственность,

на очередной год (за счет всех источников финансирования)

Тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Объем бюджетных инвестиций на 2021 год  |
| всего | в том числе: |
| бюджет города | вышестоящие бюд-жеты | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Итого | 2 452 452,45 | 2 452,45 | 2 450 000,00 | 0,00 |
| 2 | Главный распорядитель – департамент муниципального имущества и земельных отношений | 2 452 452,45 | 2 452,45 | 2 450 000,00 | 0,00 |
| 3 | Приобретение электротранспорта российского производства | 2 452 452,45 | 2 452,45 | 2 450 000,00 | 0,00» |