40
[image: image1.gif]

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	12.11.2026
	№ 1109


​





О внесении изменений 
в постановление администрации 
города Красноярска 
от 01.11.2017 № 718


В соответствии с постановлением администрации города                     Красноярска от 27.03.2015 № 153 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска», руководствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Красноярска от 01.11.2017 № 718 «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды» (далее – Программа) следующие изменения:
1) Программу изложить в редакции согласно приложению 1                  к настоящему постановлению;
2) приложения 1, 3, 4, 6 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению;
3) в таблице приложения 7 к Программе:
в наименовании слова «в 2018–2025 годах» исключить;
после строки 95 дополнить строкой следующего содержания:

	«2026 год»


 
дополнить таблицу строками в редакции согласно приложению 6                                   к настоящему постановлению;
4) в таблице приложения 8 к Программе:
в наименовании слова «в 2018–2025 годах» исключить;
дополнить таблицу строками в редакции согласно приложению 7                               к настоящему постановлению;
5) в приложении 12 к Программе:
в пункте 7:
абзац первый дополнить словами «, начиная с 2027 года –                        не менее 30–50% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории в зависимости от этажности многоквартирного дома»;
абзац третий дополнить словами «, начиная с 2027 года – не менее 60% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории»;
пункт 11 после слов «не менее 20% по дополнительному перечню работ» дополнить словами «, начиная с 2027 года – не менее 30–50%              по минимальному перечню работ в зависимости от этажности многоквартирного дома и не менее 60% по дополнительному перечню работ»;
6) в таблице приложения 13 к Программе:
дополнить строкой 2601.1 следующего содержания:

	«2601.1
	Пр-кт им. газеты «Красноярский 
рабочий», 104
	1
	1
	0
	0»



строки 2602, 2788 изложить в следующей редакции:

	«2602
	Всего
	356
	2
	0
	354

	2788
	Итого
	2785
	922
	388
	1475»



7) таблицу приложения 14 к Программе дополнить строкой 286 следующего содержания:

	«286
	Город Крас-ноярск
	город-ской поселок Березов-ка
	набереж-ная реки Березовка правый берег
(4-й этап)
	24:04:
0000000:8203
	17 093
	+
	+
	+
	+
	-»



8) приложения 16, 18 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 8, 9 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление разместить в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Красноярска» (PRAVO-ADMKRSK.RU) и на официальном сайте администрации города Красноярска.
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2027.


Глава города                                                                           С.В. Верещагин



Приложение 1
к постановлению
администрации города
Красноярска 
от _____________№ ________



«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Повышение эффективности деятельности городского
самоуправления по формированию современной городской среды»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы
	«Повышение эффективности деятельности городского самоуправления 
по формированию современной городской среды» (далее – муниципальная программа)

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	в 2018–2023 годах – департамент городского хозяйства администрации города Красноярска (далее – департамент городского хозяйства);
с 2024 года до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта администрации города Красноярска (далее – департамент городского хозяйства и транспорта);
с 03.07.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Красноярска (далее – департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства)

	Соисполнители муниципальной программы
	1) в 2018 году – департамент Главы города администрации города Красноярска (далее – департамент Главы города);
в 2019 году – департамент социального развития администрации города Красноярска (далее – департамент социального развития);
2) в 2018–2019 годах – главное управление 
по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска (далее – главное управление по физической культуре, спорту и туризму);
3) в 2018–2019 годах – управление молодежной политики администрации города Красноярска (далее – управление молодежной политики);
в 2020–2023 годах – главное управление молодежной политики и туризма администрации города Красноярска (далее – главное управление молодежной политики 
и туризма);
в 2024–2026 годах – главное управление молодежной политики администрации города Красноярска (далее – главное управление молодежной политики);
4) с 03.07.2026 – департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Красноярска (далее – департамент дорожной инфраструктуры и транспорта);
5) территориальные подразделения администрации города Красноярска (далее – администрации районов в городе);
6) в 2020, 2021, 2023, 2024, 2025, 2027 годах – главное управление культуры администрации города Красноярска (далее – главное управление культуры);
7) с 2026 года – администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края (далее – администрация поселения)

	Структура муниципальной программы, перечень подпрограмм, отдельных мероприятий
	подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды»;
подпрограмма 2 «Инфраструктурное развитие и улучшение внешнего облика города Красноярска в целях подготовки 
к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске (реализовывалась в 2018–2019 годах)»;
подпрограмма 3 «Поддержка местных инициатив»;
отдельное мероприятие 1 «Благоустройство мест массового отдыха населения города»;
отдельное мероприятие 2 «Капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных проездов» (реализовывалось в 2018–
2026 годах);
отдельное мероприятие 3 «Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска» (реализовывалось 
в 2022 году);
отдельное мероприятие 4 «Реализация мероприятия по благоустройству сквера «Серебряный» за счет средств пожертвования Фонда развития Енисейской Сибири» (реализовывалось в 2026 году);
отдельное мероприятие 5 «Благоустройство дворовых территорий»

	Цели муниципальной программы
	повышение активности населения в решении вопросов местного значения;
формирование и поддержание высокого качества городской среды (реализовывалась в 2018–2026 годах);
обеспечение уровня развития инфраструктуры и благоустройства города, необходимого для проведения 
XXIX Всемирной зимней универсиады 
2019 года в г. Красноярске (реализовывалась в 2018–2019 годах);
повышение качества и комфорта городской среды (реализовывалась в 2018–2026 годах);
улучшение качества среды для жизни в городе Красноярске (реализуется с 2027 года)

	Задачи муниципальной программы
	1) повышение уровня благоустройства дворовых территорий города;
2) обеспечение создания, содержания 
и развития объектов благоустройства 
на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающие к ним территории;
3) создание комфортной городской среды 
с учетом потребностей маломобильных групп населения;
4) благоустройство и инфраструктурное развитие объектов в период подготовки 
к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске (реализовывалась в 2018–2019 годах);
5) поддержка молодежных инициатив;
6) обеспечение формирования единого облика муниципального образования;
7) организация мест отдыха граждан;
8) активизация участия жителей города 
в определении приоритетов расходования средств бюджета города;
9) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 
в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования

	Сроки реализации муниципальной программы
	2018–2030 годы

	Целевые индикаторы
	Индикатор 1. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании город Красноярск.
Индикатор 2. Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом с начала действия муниципальной программы, с учетом этапности проведения работ)*.
Индикатор 3. Доля реализованных проектов инициативного бюджетирования в общем количестве проектов инициативного бюджетирования, победивших в конкурсном отборе (2018–2021 годах).
Индикатор 4. Доля реализованных инициативных проектов в общем количестве инициативных проектов, победивших 
в конкурсном отборе

	Объемы и источники финансирования муниципальной программы
	общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
12 150 333,49 тыс. рублей**, в том числе:
2 278 365,57 тыс. рублей – средства бюджета города;
4 403 132,47 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
5 337 783,85 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
131 051,60 тыс. рублей*** – средства внебюджетных источников;
объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы:
2018 год – 2 769 346,72 тыс. рублей, в том числе:
199 973,85 тыс. рублей – средства бюджета города;
724 127,49 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1 826 440,81 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
18 804,57 тыс. рублей – средства внебюджетных источников;
2019 год – 518 591,22 тыс. рублей, в том 
числе:
89 501,65 тыс. рублей – средства бюджета города;
20 300,47 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
392 776,48 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
16 012,62 тыс. рублей – средства внебюджетных источников;
2020 год – 523 430,65 тыс. рублей, в том 
числе:
102 592,43 тыс. рублей – средства бюджета города;
20 307,90 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
385 850,20 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
14 680,12 тыс. рублей – средства внебюджетных источников;
2021 год – 614 185,52 тыс. рублей, в том 
числе:
174 764,22 тыс. рублей – средства бюджета города;
68 289,09 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
356 992,71 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
14 139,50 тыс. рублей – средства внебюджетных источников;
2022 год – 606 352,42 тыс. рублей, в том 
числе:
206 095,86 тыс. рублей – средства бюджета города;
19 171,13 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
364 251,54 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
16 833,89 тыс. рублей – средства внебюджетных источников;
2023 год – 606 320,01 тыс. рублей, в том 
числе:
210 677,07 тыс. рублей – средства бюджета города;
19 144,34 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
363 742,53 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
12 756,07 тыс. рублей – средства внебюджетных источников;
2024 год – 835 091,46 тыс. рублей, в том 
числе:
295 698,29 тыс. рублей – средства бюджета города;
181 271,58 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
338 021,02 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
20 100,57 тыс. рублей – средства внебюджетных источников;
2025 год – 1 480 275,03 тыс. рублей, в том числе:
225 131,72 тыс. рублей – средства бюджета города;
892 445,57 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
347 008,52 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
15 689,22 тыс. рублей*** – средства внебюджетных источников;
2026 год – 1 927 117,94 тыс. рублей**, в том числе:
522 195,80 тыс. рублей – средства бюджета города;
1 087 162,59 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
317 759,55 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
2027 год – 1 580 363,96 тыс. рублей**, в том числе:
158 069,82 тыс. рублей – средства бюджета города;
1 127 636,28 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
292 622,82 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
2 035,04 тыс. рублей – средства внебюджетных источников;
2028 год – 565 535,56  тыс. рублей**, в том числе:
47 279,86 тыс. рублей – средства бюджета города;
165 938,03 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
352 317,67 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
2029 год – 123 723,00 тыс. рублей, в том числе:
46 385,00 тыс. рублей – средства бюджета города;
77 338,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета



[bookmark: Par119]*Значение целевого индикатора 2 будет уточнено по итогам отбора общественных территорий на 2027, 2028 годы, при условии доведения средств из вышестоящих бюджетов в 2028 году.
**Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2027, 2028 годах будет уточнен после подведения итогов конкурсных отборов инициативных проектов.
***С учетом планируемого финансового участия заинтересованных лиц при благоустройстве дворовых территорий.

I. Общая характеристика текущего состояния 
сферы благоустройства. Основные цели, задачи и сроки 
реализации муниципальной программы

Повышение эффективности деятельности городского самоуправления является одним из основных приоритетов социально-экономического развития города Красноярска.
К ключевым направлениям данной работы относится привлечение горожан к решению вопросов местного значения.
Вопросы формирования современной городской среды – это вопросы местного значения, реализация которых возложена Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                            на органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений.
Городская среда должна соответствовать санитарным                               и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.
Формирование современной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения.
Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечивается комплексом условий, создаваемых как им самим, так                    и властью.
Современные тренды, такие как смена технологического уклада, эффективное использование всех видов ресурсов, активное внедрение информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской среды.
Современный горожанин воспринимает всю территорию города как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Сегодня горожанину важно как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства.
Рационально выстроенная городская среда позволяет решать социально-демографические вопросы: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и т.д.                        В комфортных, современных и безопасных условиях формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей.
В этой связи важно сформировать и поддержать на всех уровнях власти не только тренд о создании современной городской среды,                     но и обозначить ее ключевые параметры.
К задачам органов власти относится стимулирование социальной  и творческой активности граждан в реализации общественно полезных дел в местных и соседских сообществах, развитие различных форм вовлечения граждан в принятие решений в сфере благоустройства города.
С преображением Красноярска меняется сознание его жителей. Бережное отношение к родному городу они доказывают своими делами. Два раза в год проводятся двухмесячники по благоустройству                                  и озеленению «За чистый город – чистую Сибирь». Красноярцы активно участвуют в конкурсе «Самый благоустроенный район города», преображая свои дворы, подъезды, балконы. Это позволяет людям чувствовать себя полноправными хозяевами города, пробуждает в них желание сделать его еще лучше.
Мероприятия муниципальной программы сформированы с учетом задач стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года:
повысить эффективность взаимодействия с федеральными                           и краевыми органами власти в целях привлечения дополнительных инструментов в развитие города;
обеспечить расширение практики вовлечения общественных институтов и населения в принятие решений по вопросам развития города, стратегической цели второго уровня «Обеспечить консолидацию гражданского общества и кооперацию общественных институтов, бизнеса и власти в вопросах развития города» цели первого уровня 3 «Эффективные городские сообщества и обновление системы управления современным городом на основе партнерства власти, бизнеса и горожан».
Также в муниципальной программе учтены мероприятия                         по подготовке к празднованию 400-летия города Красноярска, перечень объектов отражен в приложении 18 к настоящей муниципальной программе.
В ходе подготовки к празднованию 400-летия города Красноярска планируется выполнить работы по формированию архитектурно-художественного облика территорий (улиц), включая архитектурно-художественное освещение, городскую праздничную иллюминацию; благоустройство поперечных улиц в центральной части города; благоустройство территорий парка «Кировский», сквера                                     им. Чернышевского и др.
В целях оборудования архитектурно-художественной подсветкой зданий учитывается существующий уровень освещения объекта; архитектурная, историческая, культурная значимость; высотные                      и архитектурные доминанты зданий; возможность использования объектов для их освещения на период городских мероприятий                         и праздников, а так же  освещение  объектов в общем световом массиве зданий. В 2025 году оборудовано архитектурно-художественным освещением 50 многоквартирных домов.
В центральной части города планируется благоустройство                       15 улиц, в границах от реки Енисей до реки Качи. Исторически сложилось, что основные достопримечательности Красноярска сосредоточены в центре города, это проспект Мира, площади Мира                  в районе Стрелки и Театральная в районе театра оперы и балета, набережные рек, памятники истории и культуры Красноярска, выставочные и концертные залы и др. 
Также в центральной части города наибольший автомобильный              и пешеходный трафик. 
При определении подходов к благоустройству поперечных улиц               в центре города, проектировщиками были проведены социальные опросы жителей города и изучены их мнения по улучшению облика города.
Таким образом, благоустройство улиц должно внести особый колорит в городское пространство, которое богато на объекты культурного наследия, даст дополнительный импульс для развития туризма, обеспечивая при этом комфорт и безопасность современного мегаполиса.
В рамках благоустройства территории парка «Кировский» будут выполнены следующие виды работ: оснащение электрическими сетями и сетями связи, монтаж систем видеонаблюдения, обустройство водоема, сцены и амфитеатра, детских площадок, площадок для занятия спортом, озеленение. 
В рамках благоустройства территории сквера им. Чернышевского будут выполнены следующие виды работ: устройство освещения, обустройство детских площадок, площадок для занятия спортом, озеленение, мощение дорожек.
Также в 2025 году разработана проектная документация                           на благоустройство территории парка «Гвардейский», благоустроительные работы планируется выполнить в 2026–2027 годах за счет средств бюджета города. Первый этап реализуется в 2026 году.
На территории городского округа город Красноярск Красноярского края на 01.01.2026 – 5 730 многоквартирных дома общей площадью 33 484,17 тыс. кв. м, в том числе: 
в городе Красноярске – 5 458 многоквартирных дома общей площадью 31 854,87 тыс. кв. м;
в поселке Березовка – 200 многоквартирных домов общей площадью 625,45 тыс. кв. м;
на территориях Мининского, Солонцовского, Элитовского сельских советов – 72 многоквартирных дома общей площадью                             1 003,85 тыс. кв. м.
В 2023 году в городе была проведена инвентаризация дворовых территорий, в соответствии с которой были уточнены данные                               о количестве и состоянии дворовых территорий.
На начало 2026 года в городе Красноярске было 4 543 дворовых территории, из них благоустроенных 1 776, что составляет 39,09%           от дворовых территорий города Красноярска.
В 2017 году поступило более 1000 заявок на проведение комплексного выполнения работ по благоустройству дворовых территорий. В 2017 году благоустроено 215 дворовых территорий,                 в 2018 году – 158 дворовых территорий, в 2019 году – 106 дворовых территорий, в 2020 году – 61 дворовая территория, в 2021 году –                       46 дворовых территорий, в 2022 году – 37 дворовых территорий,                            в 2023 году – 29 дворовых территорий, в 2024 году – 34 дворовые территории, в 2025 году – 22 дворовых территории, в 2027 году планируется выполнить работы по благоустройству 2 дворовых территорий.
Муниципальное образование проводит мероприятия                                по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых включены в муниципальную программу,                             в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.03.2019 № 153/пр «Об утверждении методических рекомендаций по проведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома».
Постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п утвержден Порядок проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставленных для их размещения, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории города.
Под инвентаризацией понимается осуществление сбора                            и систематизация информации об объектах благоустройства.
Первый этап – инвентаризация дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся                    в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставленных для их размещения, был проведен               до 1 августа 2017 года.
Второй этап – инвентаризация индивидуальных жилых домов               и земельных участков.
По итогам инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, должны быть заключены соглашения                                с собственниками указанных домов об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных в муниципальном образовании.
При проведении инвентаризации объектов осуществляются следующие действия:
1) проведение визуального и функционального осмотра объектов инвентаризации;
2) определение уровня благоустройства объектов инвентаризации;
3) выявление владельцев (пользователей) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)                           и земельных участков, жилых домов и земельных участков, подлежащих благоустройству;
4) выявление неэффективно используемых, неиспользуемых или используемых не по назначению объектов инвентаризации, а также нарушений в их использовании;
5) при выявлении фактов использования объектов инвентаризации ненадлежащим образом оформленных прав инвентаризационная группа отражает данные случаи в описях;
6) оформление паспортов благоустройства индивидуальной жилой застройки;
7) заключение по результатам инвентаризации соглашений                      с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве;
8) составление паспортов благоустройства территории                             в соответствии с приказом Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр.
В городе интенсивно ведутся работы по благоустройству                        и озеленению.
В 2016 году за счет средств бюджета выполнено благоустройство на 8 объектах внешнего благоустройства; за счет средств Гранта Губернатора выполнены работы по благоустройству территории                    на 5 объектах в 5 районах города.
В рамках реализации мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых территорий общего пользования в 2017 году проведены работы по обустройству левобережной набережной р. Енисей как зоны отдыха и активного времяпрепровождения жителей и гостей нашего города.
На набережной установлены малые архитектурные формы: лестница-амфитеатр, информационные стенды, навесы для настольных игр (шахматы, шашки), ротонды, арт-объект «Рушник» и деревянные настилы для открытого солярия. Появились шезлонги, обновлена разметка велосипедной дорожки, открыта площадка для воркаута.
Помимо инфраструктурной части большое внимание уделяется                    и событийному наполнению этой парковой зоны: в течение летнего сезона на набережной проводится более 100 мероприятий спортивного и культурного плана. Администрацией города реализуется молодежный проект «Арт-берег», проводятся спортивно-массовые мероприятия: соревнования и мастер-классы по гиревому спорту, состязания по ОФП «Богатырские забавы», соревнования по мультиспорту и испытания                 по сдаче норм комплекса ГТО.
Важной задачей в концепции развития наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования является увеличение доступности к объектам благоустройства, создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также                         для молодых семей с колясками.
В целях продолжения работ по оформлению набережных                           р. Енисей на правобережной набережной создан целостный архитектурный облик, благоустройство было предусмотрено в два этапа      в 2019–2020 годах.
Ввиду дефицита мест массового отдыха горожан в правобережной части города на территории Кировского и Ленинского районов актуален вопрос благоустройства парка «Сибсталь».
В 2017–2018 годах проведено благоустройство парка, в ходе которого обустроены пешеходные, беговые и велосипедные дорожки,           а также различные зоны отдыха: песочницы; площадки для пляжного футбола; площадки под карусели, площадки под качели; площадь                с клумбой. Восстановлена центральная аллея парка, проведены оснащение спортивного ядра парка турниками, обустройство детской                и танцевальной (сцена) площадок, асфальтирование прилежащей                            к танцевальной площадке территории, установка туалета и обустройство входной группы стендами и афишами, установка малых архитектурных форм – лавки и урны.
В рамках рейтингового голосования по выбору общественных территорий, которые должны быть благоустроены в приоритетном порядке в 2023 году в рамках национального проекта «Жилье                           и городская среда» дальнейшее благоустройство парка «Сибсталь» было поддержано горожанами. В 2023 году при благоустройстве в парке появились новые малые архитектурные формы, современное детское игровое оборудование, в том числе для маломобильных групп населения (качели, карусели и т.д.), площадка для выгула собак, велодорожка с асфальтовым покрытием, обустроена входная группа, размещены информационно-знаковые указатели и стенды, установлены системы освещения и видеонаблюдения. В 2024 году выполнен 2-й этап благоустройства данной территории. Земельный участок площадью                     79 тыс. кв. м, на котором расположен парк, находится в оперативном управлении муниципального автономного учреждения «Красноярский городской парк».
Практика благоустройства общественных пространств нашего города показывает, что именно такие парки востребованы жителями.  По завершении благоустройства на территории парка на регулярной основе будут проводиться широкомасштабные культурно-массовые                    и оздоровительные мероприятия районного и общегородского масштаба. В будущем парк «Сибсталь» должен стать настоящей точкой притяжения для жителей и гостей нашего города.
Ежегодно до 1 ноября министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края организуется                             и проводится конкурс «Лучший проект создания комфортной городской среды» (далее – конкурс). Участниками конкурса являются муниципальные образования Красноярского края.
В 2020 году по итогам конкурсного отбора на 2021 год одним                 из победителей признан г. Красноярск с проектом благоустройства сквера Юдинского.
В рамках благоустройства выполнено обустройство входной группы, мест для прогулок и тихого отдыха, детской игровой зоны, площадки для выгула собак, велосипедных и пешеходных дорожек                      с брусчатым покрытием, проведена санитарная обрезка деревьев, озеленение и устройство уличного освещения.
Со 2 по 12 марта 2019 года в городе Красноярске состоялись игры XXIX Всемирной зимней универсиады (далее – Универсиада). Состязания прошли по 74 дисциплинам десяти видов спорта. Участниками игр стали порядка 3000 спортсменов из 55 стран мира. Также приезжали многочисленные болельщики, волонтеры, делегации зарубежных стран, представители СМИ.

Город Красноярск стал центром внимания не только мирового спортивного сообщества, но и бизнеса в самых разных сферах: коммуникаций, рекламы, туризма, индустрии гостеприимства                   и спортиндустрии.
С учетом прогнозируемого роста интереса к сибирской территории определена миссия Универсиады:
проведение успешной Универсиады, открывающей миру дружелюбие Сибири, на уровне, превосходящем ожидания;
Универсиада – это долгожданное и позитивное событие, меняющее вектор развития города, улучшающее качество жизни                     и формирующее перспективную среду.
Выполнено строительство объектов, необходимых для подготовки и проведения Универсиады. В него вошли 4 вида объектов: спортивные объекты (11 соревновательных и тренировочных объектов), объекты Деревни Универсиады (жилые комплексы «Перья»                                    и «Университетский», многофункциональный центр), объекты медицинской инфраструктуры и объекты транспортной инфраструктуры. Для размещения гостей города построены гостиницы и кемпинги.
Все эти многочисленные объекты расположены в разных районах города Красноярска на двух берегах реки Енисей. Соответственно, такое размещение предполагает особые требования к логистике, учитывающие массовое передвижение людей на сравнительно большие расстояния.
В целях формирования у гостей города благоприятного впечатления от внешнего вида зданий, улиц, площадей, а также исключения негармонизированной с историческим обликом Красноярска застройки и обеспечения безопасности приезжих                            и жителей в связи с наличием достаточно большого количества аварийных и ветхих домов был выполнен комплекс мероприятий, направленных на благоустройство общественных пространств.
Вектор развития города, заданный Универсиадой, направленный на благоустройство города будет продолжен и в последующие годы.
Благоустройство территорий является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности города                         в целом и отдельных его районов для проживания, работы и проведения свободного времени.
Объекты благоустройства обеспечивают красоту и стабильность функционирования города, а также комфортные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности его населения.
Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства города Красноярска являются:
повышение комфортности условий проживания граждан;
благоустройство территорий;
увеличение доступности к объектам благоустройства, создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере благоустройства города определяют необходимость комплексного решения задач, направленных на повышение уровня комфортности мест проживания граждан.
В ходе реализации муниципальной программы выполнялся комплекс мер по выявлению различных форм коллективной                            и индивидуальной инициативы, поддержке социальных проектов                        в сфере молодежной политики по оформлению городских пространств. Реализация данного мероприятия осуществлялась путем организации                и проведения управлением молодежной политики конкурсов проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций, физических лиц для распределения бюджетных средств на реализацию социально значимой деятельности в городе.
В рамках данного направления широко использовался межведомственный подход в части поддержки молодежных инициатив. Активное взаимодействие с главным управлением культуры, главным управлением по физической культуре, спорту и туризму, главным управлением образования администрации города, а также некоммерческими организациями и коммерческими структурами позволяло охватить, всесторонне поддерживать молодежь в рамках социально-экономического развития города. Данное взаимодействие позволяло охватить большее количество молодежи и вовлечь ее                        в позитивные социальные практики отрасли «Молодежная политика».
Повышение активности населения в решении вопросов местного значения также осуществляется путем реализации проектов инициативного бюджетирования и инициативных проектов в городе Красноярске.
Особенность данного механизма заключается в том, что даже после реализации проектов жители (инициативные группы) продолжают непосредственно участвовать в жизни вновь созданных объектов, поддерживая их в надлежащем состоянии.
На конкурсном отборе на 2019 и 2020 годы победителями стали          14 проектов. Примечательно, что на предстоящий период реализация проектов-победителей направлена не только на решение вопросов благоустройства города, но и связана с проведением культурно-массового мероприятия.
В январе 2021 года проведен конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования в городе Красноярске на 2021 год. Конкурсной комиссией были определены 11 проектов-победителей.
В соответствии с решением Красноярского городского совета депутатов от 16.06.2021 № 12-166 «Об инициативных проектах в городе Красноярске» ежегодно, начиная с октября 2021 года, проводится конкурсный отбор инициативных проектов в городе Красноярске                  на очередной финансовый год. Конкурсной комиссией были определены проекты-победители: на 2022 год – 9; на 2023 год – 10;                на 2024 год – 10; на 2025 год – 10; на 2026 год – 8.
При реализации конкурса по оформлению и благоустройству общественных пространств города механизм муниципально-частного партнерства позволит реализовывать проекты и создавать мобильные арт-объекты, которые эффективно будут изменять пространство                          и создавать необходимые условия для самореализации жителей и гостей города Красноярска и демонстрации ими своих творческих, интеллектуальных, спортивных инициатив. На сегодняшний день данное направление востребовано среди молодых дизайнеров, архитекторов и выпускников вузов. Увеличение количества мини-арт-объектов в рамках одного проекта позволит благоустроить большее количество общественных пространств.
Цели программы:
1. Повышение активности населения в решении вопросов местного значения.
2. Формирование и поддержание высокого качества городской среды.
3. Обеспечение уровня развития инфраструктуры                                  и благоустройства города, необходимого для проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске (реализовывалась в 2018–2019 годах).
4. Повышение качества и комфорта городской среды.
5. Улучшение качества среды для жизни в городе Красноярске.
Поставленные цели могут быть достигнуты при выполнении следующих задач:
1) повышение уровня благоустройства дворовых территорий             города;
2) обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая       объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающие к ним территории;
3) создание комфортной городской среды с учетом потребностей маломобильных групп населения;
4) благоустройство и инфраструктурное развитие объектов                        в период подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске (реализовывалась в 2018–                        2019 годах);
5) обеспечение формирования единого облика муниципального образования;
6) организация мест отдыха граждан;
7) активизация участия жителей города в определении приоритетов расходования средств бюджета города;
8) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.
Сроки реализации муниципальной программы: 2018–2030 годы.

II. Перечень подпрограмм, краткое описание 
мероприятий подпрограмм

Для достижения целей и задач, указанных в разделе I настоящей муниципальной программы, необходимо выполнение следующих мероприятий. Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 1                   к настоящей муниципальной программе.
В рамках подпрограммы 1 «Формирование современной городской среды» планируется реализация следующих мероприятий:
мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды.
В рамках данного мероприятия планируется проведение работ                 по благоустройству общественных территорий и благоустройству дворовых территорий.
В 2017–2018 годах реализация данной подпрограммы осуществлялась в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
С 2019 года указанный федеральный проект вошел в состав национального проекта «Жилье и городская среда», обозначенного                           в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204                          «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации  на период до 2024 года», используемого для достижения национальной цели развития Российской Федерации на период                    до 2030 года и на перспективу до 2036 года «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году», предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года                                   и на перспективу до 2036 года».
В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Законом Красноярского края от 15.05.2025 № 9-3916 «Об изменении административно-территориального устройства края и внесении изменений в отдельные Законы края» административно-территориальная единица город Красноярск объединена с административно-территориальными единицами: Мининский сельсовет, Солонцовский сельсовет, Элитовский сельсовет, входившими в состав Емельяновского района Красноярского края, поселок городского типа Березовка, входивший в состав Березовского района Красноярского края, преобразовавшись в административно-территориальную единицу город Красноярск Красноярского края. 
Таким образом, начиная с 2026 года в рамках мероприятия 1.1 благоустраиваются общественные территории объединенных поселений, в частности общественные территории городского поселка Березовка;
мероприятие 1.2. Поощрение муниципальных образований – победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
В рамках реализации мероприятия были выполнены работы                     по благоустройству общественных территорий общего пользования, признанных победителями конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. По итогам конкурсного отбора                                  в 2021 году победителем выбран сквер Юдинский;
мероприятие 1.3. Реализация мероприятий по благоустройству территорий.
В рамках реализации мероприятия планируется:
проведение работ по благоустройству территории парка «Кировский», расположенного по адресу: ул. Кутузова, д. 91–91 б; сквера им. Чернышевского, расположенного по адресу: ул. Березина,                 д. 67–73;
разработка проектно-сметной документации и благоустройство парка «Гвардейский» и др.;
разработка проектно-сметной документации по формированию архитектурно-художественного облика территорий (улиц), включая архитектурно-художественное освещение, городскую праздничную иллюминацию и выполнение строительно-монтажных работ                             по реализации  данной проектной документации; 
разработка проектно-сметной документации на благоустройство поперечных улиц в центральной части города, а также выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной проектной документацией и т.д.
В рамках подпрограммы 2 «Инфраструктурное развитие                          и улучшение внешнего облика города Красноярска в целях подготовки                к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года                        в г. Красноярске» планировалась реализация следующих мероприятий:
мероприятие 2.1. Организация и реализация мероприятий                          по благоустройству городской среды в целях подготовки к проведению                XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.
В рамках мероприятия выполнялись работы по ремонту фасадов зданий и ремонту фасадов зданий с устройством архитектурно-художественной подсветки, обустройству общественных пространств, устройству освещения улиц, комплексному озеленению города, благоустройству территорий после сноса ветхого и аварийного жилья вдоль гостевых трасс;
мероприятие 2.2. Реализация мероприятий по инфраструктурному развитию отдельных территорий города.
В рамках мероприятия предусматривались работы в 2018 году            по развитию инфраструктуры о. Молокова, о. Татышев, о. Отдыха;
мероприятие 2.3. Финансовое обеспечение подготовки города Красноярска к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады           2019 года.
В рамках данного мероприятия выполнены работы                                 по благоустройству общественных пространств, благоустройству улиц города Красноярска, ремонту освещения и устройству иллюминации              на улицах города Красноярска и благоустройству общественных пространств после сноса временных сооружений.
В рамках подпрограммы 3 «Поддержка местных инициатив» планируется реализация следующих мероприятий:
мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение части затрат социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, – победителей конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики                          по оформлению городских пространств на территории города Красноярска.
В рамках мероприятия в 2018 году поддержаны проекты социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере пространственно-архитектурного оформления города Красноярска;
мероприятие 3.2. Предоставление грантов физическим лицам – победителям конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики по оформлению городских пространств на территории города Красноярска.
В рамках мероприятия предоставлялись субсидии в форме грантов из бюджета города физическим лицам в возрасте 18–35 лет, чьи проекты были признаны победителями конкурса молодежных проектов по оформлению городских пространств. Реализация мероприятия завершена в 2026 году;
мероприятие 3.3. Организация и проведение конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики по оформлению городских пространств на территории города Красноярска.
В рамках мероприятия проводились конкурсы по оформлению городских пространств, созданию организационно-деятельностной творческой площадки. Реализация мероприятия завершена в 2026 году;
мероприятие 3.4. Предоставление грантов победителям ежегодного конкурса «Самый благоустроенный район города Красноярска» – физическим лицам. С 2018 по 2025 годы в рамках данного мероприятия предусматривались гранты физическим лицам – победителям ежегодного конкурса «Самый благоустроенный район города Красноярска». Реализация мероприятия завершена в 2025 году;
мероприятие 3.5. Предоставление грантов победителям ежегодного конкурса «Самый благоустроенный район города Красноярска»:
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям;
государственным (муниципальным) учреждениям                                       (за исключением казенных учреждений);
мероприятие 3.6. Реализация проектов инициативного бюджетирования, выбранных на конкурсной основе.
В рамках мероприятия реализовывались проекты инициативного бюджетирования, предложенные жителями города, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, общественными организациями, отобранные на конкурсной основе. Реализация мероприятия завершена в 2021 году;
мероприятие 3.7. Капитальный ремонт, ремонт объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства за счет средств призового фонда ежегодного конкурса «Самый благоустроенный район города Красноярска».
В рамках мероприятия на территориях районов – победителей основного (городского) этапа конкурса, получивших наибольшее количество баллов, реализовываются проекты по благоустройству районов;
мероприятие 3.8. Предоставление грантов победителям конкурса «Лучшая концепция озеленения территории».
В рамках мероприятия победителям конкурса «Лучшая концепция озеленения территории» предоставляются гранты с целью улучшения благоустройства и озеленения города, экологической ситуации                         на территории города, а также распространения положительного опыта работы в сфере благоустройства в районах города;
мероприятие 3.9. Реализация инициативных проектов.
В рамках мероприятия реализовываются инициативные проекты, предложенные гражданами, проживающими на территории города Красноярска, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность                             на территории города Красноярска;
мероприятие 3.10. Предоставление премии Главы города победителям ежегодного конкурса «Самый благоустроенный район города Красноярска» – физическим лицам. Данное мероприятие реализуется с 2026 года. 
В рамках мероприятия физическим лицам – победителям ежегодного конкурса «Самый благоустроенный район города Красноярска» выплачивается премия Главы города.
Отдельное мероприятие 1. Благоустройство мест массового отдыха населения города.
В рамках проведения XXIX Всемирной зимней универсиады              2019 года в городе Красноярске было запланировано благоустройство парка «Сибсталь».
По завершении благоустройства на территории парка                                      на регулярной основе проводились широкомасштабные культурно-массовые и оздоровительные мероприятия районного и общегородского масштаба. На период проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске парк «Сибсталь» стал настоящей точкой притяжения для жителей и гостей нашего города.
Отдельное мероприятие 2. Капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных проездов (реализовывалось в 2018–2026 годах).
Отдельное мероприятие 3. «Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска (реализовывалось в 2026 году).
В рамках отдельных мероприятий 2, 3 проводился капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных проездов, в том числе к дворовым территориям многоквартирных домов.
Отдельное мероприятие 4. Реализация мероприятия                                     по благоустройству сквера «Серебряный» за счет средств пожертвования Фонда развития Енисейской Сибири.
В рамках данного отдельного мероприятия в 2026 году планируется выполнение работ по благоустройству сквера «Серебряный» в рамках подготовки к 400-летнему юбилею города Красноярска.
Отдельное мероприятие 5. Благоустройство дворовых территорий.

III. Перечень нормативных правовых актов, которые необходимы для реализации мероприятий муниципальной программы, подпрограмм

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204               «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309                «О национальных целях развития Российской Федерации на период               до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
постановление Правительства Российской Федерации                     от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений               и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»;
постановление Правительства Российской Федерации                                от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления                            и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;
постановление Правительства Российской Федерации                               от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 № 117-р «Об утверждении Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019–2024 годах»;
приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018–2022 годы»;
приказ Минстроя России от 07.03.2019 № 153/пр «Об утверждении методических рекомендаций по проведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома»;
приказ Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;
Закон Красноярского края от 15.05.2025 № 9-3914                                     «О территориальной организации местного самоуправления                                   в Красноярском крае»;
Закон Красноярского края от 15.05.2025 № 9-3916 «Об изменении административно-территориального устройства края и внесении изменений в отдельные Законы края»;
постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013  № 517-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»;
постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2017  № 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды»;
постановление Правительства Красноярского края от 18.07.2017  № 415-п «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся                   в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставленных для их размещения, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Красноярского края»;
постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013        № 514-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения жильем граждан                                   и формирование комфортной городской среды;
постановление Правительства Красноярского края от 13.12.2019  № 708-п «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований для поощрения муниципальных образований – победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»;
постановление Правительства Красноярского края от 15.01.2021  № 17-п «О распределении в 2021 году субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края для поощрения муниципальных образований – победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»;
постановление Правительства Красноярского края от 14.05.2021  № 314-п «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию мероприятий по благоустройству территорий»;
постановление Правительства Красноярского края от 26.01.2026  № 50-п «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на благоустройство дворовых территорий и о признании утратившим силу постановления Правительства Красноярского края от 02.06.2023 № 473-п                                 «Об утверждении Методики распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Красноярского края на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской (сельской) среды в поселениях и правил                          их предоставления»;
распоряжение Правительства Красноярского края от 19.12.2024 № 1105-р «Об утверждении региональной программы Красноярского края «Подготовка и проведение празднования 400-летия основания             г. Красноярска»;
решение Красноярского городского Совета депутатов                          от 18.06.2019 № 3-42 «О стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года»;
решение Красноярского городского Совета депутатов                    от 25.06.2013 № В-378 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Красноярска»;
решение Красноярского городского Совета депутатов                        от 16.06.2021 № 12-166 «Об инициативных проектах в городе Красноярске»;
решение Красноярского городского Совета депутатов                           от 24.03.2026 № 14-181 «Об учреждении департамента                         дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Красноярска»;
постановление администрации города Красноярска от 11.01.2012 № 4 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета города муниципальным бюджетным                           и муниципальным автономным учреждениям субсидий в целях осуществления уставной деятельности, не связанной с выполнением ими муниципального задания»;
постановление администрации города Красноярска от 17.03.2014 № 136 «О проведении ежегодного конкурса «Самый благоустроенный район города Красноярска»;
постановление администрации города Красноярска от 28.11.2014 № 807 «О порядке предоставления грантов в форме субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – победителям основного (городского) этапа ежегодного конкурса «Самый благоустроенный район города Красноярска»;
постановление администрации города Красноярска от 20.01.2015 № 10 «О порядке предоставления грантов в форме субсидий государственным (муниципальным) учреждениям (за исключением казенных учреждений – победителям основного (городского) этапа ежегодного конкурса «Самый благоустроенный район города Красноярска»;
постановление администрации города Красноярска от 01.03.2017 № 118 «Об утверждении Положения об общественной комиссии                  по развитию городской среды»;
постановление администрации города Красноярска от 01.03.2017 № 119 «О создании и утверждении состава общественной комиссии                        по развитию городской среды»;
постановление администрации города Красноярска от 01.03.2017 № 120 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды» на 2018–2022 годы»;
постановление администрации города Красноярска от 01.03.2017 № 121 «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц                               о включении дворовой территории в муниципальную программу «Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды» на 2018–2025 годы»;
постановление администрации города Красноярска от 01.03.2017 № 122 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения                        и оценки предложений физических и юридических лиц о включении наиболее посещаемой территории общего пользования                                    в муниципальную программу «Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды» на 2018–2022 годы»;
постановление администрации города Красноярска от 06.07.2017 № 436 «Об утверждении Положения о порядке предоставления грантов                          в форме субсидий физическим лицам – победителям конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики по оформлению городских пространств на территории города Красноярска»;
постановление администрации города Красноярска от 19.04.2018 № 268 «Об утверждении Архитектурно-художественного регламента улиц, общественных пространств города Красноярска»;
постановление администрации города Красноярска от 16.03.2018 № 161 «О порядке предоставления субсидии из бюджета города в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий                               по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, направленных на формирование современной городской среды»;
постановление администрации города Красноярска от 14.05.2020 № 353 «О проведении конкурса «Лучшая концепция озеленения территории» в 2020 году»;
постановление администрации города Красноярска от 10.07.2020 № 530 «Об утверждении Положения о порядке предоставления грантов                                     в форме субсидий из бюджета города победителям конкурса «Лучшая концепция озеленения территории» в 2020 году»;
постановление администрации города Красноярска от 02.12.2020 № 957 «О проведении конкурса «Лучшая концепция озеленения территории»;
постановление администрации города Красноярска от 24.02.2021 № 113 «Об утверждении Положения о порядке предоставления грантов                        в форме субсидий из бюджета города победителям конкурса «Лучшая концепция озеленения территории»;
постановление администрации города Красноярска от 29.07.2021 № 566 «О рассмотрении инициативных проектов в городе Красноярске, реализация которых будет осуществляться в 2022 году»;
постановление администрации города Красноярска от 16.11.2021 № 913 «О поддержке инициативных проектов в городе Красноярске                            на 2022 год»;
постановление администрации города Красноярска от 08.04.2022 № 287 «О рассмотрении инициативных проектов в городе Красноярске, реализация которых будет осуществляться в 2023 году»;
постановление администрации города Красноярска от 29.11.2022 № 1061 «О поддержке инициативных проектов в городе Красноярске                   на 2023 год»;
постановление администрации города Красноярска от 31.07.2023 № 548 «О рассмотрении инициативных проектов в городе Красноярске, реализация которых будет осуществляться в 2024 году»;
постановление администрации города Красноярска от 17.10.2023 № 779 «О поддержке инициативных проектов в городе Красноярске                                  на 2024 год»;
постановление администрации города Красноярска от 11.07.2024 № 669 «О рассмотрении инициативных проектов в городе Красноярске, реализация которых будет осуществляться в 2025 году»;
постановление администрации города Красноярска от 09.10.2024 № 955 «О поддержке инициативных проектов в городе Красноярске                           на 2025 год»;
постановление администрации города Красноярска от 27.05.2025 № 411 «О проведении ежегодного конкурса «Самый благоустроенный район города Красноярска»;
постановление администрации города Красноярска от 27.05.2025 № 412 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий из бюджета города победителям ежегодного конкурса «Самый благоустроенный район города Красноярска» государственным (муниципальным) учреждениям (за исключением казенных учреждений)»; 
постановление администрации города Красноярска от 27.05.2025 № 413 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий из бюджета города победителям ежегодного конкурса «Самый благоустроенный район города Красноярска» юридическим лицам                           (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям»;
постановление администрации города Красноярска от 27.05.2025 № 414 «О ежегодной премии Главы города «Самый благоустроенный район города Красноярска» победителям конкурса – физическим лицам»;
постановление администрации города Красноярска от 18.07.2025 № 572 «О рассмотрении инициативных проектов в городе Красноярске, реализация которых будет осуществляться в 2026 году»;
постановление администрации города Красноярска от 17.10.2025 № 859 «О поддержке инициативных проектов в городе Красноярске                   на 2026 год»;
постановление администрации города Красноярска от 14.05.2026 № 397 «Об определении органа администрации города Красноярска, осуществляющего координацию деятельности муниципальных учреждений»;
распоряжение администрации города Красноярска от 25.01.2011 № 55-ж «О создании муниципального казенного учреждения города Красноярска «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления»;
распоряжение администрации города Красноярска от 28.05.2018 № 206-р «О проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в городе Красноярске, реализация которых будет осуществляться в 2019–2020 годах»;
распоряжение администрации города Красноярска от 15.07.2020 № 234-р «О проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в городе Красноярске, реализация которых будет осуществляться в 2021 году»;
распоряжение администрации города Красноярска от 29.07.2021 № 211-р «Об утверждении Порядка взаимодействия органов администрации города Красноярска при определении части территории города Красноярска, на которой могут реализовываться инициативные проекты»;
распоряжение администрации города Красноярска от 06.08.2021 № 218-р «Об утверждении Порядка взаимодействия органов администрации города Красноярска при рассмотрении инициативных проектов, а также при организации конкурсного отбора инициативных проектов»;
распоряжение администрации города Красноярска от 26.01.2026 № 20-р «Об определении ответственного органа администрации города»;
распоряжение администрации города Красноярска от 13.04.2026             № 272 «О переименовании муниципального казенного учреждения города Красноярска «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления»;
распоряжение администрации города Красноярска от 17.04.2026 № 107-р «Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Красноярска»;
приказ руководителя департамента городского хозяйства                     администрации города Красноярска от 26.09.2019 № 541-гх                          «Об утверждении методик измерения и расчета целевых индикаторов          и показателей результативности муниципальных программ «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» на текущий год и плановый период и «Повышение эффективности деятельности городского самоуправления                                 по формированию современной городской среды» (далее – приказ             департамента городского хозяйства администрации города от 26.09.2019 № 541-гх);
приказ руководителя департамента городского хозяйства                         администрации города Красноярска от 05.11.2018 № 631/2                              «Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах              и показателях результативности муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды» (далее – приказ департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/2);
приказ руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Красноярска                   от 30.07.2026 № 52-жкх «Об утверждении типовой формы отчетности                  о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды»              и о признании утратившим силу приказа от 05.11.2018 № 631/2» (далее – приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства                              и благоустройства администрации города от 30.07.2026 № 52-жкх).

IV. Перечень целевых индикаторов и показателей 
результативности муниципальной программы

Эффективность результатов целей и задач муниципальной программы характеризуется целевыми индикаторами и показателями результативности, рассчитанными в соответствии с методикой измерения и расчета целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности городского самоуправления                                  по формированию современной городской среды», утвержденной приказом департамента городского хозяйства администрации города             от 24.08.2026 № 67-жкх.
Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы определяются в соответствии с:
постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» (далее – Постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п) в 2018–2024 годах;
постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения жильем граждан                                и формирование комфортной городской среды» (далее – Постановление                  Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п), начиная                   с 2025 года;
решением Красноярского городского Совета депутатов                              от 18.06.2019 № 3-42 «О стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года»;
иными нормативными правовыми актами Красноярского края, города Красноярска.
Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм, отдельных мероприятий и их значениях представлены в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.


V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников

Расходы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на реализацию настоящей муниципальной программы составляют 12 150 333,49 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 2 769 346,72 тыс. рублей;
2019 год – 518 591,22 тыс. рублей;
2020 год – 523 430,65 тыс. рублей;
2021 год – 614 185,52 тыс. рублей;
2022 год – 606 352,42 тыс. рублей;
2023 год – 606 320,01 тыс. рублей;
2024 год – 835 091,46 тыс. рублей;
2025 год – 1 480 275,03 тыс. рублей;
2026 год – 1 927 117,94 тыс. рублей;
2027 год – 1 580 363,96 тыс. рублей;
2028 год – 565 535,56 тыс. рублей;
2029 год – 123 723,00 тыс. рублей.
Информация о расходах на реализацию муниципальной программы в разрезе подпрограмм (в том числе мероприятий)                                    и отдельных мероприятий по годам, с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета (ответственному исполнителю, соисполнителям), распределением по источникам финансирования представлена в приложениях 4, 6 к настоящей муниципальной программе.

VI. Подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды»

Паспорт подпрограммы 1

	Наименование подпрограммы
	Формирование современной городской 
среды

	Исполнители мероприятий подпрограммы
	1) в 2018–2023 годах – департамент городского хозяйства;
с 2024 года до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта;
с 03.07.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
2) с 03.07.2026 – департамент дорожной инфраструктуры и транспорта;

	
	3) администрации районов в городе;
4) с 2026 года – администрация поселения;
5) в 2020, 2021, 2023, 2024, 2025, 2027 годах – главное управление культуры;
6) муниципальные учреждения;
7) юридические лица, индивидуальные предприниматели

	Цель подпрограммы
	повышение активности населения 
в решении вопросов местного значения;
формирование и поддержание высокого качества городской среды

	Задачи подпрограммы
	1) повышение уровня благоустройства дворовых территорий города;
2) повышение уровня благоустройства общественных территорий города;
3) создание комфортной городской среды 
с учетом потребностей маломобильных групп населения

	Показатели результативности
	1) доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании (2018–2023 годах);
2) доля граждан, принявших участие 
в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан 
в возрасте от 14 лет, проживающих 
в муниципальных образованиях, 
на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (в 2024 году);
3) доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 
от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;
4) доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся 
в благоустройстве;
5) количество общественных и дворовых территорий, благоустроенных с учетом потребностей маломобильных групп населения;
6) количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (2018–2023 годах);
7) площадь благоустроенных общественных территорий (2018–2023 годах);
8) доля площади благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий (2018–2023 годах);
9) площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на одного жителя муниципального образования (2018–
2023 годах);
10) доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
от общей стоимости работ минимального перечня, включенных
в программу (2018–2023 годах);
11) объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий (2018–2023 годах);
12) доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий 
от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу (2018–2023 годах);
13) объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (2018–2023 годах);
14) количество и площадь дворовых территорий в городе (2018–2023 годах);
15) доля площади благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий города (2018–
2023 годах)

	Сроки реализации подпрограммы
	2018–2029 годы

	Объемы и источники финансирования подпрограммы
	общий объем финансирования подпрограммы составляет 8 024 816,69 тыс. рублей, 
в том числе:
381 022,07 тыс. рублей – средства бюджета города;
3 805 728,77 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
3 710 115,55 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
127 950,30 тыс. рублей* – средства внебюджетных источников;
объем бюджетных ассигнований по годам реализации подпрограммы:
2018 год – 365 543,59 тыс. рублей, в том числе:
14 175,32 тыс. рублей – средства бюджета города;
126 723,79 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
205 839,91 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
18 804,57 тыс. рублей – средства внебюджетных источников;
2019 год – 448 553,88 тыс. рублей, в том числе:
26 531,71 тыс. рублей – средства бюджета города;
20 300,47 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
385 709,08 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
16 012,62 тыс. рублей – средства внебюджетных источников;
2020 год – 438 910,30 тыс. рублей, в том числе:
19 138,34 тыс. рублей – средства бюджета города;
20 307,90 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
385 850,20 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
13 613,86 тыс. рублей – средства внебюджетных источников;
2021 год – 459 059,64 тыс. рублей, в том числе:
19 638,34 тыс. рублей – средства бюджета города;
68 289,09 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
356 992,71 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
14 139,50 тыс. рублей – средства внебюджетных источников;
2022 год – 421 437,52 тыс. рублей, в том числе:
21 180,96 тыс. рублей – средства бюджета города;
19 171,13 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
364 251,54 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
16 833,89 тыс. рублей – средства внебюджетных источников;
2023 год – 415 596,52 тыс. рублей, в том числе:
19 953,58 тыс. рублей – средства бюджета города;
19 144,34 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
363 742,53 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
12 756,07 тыс. рублей* – средства внебюджетных источников;
2024 год – 635 502,18 тыс. рублей, в том числе:
96 109,01 тыс. рублей – средства бюджета города;
181 271,58 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
338 021,02 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
20 100,57 тыс. рублей* – средства внебюджетных источников;
2025 год – 1 284 588,02 тыс. рублей, в том числе:
29 444,71 тыс. рублей – средства бюджета города;
892 445,57 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
347 008,52 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
15 689,22 тыс. рублей* – средства внебюджетных источников;
2026 год – 1 442 054,35 тыс. рублей, 
в том числе:
37 132,21 тыс. рублей – средства бюджета города;
1 087 162,59 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
317 759,55 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
2027 год – 1 474 442,13 тыс. рублей, 
в том числе:
54 183,03 тыс. рублей – средства бюджета города;
1 127 636,28 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
292 622,82 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
2028 год – 540 470,56 тыс. рублей, в том 
числе:
22 214,86 тыс. рублей – средства бюджета города;
165 938,03 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
352 317,67 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
2029 год – 98 658,00 тыс. рублей, в том числе:
21 320,00 тыс. рублей – средства бюджета города;
77 338,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета



[bookmark: Par90]*С учетом планируемого финансового и трудового участия заинтересованных лиц при благоустройстве дворовых территорий.
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На 01.01.2026 на территории городского округа город Красноярск Красноярского края – 5 730 многоквартирных дома общей площадью 33 484,17 тыс. кв. м, в том числе: 
в городе Красноярске – 5 458 многоквартирных дома общей площадью 31 854,87 тыс. кв. м;
в поселке Березовка – 200 многоквартирных домов общей площадью 625,45 тыс. кв. м;
на территориях Мининского, Солонцовского, Элитовского сельских советов – 72 многоквартирных дома общей площадью                               1 003,85 тыс. кв. м.
В 2023 году в городе была проведена инвентаризация дворовых территорий, в соответствии с которой были уточнены данные                             о количестве и состоянии дворовых территорий.
[bookmark: _GoBack]На начало 2026 года в городе Красноярске было 4 543 дворовых территории, из них благоустроенных 1 776, что составляет 39,09%           от всех дворовых территорий города Красноярска.
В 2017 году поступило более 1 000 заявок на проведение комплексного выполнения работ по благоустройству дворовых территорий. В 2017 году благоустроено 215 дворовых территории,                          в 2018 году – 158 дворовых территорий, в 2019 году – 106 дворовых территории, в 2020 году – 61 дворовая территория, в 2021 году –                      46 дворовых территорий, в 2022 году – 37 дворовых территорий,                       в 2023 году – 29 дворовых территорий, в 2024 году – 34 дворовых территории, в 2025 году – 22 дворовых территории. 
Начиная с 2027 года, благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов проводится в рамках отдельного                      мероприятия 5.
В городе интенсивно ведутся работы по благоустройству                           и озеленению.
В 2016 году за счет средств бюджета города выполнено благоустройство на 8 объектах внешнего благоустройства; за счет средств Гранта Губернатора выполнены работы по благоустройству территории на 5 объектах в 5 районах города.
Тем не менее, остаются проблемы с обустройством территорий общего пользования – это парки, скверы и набережные.
Адресный перечень общественных территорий муниципального образования, подлежащих благоустройству 2018–2027 годах, представлен в приложении 7 к настоящей муниципальной программе.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов города Красноярска, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ                         по благоустройству, представлен в приложении 8 к настоящей муниципальной программе. 
В соответствии с принятыми на федеральном уровне правилами предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку муниципальных программ по формированию современной городской среды изменился порядок отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году.
Для того, чтобы красноярцы сделали свой выбор, в городе провели масштабную инвентаризацию. Обследована территория города, изучены все обращения и жалобы горожан, которые поступали в администрации разных уровней, к депутатам, в СМИ и общественные приемные.
В итоге составлен перечень всех общественных пространств, которые находятся на муниципальной земле и нуждаются                                 в благоустройстве.
Этот перечень был размещен на официальном сайте администрации города Красноярска, а всем жителям было предложено внести в него изменения и сообщить – какое из пространств, по их мнению, нужно благоустроить в первую очередь.
В итоге были выбраны 18 скверов. И в городе объявлен проект «Сквер у дома». Все скверы, которые благоустраивали в 2018 году, имеют единую стилистику и, таким образом, узнаваемы в городе. Но,            в то же время, каждый сквер учитывает специфику того или иного микрорайона. Для того чтобы максимально учесть мнение жителей, на сайте администрации города был открыт прием предложений. Каждый житель мог написать о том, что он хотел бы видеть в том или ином сквере из 18 выбранных – детскую площадку, площадку для выгула собак, качели для взрослых или аттракционы.
Для того чтобы максимально учесть мнение жителей, был открыт прием предложений. Каждый житель мог написать, что он хотел бы видеть в том или ином из этих 18 скверов.
На основании предложений жителей были сделаны фор-эскизы скверов; дизайн-проекты скверов были опубликованы в СМИ.
18 марта 2018 года прошло очное голосование. Из 18 скверов жители города выбрали 11, на которых и проходило благоустройство.
19 и 20 марта 2018 года территориальная счетная комиссия подсчитала бюллетени, по итогам подсчета были определены скверы-победители. Учитывая небольшую разницу в числе голосов, полученных территориями, занявшими 9, 10, 11-е места, было решено определить 11 общественных территорий, подлежащих                                         в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году.
31 января 2019 года на официальном сайте администрации города Красноярска завершилось голосование жителей за общественные территории для благоустройства в 2019 году.
1 февраля 2019 года общественной комиссией по развитию городской среды подведены итоги голосования. В результате утверждены 14 общественных территорий, которые будут благоустроены в 2019 году.
В городе с 2 по 12 сентября 2019 года прошло голосование                 по выбору общественных пространств, подлежащих благоустройству                   в 2020– 2021 годах.
На заседании общественной комиссии по развитию городской среды 18.09.2019 подведены итоги рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству                                 в первоочередном порядке в 2020–2021 годах.
Победителями голосования признаны 40 общественных территорий, которые набрали наибольшее количество голосов, в том числе: на 2020 год – 20 и на 2021 год – 20.
С 2018 по 2023 год на территории города благоустроено                            75 общественных пространств общей площадью более                                        1 118,96 тыс. кв. м.
В период с 26 апреля по 30 мая 2021 года проходило всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые должны быть благоустроены в приоритетном порядке в 2022 году. Победителями голосования признаны                                8 общественных территорий, которые набрали наибольшее количество голосов.
В период с 15 апреля по 30 мая 2022 года проходило всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые должны быть благоустроены в приоритетном порядке в 2023 году. Победителями голосования признаны                                      7 общественных территорий, которые набрали наибольшее количество голосов, кроме того, будет реализован второй этап благоустройства проспекта Ульяновского.
В период с 15 апреля по 31 мая 2023 года проходило всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые должны быть благоустроены в приоритетном порядке в 2024 году. Победителями голосования признаны 7 общественных территорий, которые набрали наибольшее количество голосов. Кроме того, в 2024 году реализовывался 2-й этап благоустройства парка «Сибсталь» по ул. Мичурина – ул. Волжской, променада по пр-кту им. газеты «Красноярский рабочий»                                      от Предмостной площади до дома 160/20, и 3-й этап сквера, расположенного на пересечении улиц Водопьянова и 9 Мая (на месте бывшего Казачьего рынка) в городе Красноярске.
В период с 15 марта по 30 апреля 2024 года проходило всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые должны быть благоустроены в приоритетном порядке в 2025 году. В голосовании приняло участие 173 206 человек.  По результатам голосования из четырнадцати выдвинутых общественных территорий отобрано семь, набравших наибольшее число голосов.
В связи со вступлением в силу Закона Красноярского края                           от 15.05.2025 № 9-3916 «Об изменении административно-территориаль-ного устройства края и внесении изменений в отдельные Законы края» муниципальная программа дополнена новым соисполнителем – администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края.
В период с 21 апреля по 12 июня 2025 года проходило всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые должны быть благоустроены в приоритетном порядке в 2026 году. По результатам голосования отобрано восемь территорий, набравших наибольшее число голосов, из них семь территорий, расположенных в городе Красноярске, и одна территория               в городском поселке Березовка.
Благоустройство указанных территорий выполнено.
В период с 21 апреля по 12 июня 2026 года проходило всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые должны быть благоустроены в приоритетном порядке в 2027 году. По результатам голосования отобрано восемь территорий, набравших наибольшее число голосов, из них семь территорий в городе Красноярске и одна территория в городском поселке Березовка. В голосовании приняло участие более                                170 тыс. человек.
Ежегодно до 1 ноября министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края организуется                              и проводится конкурс «Лучший проект создания комфортной городской среды» (далее – конкурс).
Участниками конкурса являются муниципальные образования Красноярского края. На основании протокола экспертной коллегии                по профессиональной предварительной оценке качества проектов благоустройства дворовых и общественных территорий в Красноярском крае утверждаются победители конкурса. В соответствии с протоколом министерство строительства Красноярского края распределяет средства краевого бюджета для поощрения муниципальных образований – победителей конкурса.
В 2020 году по итогам конкурсного отбора на 2021 год одним                из победителей признан г. Красноярск с проектом благоустройства сквера Юдинского.
Бюджету города Красноярска предусмотрены средства                            на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в рамках подготовки к 400-летию города Красноярска:
в 2024 году – в рамках Постановления Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п;
в 2025–2027 годах – в рамках Постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п.
В рамках данного мероприятия планируется осуществить:
формирование архитектурно-художественного облика территорий (улиц), включая архитектурно-художественное освещение, городскую праздничную иллюминацию;
благоустройство поперечных улиц в центральной части города;
благоустройство территорий парка «Кировский», сквера                                    им. Чернышевского, парка «Гвардейский» и др.
Реализация мероприятия будет способствовать формированию                    и поддержанию высокого качества городской среды.
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Основные цели:
повышение активности населения в решении вопросов местного значения;
формирование и поддержание высокого качества городской среды.
Задачи:
повышение уровня благоустройства дворовых территорий города;
повышение уровня благоустройства общественных территорий города;
создание комфортной городской среды с учетом потребностей маломобильных групп населения.
Сроки выполнения: 2018–2029 годы.
Показатели результативности определяются в соответствии с:
Постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п до 2025 года;
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п, начиная с 2025 года;
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр                                  «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации                             и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Сведения о показателях результативности с расшифровкой плановых значений по годам представлены в приложении 3 к настоящей муниципальной программе. Значения показателей результативности сформированы согласно методике, утвержденной приказом департамента городского хозяйства администрации города от 24.08.2026 № 67-жкх.
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Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии                                 с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города Красноярска.
Средства направляются на благоустройство дворовых                              и общественных территорий.
Источником финансирования являются средства федерального, краевого бюджетов и бюджета города.
Объем средств вышестоящих бюджетов на реализацию данной подпрограммы определяется Законом Красноярского края «О краевом бюджете на текущий год и плановый период».
Объем средств бюджета города определяется решением Красноярского городского Совета депутатов «О бюджете города                       на текущий год и плановый период».
Распределение субсидий из краевого бюджета определяется постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2015                  № 495-п «Об утверждении Правил формирования, предоставления                    и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края».
Организационные механизмы, механизм финансирования                         и контроля за эффективным и целевым использованием средств бюджета города, а также критерии и порядок выбора получателей муниципальных услуг определены соответствующими нормативными правовыми актами города Красноярска.
Мероприятие 1.1 «Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды» осуществляется в соответствии с:
Постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п до 2025 года;
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п, начиная с 2025 года;
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр                              «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации                            и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Порядок отбора получателей субсидии на благоустройство дворовых территорий утвержден постановлением администрации города от 16.03.2018 № 161 «О порядке предоставления субсидии                       из бюджета города в целях возмещения затрат в связи                                        с реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, направленных на формирование современной городской среды».
Заказчики по реализации мероприятия 1.1 в части благоустройства общественных территорий: в 2018–2023 годах – департамент городского хозяйства, с 2024 года до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта, с 03.07.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, с 2018 года                                до 03.07.2026 – муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (далее – МКУ «УДИБ»), с 03.07.2026 – муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» (далее – МКУ «Управление ЖКХиБ»,                 в 2020, 2021, 2023, 2024, 2025 годах – муниципальное автономное учреждение «Красноярский городской парк» (далее – МАУ «Красгорпарк»), с 2026 года – администрация поселения.
Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд              в целях реализации муниципальной программы является 1 апреля года предоставления субсидии из краевого бюджета, за исключением:
случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;
случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;
случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальной программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу.
Мероприятие 1.2 «Поощрение муниципальных образований – победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» реализовывалось в 2021 году в соответствии                          с постановлением Правительства Красноярского края от 13.12.2019                                  № 708-п «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований для поощрения муниципальных образований – победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».
Заказчиком реализации мероприятия 1.2 являлось МАУ «Красгорпарк».
Мероприятие 1.3 «Реализация мероприятий по благоустройству территорий» реализуется в соответствии с:
Постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п в 2024 году;
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п, начиная с 2025 года;
Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию мероприятий по благоустройству территорий, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 14.05.2021                                                   № 314-п.
Заказчиками по реализации мероприятия 1.3 являются департамент городского хозяйства и транспорта (с 2024 года                            до 03.07.2026), с 03.07.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства и департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, МКУ «УДИБ», с 03.07.2026 – МКУ «Управление ЖКХиБ», в 2024 году – МАУ «Красгорпарк», в 2027 году – главное управление культуры.
Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета города в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе           в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013                 № 44-ФЗ).
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц                            и индивидуальных предпринимателей, подлежавших благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии                  с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления, представлен в приложении 11 к настоящей муниципальной программе.
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального               и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, а также порядок и форма трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ представлен                            в приложении 12 к настоящей муниципальной программе.
Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся                                                                                                    в благоустройстве, представлен в приложении 13 к настоящей муниципальной программе.
Муниципальное образование вправе:
исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает                            70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию                  для муниципальных или государственных нужд в соответствии                              с Генеральным планом городского округа город Красноярск,                        при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией по развитию городской среды;
исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе                                                 от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории до 1 сентября года, в котором выполняются работы. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения общественной комиссией                            по развитию городской среды.
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Мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды.
В рамках данного мероприятия планируется проведение работ               по благоустройству общественных территорий и благоустройству дворовых территорий.
Главными распорядителями бюджетных средств выступают:  2018–2023 годы – департамент городского хозяйства, с 2024 года                       до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта,                     с 03.07.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства                         и благоустройства, администрации районов в городе, в 2020, 2021,  2023, 2024, 2025, 2027 годах – главное управление культуры,                            с 2026 года – администрация поселения.
Исполнители мероприятия подпрограммы: 2018–2023 годы – департамент городского хозяйства, с 2024 года до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта, с 03.07.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства,               с 2018 года до 03.07.2026 – МКУ «УДИБ», с 03.07.2026 – МКУ «Управление ЖКХиБ», администрации районов в городе, с 2026 года администрация поселения, в 2020, 2021, 2023, 2024, 2025 годах – МАУ «Красгорпарк», деятельность которого координирует главное управление культуры, юридические лица, индивидуальные предприниматели.
Источник финансирования: средства федерального бюджета, средства краевого бюджета, средства бюджета города.
Общая сумма на реализацию данного мероприятия составляет       4 532 554,88 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 346 739,02 тыс. рублей;
в 2019 году – 432 541,26 тыс. рублей;
в 2020 году – 425 296,44 тыс. рублей;
в 2021 году – 394 920,14 тыс. рублей;
в 2022 году – 404 603,63 тыс. рублей;
в 2023 году – 402 840,45 тыс. рублей;
в 2024 году – 450 269,29 тыс. рублей;
в 2025 году – 389 811,84 тыс. рублей;
в 2026 году – 374 320,01 тыс. рублей;
в 2027 году – 361 579,10 тыс. рублей;
в 2028 году – 450 975,70 тыс. рублей;
в 2029 году – 98 658,00 тыс. рублей.
Мероприятие 1.2. Поощрение муниципальных образований – победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
В рамках данного мероприятия проведены работы                                 по благоустройству общественной территории сквера Юдинского.
Главным распорядителем бюджетных средств выступает главное управление культуры.
Исполнители мероприятия: МАУ «Красгорпарк», деятельность которого координирует главное управление культуры, юридические лица, индивидуальные предприниматели.
Источник финансирования: средства краевого бюджета, средства бюджета города.
Общая сумма на реализацию данного мероприятия составляет 50 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 50 000,00 тыс. рублей.
Мероприятие 1.3. Реализация мероприятий по благоустройству территорий.
В рамках реализации мероприятия планируется:
разработка проектной документации и строительно-монтажные работы по формированию архитектурно-художественного облика территорий (улиц), включая архитектурно-художественное освещение,            городскую праздничную  иллюминацию; 
разработка проектной документации и строительно-монтажные работы по благоустройство поперечных улиц в центральной части                города; 
благоустройство территорий сквера им. Чернышевского, разработка проектно-сметной документации на благоустройство                       и благоустройство парка «Гвардейский» и др.;
благоустройство территории парка «Кировский»;
благоустройство Театральной площади, новой набережной                       от Коммунального мости в сторону жилого комплекса «Южный берег».
Общая площадь благоустройства парка «Кировский» в рамках реализации двух этапов в 2024–2025 годах составит 26,0 тыс. кв. м.                      В рамках выделенных средств будут выполнены следующие виды работ: оснащение электрическими сетями и сетями связи, монтаж систем видеонаблюдения, обустройство водоема, сцены и амфитеатра, детских площадок, площадок для занятия спортом, озеленение. Весь объем работ выполнен в 2025 году.
Реализация мероприятия будет способствовать формированию                        и поддержанию высокого качества городской среды.
Главными распорядителями бюджетных средств выступают:             с 2024 года до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства                         и транспорта, с 03.07.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства и департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, в 2024 и 2027 годах – главное управление культуры.
Исполнители мероприятия подпрограммы: с 2024 года                     до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта,                  с 03.07.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства                     и благоустройства и департамент дорожной инфраструктуры                          и транспорта, МКУ «УДИБ», с 03.07.2026 – МКУ «Управление ЖКХиБ», в 2024 и 2027 годах – МАУ «Красгорпарк», деятельность которого координирует главное управление культуры, юридические лица, индивидуальные предприниматели.
Источник финансирования: средства краевого бюджета, средства бюджета города.
Срок реализации мероприятия: 2024–2028 годы.
Общая сумма на реализацию данного мероприятия составляет       3 314 311,51 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2024 году – 165 132,32 тыс. рублей;
в 2025 году – 879 086,96 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 067 734,34 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 112 863,03 тыс. рублей;
в 2028 году – 89 494,86 тыс. рублей.
Перечень мероприятий подпрограммы 1 с указанием сроков исполнения, ожидаемых результатов представлен в приложении 1                    к настоящей муниципальной программе.

Подпрограмма 2 «Инфраструктурное развитие и улучшение 
внешнего облика города Красноярска в целях подготовки 
к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года 
в г. Красноярске»

Паспорт подпрограммы 2

	Наименование подпрограммы
	«Инфраструктурное развитие и улучшение внешнего облика города Красноярска в целях подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года 
в г. Красноярске»

	Исполнители мероприятий подпрограммы
	1) департамент городского хозяйства;
2) департамент Главы города;
3) управление молодежной политики;
4) главное управление по физической культуре, спорту и туризму;
2018 год – департамент Главы города; 
2019 год – департамент социального развития;
5) департамент социального развития;
6) муниципальные учреждения;
7) юридические лица, индивидуальные предприниматели

	Цель подпрограммы
	обеспечение уровня развития инфраструктуры 
и благоустройства города, необходимого 
для проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске

	Задачи подпрограммы
	благоустройство и инфраструктурное развитие объектов в период подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 
2019 года в г. Красноярске

	Показатели результативности подпрограммы
	1) ремонт фасадов зданий (2018 год);
2) количество общегородских мероприятий, проведенных в парковых зонах и местах массового отдыха населения города (2018, 
2019 годы);
3) устройство освещения улиц (2018 год);
4) комплексное озеленение (единицы зеленых насаждений) (2018 год);
5) площадь благоустроенной территории после сноса ветхого и аварийного жилья (2018 год);
6) доля общественных пространств, оснащенных городской инфраструктурой, от общего количества общественных пространств, включенных в муниципальную программу, предусматривающей мероприятия по благоустройству общественных пространств города Красноярска (2018 год);
7) благоустройство общественных пространств, оснащенных городской инфраструктурой, 
от общего количества общественных пространств, включенных в муниципальную программу, предусматривающей мероприятия по благоустройству общественных пространств города Красноярска (2018 год)

	Сроки реализации подпрограммы
	2018–2019 годы

	Объемы и источники финансирования подпрограммы
	общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы составляет 
2 286 820,62 тыс. рублей, в том числе:
61 748,62 тыс. рублей – средства бюджета 
города;
597 403,70 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1 627 668,30 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
объем бюджетных ассигнований по годам реализации программы:
2018 год – 2 267 982,69 тыс. рублей, в том 
числе:
49 978,09 тыс. рублей – средства бюджета 
города;
597 403,70 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1 620 600,90 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
2019 год – 18 837,93 тыс. рублей, в том числе:
11 770,53 тыс. рублей – средства бюджета 
города;
7 067,40 тыс. рублей – средства федерального бюджета



1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы 2

Со 2 по 12 марта 2019 года в городе Красноярске состоялись игры XXIX Всемирной зимней универсиады (далее – Универсиада). Состязания прошли по 74 дисциплинам десяти видов спорта. Участниками игр стали порядка 3000 спортсменов из 55 стран мира. Также приезжали многочисленные болельщики, волонтеры, делегации зарубежных стран, представители СМИ.
Город Красноярск стал центром внимания не только мирового спортивного сообщества, но и бизнеса в самых разных сферах: коммуникаций, рекламы, туризма, индустрии гостеприимства и спорт-индустрии.
Выполнено строительство объектов, необходимых для подготовки и проведения Универсиады. В него вошли 4 вида объектов: спортивные объекты (11 соревновательных и тренировочных объектов), объекты Деревни Универсиады (жилые комплексы «Перья»                                              и «Университетский», многофункциональный центр), объекты медицинской инфраструктуры и объекты транспортной инфраструктуры. Для размещения гостей города построены гостиницы и кемпинги.
В целях формирования у гостей города благоприятного впечатления от внешнего вида зданий, улиц, площадей, а также исключения негармонизированной с историческим обликом Красноярска застройки и обеспечения безопасности приезжих                                    и жителей в связи с наличием достаточно большого количества аварийных и ветхих домов был выполнен выполнить комплекс мероприятий, направленных на благоустройство общественных пространств.


2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели  
результативности подпрограммы 2

Основная цель: обеспечение уровня развития инфраструктуры                и благоустройства города, необходимого для проведения                              XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.
Задача: благоустройство и инфраструктурное развитие объектов           в период подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.
Сроки выполнения: 2018–2019 годы.
Показатели результативности:
показатель 1. Ремонт фасадов зданий;
показатель 2. Количество общегородских мероприятий, проведенных в парковых зонах и местах массового отдыха населения города;
показатель 3. Устройство освещения улиц;
показатель 4. Комплексное озеленение (единицы зеленых насаждений);
показатель 5. Площадь благоустроенной территории после сноса ветхого и аварийного жилья;
показатель 6. Доля общественных пространств, оснащенных городской инфраструктурой, от общего количества общественных пространств, включенных в муниципальную программу, предусматривающей мероприятия по благоустройству общественных пространств города Красноярска;
показатель 7. Благоустройство общественных пространств, оснащенных городской инфраструктурой, от общего количества общественных пространств, включенных в муниципальную программу, предусматривающей мероприятия по благоустройству общественных пространств города Красноярска в 2018 году.

3. Механизм реализации подпрограммы 2

В целях формирования у гостей города благоприятного впечатления от внешнего вида зданий, улиц, площадей выполнен комплекс мероприятий, направленных на благоустройство общественных пространств.
В рамках подпрограммы планировались следующие направления:
ремонт фасадов зданий;
обустройство общественных пространств;
устройство освещения улиц;
комплексное озеленение;
благоустройство территорий после сноса ветхого и аварийного жилья вдоль гостевых трасс.
Произведена замена светоточек, реставрация иллюминации                    в центре города.
Одной из важнейших целей, которые были достигнуты                           в результате проведения в городе Красноярске Универсиады, является открытие Сибири миру, предоставлена возможность познакомиться                с ее природой.
В рамках подпрограммы реализовывалось развитие инфраструктуры острова Отдыха, острова Татышев и острова Молокова.
Для того чтобы придать улицам города, по которым проходили дорожные работы в рамках подготовки города к Универсиаде, более эстетичный вид реализованы мероприятия по ремонту газонов, примыкающих к проезжей части дорог, замене и установке уличной мебели и обрезке деревьев.
Реализация подпрограммы осуществлялась в соответствии                                с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города Красноярска.
Источником финансирования являлись средства федерального, краевого бюджетов и бюджета города.
Объем средств вышестоящих бюджетов на реализацию данной подпрограммы определялся Законом Красноярского края «О краевом бюджете на текущий год и плановый период».
Объем средств бюджета города определялся решением Красноярского городского Совета депутатов «О бюджете города                                   на текущий год и плановый период».
Организационные механизмы, механизм финансирования                        и контроля за эффективным и целевым использованием средств бюджета города, а также критерии и порядок выбора получателей муниципальных услуг определялись соответствующими нормативными правовыми актами города Красноярска.
Мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в соответствии           с постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013              № 517-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась путем заключения муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом                                 от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществлялась в соответствии с бюджетным законодательством, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4. Характеристика мероприятий подпрограммы 2

Мероприятие 2.1. Организация и реализация мероприятий                             по благоустройству городской среды в целях подготовки к проведению               XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске.
В рамках мероприятия выполнены работы по ремонту фасадов зданий и ремонту фасадов зданий с устройством архитектурно-художественной подсветки, обустройству общественных пространств, устройству освещения улиц, комплексному озеленению города, благоустройству территорий после сноса ветхого и аварийного жилья вдоль гостевых трасс.
Исполнители мероприятия: департамент городского хозяйства, МКУ «УДИБ», юридические лица, индивидуальные предприниматели. Источник финансирования: средства краевого бюджета, средства бюджета города.
Общая сумма на реализацию данного мероприятия в 2018 году составила 614 381,98 тыс. рублей.
Мероприятие 2.2. Реализация мероприятий по инфраструктурному развитию отдельных территорий города.
В рамках мероприятия в 2018 году были предусмотрены работы по развитию инфраструктуры о. Молокова, о. Татышев, о. Отдыха.
В западной части острова Татышев в 2018 году планировалось выполнить работы по обустройству пешеходной дамбы и сети пешеходных дорожек.
В рамках развития инфраструктуры острова Молокова в 2018 году были предусмотрены работы по разработке концепции и эскизного проекта острова, работы по инженерным изысканиям, разработке проектно-сметной документации по устройству трансформаторной подстанции и ее установка.
Территория острова Отдыха предполагалась к использованию как рекреационная зона для активного и пассивного отдыха. В 2018 году выполнено обустройство комплекса пешеходных и велосипедных дорожек, плоскостных спортивных сооружений, мест тихого отдыха, пляжной зоны, мест подготовки выполнения комплекса ГТО, мест                для тренировочного процесса спортивных школ. Обустройство мест  для развития парусного и водно-моторного спорта.
Главными распорядителями бюджетных средств выступали: администрация города, главное управление по физической культуре спорту и туризму, управление молодежной политики.
Исполнители мероприятия: муниципальное автономное учреждение «Центр реализации социальных проектов», деятельность которого в 2018 году координировал департамент Главы города,                                   в 2019 году – департамент социального развития, муниципальное молодежное автономное учреждение «Молодежный военно-спортивный центр «Патриот», деятельность которого координирует управление молодежной политики, муниципальное автономное учреждение «Центр спортивных клубов», деятельность которого координирует главное управление по физической культуре, спорту и туризму, юридические лица, индивидуальные предприниматели.
Источник финансирования: средства бюджета города.
Общая сумма на реализацию данного мероприятия составила             44 770,34 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 32 999,81 тыс. рублей;
в 2019 году – 11 770,53 тыс. рублей.
Мероприятие 2.3. Финансовое обеспечение подготовки города Красноярска к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады                    2019 года.
Бюджету города Красноярска в 2018 году предоставлялся иной межбюджетный трансферт по следующим направлениям:
благоустройство общественных пространств;
благоустройство улиц города Красноярска;
ремонт освещения и устройство иллюминации на улицах города Красноярска;
благоустройство общественных пространств после сноса временных сооружений.
Главными распорядителями бюджетных средств выступали администрация города и департамент городского хозяйства.
Источник финансирования: средства федерального бюджета.
Общая сумма на реализацию данного мероприятия в 2018 году составила 1 620 600,90 тыс. рублей.
В 2019 году предоставлялся иной межбюджетный трансферт                  по направлению: благоустройство общественных пространств.
Главным распорядителем бюджетных средств выступал департамент городского хозяйства.
Источник финансирования: средства федерального бюджета.
Общая сумма на реализацию данного мероприятия в 2019 году составила 7 067,40 тыс. рублей.
Список объектов, подлежащих благоустройству за счет иного межбюджетного трансферта бюджету города Красноярска                              на финансовое обеспечение подготовки города Красноярска                               к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года, представлен в приложении 15 к настоящей муниципальной программе.
Порядок и условия расходования иного межбюджетного трансферта бюджету города Красноярска на финансовое обеспечение подготовки города Красноярска к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года осуществлялся в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.
Перечень мероприятий подпрограммы 2 с указанием сроков исполнения, ожидаемых результатов представлен в приложении 1                        к настоящей муниципальной программе.

Подпрограмма 3 «Поддержка местных инициатив»

Паспорт подпрограммы 3

	Наименование подпрограммы
	«Поддержка местных инициатив»

	Исполнители мероприятий подпрограммы
	1) в 2018–2023 годах – департамент городского хозяйства;
с 2024 года до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта;
с 03.07.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
2) в 2018–2019 годах – управление молодежной политики;
в 2020–2023 годах – главное управление молодежной политики и туризма;
в 2024–2026 годах – главное управление молодежной политики;
3) администрации районов в городе;
4) муниципальные учреждения;
5) физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели

	Цель подпрограммы
	создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Красноярска;
формирование и поддержание высокого качества городской среды;
обеспечение уровня развития инфраструктуры и благоустройства города, необходимого 
для проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске

	Задачи подпрограммы
	поддержка молодежных инициатив (реализовывалась в 2018-2026 годах);
благоустройство и инфраструктурное развитие объектов в период подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 
2019 года в г. Красноярске;
улучшение архитектурно-художественного облика города;
организация мест отдыха граждан;
активизация участия жителей города 
в определении приоритетов расходования средств бюджета города

	Показатели результативности
	1) количество молодежных проектов, поддержанных в рамках конкурсов 
по оформлению городских пространств 
(в 2018–2026 годах);
2) количество номинаций конкурса «Самый благоустроенный район»; 
3) количество проектов, реализуемых в рамках инициативного бюджетирования (в 2019–
2021 годах);
4) количество победителей конкурса «Лучшая концепция озеленения территории»;
5) количество реализуемых инициативных проектов

	Сроки реализации подпрограммы
	2018–2030 годы

	Объемы и источники финансирования подпрограммы
	общий объем финансирования подпрограммы составляет 765 679,70 тыс. рублей*, 
в том числе:
764 613,44 тыс. рублей – средства бюджета города;
1 066,26 тыс. рублей – внебюджетные источники;
объем бюджетных ассигнований по годам реализации программы:
2018 год – 10 175,00 тыс. рублей, в том числе:
10 175,00 тыс. рублей – средства бюджета города;
2019 год – 51 199,41 тыс. рублей, в том числе:
51 199,41 тыс. рублей – средства бюджета города;
2020 год – 41 870,03 тыс. рублей, в том числе:
40 803,77 тыс. рублей – средства бюджета города;
1 066,26 тыс. рублей – внебюджетные источники;
2021 год – 74 227,31 тыс. рублей, в том числе:
74 227,31 тыс. рублей – средства бюджета города;
2022 год – 76 760,18 тыс. рублей, в том числе:
76 760,18 тыс. рублей – средства бюджета города;
2023 год – 87 213,47 тыс. рублей, в том числе:
87 213,47 тыс. рублей – средства бюджета города;
2024 год – 82 003,27 тыс. рублей, в том числе:
82 003,27 тыс. рублей – средства бюджета города;
2025 год – 90 810,48 тыс. рублей, в том числе:
90 810,48 тыс. рублей – средства бюджета города;
2026 год – 97 598,76 тыс. рублей*, в том 
числе:
97 598,76 тыс. рублей – средства бюджета города;
2027 год – 103 821,79 тыс. рублей *, в том 
числе:
103 821,79 тыс. рублей – средства бюджета города;
2028 год – 25 000,00 тыс. рублей *, в том 
числе:
25 000,00  тыс. рублей – средства бюджета города;
2029 год – 25 000,00 тыс. рублей *, в том 
числе:
25 000,00 тыс. рублей – средства бюджета города



[bookmark: Par83]*Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2027, 2028 годах будет уточнен после подведения итогов конкурсных отборов инициативных проектов.

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы 3

В рамках данной подпрограммы средства направлялись                             на поддержку архитектурных, художественных и ландшафтных проектов молодежи, ориентированных на оформление и создание знаково-символических мест города, улучшение качества городской среды. Конкурс позволял привлечь активных молодых людей                           к непосредственному участию в оформлении городских пространств                и изменении облика города; развивать проектную грамотность молодежи; сформировать сообщество молодых талантливых архитекторов, дизайнеров и художников для работы с федеральными, краевыми и муниципальными проектами по обустройству городских пространств.
Увеличение количества культурных объектов в рамках одного проекта позволяло благоустроить большее количество общественных пространств. Создание специфического пространства путем его оформления мобильными арт-объектами позволило создать особенную культурную, образовательную, досуговую, семейную и другие городские среды для жителей.
Одним из флагманских направлений грантового конкурса являлось создание арт-объектов по подготовке города к универсиаде 2019 года, формирование образа дружелюбного и гостеприимного Красноярска.            В Мастер-плане подготовки к проведению универсиады было предусмотрено функциональное направление «Образ Игр», которое отвечало за концепцию единого оформления спортивных объектов Универсиады и городского пространства г. Красноярска. Именно уникальное графическое решение оформления Игр придало целостный облик спортивным сооружениям, объектам инфраструктуры, площадям и улицам города, создало эмоциональный настрой и сформировало первые впечатления о городе.
Кроме того, данной подпрограммой предусматриваются средства на реализацию инициативных проектов в городе Красноярске.
Под данным определением понимается участие жителей города, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, общественных организаций в определении приоритетов расходования средств бюджета города на решение вопросов местного значения городского округа,                а также в их финансовом обеспечении.
Реализация инициативных проектов позволяет жителям самим инициировать, реализовывать и контролировать воплощение в жизнь не только типовых, но и оригинальных проектов, которые, по их мнению, способны улучшить качество жизни в городе.

2. Основные цели, задачи, сроки выполнения и показатели 
результативности подпрограммы 3

Основные цели:
создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Красноярска;
формирование и поддержание высокого качества городской среды;
обеспечение уровня развития инфраструктуры и благоустройства города, необходимого для проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске (реализовывалась в 2018–                  2019 годах).
Задачи:
поддержка молодежных инициатив (реализовывалась в 2018–                2026 годах);
благоустройство и инфраструктурное развитие объектов в период подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады                     2019 года в г. Красноярске (реализовывалась в 2018–2019 годах);
улучшение архитектурно-художественного облика города;
организация мест отдыха граждан;
активизация участия жителей города в определении приоритетов расходования средств бюджета города.
Срок выполнения: 2018–2030 годы.
Показатели результативности рассчитываются в соответствии                 с методикой измерения и расчета целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности городского самоуправления                               по формированию современной городской среды», утвержденной приказом департамента  городского хозяйства администрации города                        от 24.08.2026 № 67-жкх.
Сведения о показателях результативности с расшифровкой плановых значений по годам представлены в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.

3. Механизм реализации подпрограммы 3

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии                                     с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города Красноярска.
Источником финансирования являются средства бюджета города  и внебюджетные источники.
Объем средств бюджета города определяется решением Красноярского городского Совета депутатов «О бюджете города                     на текущий год и плановый период» и постановлением администрации города о поддержке инициативных проектов в городе Красноярске                      на текущий год.
Организационные механизмы, механизм финансирования                         и контроля за эффективным и целевым использованием средств бюджета города, а также критерии и порядок выбора исполнителей мероприятий подпрограммы определены соответствующими нормативными правовыми актами города Красноярска.
Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета в рамках реализации мероприятий 3.6, 3.7, 3.9 подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Мероприятие 3.1 «Финансовое обеспечение части затрат социально ориентированных некоммерческих организаций,                                                       не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, – победителей конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики по оформлению городских пространств на территории города Красноярска» реализовывалось в соответствии с постановлением администрации города Красноярска от 28.06.2012 № 283 «О порядке определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат, связанных с реализацией для жителей города социальных проектов в сфере молодежной политики».
Мероприятие 3.2 «Предоставление грантов физическим лицам – победителям конкурса социальных проектов в сфере молодежной поли-тики по оформлению городских пространств на территории города Красноярска», мероприятие 3.3 «Организация и проведение конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики по оформлению городских пространств на территории города Красноярска» реализовывались в соответствии с постановлением администрации города Красноярска от 06.07.2017 № 436 «Об утверждении Положения  о порядке предоставления грантов в форме субсидий физическим лицам – победителям конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики по оформлению городских пространств на территории города Красноярска».
В 2018–2025 годах на основании постановления администрации города Красноярска от 17.03.2014 № 136 «О проведении ежегодного конкурса «Самый благоустроенный район города Красноярска» осуществлялись следующие мероприятия:
мероприятие 3.4 «Предоставление грантов победителям ежегодного конкурса «Самый благоустроенный район города Красноярска» – физическим лицам»;
мероприятие 3.5 «Предоставление грантов юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также государственным                                       и муниципальным учреждениям (за исключением казенных) – победителям ежегодного конкурса «Самый благоустроенный район города Красноярска»;
мероприятие 3.7 «Капитальный ремонт, ремонт объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства за счет средств призового фонда ежегодного конкурса «Самый благоустроенный район города Красноярска».
С 2026 года в соответствии с постановлением администрации города Красноярска от 27.05.2025 № 411 «О проведении ежегодного конкурса «Самый благоустроенный район города «Красноярска» реализуются следующие мероприятия:
мероприятие 3.5 «Предоставление грантов юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также государственным                          и муниципальным учреждениям (за исключением казенных) – победителям ежегодного конкурса «Самый благоустроенный район города Красноярска»;
мероприятие 3.7 «Капитальный ремонт, ремонт объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства за счет средств призового фонда ежегодного конкурса «Самый благоустроенный район города Красноярска»;
мероприятие 3.10 «Предоставление премии Главы города победителям ежегодного конкурса «Самый благоустроенный район города Красноярска» – физическим лицам».
Мероприятие 3.6 «Реализация проектов инициативного бюджетирования, выбранных на конкурсной основе» было реализовано в 2019–2021 годах в соответствии с постановлением администрации города от 25.05.2018 № 357 «Об инициативном бюджетировании                         в городе Красноярске» и другими нормативно-правовыми актами города Красноярска. 
Вместо мероприятия 3.6 в соответствии с решением Красноярского городского Совета депутатов от 16.06.2021 № 12-166 «Об инициативных проектах в городе Красноярске» и другими нормативно-правовыми актами города Красноярска с 2022 года реализуется мероприятие 3.9 «Реализация инициативных проектов».
Мероприятие 3.8 «Предоставление грантов победителям конкурса «Лучшая концепция озеленения территории» реализуется                                  в соответствии с:

постановлением администрации города Красноярска от 02.12.2020 № 957 «О проведении конкурса «Лучшая концепция озеленения территории»;
постановлением администрации города Красноярска от 24.02.2021 № 113 «Об утверждении Положения о порядке предоставления грантов                     в форме субсидий из бюджета города победителям конкурса «Лучшая концепция озеленения территории».
Сведения о показателях результативности с расшифровкой плановых значений по годам представлены в приложении 3 к настоящей муниципальной программе. Значения показателей результативности сформированы согласно методике, утвержденной приказом департамента городского хозяйства администрации города от 24.08.2026 № 67-жкх.

4. Характеристика мероприятий подпрограммы 3

Мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение части затрат социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, – победителей конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики                         по оформлению городских пространств на территории города Красноярска.
Мероприятие предполагало выявление и поддержку                                на конкурсной основе проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере пространственно-архитектурного оформления города Красноярска. В ходе реализации данного направления планировалось появление мобильных арт-объектов, которые бы эффективно изменяли пространство и создавали необходимые условия для самореализации жителей и гостей города Красноярска и демонстрации ими своих творческих, интеллектуальных, спортивных инициатив.
В ходе реализации мероприятия в 2018 году получили поддержку семь молодежных проектов.
Главный распорядитель бюджетных средств – управление молодежной политики.
Исполнители мероприятия: муниципальное молодежное автономное учреждение «Центр авторского самоопределения молодежи «Зеркало» (далее – ММАУ ЦАСМ «Зеркало»), деятельность которого координировало управление молодежной политики, юридические лица.
Источник финансирования: бюджет города Красноярска.
Общая сумма на реализацию данного мероприятия в 2018 году составила 3 500,00 тыс. рублей.
Мероприятие 3.2. Предоставление грантов физическим лицам – победителям конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики по оформлению городских пространств на территории города Красноярска.
В рамках мероприятия в 2018–2026 годах предоставлялись субсидии в форме грантов из бюджета города физическим лицам                              в возрасте 18–35 лет, чьи проекты были признаны победителями конкурса молодежных проектов по оформлению городских пространств. 
Главный распорядитель бюджетных средств: в 2018–2019 годах – управление молодежной политики, в 2020–2023 годах – главное управление молодежной политики и туризма, в 2024–2026 годах – главное управление молодежной политики.
Исполнители мероприятия: ММАУ ЦАСМ «Зеркало», главное управление молодежной политики, физические лица.
Источник финансирования: бюджет города Красноярска.
Общая сумма на реализацию данного мероприятия составляет      14 266,42 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 850,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 900,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 800,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 900,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 700,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 800,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 800,00 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 716,42 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 800,00 тыс. рублей.
Мероприятие 3.3. Организация и проведение конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики по оформлению городских пространств на территории города Красноярска.
В рамках указанного мероприятия в 2018–2026 годах организованы конкурсы по оформлению городских пространств.
Проведение творческого погружения с участием специалистов отрасли «Молодежная политика» позволило сформировать деятельный творческий молодежный актив конкурса, способный качественно решать задачи развития городских пространств, а также сформировать  у участников конкурса устойчивое чувство принадлежности к городу Красноярску, что позволило решить приоритетную стратегическую задачу социально-экономического развития города по созданию условий для включения молодежи как активного субъекта общественных отношений в социально-экономические процессы города через развитие и интеграцию молодежного потенциала.
Главный распорядитель бюджетных средств: в 2018–2019 годах – управление молодежной политики, в 2020–2023 годах – главное управление молодежной политики и туризма, в 2024–2026 годах – главное управление молодежной политики.
Исполнители мероприятия: ММАУ ЦАСМ «Зеркало», главное управление молодежной политики, физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.
Источник финансирования: бюджет города Красноярска.
Общая сумма на реализацию данного мероприятия составляет             2 049,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 500,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 200,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 49,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 200,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 300,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 200,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 200,00 тыс. рублей;
в 2025 году – 200,00 тыс. рублей;
в 2026 году – 200,00 тыс. рублей.
Мероприятие 3.4. Предоставление грантов победителям ежегодного конкурса «Самый благоустроенный район города Красноярска» – физическим лицам.
Главный распорядитель бюджетных средств: в 2018–2023 годах – департамент городского хозяйства, с 2024 года – департамент городского хозяйства и транспорта.
Исполнители мероприятия: департамент городского хозяйства                           и транспорта, физические лица.
Источник финансирования: бюджет города Красноярска.
Общая сумма на реализацию данного мероприятия составляет 17 751,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 595,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 2 289,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 2 508,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 402,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 509,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 2 521,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 2 481,00 тыс. рублей;
в 2025 году – 2 446,00 тыс. рублей.
Реализация мероприятия завершена в 2025 году.
Мероприятие 3.5. Предоставление грантов победителям ежегодного конкурса «Самый благоустроенный район города Красноярска»:
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям;
государственным (муниципальным) учреждениям                                   (за исключением казенных учреждений).
Главный распорядитель бюджетных средств: в 2018–2023 годах – департамент городского хозяйства, с 2024 года до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта, с 03.07.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
Исполнители мероприятия: 2018–2023 годы – департамент городского хозяйства, с 2024 года до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта, с 03.07.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, юридические лица, индивидуальные предприниматели.
Источник финансирования: бюджет города Красноярска.
Общая сумма на реализацию данного мероприятия составляет   105 722,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 4 730,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 16 299,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 9 615,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 9 733,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 9 164,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 10 101,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 9 546,00 тыс. рублей;
в 2025 году – 9 804,00 тыс. рублей;
в 2026 году – 2 160,00 тыс. рублей;
в 2027 году – 8 190,00 тыс. рублей;
в 2028 году – 8 190,00 тыс. рублей;
в 2029 году – 8 190,00 тыс. рублей.
Мероприятие 3.6. Реализация проектов инициативного бюджетирования, выбранных на конкурсной основе.
Главные распорядители бюджетных средств – администрации районов в городе.
Исполнители мероприятия: администрации районов в городе, физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.
Источник финансирования: бюджет города Красноярска, внебюджетные источники.
Общая сумма на реализацию данного мероприятия составляет             92 994,10 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 31 511,41 тыс. рублей;
в 2020 году – 16 710,38 тыс. рублей;
в 2021 году – 44 772,31 тыс. рублей.
Мероприятие 3.7. Капитальный ремонт, ремонт объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства за счет средств призового фонда ежегодного конкурса «Самый благоустроенный район города Красноярска».
Главный распорядитель бюджетных средств: в 2020–2023 годах – департамент городского хозяйства, с 2024 года до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта, с 03.07.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
Исполнители мероприятия: 2020–2023 годы – департамент городского хозяйства, с 2024 года до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта, с 03.07.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, с 2020 года              до 03.07.2026 – МКУ «УДИБ», с 03.07.2026 – МКУ «Управление ЖКХиБ», юридические лица, индивидуальные предприниматели.
Источник финансирования: бюджет города Красноярска.
Общая сумма на реализацию данного мероприятия составляет 60 321,08 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году – 6 287,65 тыс. рублей;
в 2021 году – 6 620,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 6 478,05 тыс. рублей;
в 2023 году – 4 022,50 тыс. рублей;
в 2024 году – 5 723,38 тыс. рублей;
в 2025 году – 5 369,50 тыс. рублей;
в 2026 году – 6 455,00 тыс. рублей;
в 2027 году – 6 455,00 тыс. рублей;
в 2028 году – 6 455,00 тыс. рублей;
в 2029 году – 6 455,00 тыс. рублей.
Мероприятие 3.8. Предоставление грантов победителям конкурса «Лучшая концепция озеленения территории».
Главные распорядители бюджетных средств – администрации районов в городе.
Исполнители мероприятия: администрации районов в городе, физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.
Источник финансирования: бюджет города Красноярска.
Общая сумма на реализацию данного мероприятия составляет 61 214,89 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году – 4 900,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 9 600,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 9 800,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 9 900,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 4 900,00 тыс. рублей;
в 2025 году – 2 700,00 тыс. рублей;
в 2026 году – 4 414,89 тыс. рублей.
в 2027 году – 5 000,00 тыс. рублей;
в 2028 году – 5 000,00 тыс. рублей;
в 2029 году – 5 000,00 тыс. рублей.
Мероприятие 3.9. Реализация инициативных проектов.
Главные распорядители бюджетных средств – администрации районов в городе.
Исполнители мероприятия: администрации районов в городе, физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.
Источник финансирования: бюджет города Красноярска.
Общая сумма на реализацию данного мероприятия составляет 386 441,21 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2022 году – 45 809,13 тыс. рублей;
в 2023 году – 58 668,97 тыс. рублей;
в 2024 году – 57 352,89 тыс. рублей;
в 2025 году – 68 574,56 тыс. рублей;
в 2026 году – 77 213,87 тыс. рублей;
в 2027 году – 78 821,79 тыс. рублей.
Мероприятие 3.10. Предоставление премии Главы города победителям ежегодного конкурса «Самый благоустроенный район города Красноярска» – физическим лицам.
Главный распорядитель бюджетных средств: с 01.01.2026                      до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта,                 с 03.07.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства                           и благоустройства.
Исполнители мероприятия: с 01.01.2026 до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта, с 03.07.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, физические лица.
Источник финансирования: бюджет города Красноярска.
Общая сумма на реализацию данного мероприятия составляет     21 420,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2026 году – 5 355,00 тыс. рублей;
в 2027 году – 5 355,00 тыс. рублей;
в 2028 году – 5 355,00 тыс. рублей;
в 2029 году – 5 355,00 тыс. рублей.
Премии Главы предоставляются победителям конкурса – физическим лицам в целях поощрения за улучшение благоустройства             и озеленения города, распространения положительного опыта работы          в сфере благоустройства в районах города, а также формирования                    и поддержания высокого качества городской среды.
Реализация мероприятий 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 осуществляется в соответствии с правовыми актами администрации города.
Перечень мероприятий подпрограммы 3 с указанием сроков исполнения, ожидаемых результатов представлен в приложении 1                      к настоящей муниципальной программе.

VII. Отдельные мероприятия муниципальной программы

Отдельное мероприятие 1. Благоустройство мест массового отдыха населения города.
Основные цели: 
создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Красноярска;
формирование и поддержание высокого качества городской               среды;
обеспечение уровня развития инфраструктуры и благоустройства города, необходимого для проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.
Сроки выполнения: 2017–2018 годы.
В 2017–2018 годах проведено благоустройство парка «Сибсталь», в ходе которого обустроены пешеходные, беговые и велосипедные дорожки, а также различные зоны отдыха: песочницы; площадки                   для пляжного футбола; площадки под карусели, площадки под качели; площадь с клумбой. Восстановлена центральная аллея парка, проведены оснащение спортивного ядра парка турниками, обустройство детской              и танцевальной (сцена) площадок, асфальтирование прилежащей                  к танцевальной площадке территории, установка туалета и обустройство входной группы стендами и афишами, установка малых архитектурных форм – лавки и урны.
По завершении благоустройства на территории парка                            на регулярной основе проводились широкомасштабные культурно-массовые и оздоровительные мероприятия районного и общегородского масштаба. На период проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске парк «Сибсталь» стал настоящей точкой притяжения для жителей и гостей нашего города.
Объем средств бюджета города определялся решением Красноярского городского Совета депутатов от 19.12.2017 № 21-255                  «О бюджете города на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов». 
Организационные механизмы, механизм финансирования                       и контроля за эффективным и целевым использованием средств бюджета города, а также критерии и порядок выбора исполнителя определялись соответствующими нормативными правовыми актами.
Главным распорядителем бюджетных средств являлась администрация города Красноярска.
Исполнители мероприятия: муниципальное автономное учреждение «Центр реализации социальных проектов», деятельность которого в 2018 году координировал департамент Главы города, юридические лица, индивидуальные предприниматели.
Источник финансирования: средства бюджета города.
Общая сумма на реализацию данного мероприятия составила 8 775,22 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 8 775,22 тыс. рублей.
Сведения о показателях результативности с расшифровкой фактических значений представлены в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.
Отдельное мероприятие 2. Капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных проездов.
Основные цели:
сохранение технико-эксплуатационных характеристик внутриквартальных проездов, в том числе и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
обеспечение доступа к придомовой территории специализированного транспорта.
Сроки выполнения: 2018, 2020–2026 годы.
В рамках данного отдельного мероприятия проводился капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, благоустройство которых проведено в 2017– 2024 годах.
Начиная с 2025 года, в рамках данного мероприятия проводится ремонт внутриквартальных проездов, в том числе и проездов                            к дворовым территориям многоквартирных домов.
В 2018 году, 2020–2026 годах капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных проездов проводился и за счет средств бюджета города.
Объем средств бюджета города на реализацию данного мероприятия определяется решением Красноярского городского Совета депутатов «О бюджете города на текущий год и плановый период».
Главные распорядители бюджетных средств – администрации районов в городе.
Исполнители мероприятия: администрации районов в городе, физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.
Источник финансирования: бюджет города Красноярска.
Мероприятие реализуется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию отдельного мероприятия 2 составляет 809 645,40 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 116 870,22 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 42 650,32 тыс. рублей;
2021 год – 80 898,57 тыс. рублей;
2022 год – 5 788,90 тыс. рублей;
2023 год – 103 510,02 тыс. рублей;
2024 год – 117 586,01 тыс. рублей;
2025 год – 104 876,53 тыс. рублей;
2026 год – 237 464,83 тыс. рублей.
Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета города в рамках реализации данного отдельного мероприятия осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
В целом в 2018 году, 2020–2025 годах фактически отремонтированы 726 проездов. В 2026 году планируется отремонтировать 136 проездов.
С 2027 года мероприятие будет реализовываться в рамках муниципальной программы «Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования и развитие дорожного комплекса                     в городе Красноярске».
Сведения о показателях результативности с расшифровкой плановых значений по годам представлены в приложении 3 к настоящей муниципальной программе. 
Значения показателей результативности сформированы согласно методике, утвержденной приказом департамента городского хозяйства администрации города от 24.08.2026 № 67-жкх.
Отдельное мероприятие 3. Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска.
Основные цели:
сохранение технико-эксплуатационных характеристик проездов               к дворовым территориям многоквартирных домов;
обеспечение доступа к придомовой территории специализированного транспорта;
Срок выполнения: 2022 год.
В рамках данного отдельного мероприятия проводился капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, благоустройство которых проводилось                    в 2017–2021 годах. 
В 2022 году капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов проводился за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска.
Объем средств бюджета города определялся решением Красноярского городского Совета депутатов от 21.12.2021 № 15-208              «О бюджете города на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов».
Главными распорядителями бюджетных средств являлись администрации районов в городе.
Исполнители мероприятия: администрации районов в городе, физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.
Источник финансирования: бюджет города Красноярска.
Общая сумма на реализацию данного мероприятия составляет 102 365,82 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год – 102 365,82 тыс. рублей.
Мероприятие реализовывалось в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета города в рамках реализации данного отдельного мероприятия осуществлялся в соответствии с бюджетным законодательством, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
В 2022 году проведен ремонт 116 проездов. Капитальный ремонт  и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов           за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска  в 2023–2029 годах проводить не планируется.
Отдельное мероприятие 4. Реализация мероприятия                             по благоустройству сквера «Серебряный» за счет средств пожертвования Фонда развития Енисейской Сибири.
Основные цели:
создание комфортной среды для отдыха и спортивных мероприятий;
формирование и поддержание высокого качества городской среды.
Срок выполнения: 2026 год.
В соответствии с распоряжением администрации города                         Красноярска от 26.01.2026 № 20-р департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства определен органом, ответственным за обеспечение использования пожертвования от Фонда развития Енисейской Сибири.
Объем средств на реализацию отдельного мероприятия 4 за счет средств пожертвования Фонда развития Енисейской Сибири в 2026 году составляет 150 000,00 тыс. рублей.
Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета города в рамках реализации данного отдельного мероприятия осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
В рамках данного отдельного мероприятия планируется выполнение работ по благоустройству сквера «Серебряный» в рамках подготовки к 400-летнему юбилею города Красноярска.
В рамках благоустройства планируется:
обновление пешеходных дорожек с использованием долговечных материалов; 
монтаж современного энергоэффективного освещения и системы видеонаблюдения; 
обустройство детских и спортивных площадок с безопасным покрытием; 
создание зон тихого отдыха, велодорожек и мест для выгула собак; 
озеленение (высадка деревьев, кустарников и цветников); 
установка малых архитектурных форм (скамейки, урны, арт-объекты).
Главный распорядитель бюджетных средств: с 01.01.2026                              до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта,               с 03.07.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства                       и благоустройства.
Исполнители мероприятия: с 01.01.2026 до 03.07.2026 –              МКУ «УДИБ», с 03.07.2026 – МКУ «Управление ЖКХиБ».
Источник финансирования: средства бюджета города.
Общая сумма на реализацию данного мероприятия составляет  150 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2026 год – 150 000,00 тыс. рублей.
Отдельное мероприятие 5. Благоустройство дворовых территорий.
Основные цели:
повышение активности населения в решении вопросов местного значения;
формирование и поддержание высокого качества городской среды.
Сроки выполнения: 2027–2029 годы.
В 2027 году планируется выполнить работы по благоустройству                        2 дворовых территорий.
В рамках благоустройства будет выполнено асфальтирование, устройство пешеходной дорожки.
Главные распорядители бюджетных средств – администрации районов.
Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета города в рамках реализации отдельного мероприятия осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального            и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, а также порядок и форма трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ представлен                     в приложении 12 к настоящей муниципальной программе.
Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся                         в благоустройстве в 2027 году, представлен в приложении 13                           к настоящей муниципальной программе.
Источник финансирования: средства краевого бюджета, средства бюджета города Красноярска, внебюджетные средства.
Общая сумма на реализацию мероприятия составляет                     2 230,04 тыс. рублей, в том числе по годам:
2027 год – 2 100,04 тыс. рублей;
2028 год – 65,00 тыс. рублей;
2029 год – 65,00 тыс. рублей.
Согласно методике, утвержденной приказом департамента городского хозяйства администрации города от 24.08.2026 № 67-жкх, результат реализации отдельного мероприятия 5 влияет на достижение показателя результативности 2 подпрограммы 1 «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов.».
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