Приложение 3

к постановлению

администрации

города Красноярска

от ____________ № _________

«Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-

коммунального хозяйства

и дорожного комплекса

города Красноярска»

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, планируемых к реализации в рамках подготовки к 400-летию города Красноярска

Тыс. рублей

| № п/п | Наименование объекта | Бюджетные ассигнования |  |  | Бюджетные ассигнования |  |  | Бюджетные ассигнования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 2026 год |  |  | на 2027 год |  |  | на 2028 год |  |  |
|  |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | бюджет города | вышестоящие бюджеты |  | бюджет города | вышестоящие бюджеты |  | бюджет города | вышестоящие бюджеты |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего | 2 378 610,22 | 2 125 579,12 | 253 031,10 | 1 552 111,54 | 1 552 111,54 | 0,00 | 328 329,35 | 328 329,35 | 0,00 |
| 2 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Красноярска | 2 378 610,22 | 2 125 579,12 | 253 031,10 | 1 552 111,54 | 1 552 111,54 | 0,00 | 328 329,35 | 328 329,35 | 0,00 |
| 2.1.1 | Благоустройство улиц, пешеходных и парковых колец, въездов в город (комплекс дорожных работ по ул. Красноярский рабочий на участке от Предмостной площади до пересечения с ул. Кольцевой в районе д. 157 по пр. им. газеты Красноярский рабочий) | 196 840,00 | 196 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Благоустройство парка «Гвардейский» (жилой район «Зеленая Роща») | 238 000,00 | 238 000,00 | 0,00 | 238 000,00 | 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Благоустройство прилегающих территорий к остановочным пунктам первого этапа скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 000,00 | 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Модернизация ранее благоустроенных общественных пространств (2026 год: сквер Фестивальный; сквер Слобода Весны, ул. Алексеева, д. 115; сквер Журналистов, пр-т Металлургов; сквер Юнга по ул. Шевченко, 60; сквер по ул. Устиновича, 1; сквер по пр-ту Металлур- гов, 55; сквер Одесский по ул. Одесская, 5–7; сквер у Красноярского цирка, проспект им. Газеты «Красноярский рабочий», д. 153; 2027 год: сквер по ул. Королева – ул. Кольцевая (на Панюковке); сквер по ул. 2-й Ботанической; сквер по пр-ту Комсомольско-му, 23; сквер Сиреневый по ул. Копыло- ва, 76; сквер по ул. Железнодорожников, 10; сквер Универсиады, ул. Свердловская, д. 101–109) | 130 790,00 | 130 790,00 | 0,00 | 141 250,00 | 141 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5 | Капитальный ремонт многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации, в рамках исполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (реставрация объектов культурного наследия) | 50 743,46 | 50 743,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6 | Благоустройство ул. Копылова с обустройством тротуарной части | 199 698,86 | 199 698,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7 | Капитальный ремонт ул. Годенко | 93 013,62 | 93 013,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8 | Обследование мостовых и искусственных сооружений (надземный пешеходный переход через ул. Копылова; подземный пешеходный переход по ул. Александра Матросова, 4; подземный пешеходный переход по ул. Александра Матросова, 14а) | 1 668,30 | 1 668,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.9 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт мостовых и искусственных сооружений (вантовый мост от площади Мира в районе нежилого здания по пр. Мира, 2 Б до острова Татышев; пешеходный переход через ул. Карла Маркса в районе Красноярской краевой филармонии в г. Красноярске; надземный пешеходный переход через ул. Копылова; подземный пешеходный переход по ул. Александра Матросова, 4; подземный пешеходный переход по ул. Александра Матросова, 14а) | 53 650,00 | 53 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.10 | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов | 304 228,74 | 304 228,74 | 0,00 | 166 532,19 | 166 532,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.11 | Приобретение специализированной техники | 218 769,35 | 218 769,35 | 0,00 | 218 769,35 | 218 769,35 | 0,00 | 218 769,35 | 218 769,35 | 0,00 |
| 2.1.12 | Ликвидация несанкционированных свалок | 187 434,64 | 187 434,64 | 0,00 | 109 560,00 | 109 560,00 | 0,00 | 109 560,00 | 109 560,00 | 0,00 |
| 2.1.13 | Организация (строительство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнерного оборудования | 131 429,22 | 131 429,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.14 | Разработка проектной документации на благоустройство общественной территории «Набережная Площади первых» (в районе Предмостной площади) и выполнение строительно-монтажных работ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.15 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт подземного пешеходного перехода (в районе нежилого здания № 22 по ул. Ленина) | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.16 | Устройство архитектурно-художественной подсветки (проспект Мира, 5) | 13 090,00 | 13 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.17 | Благоустройство поперечных улиц в центральной части города (выполнение комплекса дорожных работ на ул. Сурикова) | 298 000,00 | 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.18 | Перевод частных домовладений на территориях города Красноярска и деревни Песчанки с печным и угольным отоплением на более экологичные виды отопления, включая модернизацию систем угольного отопления | 256 754,03 | 3 722,93 | 253 031,10 |  |  |  |  |  |  |