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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	16.09.2026
	№ 912


​
Об утверждении Технического задания на корректировку 
инвестиционной программы ООО «КрасКом» в сфере водоснабжения 
и водоотведения левобережной и правобережной частей г. Красноярска и иных муниципальных образований Красноярского края 
на 2024–2028 годы


В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                     в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении  и водоотведении», Правилами разработки, согласования, утверждения  и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение                             и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641, руководствуясь ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Техническое задание на корректировку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс»  в сфере водоснабжения и водоотведения левобережной                                и правобережной частей г. Красноярска и иных муниципальных образований Красноярского края на 2024–2028 годы, утвержденной приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 06.12.2023 № 48-н, согласно приложению.
2. Настоящее постановление разместить в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Красноярска» (PRAVO-ADMKRSK.RU) и на официальном сайте администрации города Красноярска.


Глава города			                                                  С.В. Верещагин


Приложение 
к постановлению 
администрации
города Красноярска
от ____________ № _________



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на корректировку инвестиционной программы ООО «КрасКом»
в сфере водоснабжения и водоотведения левобережной 
и правобережной частей г. Красноярска и иных муниципальных 
образований Красноярского края на 2024–2028 годы
 
1. Внести в Перечень объектов капитального строительства левобережной и правобережной частей города Красноярска и иных муниципальных образований Красноярского края инвестиционной программы ООО «КрасКом» в сфере водоснабжения и водоотведения левобережной и правобережной частей г. Красноярска и иных муниципальных образований Красноярского края на 2024–2028 годы, утвержденной приказом министерства промышленности, энергетики         и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 06.12.2023 № 48-н, следующие изменения:
1) строки 1.13–1.19, 1.46 исключить; 
2) строки 1.20, 1.26–1.29, 1.33, 1.37–1.39, 1.44, 1.47, 1.52, 1.58 изложить в следующей редакции:

	«1.20
	Жилой дом № 1, инженерное обеспечение, 
по ул. Маршала Малиновского 
в г. Красноярске
	Красноярский край, 
г. Красноярск, Советский район, 
[bookmark: _GoBack]ул. Маршала Малиновского
	160,750
	160,750
	2027

	1.26
	Комплекс жилых домов с инженерным обеспечением, расположенный 
по адресу: 
г. Красноярск, жилой массив «Нанжуль-Солнечный». Жилой дом № 1
	г. Красноярск, жилой массив «Нанжуль-Солнечный». Жилой дом № 1
	73,728
	73,728
	2027

	1.27
	Комплекс жилых домов с инженерным обеспечением, расположенный 
по адресу: 
г. Красноярск, жилой массив «Нанжуль-Солнечный». Жилой дом № 2
	г. Красноярск, жилой массив «Нанжуль-Солнечный». Жилой дом № 2
	25,320
	25,320
	2027

	1.28
	Комплекс жилых домов с инженерным обеспечением, расположенный 
по адресу: 
г. Красноярск, жилой массив «Нанжуль-Солнечный». Жилой дом № 3
	г. Красноярск, жилой массив «Нанжуль-Солнечный». Жилой дом № 3
	57,216
	57,216
	2027

	1.29
	Комплекс жилых домов с инженерным обеспечением, расположенный 
по адресу: 
г. Красноярск, жилой массив «Нанжуль-Солнечный». Жилой дом № 4
	г. Красноярск, жилой массив «Нанжуль-Солнечный». Жилой дом № 4
	58,584
	58,584
	2027

	1.33
	Общеобразовательная школа в 5 мкрн жилого района «Солнечный»
	Красноярский край, 
г. Красноярск, Советский район
	80,108
	59,168
	2027

	1.37
	Детская школа искусств 
в микрорайоне «Северный»
	Красноярский край, 
г. Красноярск, Советский район
	14,820
	14,820
	2028

	1.38
	Жилой дом № 1 
с подземной автостоянкой, расположенный 
на пересечении улиц Молокова 
и Авиаторов 
в Советском районе 
г. Красноярска
	на пересечении улиц Молокова 
и Авиаторов 
в Советском районе 
г. Красноярска
	281,100
	281,100
	2028

	1.39
	Жилой дом № 2 
с подземной автостоянкой, расположенный 
на пересечении улиц Молокова 
и Авиаторов 
в Советском районе 
г. Красноярска
	на пересечении улиц Молокова 
и Авиаторов 
в Советском районе 
г. Красноярска
	308,220
	308,220
	2028

	1.44
	Жилой дом № 10 
со встроенными помещениями и инженерное обеспечение. Микрорайон Нанжуль-Солнечный г. Красноярск
	Красноярский край, 
г. Красноярск, микрорайон «Нанжуль-Солнечный», кадастровый номер земельного участка 24:50:0400397:8437
	123,168
	120,288
	2027

	1.47
	Многоквартирный жилой дом 
со встроенными нежилыми помещениями 
и подземной автостоянкой
	г. Красноярск,
ул. Партизана Железняка
	423,744
	423,744
	2028

	1.52
	Жилой дом № 1
по адресу:
г. Красноярск, 
ул. Шахтеров, 16
	Красноярский край, 
г. Красноярск,
ул. Шахтеров, 16
	290,604
	290,604
	2027

	1.58
	Нежилое здание 
	г. Красноярск, 
ул. Аэровокзальная, 7 б
	18,320
	18,320
	2027»



3) дополнить строками 1.61–1.68 следующего содержания:

	«1.61
	«Ледовый дворец 
по адресу: 
г. Красноярск, 
ул. Светлова»
	земельный участок, 
г. Красноярск, 
ул. Светлова 2
	54,940
	42,440
	2028

	1.62
	Мариинская женская гимназия 
на 525 учащихся 
с интернатом 
на 150 мест 
в г. Красноярске
	Красноярский край, 
г. Красноярск, 
ул. Малиновского
	120,010
	120,010
	2027

	1.63
	«Торгово-развлекательный комплекс»
	г. Красноярск, Советский район, мкр. Солнечный
	31,400
	31,400
	2027

	1.64
	Комплекс жилых домов с инженерным обеспечением, расположенный 
по адресу: 
г. Красноярск, жилой массив «Нанжуль-Солнечный». Жилой дом № 1, 1 этап
	г. Красноярск, жилой массив «Нанжуль-Солнечный»
	252,282
	247,932
	2028

	1.65
	Комплекс жилых домов с инженерным обеспечением, расположенный 
по адресу:
г. Красноярск, жилой массив «Нанжуль-Солнечный». Жилой дом № 2, 2 этап
	г. Красноярск, жилой массив «Нанжуль-Солнечный»
	240,705
	236,976
	2028

	1.66
	Комплекс жилых домов с инженерным обеспечением, расположенный 
по адресу: 
г. Красноярск, жилой массив «Нанжуль-Солнечный».
Жилой дом № 3, 
3 этап
	г. Красноярск, жилой массив «Нанжуль-Солнечный»
	93,213
	91,260
	2028

	1.67
	Комплекс жилых домов с инженерным обеспечением, расположенный 
по адресу: 
г. Красноярск, жилой массив «Нанжуль-Солнечный».
Жилой дом № 4, 
4 этап
	г. Красноярск, жилой массив «Нанжуль-Солнечный»
	135,558
	132,984
	2028

	1.68
	Поликлиника 
в мкр. Солнечный 
г. Красноярска
	Российская Федерация, Красноярский край, 
г. Красноярск, Советский район, жилой район «Солнечный», мкр. VI, 
участок № 1
	22,070
	22,070
	2028»


4) строку «Итого по Советскому району» изложить в следующей редакции:
	
	«Итого по Советскому району
	5 283,252
	6 091,509»
	



5) строки 2.12, 2.13, 2.15, 2.34, 2.38, 2.39 исключить; 
6) строки 2.16–2.19, 2.40 изложить в следующей редакции:

	«2.16
	«10-й квартал жилого района Солонцы-2» 
в Центральном районе 
г. Красноярска, жилой дом № 7
	10-й квартал жилого района Солонцы-2 
в Центральном районе 
г. Красноярска
	256,797
	209,277
	2028

	2.17
	«10-й квартал жилого района Солонцы-2» 
в Центральном районе 
г. Красноярска, жилой дом № 8
	10-й квартал жилого района Солонцы-2 
в Центральном районе 
г. Красноярска
	247,351
	215,214
	2028

	2.18
	«10-й квартал жилого района Солонцы-2» 
в Центральном районе 
г. Красноярска, жилой дом № 11
	10-й квартал жилого района Солонцы-2 
в Центральном районе 
г. Красноярска
	286,149
	256,848
	2028

	2.19
	«10-й квартал жилого района Солонцы-2» 
в Центральном районе 
г. Красноярска, жилой дом № 12
	10-й квартал жилого района Солонцы-2 
в Центральном районе 
г. Красноярска
	253,898
	218,772
	2028

	2.40
	Жилой дом 
с инженерным обеспечением 
по адресу: 
г. Красноярск, 
ул. Абытаевская – 
ул. Линейная
	Красноярский край, 
г. Красноярск, 
ул. Шахтеров, 
ул. Абытаевская
	151,608
	151,608
	2027»



7) строку «Итого по Центральному району» изложить в следующей редакции:

	«Итого по Центральному району
	2 998,832
	2 672,117»
	



8) строку 3.18 исключить;
9) строку 3.7 изложить в следующей редакции:

	«3.7
	Жилой дом № 2 
со встроенными нежилыми помещениями 
и автостоянкой, расположенный 
в жилом комплексе «Равновесие» 
по адресу: 
г. Красноярск, Железнодорожный район,
ул. Телевизорная
	г. Красноярск, Железнодорожный район, 
ул. Телевизорная
	299,940
	299,940
	2028»



10) дополнить строкой 3.32 следующего содержания:

	«3.32
	Нежилое здание (гостиница)
	г. Красноярск, ул. Красной Гвардии, 23
	18,140
	18,140
	2027»



11) строку «Итого по Железнодорожному району» изложить                          в следующей редакции:

	«Итого по Железнодорожному району
	2 947,694
	2 947,694»
	



12) строки 4.52–4.69, 4.84–4.88, 4.98–4.108, 4.129 исключить;
13) строки 4.1, 4.15, 4.25, 4.36, 4.38, 4.41, 4.116–4.118, 4.124, 4.128, 4.131, 4.132 изложить в следующей редакции:

	«4.1
	Объекты капитального строительства
	г. Красноярск, Октябрьский район
	0,000
	4 783,864
	2024–2028

	4.15
	Жилой комплекс 
со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, 
с подземной автостоянкой 
и инженерным обеспечением, расположенный 
по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Вербная, 1
	Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, 
ул. Вербная, 1
	195,900
	195,900
	2028

	4.25
	«Строительство линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта 
в г. Красноярске. Первый этап.» 
2.10. Этап 
«Участок линии 
о/п «Высотная» – о/п «Улица Шахтеров» строительная площадка № 2.0
	г. Красноярск, 
ул. Копылова
	119,200
	117,000
	2026

	4.36
	Детский сад общеразвивающий на 270 мест 
в муниципальном образовании город Красноярск
	г. Красноярск, 
пр-кт Свободный
	16,200
	16,200
	2026

	4.38
	«Жилой комплекс «Четыре сезона», расположенный 
по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Телевизорная, на земельном участке 
с кадастровым номером 24:50:0200039:45»

	Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Телевизорная, 8а
	230,670
	210,370
	2028

	4.41
	Реконструкция объекта незавершенного строительства «Многоэтажный жилой дом № 6 
и инженерное обеспечение 
в микрорайоне «Чистый» Октябрьского района 
г. Красноярска»
	Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, мкр. Чистый, участок № 14 (кадастровый номер земельного участка 24:50:01000207:18)
	53,136
	53,136
	2027

	4.116
	Комплекс жилых домов 
на пересечении 
ул. Калинина 
и ул. Тотмина. Жилой дом № 5 (строение 4), инженерное обеспечение
	г. Красноярск, комплекс жилых домов 
на пересечении 
ул. Калинина 
и ул. Тотмина. Жилой дом № 5 (строение 4)
	66,570
	64,280
	2027

	4.117
	Комплекс жилых домов 
на пересечении 
ул. Калинина 
и ул. Тотмина. Жилой дом № 5 (строение 5), инженерное обеспечение
	г. Красноярск, комплекс жилых домов 
на пересечении 
ул. Калинина 
и ул. Тотмина. Жилой дом № 5 (строение 5)
	67,580
	65,260
	2027

	4.118
	Комплекс жилых домов 
на пересечении 
ул. Калинина 
и ул. Тотмина. Жилой дом № 5 (строение 6), инженерное обеспечение
	г. Красноярск, комплекс жилых домов 
на пересечении 
ул. Калинина 
и ул. Тотмина. Жилой дом № 5 (строение 6)
	67,580
	65,260
	2027

	4.124
	«Строительство линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта 
в г. Красноярске. Первый этап.» 
2.5.1 Этап: «Горизонтальные выработки 
со строительными конструкциями обделки перегонных тоннелей о/п «Улица Копылова» – о/п «Высотная» строительная площадка № 1
	г. Красноярск, 
ул. Высотная
	-
	50,300
	2026

	4.128
	Фабрика кухни
	г. Красноярск, 
ул. Норильская, 7
	32,100
	28,210
	2027

	4.131
	Нежилое здание 
	г. Красноярск, переулок Телевизорный зд. 7
	12,260
	12,260
	2026

	4.132
	Здание 
для временного проживания 
с торгово-офисными помещениями 
на первом этаже 
	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ 
г. Красноярск, 
г. Красноярск, 
ул. Крупской, земельный 
участок 28 б. Место нахождения земельного участка: Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Вильского, 7
	104,560
	104,560
	2027»



14) дополнить строками 4.145–4.150 следующего содержания:

	«4.145
	Жилые дома 
в районе ул. Сады – 
ул. Курчатова. Жилой дом № 12 (строения № 1, 2). Инженерное обеспечение. 1 этап. Строение 1
	Российская Федерация, Красноярский край, 
г. Красноярск
	64,630
	62,430
	2027

	4.146
	Жилые дома 
в районе ул. Сады – 
ул. Курчатова. Жилой дом № 12 (строения № 1, 2). Инженерное обеспечение. 1 этап. Строение 2
	Российская Федерация, Красноярский край, 
г. Красноярск
	64,360
	62,160
	2027

	4.147
	Комплекс жилых домов 
на пересечении 
ул. Калинина 
и ул. Тотмина. Жилой дом № 1 (строения 1, 2, 3, 4), инженерное обеспечение
	Российская Федерация, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Калинина (кадастровый номер земельного участка 24:50:0000000:
350197)
	262,020
	253,120
	2027

	4.148
	Многоэтажные жилые дома жилого микрорайона «Бугач» 
в Октябрьском районе 
г. Красноярска. Жилой дом № 1/1 
по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, район ст. Бугач
	Красноярский край, 
г. Красноярск, район 
ст. Бугач
	92,580
	92,580
	2027

	4.149
	Многоэтажные жилые дома жилого микрорайона «Бугач» 
в Октябрьском районе 
г. Красноярска. Жилой дом № 1/2 
по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, район ст. Бугач
	Красноярский край, 
г. Красноярск, район 
ст. Бугач
	102,520
	102,520
	2027

	4.150
	«ФОК студенческого городка «Ветлужанка» ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ»
	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ города Красноярск, улица Елены Стасовой, земельный участок 48 в
	16,004
	-
	2027»



15) строку «Итого по Октябрьскому району» изложить в следующей редакции:

	«Итого по Октябрьскому району
	10 005,935
	13 989,064»
	



16) строку «Всего по левому берегу» изложить в следующей редакции:

	«Всего по левому берегу
	21 235,713
	25 700,384»
	



17) строку 5.9 исключить;
18) строки 5.2, 5.10–5.17 изложить в следующей редакции:

	«5.2
	Жилой район «Аркадьевский», 
д. Минино Элитовского сельсовета Емельяновского района. 
Квартал № 14. 
1 этап: Жилой 
дом № 1 (Строения 1, 2), инженерное обеспечение. 
2 этап: Жилой 
дом № 1 
(Строения 3, 4), инженерное обеспечение
	Жилой район «Аркадьевский», д. Минино Элитовского сельсовета Емельяновского района. Квартал № 14. 1 этап: Жилой дом № 1 (Строения 1, 2), инженерное обеспечение. 
2 этап: Жилой дом № 1 (Строения 3, 4), инженерное обеспечение
	130,760
	126,240
	2028

	5.10
	Инженерное сооружение (водопровод № 1) (увеличение подключенной мощности (нагрузки) ранее подключенного объекта)
	Красноярский край, Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, 
п. Сухая Балка
	352,800
	-
	2027

	5.11
	Сооружение коммунального хозяйства, сеть водопровода 
(п. Солонцы (основной ввод) (увеличение подключенной мощности (нагрузки) ранее подключенного объекта)
	Красноярский край, Емельяновский район, 
п. Солонцы (основной ввод)
	604,800
	-
	2026

	5.12
	Сооружения коммунального хозяйства, сети холодного водоснабжения 
в п. Солонцы (врезка Красноярский край, Емельяновский р-н, 
п. Котельникова, 9, стр. 1, ТК «Сибирский городок») (увеличение подключенной мощности (нагрузки) ранее подключенного объекта)
	Красноярский край, Емельяновский район, от пр-т Котельникова, 9, до центральных водопроводных сетей
	579,600
	-
	2026

	5.13
	Сети хозяйственно-питьевого водоснабжения (сооружение 1) (увеличение подключенной мощности (нагрузки) ранее подключенного объекта)
	Красноярский край, Емельяновский район,
п. Солонцы 
(р-н Новалэнд)
	453,600
	-
	2026

	5.14
	Канализационная насосная станция (КНС) (увеличение подключенной мощности (нагрузки) ранее подключенного объекта – 1 этап)
	Красноярский край, Емельяновский м. р-н, Шуваевский сельсовет, 
д. Старцево, соор. 2
	-
	120,000
	2026

	5.15
	Канализационная насосная станция (КНС) (увеличение подключенной мощности (нагрузки) ранее подключенного объекта – 1 этап)
	Красноярский край, Емельяновский р-н, 20-й км Енисейского тракта, 
ул. Южная, строен. № 20а
	-
	466,862
	2026

	5.16
	Канализационная насосная станция (КНС) (увеличение подключенной мощности (нагрузки) ранее подключенного объекта – 2 этап)
	Красноярский край, Емельяновский р-н, 20-й км Енисейского тракта, 
ул. Южная, строен. № 20а
	-
	8,262
	2028

	5.17
	Насосная станция 
4-го подъема (ПНС) (увеличение подключенной мощности (нагрузки) ранее подключенного объекта – 5 этап)
	Красноярский край, Емельяновский р-н, 20-й км Енисейского тракта, 
ул. Крайняя, 
№ 14
	484,326
	-
	2026»



19) строку «Итого по Красноярскому краю» изложить                                               в следующей редакции:

	«Итого по Красноярскому краю
	5 961,146
	3 802,564»
	



20) строку «Всего по инвестиционной программе левого берега»             изложить в следующей редакции:

	«Всего по инвестиционной программе левого берега
	27 196,859
	29 502,948»
	



21) строки 6.20, 6.21 исключить;
22) строки 6.3–6.6, 6.16, 6.17, 6.34–6.45, 6.56 изложить                              в следующей редакции:
	 «6.3
	«Комплекс многоэтажных жилых домов, инженерное обеспечение, 
по адресу: 
г. Красноярск, Свердловский район, Лалетино. Этап 1. Жилой 
дом № 1»
	г. Красноярск, Свердловский район, 
пос. Лалетино
	113,350
	113,350
	2027

	6.4
	«Комплекс многоэтажных жилых домов, инженерное обеспечение, 
по адресу: 
г. Красноярск, Свердловский район, Лалетино. Этап 2. Жилой 
дом № 2»
	г. Красноярск, Свердловский район, 
пос. Лалетино
	145,110
	145,110
	2027

	6.5
	Жилой дом № 3, инженерное обеспечение, комплекса многоэтажных жилых домов, расположенных 
по адресу: 
г. Красноярск, Свердловский район, Лалетино
	г. Красноярск, Свердловский район, 
пос. Лалетино
	197,340
	197,340
	2028

	6.6
	Жилой дом № 4, инженерное обеспечение, комплекса многоэтажных жилых домов, расположенных 
по адресу: 
г. Красноярск, Свердловский район, Лалетино

	г. Красноярск, Свердловский район, 
пос. Лалетино
	161,650
	161,650
	2028

	6.16
	Многоэтажные жилые дома 
с подземными автостоянками 
и зданиями общественного назначения 
с инженерным обеспечением 
во II микрорайоне жилого района Тихие зори 
в Свердловском районе
г. Красноярска. Жилой дом № 7
	г. Красноярск, ул. Свердловская
	419,660
	419,660
	2028

	6.17
	Многоэтажные жилые дома 
с подземными автостоянками 
и зданиями общественного назначения 
с инженерным обеспечением 
во II микрорайоне жилого района Тихие зори 
в Свердловском районе 
г. Красноярска. Жилой дом № 9
	г. Красноярск, ул. Свердловская
	270,270
	270,270
	2028

	6.34
	Жилой комплекс «Новая Базаиха» 
с автостоянками, расположенный 
по адресу: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район, жилой район «Тихие зори». Корпус 1, Корпус 2, Корпус 3, Корпус 4, Корпус 5, Корпус 6, Корпус 7, Корпус 8, Корпус 9, 
Корпус 10, 
Корпус 11. Автостоянка № 1. Автостоянка № 2. Автостоянка № 3. Корпус 1
	Красноярский край, 
г. Красноярск
	59,220
	59,220
	2028

	6.35
	Жилой комплекс «Новая Базаиха» 
с автостоянками, расположенный 
по адресу: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район, жилой район «Тихие зори». Корпус 1, Корпус 2, Корпус 3, Корпус 4, Корпус 5, Корпус 6, Корпус 7, Корпус 8, Корпус 9, 
Корпус 10, 
Корпус 11. Автостоянка № 1. Автостоянка № 2. Автостоянка № 3. Корпус 2
	Красноярский край, 
г. Красноярск
	59,472
	59,472
	2028

	6.36
	Жилой комплекс «Новая Базаиха» 
с автостоянками, расположенный 
по адресу: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район, жилой район «Тихие зори». Корпус 1, Корпус 2, Корпус 3, Корпус 4, Корпус 5, Корпус 6, Корпус 7, Корпус 8, Корпус 9, 
Корпус 10, 
Корпус 11. Автостоянка № 1. Автостоянка № 2. Автостоянка № 3. Корпус 3
	Красноярский край, 
г. Красноярск
	112,800
	112,800
	2028

	6.37
	Жилой комплекс «Новая Базаиха» 
с автостоянками, расположенный 
по адресу: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район, жилой район «Тихие зори». Корпус 1, Корпус 2, Корпус 3, Корпус 4, Корпус 5, Корпус 6, Корпус 7, Корпус 8, Корпус 9, 
Корпус 10, 
Корпус 11. Автостоянка № 1. Автостоянка № 2. Автостоянка № 3. Корпус 4
	Красноярский край, 
г. Красноярск
	59,220
	59,220
	2028

	6.38
	Жилой комплекс «Новая Базаиха» 
с автостоянками, расположенный 
по адресу: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район, жилой район «Тихие зори». Корпус 1, Корпус 2, Корпус 3, Корпус 4, Корпус 5, Корпус 6, Корпус 7, Корпус 8, Корпус 9, 
Корпус 10, 
Корпус 11. Автостоянка № 1. Автостоянка № 2. Автостоянка № 3. Корпус 5
	Красноярский край, 
г. Красноярск
	59,472
	59,472
	2028

	6.39
	Жилой комплекс «Новая Базаиха»
с автостоянками, расположенный 
по адресу: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район, жилой район «Тихие зори». Корпус 1, Корпус 2, Корпус 3, Корпус 4, Корпус 5, Корпус 6, Корпус 7, Корпус 8, Корпус 9, 
Корпус 10, 
Корпус 11. Автостоянка № 1. Автостоянка № 2. Автостоянка № 3. Корпус 6
	Красноярский край, 
г. Красноярск
	110,892
	110,892
	2028

	6.40
	Жилой комплекс «Новая Базаиха» 
с автостоянками, расположенный 
по адресу: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район, жилой район «Тихие зори». Корпус 1, Корпус 2, Корпус 3, Корпус 4, Корпус 5, Корпус 6, Корпус 7, Корпус 8, Корпус 9, 
Корпус 10, 
Корпус 11. Автостоянка № 1. Автостоянка № 2. Автостоянка № 3. Корпус 7

	Красноярский край,
г. Красноярск
	59,220
	59,220
	2028

	6.41
	Жилой комплекс «Новая Базаиха»
с автостоянками, расположенный 
по адресу: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район, жилой район «Тихие зори». Корпус 1, Корпус 2, Корпус 3, Корпус 4, Корпус 5, Корпус 6, Корпус 7, Корпус 8, Корпус 9, 
Корпус 10, 
Корпус 11. Автостоянка № 1. Автостоянка № 2. Автостоянка № 3. Корпус 8
	Красноярский край, 
г. Красноярск
	59,472
	59,472
	2028

	6.42
	Жилой комплекс «Новая Базаиха» 
с автостоянками, расположенный 
по адресу: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район, жилой район «Тихие зори». Корпус 1, Корпус 2, Корпус 3, Корпус 4, Корпус 5, Корпус 6, Корпус 7, Корпус 8, Корпус 9, 
Корпус 10, 
Корпус 11. Автостоянка № 1. Автостоянка № 2. Автостоянка № 3. Корпус 9
	Красноярский край, 
г. Красноярск
	110,892
	110,892
	2028

	6.43
	Жилой комплекс «Новая Базаиха» 
с автостоянками, расположенный 
по адресу: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район, жилой район «Тихие зори». Корпус 1, Корпус 2, Корпус 3, Корпус 4, Корпус 5, Корпус 6, Корпус 7, Корпус 8, Корпус 9, 
Корпус 10, 
Корпус 11. Автостоянка № 1. Автостоянка № 2. Автостоянка № 3. Корпус 10
	Красноярский край, 
г. Красноярск
	112,752
	112,752
	2028

	6.44
	Жилой комплекс «Новая Базаиха» 
с автостоянками, расположенный 
по адресу: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район, жилой район «Тихие зори». Корпус 1, Корпус 2, Корпус 3, Корпус 4, Корпус 5, Корпус 6, Корпус 7, Корпус 8, Корпус 9, 
Корпус 10, 
Корпус 11. Автостоянка № 1. Автостоянка № 2. Автостоянка № 3. Корпус 11
	Красноярский край, 
г. Красноярск
	59,220
	59,220
	2028

	6.45
	Жилой комплекс 
по адресу: 
г. Красноярск, 
ул. Складская, 28. Жилой дом № 1

	Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Складская, 28
	333,104
	330,104
	2027

	6.56
	«Устранение аварийной ситуации здания МАОУ 
СШ № 76, расположенного 
по адресу: 
г. Красноярск, 
ул. 60 лет 
Октября, 96»
	Красноярский край, 
г. Красноярск, 
ул. 60 лет Октября, 96
	12,075
	-
	2027»



23) дополнить строками 6.57, 6.58 следующего содержания:

	«6.57
	«Дошкольная образовательная организация на 190 мест с инженерным обеспечением 
по ул. Прибойная 
в Свердловском районе г. Красноярска»
	Российская Федерация, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Прибойная
	13,100
	11,400
	2027

	6.58
	«Два многоквартирных жилых дома 
со встроенными нежилыми помещениями», расположенные 
по адресу г. Красноярск, ул. Александра Матросова»
	г. Красноярск, ул. Александра Матросова
	142,392
	142,392
	2028»



24) строку «Итого по Свердловскому району» изложить                                  в следующей редакции:

	«Итого по Свердловскому району
	5 682,080
	7 160,196»
	



25) строки 7.14–7.16, 7.23 изложить в следующей редакции:

	«7.14
	Многоквартирный жилой дом 
со встроенными нежилыми помещениями 
и подземной автостоянкой. КРТ2
	г. Красноярск, ул. Семафорная – ул. Академика Вавилова
	393,555
	393,555
	2027

	7.15
	Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями 
и подземной автостоянкой, расположенный 
по адресу: 
г. Красноярск, Кировский район, 
ул. Семафорная – 
ул. Академика Вавилова. Жилой 
дом № 1
	г. Красноярск, ул. Семафорная – ул. Академика Вавилова
	160,501
	156,573
	2026

	7.16
	Многоквартирный жилой дом 
со встроенными нежилыми помещениями 
и подземной автостоянкой. 
КРТ3. 2-ая очередь строительства
	г. Красноярск, ул. Семафорная – ул. Академика Вавилова
	209,748
	209,748
	2027

	7.23
	Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями 
и подземной автостоянкой 
по адресу: 
г. Красноярск, 
ул. Транзитная
	г. Красноярск, ул. Транзитная
	86,324
	86,324
	2028»



26) дополнить строкой 7.30 следующего содержания:

	«7.30
	Региональный центр по регби. Спорткомплекс «Авангард» (III этап)
	Российская Федерация, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Академика Павлова
	69,990
	69,990
	2028»



27) строку «Итого по Кировскому району» изложить в следующей  редакции:

	«Итого по Кировскому району
	2 621,236
	2 670,138»
	



28) строки 8.6, 8.8 изложить в следующей редакции: 

	«8.6
	«г. Красноярск, Ленинский район, 
ул. Шевченко. Многоэтажный жилой дом № 3. Инженерное обеспечение»
	Красноярский край, 
г. Красноярск, 
ул. Шевченко, 1 (кадастровый номер земельного участка 24:50:0500333:
924)
	92,988
	92,988
	2027

	8.8
	Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями 
и инженерным обеспечением, расположенный 
по адресу: 
г. Красноярск, Ленинский район, 
ул. 26 Бакинских Комиссаров, 3 б
	г. Красноярск, Ленинский район, 
ул. 26 Бакинских Комиссаров, 3 б
	144,898
	144,898
	2027»



29) дополнить строкой 8.18 следующего содержания:

	«8.18
	Завершение строительства объекта незавершенного строительства. Комплекс зданий, состоящий из здания делового управления, трех зданий торговли 
и здания общественного питания
	по адресу: 
г. Красноярск, Ленинский район, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 29, стр. 117
	22,260
	22,260
	2026»



30) строку «Итого по Ленинскому району» изложить в следующей редакции:

	«Итого по Ленинскому району
	15 231,950
	824,410»
	


	
31) строку «Всего по правому берегу» изложить в следующей редакции:
						
	«Всего по правому берегу
	23 535,266
	10 654,744»
	



32) строку 9.3 исключить;
33) дополнить строками 9.4–9.6 следующего содержания:

	«9.4
	Сети хозяйственно-питьевого водоснабжения 
и водоотведения 
п. Березовка, Березовский район, Красноярский край (увеличение подключенной мощности (нагрузки) ранее подключенного объекта)
	п. Березовка, Березовский район, Красноярский край
	33,990
	33,990
	2026

	9.5
	Сети водоснабжения 
п. Березовка, Березовский район, Красноярский край (увеличение подключенной мощности (нагрузки) ранее подключенного объекта)
	п. Березовка, Березовский район, Красноярский край
	282,400
	-
	2027

	9.6
	Сети водоотведения 
п. Березовка, Березовский район, Красноярский край (увеличение подключенной мощности (нагрузки) ранее подключенного объекта)
	п. Березовка, Березовский район, Красноярский край
	-
	272,700
	2027»


34) строку «Итого по Красноярскому краю» изложить                          в следующей редакции:

	«Итого по Красноярскому краю
	316,390
	306,690»
	



35) строку «Всего по инвестиционной программе правого берега» изложить в следующей редакции:
	
	«Всего по инвестиционной программе правого берега
	23 851,656
	10 961,434»
	



36) строку «Итого по инвестиционной программе» изложить               в следующей редакции:
	
	«Итого по инвестиционной программе
	51 048,515
	40 464,382»
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