АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 13.11.2025 | № 965 |
| --- | --- |

​

О внесении изменения

в постановление администрации

города от 14.11.2022 № 1000

В соответствии с постановлением администрации города                    от 27.03.2015 № 153 «Об утверждении Порядка принятия решений                   о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска», распоряжением администрации города                    от 22.07.2022 № 208-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Красноярска», руководствуясь указом Губернатора Красноярского края от 17.09.2025 № 270-уг «О назначении временно исполняющего полномочия Главы города Красноярска», статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации города от 14.11.2022 № 1000 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями             и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры», изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление разместить в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Красноярска» (PRAVO-ADMKRSK.RU) и на официальном сайте администрации           города.

3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, связанным с составлением, утверждением решения о бюджете вновь образованного муниципального образования городской округ город         Красноярск и его исполнением.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026.

Временно исполняющий

полномочия Главы города						       Р.В. Одинцов

# Приложение

к постановлению

администрации города

от _____________ № ________

# «Приложение

к постановлению

администрации города

от 14.11.2022 № 1000

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями

и объектами инженерно-транспортной и коммунальной

инфраструктуры»

## Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспорт-ной и коммунальной инфраструктуры» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | департамент градостроительства администрации города (далее – департамент градостроительства) |
| Соисполнители Программы | управление архитектуры администрации города (далее – управление архитектуры); управление учета и реализации жилищной политики администрации города (далее – управление учета и реализации жилищной политики); территориальные подразделения администрации города (далее – администрации районов в городе); администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края; муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета; администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, отдельных мероприятий | подпрограмма 1 «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории города Красноярска»; подпрограмма 2 «Вовлечение территорий в градостроительную деятельность»; подпрограмма 3 «Дом»; подпрограмма 4 «Дороги»; подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»; отдельное мероприятие 1. Мероприятия, связанные с демонтажем рекламных конструкций и подготовкой рекламных мест к продаже; отдельное мероприятие 2. Мероприятия, связанные с размещением временных сооружений и сносом (демонтажем) самовольно установленных объектов капитального строительства и временных сооружений; отдельное мероприятие 3. Строительство участка первой линии метрополитена в г. Красноярске – завершено в 2024 году; отдельное мероприятие 4. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения города Красноярска – реализовано в 2023 году, начиная с 2026 года наименование отдельного мероприятия 4. Разработка и (или) актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения; отдельное мероприятие 5. Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Красноярска – реализовано в 2023 году; отдельное мероприятие 6. Разработка колористической концепции города Красноярска завершено в 2025 году |
| Цель Программы | создание условий для устойчивого развития территорий города Красноярска, комфортной и безопасной среды для жизни, в том числе за счет жилищного строительства, строительства инженерно-транспортной, коммунальной инфраструктуры, обеспечения строительства социальной инфраструктуры |
| Задачи Программы | 1) рациональное и эффективное использование территории города, создание предпосылок для застройки и благоустройства городских территорий, создание благоприятного инвестиционного климата, обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека; 2) рациональное и эффективное освоение территорий города; 3) повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Красноярска; 4) создание необходимых условий для эффективной реализации Программы, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий; 5) оптимизация дорожного движения с разгрузкой наиболее напряженных транспортных магистралей, обеспечение транспортной доступности; 6) улучшение архитектурного облика города |
| Сроки реализации Программы | 2023–2030 годы |
| Целевые индикаторы | 1) общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию; - обеспеченность жильем, до 2025 года – общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя; - количество выданных разрешений на строительство; - количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию; - доля введенных объектов инженерно-транспортной, коммунальной инфраструктуры к общему количеству объектов, введенных в эксплуатацию; - доля введенных объектов социальной инфраструктуры к общему количеству объектов, введенных в эксплуатацию |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы – 30 031 033,81 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 3 582 700,90 тыс. рублей; 2024 год – 3 803 194,54 тыс. рублей; 2025 год – 4 714 176,93 тыс. рублей; 2026 год – 7 995 133,55 тыс. рублей; 2027 год – 7 039 059,05 тыс. рублей; 2028 год – 2 896 768,84 тыс. рублей; в том числе по источникам: 2023 год: 565 020,90 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 1 557 580,64 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 1 460 099,36 тыс. рублей – средства бюджета города; 2024 год: 118 094,90 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 1 454 805,36 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 2 230 294,28 тыс. рублей – средства бюджета города; 2025 год: 106 065,05 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 1 669 653,44 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 2 938 458,44 тыс. рублей – средства бюджета города; 2026 год: 440 807,70 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 2 777 578,98 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 4 776 746,87 тыс. рублей – средства бюджета города; 2027 год: 288 428,55 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 2 923 415,92 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 3 827 214,58 тыс. рублей – средства бюджета города; 2028 год: 121 945,47 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 2 188 333,43 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 586 489,94 тыс. рублей – средства бюджета города |

## I. Общая характеристика текущего состояния

архитектурно-строительной сферы города Красноярска.

Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Основу стратегического планирования развития города Красноярска составляет образ будущего эффективного, комфортного, инновационного, экономически и социально стабильного города, предназначенного для жизни людей и реализации их потенциала. Благодаря конкурентным преимуществам своего экономико-географического положения, а также в результате эффективной совместной работы городского сообщества в рамках приоритетных стратегических направлений город Красноярск активно наращивает свой демографический, экономический, инвестиционный и научный потенциал, является одним из самых быстрорастущих городов России. При этом приоритетным остается обеспечение эффективной модернизации и комплексного развития транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктуры города, пространственное развитие города, необходимое для комплексного развития городской среды, улучшения жилищных условий горожан.

С целью эффективного развития территорий, входящих в границы муниципального образования, необходимо качественное территориальное планирование, включающее в себя планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Посредством данного подхода к развитию города жилищное строительство сопровождается планомерным обеспечением территории объектами социальной и инженерной инфраструктуры, уровень обеспеченности автомобильной сетью позволяет избежать заторовых ситуаций и повысить           показатели дорожной безопасности. Кроме того, комплексное освоение территорий предполагает равномерное распределение деловой, производственной, общественной и жилой застройки.

Первостепенной в реализации комплексного подхода к развитию территории является градостроительная документация. В августе               2022 года утверждены изменения в Генеральный план городского округа город Красноярск Красноярского края, учитывающие сценарий развития вплоть до 2042 года. В интересах граждан (физических лиц) и юридических лиц, с учетом сведений Единого государственного реестра недвижимости внесены изменения относительно функционального назначения земельных участков, находящихся у заявителей на праве собственности или аренды, с целью соблюдения их законных интересов по обеспечению градостроительной и хозяйственной деятельности.              В развитие Генерального плана городского округа город Красноярск Красноярского края решением Красноярского городского Совета депутатов от 29.08.2023 № В-337 внесены изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город Красноярск Красноярского края. Постановлением администрации города от 30.08.2024 № 821 утверждены масштабные изменения в проект планировки улично-дорожной сети и территорий общественного пользования городского округа город Красноярск в части корректировки границ территорий  общего пользования, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства; определения характеристик  и очередности планируемого развития территории с учетом развития территориального планирования. В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом внесенных изменений в документы территориального планирования разработаны          и утверждены программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа города Красноярска, комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа города Красноярска, комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа города Красноярска Красноярского края до 2042 года.

Законом Красноярского края от 15.05.2025 № 9-3914 «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае» установлена территориальная организация местного самоуправления         в Красноярском крае. Со дня вступления в силу Закона края устанавливается переходный период по 31 декабря 2029 года. В течение переходного периода проводится урегулирование вопросов, связанных с установленной Законом края территориальной организацией местного самоуправления.

Для более детального планирования необходимы разработка и утверждение проектов планировки и межевания территорий, которые позволят законодательно утвердить красные линии и линии регулирования застройки. Администрацией города Красноярска в лице управления архитектуры ведется постоянная работа по совершенствованию мероприятий, предусмотренных документами территориального планирования и градостроительного зонирования, подготовке документации по планировке территорий.

Особое внимание уделяется развитию коммунального комплекса. Освоение новых территорий обуславливает необходимость создания полноценной инженерной инфраструктуры на данных участках, изношенность имеющихся сетей требует своевременного выполнения реконструкционных работ с целью исключения возможности наступления чрезвычайных ситуаций. Кроме того, наличие развитой коммунальной сети на земельных участках, предназначенных для строительства, является фактором ускорения выполнения работ и увеличения объемов            работ. В совокупности выполнение данных мероприятий оказывает непосредственное влияние на развитие территорий, стоимость выполнения работ по объектам различных отраслей, создает конкурентную среду в соотношениях цены и качества.

Ежегодно на территории города Красноярска фиксируется рост              по показателю обеспеченности жилой площадью, что характеризуется как повышение качества уровня жизни населения и улучшения жилищных условий. Проводимая администрацией города Красноярска политика в области жилищного строительства показывает положительный               результат. Застройщики активно осваивают новые территории, внедряют современные технологии строительства. Контроль, осуществляемый профильными органами местного самоуправления и краевыми надзорными организациями, в совокупности направлен на повышение качества выполняемых работ. Также продолжается работа по ликвидации аварийного жилищного фонда. По состоянию на начало IV квартала                2025 года на территории города Красноярска признаны аварийными                  и подлежащими сносу или реконструкции 286 многоквартирных жилых домов. В 2024 году завершена реализация региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае», в основном посредством которой осуществлялась реновация территорий в указанном направлении, за период ее реализации с 2019 года расселено более 80 тыс. кв. м аварийного жилого фонда. С 2025 года переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется как за счет средств бюджета города, так и с привлечением средств вышестоящего бюджета посредством участия в мероприятиях государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения жильем граждан и формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п, в том числе посредством участия 
в мероприятиях, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета на условиях участия города Красноярска в региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2025–2028 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 24.09.2025 № 809-п. Кроме этого, предусмотрено расселение аварийных домов в рамках заключаемых договоров о комплексном развитии территории.

Качественно спланированная городская среда также характеризуется развитостью улично-дорожной сети. Инфраструктурные ограничения в данной сфере приводят к большому количеству заторовых ситуаций в часы пик, высокому уровню аварийности на дорогах. Кроме того, учитывая освоение новых территорий в границах города, необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к введенным объектам. Таким образом, существует потребность в строительстве новых автомобильных дорог и реконструкции существующих с доведением их до нормативных параметров. При выполнении данных мероприятий повысятся показатели безопасности, появятся условия для управления транспортным потоком. Кроме того, уровень развития улично-дорожной сети оказывает непосредственное влияние на экологическую обстановку.

При создании общего архитектурного облика городского пространства важную роль играет размещение рекламных конструкций               и временных сооружений. Беспорядочная самовольная локализация данных объектов негативно влияет на восприятие городской среды.      Перед администрацией города стоит задача контролировать рекламные конструкции и временные сооружения и в случае несанкционированного размещения данных объектов осуществлять демонтаж и наложение штрафных санкций. Данные меры позволят создать единый структурированный образ территории.

Таким образом, учитывая проблемы и перспективы отрасли,              векторы развития города, определена цель настоящей Программы –          создание условий для устойчивого развития территорий города Красноярска, комфортной и безопасной среды для жизни, в том числе за счет жилищного строительства, строительства инженерно-транспортной, коммунальной инфраструктуры, обеспечения строительства социальной                инфраструктуры.

Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие задачи:

рациональное и эффективное использование территории города, создание предпосылок для застройки и благоустройства городских              территорий, создание благоприятного инвестиционного климата, обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности                 человека;

рациональное и эффективное освоение территорий города;

повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Красноярска;

создание необходимых условий для эффективной реализации настоящей Программы, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций           и полномочий;

оптимизация дорожного движения с разгрузкой наиболее напряженных транспортных магистралей, обеспечение транспортной доступности;

улучшение архитектурного облика города.

В ходе подготовки к празднованию 400-летия основания города Красноярска реализуются инвестиционные проекты, которые внесут свой вклад в инфраструктурное развитие и будут востребованы жителями города. В целях повышения архитектурной привлекательности, сохранения историко-культурного, архитектурно-пространственного своеобразия, обеспечения поддержания и улучшения эстетического состояния города разрабатывается колористическая концепция города, предусматривающая оптимальную систему цветовых решений зданий 
с учетом их функциональных и эстетических требований.

Стратегический подход к развитию муниципального образования диктует необходимость планомерного комплексного градостроительного развития территорий и разносторонних подходов. Жилищная и инфраструктурная деятельность опирается на Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»,                     от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской              Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», стратегию социально-экономического развития города Красноярска          до 2030 года, утвержденную решением Красноярского городского Совета депутатов от 18.06.2019 № 3-42, и отвечает целям региональных проектов: «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Жилье»,            «Региональная и местная дорожная сеть», входящих в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни» и реализуемых в рамках государственных программ Красноярского края: «Реформирование               и модернизация жилищно-коммунального хозяйства», «Создание условий для обеспечения жильем граждан и формирование комфортной городской среды», «Развитие транспортной системы».

## II. Перечень подпрограмм, краткое описание

мероприятий подпрограмм

Настоящая Программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории города Красноярска»;

подпрограмма 2 «Вовлечение территорий в градостроительную деятельность»;

подпрограмма 3 «Дом»;

подпрограмма 4 «Дороги»;

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»;

а также отдельные мероприятия:

отдельное мероприятие 1. Мероприятия, связанные с демонтажем рекламных конструкций и подготовкой рекламных мест к продаже;

отдельное мероприятие 2. Мероприятия, связанные с размещением временных сооружений и сносом (демонтажем) самовольно установленных объектов капитального строительства и временных сооружений;

отдельное мероприятие 3. Строительство участка первой линии метрополитена в г. Красноярске;

отдельное мероприятие 4. Разработка и (или) актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения. Начиная с 2026 года со вступлением в силу Закона Красноярского края от 15.05.2025           № 9-3914 «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае» изменено наименование отдельного мероприятия 4. Ранее в 2023 году отдельное мероприятие 4 реализовывалось с наименованием «Актуализация схем водоснабжения и водоотведения города Красноярска»;

отдельное мероприятие 5. Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Красноярска;

отдельное мероприятие 6. Разработка колористической концепции города Красноярска.

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий Программы представлен в приложении 1 к настоящей Программе.

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы 1 реализуются следующие мероприятия:

мероприятие 1.1. Разработка градостроительной документации, подготовка документов, необходимых для внесения сведений о градостроительной документации в Единый государственный реестр недвижимости;

мероприятие 1.2. Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработка документации по планировке территории, мероприятие реализовано в 2023 году.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 планируется выполнить следующие мероприятия:

мероприятие 2.1. Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры за счет средств бюджета               города.

Реализация мероприятия направлена на обеспечение выполнения работ по объектам капитального строительства от этапа проектирования до ввода в эксплуатацию;

мероприятие 2.2. Снос аварийного жилищного фонда;

мероприятие 2.3. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной и неразграниченной государственной собственности.

Мероприятие предусматривает оказание услуг и выполнение работ в целях комплексного развития территорий.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 планируется выполнить следующие мероприятия:

мероприятие 3.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигших возраста 23 лет, за счет средств краевого бюджета;

мероприятие 3.2. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с Законом Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и предусматривает обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа              детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

мероприятие 3.3. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; предоставление жилых           помещений гражданам, подлежащим переселению в связи с изъятием недвижимого имущества для муниципальных нужд; предоставление жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

мероприятие 3.4. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета, завершено в 2024 году в части достижения показателей региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019–2025 годы, начиная 
с 2025 года реализуется на условиях участия города Красноярска в региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2025–2028 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 24.09.2025 № 809-п;

мероприятие 3.5. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий», завершено в 2024 году в части достижения показателей региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019–2025 годы, начиная с 2025 года реализуется на условиях участия города Красноярска в региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2025–2028 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 24.09.2025 № 809-п;

мероприятие 3.6. Оплата разницы между стоимостью строительства многоквартирного дома, определенной разработанной проектно-сметной документацией, стоимостью жилых помещений при приобретении у застройщиков, сформированной заказчиком, и стоимостью общей площади жилых помещений, рассчитанной по предельной стоимости квадратного метра, реализация мероприятия завершена в 2023 году в части достижения показателей региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019–2025 годы;

Мероприятие 3.7. Реализация мероприятий по переселению граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, реализация мероприятия завершена                       в 2025 году;

мероприятие 3.8. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета города. Мероприятие реализуется в целях соблюдения софинансирования при участии города Красноярска в региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2025–2028 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 24.09.2025 № 809-п.

Реализация мероприятий направлена на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, а также на достижение целей национального проекта «Инфраструктура для жизни», регионального проекта «Жилье».

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 4 планируется выполнить следующие мероприятия:

мероприятие 4.1. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств бюджета города;

мероприятие 4.2. Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края;

мероприятие 4.3. Реализация проектов развития улично-дорожной сети, расположенной в границах населенных пунктов, предусматривающих жилищное строительство, выполнение мероприятия завершено        в 2023 году;

мероприятие 4.4. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска, реализация мероприятия завершена                в 2023 году;

мероприятие 4.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения при реализации инфраструктурных проектов (мероприятий);

мероприятие 4.6. Осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края.

Реализация мероприятий предусматривает выполнение работ в отношении объектов улично-дорожной сети от этапа проектирования 
до ввода в эксплуатацию.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 5 планируется выполнить следующие мероприятия:

мероприятие 5.1. Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления;

мероприятие 5.2. Выполнение прочих обязательств государства;

мероприятие 5.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений;

мероприятие 5.4. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, за счет средств краевого бюджета.

Подпрограмма 5 носит вспомогательный характер и направлена          на обеспечение реализации Программы в полном объеме.

Отдельное мероприятие 1. Мероприятия, связанные с демонтажем рекламных конструкций и подготовкой рекламных мест к продаже.

Отдельное мероприятие 2. Мероприятия, связанные с размещением временных сооружений и сносом (демонтажем) самовольно установленных объектов капитального строительства и временных сооружений.

Отдельное мероприятие 3. Строительство участка первой линии метрополитена в г. Красноярске, завершено в 2024 году.

Отдельное мероприятие 4. Разработка и (или) актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения. Начиная с 2026 года со вступлением в силу Закона Красноярского края от 15.05.2025           № 9-3914 «О территориальной организации местного самоуправления    в Красноярском крае», изменено наименование отдельного мероприя- тия 4. Ранее в 2023 году отдельное мероприятие 4 реализовывалось                        с наименованием «Актуализация схем водоснабжения и водоотведения города Красноярска».

Отдельное мероприятие 5. Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Красноярска, реализовано в 2023 году.

Отдельное мероприятие 6. Разработка колористической концепции города Красноярска, завершено в 2025 году.

Информация о сроках и целях реализации отдельных мероприятий Программы представлена в разделе VII Программы.

## III. Перечень нормативных правовых актов,

которые необходимы для реализации мероприятий

Программы, подпрограмм

Основные меры правового регулирования, необходимые для достижения цели и конечных результатов настоящей Программы, определены в следующих правовых актах:

Жилищном кодексе Российской Федерации;

Земельном кодексе Российской Федерации;

Градостроительном кодексе Российской Федерации;

Бюджетном кодексе Российской Федерации;

Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральном законе от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;

Федеральном законе от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

Федеральном законе от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральном законе от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;

Федеральном законе от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

Законе Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка»;

Законе Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения                     родителей»;

Законе Красноярского края от 08.07.2021 № 11-5320 «О регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий»;

Законе Красноярского края от 15.05.2025 № 9-3914 «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае»;

постановлении Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»;

постановлении Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения жильем граждан и формирование комфортной городской среды»;

постановлении Правительства Красноярского края от 29.03.2019 № 144-п «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019–2025 годы»;

постановлении Правительства Красноярского края от 24.09.2025 № 809-п «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2025–2028 годы»;

Уставе города Красноярска;

решении Красноярского городского Совета от 16.02.1999                 № 17-155 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения городской собственностью»;

решении Красноярского городского Совета депутатов                              от 22.12.2009 № 8-140 «О Правилах установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Красноярска»;

решении Красноярского городского Совета депутатов                     от 25.06.2013 № В-378 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Красноярска»;

решении Красноярского городского Совета депутатов                            от 13.03.2015 № 7-107 «О Генеральном плане городского округа город Красноярск Красноярского края и о признании утратившими силу           отдельных решений Красноярского городского Совета»;

решении Красноярского городского Совета депутатов                           от 07.07.2015 № В-122 «О Правилах землепользования и застройки                городского округа город Красноярск Красноярского края и о признании утратившими силу отдельных решений Красноярского городского Совета депутатов»;

решении Красноярского городского Совета депутатов                      от 04.09.2018 № В-299 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Красноярск»;

решении Красноярского городского Совета депутатов                           от 18.06.2019 № 3-42 «О стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года»;

постановлении администрации города от 09.07.2009 № 254                   «О Порядке демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Красноярска без разрешений, срок действия которых не истек»;

постановлении администрации города от 09.11.2009 № 453                    «Об утверждении Положений о порядке оформления документации 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, порядке проведения торгов в целях заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Красноярска»;

постановлении администрации города от 12.09.2013 № 471                  «Об утверждении Порядка выявления и демонтажа установленных                 в нарушение определенного правовыми актами города порядка временных объектов на территории города Красноярска»;

постановлении администрации города от 13.03.2020 № 160             «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Красноярска до 2042 года»;

постановлении администрации города от 30.06.2020 № 501                 «Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года»;

постановлении администрации города от 25.07.2022 № 651                   «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности»;

постановлении администрации города от 30.09.2022 № 867 «О капитальных вложениях в объекты муниципальной собственности»;

постановлении администрации города от 29.09.2023 № 741 «О капитальных вложениях в объекты муниципальной собственности»;

постановлении администрации города от 04.10.2023 № 754 
«Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город Красноярск Красноярского края до 2042 года»;

постановлении администрации города от 23.01.2024 № 31 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Красноярск Красноярского края до 2042 года»;

постановлении администрации города от 01.02.2024 № 59 «Об утверждении актуализации схем водоснабжения и водоотведения города Красноярска с учетом развития систем ливневой канализации на период до 2042 года»;

постановлении администрации города от 30.09.2024 № 923 «О капитальных вложениях в объекты муниципальной собственности»;

постановлении администрации города от 30.09.2025 № 810 «О капитальных вложениях в объекты муниципальной собственности»;

постановлении администрации города от 01.10.2025 № 813                  «Об утверждении Положения о порядке размещения временных сооружений на территории города Красноярска и о внесении изменений               в правовые акты администрации города»;

распоряжении администрации города от 17.08.2010 № 114-р               «Об утверждении Положения о департаменте градостроительства администрации города»;

распоряжении администрации города от 31.12.2010 № 1491-ж           «О создании муниципального казенного учреждения города Красноярска «Управление капитального строительства»;

распоряжении администрации города от 08.02.2011 № 15-р             «Об утверждении Положения об управлении учета и реализации жилищной политики администрации города Красноярска»;

распоряжении администрации города от 16.08.2012 № 124-р                   «Об утверждении Положения об управлении архитектуры администрации города»;

распоряжении администрации города от 13.01.2016 № 4-арх               «Об определении сроков отселения жителей из аварийного жилищного фонда в городе Красноярске»;

распоряжении администрации города от 02.04.2020 № 115-р               «Об утверждении Регламента взаимодействия органов администрации города Красноярска при выявлении самовольного размещения объектов капитального строительства на территории города Красноярска».

Ответственный исполнитель Программы, соисполнители Программы проводят постоянную работу по совершенствованию правовой базы города, приведению ее в соответствие с федеральным и краевым законодательством. В ходе реализации настоящей Программы по мере выявления или возникновения необходимости будут разрабатываться проекты соответствующих нормативных правовых актов.

## IV. Перечень целевых индикаторов и показателей

результативности Программы

Приоритеты и цели политики в градостроительной сфере определены в соответствии с Указами Президента Российской Федерации 
от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов», от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу 
до 2036 года», стратегией социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года, утвержденной решением Красноярского городского Совета депутатов от 18.06.2019 № 3-42.

Перечень целевых индикаторов и показателей результативности             с расшифровкой плановых значений по годам представлен в приложении 2 к настоящей Программе. Значения целевых индикаторов и показателей результативности сформированы согласно утвержденной методике.

## V. Ресурсное обеспечение Программы за счет средств бюджета

города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников

Расходы настоящей Программы формируются за счет средств бюджета города, краевого и федерального бюджетов. Информация 
о распределении бюджетных ассигнований на реализацию Программы по годам в разрезе подпрограмм (в том числе мероприятий) и отдельных мероприятий с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета представлена в приложении 3 к настоящей Программе.

Перечень объектов муниципальной собственности, предусматриваемых к финансированию на период реализации Программы, финансирование которых осуществляется или планируется осуществить за счет капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, представлен в приложениях 4а, 4 б к настоящей Программе.

Перечень объектов, планируемых к реализации в рамках подготовки к 400-летию города Красноярска, представлен в приложении 4в 
к настоящей Программе.

Распределение объемов финансирования Программы по источникам финансирования представлено в приложении 5 к настоящей Программе.

## VI. Подпрограммы Программы

### Подпрограмма 1

«О территориальном планировании, градостроительном

зонировании и документации по планировке территории

города Красноярска»

#### Паспорт подпрограммы 1

| Наименование подпрограммы | «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории города Красноярска» |
| --- | --- |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | управление архитектуры; физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, непосредственно участвующие в реализации мероприятий |
| Цель подпрограммы | рациональное и эффективное использование территории города, создание предпосылок для застройки и благоустройства городских территорий, создание благоприятного инвестиционного климата, обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека |
| Задачи подпрограммы | подготовка градостроительной документации и внесение в нее изменений |
| Показатели результативности | степень покрытия утвержденными проектами планировки и межевания территории города |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023–2030 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы – 100 020,02 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 18 007,35 тыс. рублей; 2024 год – 61 240,04 тыс. рублей; 2025 год – 9 262,63 тыс. рублей; 2026 год – 11 510,00 тыс. рублей; 2027 год – 0,00 тыс. рублей; 2028 год – 0,00 тыс. рублей; в том числе по источникам: 2023 год: 1 440,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 16 567,35 тыс. рублей – средства бюджета города; 2024 год: 61 240,04 тыс. рублей – средства бюджета города; 2025 год: 9 262,63 тыс. рублей – средства бюджета города; 2026 год: 11 510,00 тыс. рублей – средства бюджета города; 2027 год – 0,00 тыс. рублей; 2028 год – 0,00 тыс. рублей |

#### 1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы 1

Градостроительство является базовой отраслью, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое развитие территорий. Согласно положениям Градостроительного кодекса Российской Федерации одними из основных принципов законодательства о градостроительной деятельности являются обеспечение комплексного и устойчивого развития территории и осуществление строительства на основе территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории.

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий. В свою очередь, устойчивое развитие территорий – это обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной               деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего              и будущего поколений.

Территориальное планирование обеспечивает планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, их параметров, а также сведений о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального, местного значения и направлено на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон                и установления градостроительных регламентов.

На основании документов территориального планирования и градостроительного зонирования осуществляется подготовка документации по планировке территории в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. В частности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка документации по планировке территории является обязательной в следующих случаях: необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или местного значения; необходимы установление, изменение или отмена красных линий; необходимо образование земельных участков в случае если в соответствии с земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории; размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов); планируются строительство, реконструкция линейного объекта 
(за исключением случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся                в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов); планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда; планируется осуществление комплексного развития территорий; планируется строительство объектов индивидуального жилищного строительства с привлечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии 
с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Таким образом, необходимость подготовки градостроительной      документации в виде документов территориального планирования: генерального плана городского округа, документов градостроительного                  зонирования – правил землепользования и застройки, документации по планировке территории – проектов планировки и проектов межевания территорий, определена законодательно и является обязанностью органа местного самоуправления.

Отсутствие градостроительной документации приводит в реальных условиях к отсутствию возможности строительства объектов федерального, регионального и местного значения, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также необходимости принятия ответственных градостроительных решений на материалах, не соответствующих современным социально-экономическим и правовым условиям, что противоречит положениям градостроительного законодательства о комплексном развитии территории.

В рамках исполнения законодательства в сфере градостроительной деятельности необходимо осуществление планомерной работы по координации и концентрации совместных усилий органов государственной власти Красноярского края и местного самоуправления по обеспечению территорий города документами территориального планирования и градостроительного зонирования, необходимой документацией по планировке территорий, что становится возможным при использовании           программно-целевого метода решения проблемы.

Реализация подпрограммы направлена на достижение целей,             установленных национальным проектом «Инфраструктура для жизни»,                  а также стратегией социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года (в части достижения стратегических целей второго уровня «Обеспечить пространственное развитие города, необходимое для комплексного развития городской среды, улучшения жилищных условий горожан» цели первого уровня «Столичный уровень качества жизни: развитие человеческого капитала и успешная реализация потенциала талантливых, предприимчивых и креативных горожан» и цели второго уровня «Сформировать позитивный имидж города и создать условия для роста инвестиционной и деловой привлекательности» цели первого уровня «Красноярск – центр коммуникации Евразии, многофункциональный центр компетенций Ангаро-Енисейского макро-региона»).

#### 2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели

результативности подпрограммы 1

Целью подпрограммы является рациональное и эффективное использование территории города, создание предпосылок для застройки               и благоустройства городских территорий, создание благоприятного инвестиционного климата, обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Для достижения цели необходима подготовка и актуализация первоочередных проектов планировки и проектов межевания. Выполнение данных работ планируется обеспечить в рамках заявленного мероприятия подпрограммы. Разработанные проекты будут рассмотрены на публичных слушаниях, профильных комиссиях Красноярского городского Совета депутатов, градостроительном совете администрации города.

В ходе подготовки градостроительной документации с целью приведения в соответствие с решением Красноярского городского Совета депутатов от 24.08.2022 № В-269 «О внесении изменений в решение Красноярского городского Совета депутатов от 13.03.2015 № 7-107                «О Генеральном плане городского округа город Красноярск и о признании утратившими силу отдельных Решений Красноярского городского Совета» планируется обеспечить: внесение изменений в проект межевания центральной левобережной части города Красноярска и района «Удачный»; выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории северо-восточной левобережной части города Красноярска в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства; внесение изменений в иные проекты планировки и проекты межевания территорий жилых районов города в целях обеспечения размещения линейных объектов, объектов социальной инфраструктуры.

Эффективность подпрограммы характеризуется показателем результативности, рассчитанным на основании методики измерения                    и (или) расчета целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, который с расшифровкой плановых значений по годам представлен в приложении 2 к настоящей Программе.

#### 3. Механизм реализации подпрограммы 1

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города Красноярска.

Заказчиком работ (услуг) в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 выступает управление архитектуры.

Исполнители мероприятия подпрограммы определяются в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация мероприятия 1.1 осуществляется в 2023–2030 годах, источником финансирования является бюджет города.

Мероприятие 1.2 реализовано в 2023 году, за счет средств бюджета города и краевого бюджета.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета города в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В ходе реализации подпрограммы на постоянной основе проводится работа по привлечению средств вышестоящих бюджетов.

#### 4. Характеристика мероприятий подпрограммы 1

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы планируется выполнение следующие мероприятий:

мероприятие 1.1. Разработка градостроительной документации, подготовка документов, необходимых для внесения сведений о градостроительной документации в Единый государственный реестр недвижимости, срок реализации мероприятия: 2023–2030 годы;

мероприятие 1.2. Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработка документации по планировке территории, реализовано в 2023 году. В рамках мероприятия выполнены работы по разработке проекта планировки территории, предусматривающего размещение линейного объекта «Инженерное сооружение по укреплению склона горы Вышки вдоль автомобильной дороги по ул. Базайской и жилых домов № 6, 25 по ул. Базайской», в целях его дальнейшей реализации.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, а также заказчиком услуг, выполняемых в рамках реализации подпрограммы, является управление архитектуры.

Исполнители мероприятия подпрограммы определяются в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Распределение объемов и источников финансирования всего и                         с разбивкой по годам указано в приложениях 3, 5 к настоящей Программе.

### Подпрограмма 2

«Вовлечение территорий в градостроительную деятельность»

#### Паспорт подпрограммы 2

| Наименование подпрограммы | «Вовлечение территорий в градостроительную деятельность» |
| --- | --- |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | департамент градостроительства; муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Управление капитального строительства»; физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, непосредственно участвующие в реализации мероприятий |
| Цель подпрограммы | рациональное и эффективное освоение территорий города |
| Задачи подпрограммы | использование механизмов развития территорий |
| Показатели результативности | 1) площадь территорий, вовлеченных в градостроительный оборот за счет строительства объектов коммунальной инфраструктуры; 2) количество аварийных домов, снесенных в городе Красноярске за счет бюджетных средств; 3) площадь территорий, вовлеченных в комплексное развитие территорий |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023–2030 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города 2 851 884,09 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 99 680,29 тыс. рублей; 2024 год – 484 839,07 тыс. рублей; 2025 год – 634 041,99 тыс. рублей; 2026 год – 1 516 288,44 тыс. рублей; 2027 год – 117 034,30 тыс. рублей; 2028 год – 0,00 тыс. рублей |

#### 1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы 2

Повышение качества городской среды является приоритетным направлением деятельности органов местного самоуправления, полномочия определены Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ               «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Для развития города как среды обитания человека важны его пространственный потенциал и территориальная сбалансированность. При этом с позиции функционального распределения сложившийся баланс территорий города Красноярска далек от оптимального: более 30% территории занято производственно-коммунальными объектами и инфраструктурой, на долю жилых, деловых и общественных объектов приходится лишь 20%. Таким образом, ключевые проблемы пространственного развития города Красноярска связаны с отсутствием детального в разрезе районов комплексного плана застройки и концепции формирования архитектурного облика города.

Кроме этого для повышения качества городской среды, обеспечения возможности освоения территорий, обеспечения комфортных условий проживания требуется развитие коммунальной инфраструктуры, высвобождение территорий, занятых аварийным фондом. В результате реализации мероприятий Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда формируется перечень аварийных и подлежащих сносу домов. Аварийными и подлежащими сносу признаются многоквартирные дома, проведение восстановительных работ в которых технически невозможно или экономически нецелесообразно. Своевременный физический снос позволит использовать освободившиеся площадки под новое освоение и формирование комфортной городской  среды. В рамках подпрограммы в 2023–2024 годах 107 аварийных жилых домов.

Реализация подпрограммы направлена на достижение целей, установленных национальным проектом «Инфраструктура для жизни»,                а также стратегией социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года (в части достижения стратегических целей второго уровня «Обеспечить эффективную модернизацию и комплексное развитие транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктур города»            и «Обеспечить пространственное развитие города, необходимое для комплексного развития городской среды, улучшения жилищных условий горожан» цели первого уровня «Столичный уровень качества             жизни: развитие человеческого капитала и успешная реализация потенциала талантливых, предприимчивых и креативных горожан» и цели второго уровня «Сформировать позитивный имидж города и создать условия для роста инвестиционной и деловой привлекательности» цели первого уровня «Красноярск – центр коммуникации Евразии, многофункциональный центр компетенций Ангаро-Енисейского макрорегиона»).

#### 2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели

результативности подпрограммы 2

Целью подпрограммы является рациональное и эффективное освоение территории города, для достижения которой запланировано использование механизмов развития территорий.

Эффективность подпрограммы характеризуется показателями результативности, рассчитанными на основании методики измерения                      и (или) расчета целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, перечень которых с расшифровкой плановых значений по годам представлен в приложении 2 к настоящей Программе.

#### 3. Механизм реализации подпрограммы 2

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города Красноярска.

Источником финансирования мероприятий подпрограммы 2 является бюджет города, главным распорядителем бюджетных средств выступает департамент градостроительства.

Заказчиком работ (услуг) в рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 выступает муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Управление капитального строительства».

Исполнители мероприятия подпрограммы определяются в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета города в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В ходе реализации подпрограммы на постоянной основе проводится работа по привлечению средств вышестоящих бюджетов.

#### 4. Характеристика мероприятий подпрограммы 2

Для достижения целей и решения задач подпрограммы планируется выполнить следующие мероприятия:

мероприятие 2.1. Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры за счет средств бюджета города. Реализация мероприятия направлена на обеспечение выполнения работ по объектам капитального строительства от этапа проектирования до ввода в эксплуатацию;

мероприятие 2.2. Снос аварийного жилищного фонда;

мероприятие 2.3. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной и неразграниченной государственной собственности. Мероприятие предусматривает оказание услуг и выполнение работ в целях комплексного развития территорий. Срок реализации мероприятий подпрограммы: 2023–2030 годы.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, является департамент градостроительства.

Заказчиком работ (услуг) в рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 выступает муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Управление капитального строительства».

Исполнители мероприятий подпрограммы определяются в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Распределение объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам указано в приложениях 3, 5 к настоящей Про-грамме.

### Подпрограмма 3 «Дом»

#### Паспорт подпрограммы 3

| Наименование подпрограммы | «Дом» |
| --- | --- |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | департамент градостроительства; управление учета и реализации жилищной политики; муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Управление капитального строительства»; физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, непосредственно участвующие в реализации мероприятий |
| Цель подпрограммы | повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Красноярска |
| Задачи подпрограммы | обеспечение жильем следующих граждан: проживающих в жилых домах города Красноярска, признанных в установленном порядке аварийными; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих жилых помещений; состоящих на жилищном учете |
| Показатели результативности | 1) численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда; 2) количество жилых помещений, введенных (приобретенных) в рамках Программы с целью предоставления гражданам: состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; в связи с изъятием недвижимого имущества для муниципальных нужд; 3) доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей для которых приобретены жилые помещения, от установленных плановых значений в рамках делегированных государственных полномочий; изменено наименование, до 2025 года – доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые обеспечены жилыми помещениями; 4) удельный вес объектов жилищного строительства, реализуемых в рамках Программы, полностью соответствующих требованиям доступности для маломобильных групп населения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023–2030 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы – 13 289 418,78 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 1 855 262,96 тыс. рублей; 2024 год – 1 887 583,22 тыс. рублей; 2025 год – 2 138 627,77 тыс. рублей; 2026 год – 3 050 343,21 тыс. рублей; 2027 год – 2 035 314,80 тыс. рублей; 2028 год – 2 322 286,82 тыс. рублей; в том числе по источникам: 2023 год: 565 020,90 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 1 026 849,66 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 263 392,40 тыс. рублей – средства бюджета города; 2024 год: 118 094,90 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 1 357 042,32 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 412 446,00 тыс. рублей – средства бюджета города; 2025 год: 106 065,05 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 1 382 282,84 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 650 279,88 тыс. рублей – средства бюджета города; 2026 год: 440 807,70 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 1 966 668,74 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 642 866,77 тыс. рублей – средства бюджета города; 2027 год: 288 428,55 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 1 716 240,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 30 646,25 тыс. рублей – средства бюджета города; 2028 год: 121 945,47 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 2 165 490,93 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 34 850,42 тыс. рублей – средства бюджета города |

#### 1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы 3

Одним из важнейших направлений социально-экономических преобразований в стране является реформирование и развитие жилищной сферы, создающей необходимые условия для проживания и жизнедеятельности человека. Стратегической задачей функционирования данной отрасли является создание условий для устойчивого и эффективного экономического оборота жилищного фонда, в рамках которого удовлетворяются жилищные потребности граждан, поддерживаются и развиваются стандарты качества строительства и содержания жилья, воспроизводятся положительные импульсы для развития других секторов. Администрацией города Красноярска в сфере жилищной политики определены основные векторы работы – реализация прав на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, а также граждан, нуждающихся в жилых помещениях, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, состоящих на жилищном учете.

С целью реализации Указа Президента Российской Федерации 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Правительством Российской Федерации разработан и утвержден национальный проект «Жилье и городская среда», в составе которого реализован федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Федеральным законом от 28.11.2018 № 436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон                «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» внесены изменения, в соответствии с которыми предусмотрена обязанность субъектов Российской Федерации обеспечить переселение граждан из всех жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом                в процессе их эксплуатации. Во исполнение указанного закона реализована региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае», в рамках которой, по состоянию на начало IV квартала 2024 года расселено более 80 тыс. кв. м аварийного жилого фонда и 5 848 человек. Расселение аварийного фонда признанного таковым в установленном порядке до 1 января 2017 завершено в 2024 году.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 
на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года определены национальные цели развития Российской Федерации, одной из которых является «Комфортная и безопасная среда для жизни». Для достижения национальной цели осуществляется участие в национальном проекте «Инфраструктура для жизни», в состав которого включен федеральный проект «Жилье».

Начиная с 2025 года переселение граждан из аварийного жилищного фонда продолжается как за счет средств бюджета города, так и 
с привлечением средств вышестоящего бюджета посредством участия в мероприятиях государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения жильем граждан и формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п. В том числе, на условиях участия в региональном проекте «Жилье», в рамках которого реализуется региональная адресной программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2025–2028 годы.

Кроме этого, предусмотрено расселение аварийных домов в рамках заключаемых договоров о комплексном развитии территории.

В соответствии с Законом Красноярского края от 24.12.2009                   № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края наделены на неограниченный срок государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот посредством строительства (приобретения) жилых помещений и их однократного предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам.        В рамках делегированных полномочий, а также предусмотренных               лимитов финансового обеспечения исполнения полномочий администрацией города Красноярска ведется работа по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения             родителей. На сегодняшний день порядка 2 500 человек из указанной категории граждан зарегистрированы в качестве нуждающихся в обеспечении жильем.

В целях исполнения полномочий администрации города в области жилищной политики также необходимо обеспечить предоставление жилых помещений гражданам, состоящим на жилищном учете. По состоянию на начало IV квартала 2025 года на учете в качестве нуждающихся             в жилых помещениях (улучшении жилищных условий) состоит более 6 000 семей. Управление учета и реализации жилищной политики                      в пределах полномочий осуществляет мероприятия по предоставлению жилых помещений имеющегося муниципального жилищного фонда.                 В рамках реализации мероприятий подпрограммы для граждан, состоящих на жилищном учете, осуществляется приобретение жилых помещений для указанных категорий.

Реализация подпрограммы направлена на достижение целей, установленных национальным проектом «Инфраструктура для жизни», а также стратегией социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года (в части достижения стратегических целей второго уровня «Обеспечить эффективную модернизацию и комплексное развитие транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктур города»                    и «Обеспечить пространственное развитие города, необходимое для комплексного развития городской среды, улучшения жилищных условий горожан» цели первого уровня «Столичный уровень качества жизни: развитие человеческого капитала и успешная реализация потенциала талантливых, предприимчивых и креативных горожан»).

#### 2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели

результативности подпрограммы 3

Целью подпрограммы является повышение доступности жилья             и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Красноярска.

Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо обеспечить жильем следующих граждан:

проживающих в жилых домах города Красноярска, признанных        в установленном порядке аварийными;

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц               из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

состоящих на жилищном учете.

Эффективность подпрограммы характеризуется показателями               результативности, рассчитанными на основании методики измерения                    и (или) расчета целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, перечень которых с расшифровкой плановых значений по годам представлен в приложении 2 к настоящей           Программе.

#### 3. Механизм реализации подпрограммы 3

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города Красноярска.

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы 3 являются бюджет города, краевой и федеральный бюджеты, главным распорядителем бюджетных средств выступает департамент градостроительства. Заказчиком работ (услуг), выполняемых в рамках реализации мероприятий подпрограммы 3, выступают департамент градостроительства, муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Управление капитального строительства» в случае строительства жилых домов. В реализации мероприятий принимает участие соисполнитель Программы – управление учета и реализации жилищной политики.

Исполнители мероприятий подпрограммы определяются в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета города в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В ходе реализации подпрограммы на постоянной основе проводится работа по привлечению средств вышестоящих бюджетов.

Кроме этого, в целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих в аварийных жилых домах, в сентябре 2024 года администрацией города и крупными строительными компаниями заключены соглашения об оказании содействия в реализации вопросов местного значения городского округа город Красноярск Красноярского края. Соглашениями закреплены намерения строительных компаний о передаче безвозмездно в собственность муниципального образования порядка 265 жилых помещений в целях последующего предоставления этих помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда. Соглашения закрепляют договоренности между участниками, но не содержат пределы осуществления прав и выполнения обязанностей сторонами (цену, площадь жилых помещений, количество комнат). В этой связи объем внебюджетных инвестиций, а также увеличение значения показателя результативности «численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда» могут быть учтены в Программе по итогам реализации Соглашений.

#### 4. Характеристика мероприятий подпрограммы 3

Для достижения целей и решения задач подпрограммы планируется выполнить следующие мероприятия:

мероприятие 3.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, за счет средств краевого бюджета, срок реализации мероприятия: 2023–2028 годы;

мероприятие 3.2. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, срок реализации мероприятия: 2023–2028 годы;

мероприятие 3.3. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; предоставление жилых помещений гражданам, подлежащим переселению в связи с изъятием                      недвижимого имущества для муниципальных нужд; предоставление жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, срок реализации мероприятия: 2023–            2030 годы;

мероприятие 3.4. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета, срок реализации мероприятия: 2023–2024 годы; 2025–                  2028 годы;

мероприятие 3.5. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий», срок реализации мероприятия: мероприятия: 2023–2024 годы; 2025–2028 годы. В ходе реализации мероприятий 3.4, 3.5 достигнуты показатели реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019–2025 годы, указанные              в разделе 1 подпрограммы 3. Начиная с 2025 года мероприятия 3.4, 3.5 реализуются на условиях участия города Красноярска в региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2025–2028 годы;

мероприятие 3.6. Оплата разницы между стоимостью строительства многоквартирного дома, определенной разработанной проектно-сметной документацией, стоимостью жилых помещений при приобретении у застройщиков, сформированной заказчиком, и стоимостью общей площади жилых помещений, рассчитанной по предельной стоимости квадратного метра, мероприятие реализовано в 2023 году. В рамках мероприятия средства бюджета города и средства субсидии из краевого бюджета направлены на оплату разницы между стоимостью строительства жилых домов № 8, 10 по ул. Крайней, стоимостью приобретения  37 квартир у застройщиков на рынке жилья, и предельной стоимостью одного квадратного метра жилых помещений, с целью достижения целевого показателя региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае», входящей в состав национального проекта «Жилье и городская среда»;

мероприятие 3.7. Реализация мероприятий по переселению граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, срок реализации мероприятия: 2024–  2025 годы;

мероприятие 3.8. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета города. Мероприятие реализуется в целях соблюдения софинансирования при участии города Красноярска в региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2025–2028 годы.

Реализация мероприятий направлена на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, и кроме того на достижение целей национального проекта «Инфраструктура для жизни», регионального проекта «Жилье».

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является департамент градостроительства.

Заказчиком работ (услуг), выполняемых в рамках реализации                    мероприятий подпрограммы 3, выступают департамент градостроительства, муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Управление капитального строительства» – при строительстве жилых домов.

В реализации мероприятий принимает участие соисполнитель Программы – управление учета и реализации жилищной политики.

Исполнители мероприятий подпрограммы определяются в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Распределение объемов и источников финансирования всего и               с разбивкой по годам указано в приложениях 3, 5 к настоящей Программе.

### Подпрограмма 4 «Дороги»

#### Паспорт подпрограммы 4

| Наименование подпрограммы | «Дороги» |
| --- | --- |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | департамент градостроительства; администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края; муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Управление капитального строительства»; физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, непосредственно участвующие в реализации мероприятий |
| Цель подпрограммы | оптимизация дорожного движения с разгрузкой наиболее напряженных транспортных магистралей, обеспечение транспортной доступности |
| Задачи подпрограммы | проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
| Показатели результативности | 1) общая протяженность введенных в эксплуатацию дорог; 2) удельный вес объектов транспортной инфраструктуры, реализуемых в рамках Программы, полностью соответствующих требованиям доступности для маломобильных групп населения; 3) количество искусственных сооружений, введенных в эксплуатацию |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023–2030 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы – 10 652 069,09 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 1 082 361,83 тыс. рублей; 2024 год – 702 653,72 тыс. рублей; 2025 год – 1 319 097,72 тыс. рублей; 2026 год – 2 952 444,81 тыс. рублей; 2027 год – 4 453 869,47 тыс. рублей; 2028 год – 141 641,54 тыс. рублей; в том числе по источникам: 2023 год: 433 711,46 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 648 650,37 тыс. рублей – средства бюджета города; 2024 год: 702 653,72 тыс. рублей – средства бюджета города; 2025 год: 266 000,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 1 053 097,72 тыс. рублей – средства бюджета города; 2026 год: 788 044,04 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 2 164 400,77 тыс. рублей – средства бюджета города; 2027 год: 1 184 333,42 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 3 269 536,05 тыс. рублей – средства бюджета города; 2028 год: 141 641,54 тыс. рублей – средства бюджета города |

#### 1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы 4

Общая протяженность автодорог в городе Красноярске по состоянию на начало IV квартала 2025 года составляет 1 222,9 км, из них         с усовершенствованным покрытием – 1 018,7 км, удовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние имеет 43% автомобильных дорог. Также улично-дорожная сеть города включает 35 пешеходных переходов в разных уровнях, 60 инженерных сооружений – мосты, путепроводы, эстакады, протяженностью более 16,7 км.

Текущее содержание объектов транспортной инфраструктуры                с выполнением работ, необходимых для соответствия действующим нормативным требованиям, осуществляется департаментом городского хозяйства и транспорта администрации города. При этом в условиях социально-экономического развития территории региона – увеличение объемов производства, развитие предпринимательской деятельности, расширение сферы услуг, повышение уровня жизни населения, вовлечение новых территорий в градостроительную деятельность – возникает потребность в модернизации и развитии транспортной инфраструктуры города Красноярска. Особую значимость реализации указанных мероприятий обуславливает необходимость снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Посредством выполнения работ по реконструкции достигается увеличение пропускной способности автомобильных дорог, доведение до нормативных параметров, обустройство пешеходных дорожек и ливневых канализаций; строительством новых автомобильных дорог и искусственных сооружений обеспечивается транспортная доступность жилых районов, повышается безопасность дорожного движения. 
В частности, в 2023–2024 годах введены в эксплуатацию объекты «Строительство автодороги в границах ул. Гриболевская – ул. Соколовская – ул. Ольховая – ул. Черемуховая»; «Транспортная развязка в микрорайоне «Тихие Зори»; пешеходный переход в районе дома № 327                            по ул. Семафорной, автодорога пр-кт Молодежный от дома № 31             до ул. Преображенской (I этап).

Реализация подпрограммы направлена на достижение целей, установленных национальным проектом «Инфраструктура для жизни», 
а также стратегией социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года (в части достижения стратегических целей второго уровня «Обеспечить эффективную модернизацию и комплексное развитие транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктур города» и «Обеспечить пространственное развитие города, необходимое для комплексного развития городской среды, улучшения жилищных условий горожан» цели первого уровня «Столичный уровень качества жизни: развитие человеческого капитала и успешная реализация потенциала талантливых, предприимчивых и креативных горожан»).

#### 2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели

результативности подпрограммы 4

Целью подпрограммы является оптимизация дорожного движения с разгрузкой наиболее напряженных транспортных магистралей, обеспечение транспортной доступности.

Эффективность подпрограммы характеризуется показателями результативности, рассчитанными на основании методики измерения        и (или) расчета целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, перечень которых с расшифровкой плановых значений по годам представлен в приложении 2 к настоящей Программе.

#### 3. Механизм реализации подпрограммы 4

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города Красноярска. В рамках подпрограммы запланированы мероприятия по развитию улично-дорожной сети вновь образованного муниципального образования городской округ город Красноярск Красноярского края на территориях города Красноярска и городского поселка Березовка Березовского района Красноярского края.

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы 4 являются средства бюджета города, средства краевого бюджета, главным распорядителем бюджетных средств выступает департамент градостроительства; администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края.

Заказчиком работ (услуг) в рамках реализации мероприятий подпрограммы 4 выступает муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Управление капитального строительства»; администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края.

Исполнители мероприятий подпрограммы определяются в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета города в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В ходе реализации подпрограммы на постоянной основе проводится работа по привлечению средств вышестоящих бюджетов.

#### 4. Характеристика мероприятий подпрограммы 4

Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ в отношении объектов улично-дорожной сети вновь образованного муниципального образования городской округ город Красноярск Красноярского края на территориях города Красноярска и городского поселка Березовка Березовского района Красноярского края.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнить следующие мероприятия:

мероприятие 4.1. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств бюджета города, срок реализации мероприятия: 2023–2030 годы;

мероприятие 4.2. Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края, мероприятие реализовано в 2023 году;

мероприятие 4.3. Реализация проектов развития улично-дорожной сети, расположенной в границах населенных пунктов, предусматривающих жилищное строительство, мероприятие реализовано в 2023 году;

мероприятие 4.4. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска, мероприятие реализовано в 2023 году;

мероприятие 4.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения при реализации инфраструктурных проектов (мероприятий), срок реализации мероприятия:  2025–2027 годы. Мероприятие реализуется с привлечением средств краевого бюджета;

мероприятие 4.6. Осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края. Мероприятие реализуется с привлечением средств дорожного фонда Красноярского края             и средств муниципального дорожного фонда города Красноярска.

В рамках реализации мероприятий 4.2. и 4.4 в 2023 году введены  в эксплуатацию объекты улично-дорожной сети: автодорога в границах ул. Гриболевская – ул. Соколовская – ул. Ольховая – ул. Черемуховая (1, 2-й этапы строительства); пешеходный переход в районе дома № 327 по ул. Семафорной. Реализация объектов, финансируемых в 2023 году             в рамках мероприятия 4.3, продолжается за счет средств бюджета города, предусмотренных в мероприятии 4.1.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, являются департамент градостроительства; администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края.

Заказчиком работ (услуг) в рамках реализации мероприятий под-программы 4 выступает муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Управление капитального строительства»; администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края.

Исполнители мероприятий подпрограммы определяются в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Распределение объемов и источников финансирования всего и             с разбивкой по годам указано в приложениях 3, 5 к настоящей Программе.

### Подпрограмма 5

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

#### Паспорт подпрограммы 5

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| --- | --- |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | департамент градостроительства; управление учета и реализации жилищной политики; администрации районов в городе; муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Управление капитального строительства»; физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, непосредственно участвующие в реализации мероприятий; администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края |
| Цель подпрограммы | создание необходимых условий для эффективной реализации Программы, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |
| Задачи подпрограммы | 1) обеспечение эффективного управления Программой и развитие отраслевой инфраструктуры; 2) осуществление деятельности по планированию и исполнению бюджета города в области инвестиционной политики в пределах своей компетенции |
| Показатели результативности | уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023–2030 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы – 2 791 355,02 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 417 981,22 тыс. рублей; 2024 год – 568 604,88 тыс. рублей; 2025 год – 577 404,81 тыс. рублей; 2026 год – 430 259,11 тыс. рублей; 2027 год – 398 552,50 тыс. рублей; 2028 год – 398 552,50 тыс. рублей; в том числе по источникам: 2023 год: 19 459,69 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 398 521,53 тыс. рублей – средства бюджета города; 2024 год: 21 642,04 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 546 962,84 тыс. рублей – средства бюджета города; 2025 год: 21 370,60 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 556 034,21 тыс. рублей – средства бюджета города; 2026 год: 22 866,20 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 407 392,91 тыс. рублей – средства бюджета города; 2027 год: 22 842,50 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 375 710,00 тыс. рублей – средства бюджета города; 2028 год: 22 842,50 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 375 710,00 тыс. рублей – средства бюджета города |

#### 1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы 5

Реализация указанных в настоящей Программе мероприятий предполагает привлечение большого количества материальных, организационных и кадровых ресурсов от органов местного самоуправления.

В частности необходимо: привлечение профессиональных кадров: специалистов в области градостроительной политики, экономики, бухгалтерского, бюджетного и налогового учета, правового обеспечения; проведение большого количества организационных процедур (конкурсов, закупок, мероприятий и пр.); осуществление своевременного, целевого и эффективного планирования и расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей Программы, а также организация контроля за их использованием; осуществление координации и управления деятельностью всех субъектов реализации мероприятий Программы, а также всеми процессами, возникающими в ходе исполнения настоящей Программы, в целях достижения единых целей и задач Программы.

Без привлечения соответствующих ресурсов и проведения указанных мероприятий своевременная и эффективная реализация целей и задач настоящей Программы не представляется возможной.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусматривает бесперебойное обеспечение деятельности департамента градостроительства, муниципального казенного учреждения города Красноярска «Управление капитального строительства», управления учета и реализации жилищной политики, администраций районов в городе, а также выполнение мероприятий, необходимых для реализации Программы в полном объеме (в пределах имеющихся полномочий).

#### 2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели

результативности подпрограммы 5

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной реализации настоящей Программы, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. Для достижения цели предусмотрено решение следующих задач: обеспечение эффективного управления Программой и развитие отраслевой инфраструктуры; осуществление деятельности по планированию и исполнению бюджета города 
в области инвестиционной политики в пределах своей компетенции.

Подпрограмма 5 носит вспомогательный характер, посредством ее реализации достигаются показатели результативности иных подпрограмм и отдельных мероприятий, в том числе направленных на достижение целей, установленных национальными проектами.

Эффективность подпрограммы характеризуется показателем результативности, рассчитанным на основании методики измерения                 и (или) расчета целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, который с расшифровкой плановых значений по годам представлен в приложении 2 к настоящей Программе.

#### 3. Механизм реализации подпрограммы 5

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города Красноярска.

Заказчиками работ (услуг) в рамках реализации мероприятий подпрограммы 5 выступают департамент градостроительства, администрация города, муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Управление капитального строительства», администрации районов 
в городе, администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края.

Исполнители мероприятий подпрограммы определяются в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета города в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

#### 4. Характеристика мероприятий подпрограммы 5

Для достижения целей и решения задач подпрограммы планируется выполнить следующие мероприятия:

мероприятие 5.1. Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления, включающее следующие виды расходов: выплата заработной платы с учетом страховых взносов, командировочные расходы, услуги связи, услуги по содержанию имущества, текущий ремонт оборудования, приобретение расходных материалов к оргтехнике, канцелярских товаров и иных расходных материалов, иные выплаты. Срок реализации мероприятия: 2023–2030 годы;

мероприятие 5.2. Выполнение прочих обязательств государства. Мероприятие включает в себя расходы по содержанию объектов на балансе учреждения до передачи в казну города, содержанию муниципальных жилых помещений, не обремененных договорными обязательствами, исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; иных мероприятий, необходимых для реализации Программы в полном объеме (в пределах имеющихся полномочий). Срок реализации мероприятия: 2023–2030 годы;

мероприятие 5.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. Включает в себя следующие виды расходов: выплата заработной платы с учетом страховых взносов, услуги связи, услуги по содержанию имущества, приобретение материальных запасов (горюче-смазочные материалы, канцелярские товары), оплата услуг в части           административно-хозяйственного обеспечения, прочие выплаты. Срок реализации мероприятия: 2023–2030 годы;

мероприятие 5.4. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, за счет средств краевого бюджета. Срок реализации мероприятия: 2023–2028 годы.

Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, являются департамент градостроительства, администрация города, администрации районов          в городе, администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края.

Заказчиком работ (услуг) в рамках реализации мероприятий под-программы 5 выступают департамент градостроительства, администрация города, администрации районов в городе, администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края, муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Управление капитального строительства».

Исполнители мероприятий подпрограммы определяются в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Распределение объемов и источников финансирования всего и                 с разбивкой по годам указано в приложениях 3, 5 к настоящей Программе.

VII. Отдельные мероприятия Программы

Отдельное мероприятие 1. Мероприятия, связанные с демонтажем рекламных конструкций и подготовкой рекламных мест к продаже.

Мероприятие реализуется в целях приведения города к единому архитектурному облику.

Срок реализации отдельного мероприятия: 2023–2030 годы;

В ходе реализации отдельного мероприятия необходимо выполнить следующий комплекс мер:

выявление и снос установленных рекламных конструкций без действующих разрешений;

проведение оценки стоимости рекламных мест для продажи права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

подготовку рекламных мест к торгам;

выдачу разрешений на установку новых рекламных конструкций.

Уровень и качество выполнения поставленных задач характеризуется достижением следующих показателей результативности: доходы 
в бюджет города от размещения рекламных конструкций; количество выданных разрешений на установку новых рекламных конструкций. Плановые значения показателей результативности с разбивкой по годам в течение срока реализации отдельного мероприятия рассчитываются в соответствии с методикой измерения и (или) расчета целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, представлены в приложении 2 к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение отдельного мероприятия на очередной 2026 год и плановый период 2027–2028 годов за счет средств бюджета города всего – 7 648,14 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 2 549,38 тыс. рублей;

2027 год – 2 549,38 тыс. рублей;

2028 год – 2 549,38 тыс. рублей.

Реализация отдельного мероприятия, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города Красноярска.

Заказчиком работ (услуг) в рамках реализации отдельного мероприятия выступает управление архитектуры, исполнители определяются в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета города осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Отдельное мероприятие 2. Мероприятия, связанные с размещением временных сооружений и сносом (демонтажем) самовольно установленных объектов капитального строительства и временных сооружений.

Мероприятие реализуется в целях приведения города к единому архитектурному облику.

Срок реализации отдельного мероприятия: 2023–2030 годы.

В ходе реализации отдельного мероприятия необходимо выполнить следующий комплекс мер:

внесение изменений в утвержденные схемы размещения временных сооружений и нестационарных торговых объектов на территории города Красноярска в части включения в нее объектов;

подготовку и проведение торгов по продаже права на размещение временных сооружений; организацию работ по выявлению объектов самовольного капитального строительства и временных сооружений;

снос (демонтаж) самовольно установленных объектов капитального строительства и временных сооружений; хранение и утилизацию снесенных самовольно установленных временных сооружений.

Уровень и качество выполнения поставленных задач характеризуется достижением следующих показателей результативности: удельный вес самовольно установленных временных сооружений к общему количеству размещенных временных сооружений; количество самовольно установленных объектов капитального строительства, снесенных 
за счет средств бюджета города. Плановые значения показателей результативности с разбивкой по годам в течение срока реализации отдельного мероприятия рассчитываются в соответствии с методикой измерения и (или) расчета целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, представлены в приложении 2             к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение отдельного мероприятия на очередной 2026 год и плановый период 2027–2028 годов за счет средств бюджета города всего – 91 260,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 30 420,00 тыс. рублей;

2027 год – 30 420,00 тыс. рублей;

2028 год – 30 420,00 тыс. рублей.

Реализация отдельного мероприятия, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города Красноярска.

Заказчиками работ (услуг) в рамках реализации отдельного мероприятия выступают департамент градостроительства, МКУ города Красноярска «УКС», администрации районов в городе, исполнители определяются в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета города осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Отдельное мероприятие 3. Строительство участка первой линии метрополитена в г. Красноярске.

Исполнение отдельного мероприятия завершено в 2024 году.

В ходе реализации отдельного мероприятия обеспечена сохранность подземных горных выработок в безопасном состоянии на участке первой очереди протяженностью 5,04 км в двухпутном исчислении.

Реализация отдельного мероприятия, осуществлялась в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города Красноярска.

Заказчиком работ (услуг) в рамках реализации отдельного мероприятия являлось муниципальное казенное предприятие города Красноярска «Управление по строительству Красноярского метрополитена», исполнители определяются в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета города осуществлялся в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Отдельное мероприятие 4. Разработка и (или) актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения. Начиная с 2026 года со вступлением в силу Закона Красноярского края от 15.05.2025           № 9-3914 «О территориальной организации местного самоуправления           в Красноярском крае», изменено наименование отдельного мероприя-тия 4. Ранее в 2023 году отдельное мероприятие 4 реализовывалось                   с наименованием «Актуализация схем водоснабжения и водоотведения города Красноярска». В рамках мероприятия выполнены работы по актуализации схем водоснабжения и водоотведения и принято постановление администрации города от 01.02.2024 № 59 «Об утверждении актуализации схем водоснабжения и водоотведения города Красноярска с учетом развития систем ливневой канализации на период до 2042 года».

Ресурсное обеспечение отдельного мероприятия на очередной 2026 год и плановый период 2027–2028 годов за счет средств бюджета города всего – 3 955,80 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 1 318,60 тыс. рублей;

2027 год – 1 318,60 тыс. рублей;

2028 год – 1 318,60 тыс. рублей.

В рамках исполнения мероприятия, в целях приведения в соответствие с документами территориального планирования актуализируются и утверждаются схемы водоснабжения и водоотведения, схемы теплоснабжения на территориях Солонцовского и Мининского сельсоветов Емельяновского района Красноярского края.

Отдельное мероприятие реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края.

Заказчиком работ (услуг) при выполнении отдельного мероприятия выступают муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета, администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края, исполнители определяются в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013                № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета города осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Отдельное мероприятие 5. Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Красноярска.

Отдельное мероприятие реализовано в 2023 году.

В рамках исполнения мероприятия в соответствии с Генеральным планом городского округа город Красноярск Красноярского края с учетом изменений, внесенных решением Красноярского городского Совета депутатов от 24.08.2022 № В-269 разработана и утверждена постановлением администрации города от 23.01.2024 № 31 программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Красноярск сроком реализации до 2042 года.

Реализация отдельного мероприятия обеспечена из средств бюджета города в 2023 году в сумме 500,00 тыс. рублей.

Отдельное мероприятие реализовано в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города Красноярска.

Заказчиком работ (услуг) при выполнении отдельного мероприятия являлось управление архитектуры, исполнители определены в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета города осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Отдельное мероприятие 6. Разработка колористической концепции города Красноярска.

Мероприятие реализуется в целях приведения города к единому архитектурному облику.

Срок реализации отдельного мероприятия: 2024–2025 годы.

В ходе реализации отдельного мероприятия планируется разработать документ, определяющий развитие идентичности города, повышение архитектурной привлекательности, сохранение историко-культурного, ландшафтного и пространственного своеобразия, обеспечение качества и комплексности мероприятий, планируемых к реализации в рамках подготовки к 400-летнему юбилею Красноярска.

Уровень и качество выполнения поставленных задач характеризуется достижением следующих показателей результативности: наличие разработанной колористической концепции города Красноярска. Плановые значения показателей результативности с разбивкой по годам в течение срока реализации отдельного мероприятия рассчитываются в соответствии с методикой измерения и (или) расчета целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, представлены в приложении 2 к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение отдельного мероприятия на 2025 год 
за счет средств бюджета города – 9 500,00 тыс. рублей.

Реализация отдельного мероприятия, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города Красноярска.

Заказчиком работ (услуг) в рамках реализации отдельного мероприятия выступает управление архитектуры, исполнители определяются в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета города осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.