Приложение 2

к постановлению

администрации города

от ____________ № _________

«Приложение 1

к муниципальной программе

«Обеспечение пассажирских

перевозок транспортом

общего пользования

в городе Красноярске»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий Муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель Муници-пальной программы | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации мероприятия | Связь с пока-зателями результативности Муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Подпрограмма 1 «Повышение качества пассажирских перевозок» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприя- тие 1.1. Управление и контроль за работой пассажирского транспорта общего пользования | 2023 год – департамент транспорта; с 2024 года –департамент городского хозяйства и транспорта | 2023 | 2030 | приведение наполняемости подвижного состава общественного транспорта к нормативной величине; сокращение среднего интервала движения на общественном транспорте; сокращение времени ожидания на остановочных пунктах; повышение эффективности бюджет-ного планирования; снижение экологической нагрузки от негативного воздействия транспорта; разрешение спорных ситуаций, оперативное выявление нарушений на транспорте; уменьшение количества поступивших жалоб от населения на работу городского общественного транспорта | нерегулярность движения транспорта; снижение объемов перевозок; снижение качества обслуживания пассажиров; увеличение количества жалоб граждан на неудовлетворительную работу транспорта; ухудшение экологической обстановки в городе; отсутствие равной доступности в перемещении по городу; отсутствие информированности населения о работе общественного транспорта, отсутствие оперативности в решении спорных ситуаций, в выявлении нарушений на транспорте; увеличение количества поступивших жалоб от населения на работу городского общественного транспорта | влияет на показатели: скорость сообщения городского транспорта общего пользования; количество перевезенных пассажиров; количество посещений информационного сайта в день; количество обследований пассажиропотока по мар-шрутам; доля остановочных пунктов, оснащенных актуальной информацией на маршрутных указателях; доля транспортных средств электрического наземного транспорта в общем объеме городского пассажирского транспорта; доля доступности транспортных средств для маломобильных групп населения; количество транспортных средств, оборудованных системой видеонаблюдения; доля поступивших жалоб от населения на предоставление транспортных услуг относительно выполненной транспортной работы |
| 3 | Мероприя- тие 1.2. Организация регулярных перевозок ## в городе Красноярске | ## департамент городского ## хозяйства ## и транспорта | 2024 | 2030 | ## сокращение среднего интервала движения на общественном транспорте; ## сокращение времени ожидания на остановочных пунктах | ## нерегулярность движения транспорта; снижение объемов перевозок; снижение качества обслуживания пассажиров; увеличение количества жалоб граждан на неудовлетворительную работу транспорта | влияет на показатель: количество перевезенных пассажиров |
| 4 | Мероприя- тие 1.3. При-обретение подвижного состава, оборудования и зарядных станций | ## департамент городского ## хозяйства ## и транспорта | 2024 | 2024 | ## сокращение среднего интервала движения на общественном транспорте; ## сокращение времени ожидания на остановочных пунктах | ## нерегулярность движения транспорта; снижение объемов перевозок; снижение качества обслуживания пассажиров; увеличение количества жалоб граждан ## на неудовлетворительную работу транспорта | влияет на показатели: доля транспортных средств электрического наземного транспорта в общем объеме городского пассажирского транспорта; доля доступности транспортных средств для маломобильных групп населения; количество транспортных средств, оборудованных системой видеонаблюдения |
| 5 | Мероприя- тие 1.4. Развитие инфраструктуры для размещения экологичных автобусов, работающих на газомоторном топливе | ## департамент градостроительства | 2025 | 2025 | ## увеличение количества экологически чистого транспорта с экологическим классом Евро 5 | снижение количества экологически чистого транспорта, ухудшение экологической обстановки ## в городе | влияет на показатели: скорость сообщения го-родского транспорта общего пользования; количество перевезенных пассажиров; доля поступивших жалоб от населения на предоставление транспортных услуг относительно выполненной транспортной работы |
| 6 | Мероприя- тие 1.5. Финансовое обеспечение затрат организаций автомобильного транспорта по уплате лизинговых платежей по договорам финан-совой аренды (лизинга) автобусов на газомоторном топливе | ## департамент городского ## хозяйства ## и транспорта | 2025 | 2030 | ## увеличение количества экологически чистого транспорта с экологическим классом Евро 5 | снижение количества экологически чистого транспорта, ухудшение экологической обстановки в городе | влияет на показатели: скорость сообщения го-родского транспорта общего пользования; количество перевезенных пассажиров; доля поступивших жалоб от населения на предоставле-ние транспортных услуг относительно выполненной транспортной работы |
| 7 | Мероприя- тие 1.6. Финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом и (или) капитальным ремонтом объектов недвижимого имущества (производственных и технических помещений), включая разработку проектно-сметной документации, приобретение материалов и оборудования для проведения указанных работ | ## департамент городского ## хозяйства ## и транспорта | 2025 | 2030 | ## увеличение количества экологически чистого транспорта работающего на газомоторном топливе ## с экологическим классом Евро 5, снижение выбросов по основным загрязнителям воздуха (оксидам азота и взвешенным веществам), уменьшение шумового воздействия на окружающую среду | снижение количества экологически чистого транспорта, ухудшение экологической обстановки в городе | влияет на показатели: скорость сообщения го-родского транспорта общего пользования; количество перевезенных пассажиров; доля поступивших жалоб от насе-ления на предоставление транспортных услуг относительно выполненной транспортной работы |
| 8 | Мероприя- тие 1.7. Ремонт, капитальный ремонт трамвайной инфраструктуры | ## департамент городского ## хозяйства ## и транспорта | 2026 | 2030 | ## снижение вибрационной нагрузки на улично-дорожную сеть, увеличение срока службы асфальтобетонного покрытия ## на сопряжении с трамвайным полотном, уменьшение шума при движении трамвая | увеличение вибрационной нагрузки на улично-дорожную сеть, уменьшение срока службы асфальтобетонного покрытия на сопряжении с трамвайным полотном, шум при движении трамвая | влияет на показатели: скорость сообщения го-родского транспорта общего пользования; количество перевезенных пассажиров; доля поступивших жалоб от населения на предоставление транспортных услуг относительно выполненной транспортной работы |
| 9 | ## Подпрограмма 2 «Выполнение муниципальных программ пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков» |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мероприя- тие 2.1. Возмещение части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков | 2023 год – департамент транспорта; с 2024 года –департамент городского хозяйства и транспорта | 2023 | 2030 | обеспечение всех жителей города Красноярска равными возможностями транспортного обслужи-вания; обеспечение регулярности движения городского пассажирского транспорта | отсутствие транспортного сообщения (либо нерегулярное сообщение) в отдельных микро-районах города вследствие сокращения режима работы маршрутов вплоть до их закрытия | влияет на показатели: доля транспортных средств, работающих по маршрутам муниципальной программы перевозок и получающих муниципальную поддержку из бюджета города, в общем объеме транспорта, работающего на мар-шрутах; выполнение пробега по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков, включенным в муниципальную программу пассажирских перевозок |
| 11 | ## Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Мероприя- тие 3.1. Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления | департамент транспорта | 2023 | 2023 | эффективная реализация Муниципальной программы | неэффективная реализация Муниципальной программы; недостижение запланированных целевых индикаторов Муниципальной программы | влияет на показатель: уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности |
| 13 | Мероприя- тие 3.2. Организация регулярных перевозок в городе Красноярске | департамент транспорта | 2023 | 2023 | эффективная реализация Муниципальной программы; обеспечение всех жителей города Красноярска городским пассажирским общественным транспортом | неэффективная реализация Муниципальной программы; отсутствие транспортного сообщения (либо нерегулярное сооб-щение) в отдельных микрорайонах го- рода | влияет на показатель: уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности |
| 14 | Отдельное мероприятие 1. Приобретение троллейбусов, электробусов и зарядных станций | департамент транспорта; департамент муниципального имущества и земельных отношений | 2023 | 2023 | 100-процентное обновление троллейбусного парка электротранспорта; повышение качества транспортного обслуживания населения в городе; увеличение количества транспорта на маршрутах города, оборудованного для перевозки маломобильных граждан; снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха; снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | ухудшение экологической обстановки в городе; нерегулярная работа электротранспорта по причине низкой технической готовности подвижного состава ввиду устаревшего парка троллейбусов и трамваев | влияет на показатели: доля транспортных средств электрического наземного транспорта в общем объеме городского пассажирского транспорта; доля доступности транспортных средств для маломобильных групп населения; количество транспортных средств, оборудованных системой видеонаблюдения |
| 15 | Отдельное мероприятие 2. Финансирование (возмещение) расходов на создание (реконструкцию) имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в городе Красноярске в соответствии с концессионным соглаше-нием | 2023 год – департамент транспорта; с 2024 года –департамент городского хозяйства и транспорта; департамент градостроительства | 2023 | 2025 | развитие сети городского электрического транспорта; повышение качества транспортного обслуживания населения в городе; снижение заторовых ситуаций на улично-дорожной сети за счет уменьшения количества автобусов и увеличения количества трамваев, двигающихся по обособленной полосе; снижение времени на осуществление поездки из отдаленных районов города до магистральных улиц; снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха; снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | неразвитая сеть городского электрического транспорта; ухудшение экологической обстановки в городе; увеличение времени на осуществление поездки из отдаленных районов города до магистральных улиц; дублирование автобусных маршрутов на магистральных улицах | влияет на показатели: доля транспортных средств электрического наземного транспорта в общем объеме городского пассажирского транспорта; доля доступности транспортных средств для маломобильных групп населения; количество транспортных средств, оборудованных системой видеонаблюдения |
| 16 | Отдельное мероприятие 3. Приобретение электробусов и зарядных станций | департамент транспорта; департамент муниципального имущества и земельных отношений | 2023 | 2023 | замещение одного автобусного маршрута электробусным маршрутом для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха и снижения объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; повышение качества транспортного обслуживания населения в городе; обеспечение регулярности движения транспорта на маршруте за счет работы нового подвижного состава, что приведет к сокращению интервала движения и увеличению количества единиц транспорта на маршруте | неразвитая сеть городского электрического транспорта; ухудшение экологической обстановки в городе; нерегулярная работа транспорта по причине низкой технической готовности подвижного состава ввиду устаревшего парка | влияет на показатели: доля транспортных средств электрического наземного транспорта в общем объеме городского пассажирского транспорта; доля доступности транспортных средств для маломобильных групп населения; количество транспортных средств, оборудованных системой видеонаблюдения |
| 17 | Отдельное мероприятие 4. Модернизация трамвайной инфраструктуры и обновление подвижного состава городского наземного электрического транспорта | 2023 год – департамент транспорта; департамент городского хозяйства; с 2024 года –департамент городского хозяйства и транспорта; департамент муниципального имущества и земельных отношений | 2023 | 2024 | модернизация трамвайных путей в 2023 году – 2,49 кмоп, в 2024 году – 4,11 кмоп, приобретение одного односекционного трамвая в 2024 году | ухудшение состояния трамвайного полотна, технического состояния нового подвижного состава | влияет на показатель: доля протяженности модернизированной трамвайной инфраструктуры городского наземного электрического транспорта |
| 18 | Отдельное мероприятие 5. Финансирование (возмещение) расходов на эксплуатацию имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в городе Красноярске в соответствии с концессионным соглаше-нием | департамент транспорта; департамент градостроительства | 2023 | 2024 | развитие сети городского электрического транспорта; повышение качества транспортного обслуживания населения в городе; снижение заторовых ситуаций на улично-дорожной сети за счет уменьшения количества автобусов и увеличения количества трамваев, двигающихся по обособленной полосе; обеспечение регулярности движения городского пассажирского транспорта | неразвитая сеть городского электрического транспорта; дублирование автобусных маршрутов на магистральных улицах | влияет на показатели: выполнение пробега по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков, включенным в муниципальную программу пассажирских перевозок; количество перевезенных пассажиров» |