Приложение

к распоряжению

администрации

города Красноярска

от____________№ _________

ПЛАН

мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026/27 года

муниципального образования городской округ город Красноярск Красноярского края

I. Анализ результатов прохождения трех предыдущих отопительных периодов

| № п/п | Показатель | Отопительный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023/24 года | 2024/25 года | 2025/26 года |
| 1 | Продолжительность отопительного периода (дата начала и окончания, общее количество дней) | 231 | 249 | 226 |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха, ℃ | -2,1 | -0,1 | -2,0 |
| 3 | Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал | 13 006 000 | 13 315 000 | 13 453 298 |
| 4 | Количество источников тепловой энергии, ед. | 21 | 20 | 32 |
| 5 | Количество центральных тепловых пунктов, ед. | 120 | 119 | 125 |
| 6 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 5 550,8 | 5 531,7 | 5 907,83 |
| 7 | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | 545,4 | 688,7 | 610,03 |
| 8 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 5 005,4 | 4 843,0 | 5 297,8 |
| 9 | Количество аварийных ситуаций на внутридомовых сетях теплоснабжения многоквартирных домов, послуживших причиной отключения теплоснабжения, ед. | 10 | 8 | 11 |
| 10 | Количество аварийных ситуаций на наружных сетях систем централизованного теплоснабжения, послуживших причиной отключения теплоснабжения, ед. | 99 | 152 | 185 |
| 11 | Количество аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии, послуживших причиной отключения теплоснабжения, ед. | - | 1 | 2 |
| 12 | Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги, ед. | 13 649 | 12 897 | 5 848 |

II. Организационные мероприятия подготовки к отопительному периоду

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование комиссий по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду с включением в их состав представителей Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору или службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края (в зависимости от лиц, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду) | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Красноярска; органы администрации города Красноярска | не позднее 15.08.2026 |
| 2 | Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования | управление архитектуры администрации города Красноярска | не позднее 01.09.2026 |
| 3 | Проведение мероприятий по переключению теплопотребителей АО «КрЭВРЗ» на мощности теплоисточников АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» | АО «КрЭВРЗ»; АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» | до начала отопительного периода |
| 4 | Контроль за выполнением работ по выполнению теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, владельцами тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями и которые осуществляют передачу тепловой энергии потребителям, теплопотребляющие установки которых присоединены к их тепловым сетям или в сети теплосетевых организаций, компаниями, управляющими жилищным фондов, муниципальными бюджетными учреждениями и прочими потребителями требований по готовности к отопительному периоду 2026/27 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Красноярска; органы администрации города Красноярска | до начала отопительного периода |
| 5 | Осуществление мониторинга состояния систем жизнеобеспечения населения городского округа город Красноярск при подготовке к работе в отопительный период 2026/27 года, регулярное предоставление результатов мониторинга в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, Енисейское управление Ростехнадзора и прокуратуру города | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Красноярска | до начала отопительного периода |
| 6 | Проведение проверок готовности к отопительному периоду компаний, управляющих жилищным фондом, муниципальных бюджетных учреждений и прочих потребителей | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Красноярска; органы администрации города Красноярска | не позднее 10.09.2026 |
| 7 | Проведение проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями и которые осуществляют передачу тепловой энергии потребителям, теплопотребляющие установки которых присоединены к их тепловым сетям или в сети теплосетевых организаций | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Красноярска | не позднее 25.10.2026 |
| 8 | Подготовка и направление в Енисейское управление Ростехнадзора пакета документов для проведения оценки готовности муниципального образования к отопительному периоду 2026/27 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Красноярска | не позднее 01.11.2026 |