

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| 04.12.2023 | № 953 |

О внесении изменений

в постановление администрации

города от 13.03.2020 № 160

В целях обеспечения сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры города Красноярска в соответствии с потребностями в проектировании, строительстве, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения, руководствуясь статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»](http://docs.cntd.ru/document/420305885), Генеральным планом городского округа город Красноярск Красноярского края, утвержденным решением Красноярского городского Совета депутатов от 13.03.2015 № 7-107, руководствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 13.03.2020 № 160 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Красноярска до 2042 года»   
(далее – Программа) следующие изменения:

1) строку 9 паспорта Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | Объемы и источники финансирования Программы | финансирование Программы осуществляется  в объеме 593,84 млрд руб., в том числе по годам:  2019 год – 4,33 млрд руб.;  2020 год – 2,94 млрд руб.;  2021 год – 2,08 млрд руб.;  2022 год – 2,95 млрд руб.;  2023 год – 3,36 млрд руб.;  2024–2025 годы – 18,69 млрд руб.;  2026–2030 годы – 225,57 млрд руб.;  2031–2042 годы – 333,92 млрд руб.  Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период» |

2) в разделе II Программы:

пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:

«2.2.1. В области образования.

В структуру муниципальной системы образования города Красноярска по данным на 01.09.2023 входят 288 муниципальных образовательных учреждения, из них 111 общеобразовательных учреждений, 154 дошкольных учреждения и 19 структурных подразделений на базе муниципальных общеобразовательных организаций, 16 учреждений дополнительного образования и 1 структурное подразделение на базе муниципальной общеобразовательной организации, 7 центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

По данным комплектования на 2023/2024 учебный год в 111 общеобразовательных организациях численность обучающихся увеличилась на 4,8% и составила 142 889 человек.

Количество воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на 01.01.2023 составило 57 127 детей, из них: услугу по дошкольному образованию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях получают 53 529 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет; услугу по присмотру и уходу в частных детских садах, заключивших контракт с муниципальным дошкольным образовательным учреждением, получают 3 598 детей.

По состоянию на 01.01.2023 услуга по дополнительному образованию предоставлялась в муниципальных учреждениях дополнительного образования 37 389 детям в возрасте от 5 до 18 лет.

Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования детей на 01.09.2023 – 39 413 человек.

По состоянию на 01.11.2023 общее количество зданий, включая приспособленные здания (помещения), принадлежащих муниципальным образовательным учреждениям города Красноярска, составляет 457 единиц (таблица 1).

Таблица 1

Информация о количестве зданий муниципальных образовательных

учреждений в городе Красноярске

| Наименование  объекта | Железнодорожный/ Центральный  районы | Кировский  район | Ленинский  район | Октябрьский  район | Свердловский  район | Советский  район | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество зданий | | | | | | | |
| Здания общеобразовательных учреж-дений | 24 | 16 | 22 | 23 | 18 | 32 | 135 |
| Здания дошкольных образовательных учреждений,  в том числе структурные подразделения дошкольного образования | 42 | 36 | 41 | 32 | 44 | 77 | 272 |
| Здания учреждений дополнительного образования | 13 | 2 | 12 | 8 | 3 | 12 | 50 |
| Итого | 79 | 54 | 75 | 63 | 65 | 121 | 457 |

Построены до 1960 года со сроком эксплуатации от 59 и старше – 58 зданий (12,7% от общего фонда);

построены в период 1961–1980 годов со сроком эксплуатации от 40 до 59 лет – 208 зданий (45,5% от общего фонда);

построены в период 1981–2000 годов со сроком эксплуатации от 20 до 39 лет – 121 здание (26,5% от общего фонда);

построены после 2000 года со сроком эксплуатации менее 20 лет – 70 зданий (15,3% от общего фонда).

По состоянию на 01.01.2023 вышеуказанная информация представлена в таблице 2.

Таблица 2

Годы постройки зданий муниципальных образовательных

учреждений в городе Красноярске

| Наименование  объекта | Годы строительства зданий муниципальных  образовательных объектов | | | | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| до 1960 г. | 1961–  1980 гг. | 1981–2000 гг. | после  2000 г. |
| Здания школ | 21 | 66 | 37 | 11 | 135 |
| Здания детских садов | 25 | 118 | 72 | 57 | 272 |
| Здания учреждений  дополнительного образования | 12 | 24 | 12 | 2 | 50 |
| Итого | 58 | 208 | 121 | 70 | 457 |

Состояние муниципальных образовательных учреждений характеризуется высокой степенью изношенности зданий, инженерных конструкций (сетей) и коммуникаций. Около 58,2% зданий образовательных учреждений отрасли «Образование» имеют срок эксплуатации более 40 лет. 14 зданий построены до 1940 года.

Для обеспечения конструкционной и технической безопасности зданий муниципальных образовательных учреждений особенно актуальным становится проведение системной работы по недопущению и устранению аварийности зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений.

По состоянию на 08.11.2023 выведены из эксплуатации 27 зданий муниципальных образовательных учреждений, из них:

11 зданий школ общей проектной мощностью 5 710 мест (фактическое количество учащихся – 7 244);

14 зданий детских садов общей проектной мощностью 1 772 места (фактическое количество воспитанников – 1 800);

два здания учреждения дополнительного образования.

Данные представлены в таблице 3.

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных образовательных учреждений, не функционирующих

в городе Красноярске

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  образовательного учреждения | Адрес | Проектная мощность | Фактическое количество учащихся  на момент закрытия  здания | Год  постройки |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные учреждения | | | | | | |
| 1 | МБОУ СШ № 21 | | пр-кт Свободный, 61 | 540 | 476 | 1957 |
| 2 | МАОУ СШ № 16 | | ул. Песочная, 20 | 385 | 385 | 1936 |
| 3 | МБОУ СШ № 86 (начальная школа) | | ул. Комбайностроителей, 8 | 340 | 405 | 1947 |
| 4 | МБОУ СШ № 86 (старшая школа) | | ул. Лизы Чайкиной, 5 | 520 | 457 | 1962 |
| 5 | МАОУ СШ № 53 | | ул. Волжская, 31г | 625 | 625 | 1963 |
| 6 | МАОУ СШ № 16 (здание начальной школы) | | ул. 26 Бакинских  Комиссаров, 24а | 300 | 300 | 1947 |
| 7 | МАОУ СШ № 66 | | ул. Аэровокзальная, 4г | 500 | 409 | 1965 |
| 8 | МАОУ Лицей № 11 (здание старшей  школы) | | ул. Академика Вавилова, 37 | 600 | 811 | 1936 |
| 9 | МАОУ СШ № 76 | | ул. 60 лет Октября, 96 | 750 | 1 326 | 1978 |
| 10 | МБОУ СШ № 51 | | ул. 4-я Продоль-  ная, 19 | 425 | 447 | 1969 |
| 11 | МАОУ СШ № 45 | | ул. Судостроительная, 105 | 725 | 1 603 | 1979 |
| ИТОГО | | | | 5 710 | 7 244 |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | | | | | | |
| 12 | | МБДОУ № 187 | ул. Песочная, 22а | 85 | 85 | 1963 |
| 13 | | МБДОУ № 235 | ул. Калинина, 76ж | 75 | 108 | 1968 |
| 14 | | МАДОУ № 110 | ул. Корнетова, 12а | 135 | 135 | 1960 |
| 15 | | МБДОУ № 21 | ул. Мечникова, 42 | 95 | 95 | 1961 |
| 16 | | МАДОУ № 246 | пр-кт Металлургов, 18а | 269 | 280 | 1981 |
| 17 | | МБДОУ № 60 | пер. Медицинский, 2а | 106 | 106 | 1960 |
| 18 | | МАДОУ № 272 | ул. Волжская, 32 | 122 | 123 | 1960 |
| 19 | | МБДОУ № 20 | ул. Затонская, 48 | 108 | 108 | 1950 |
| 20 | | МАДОУ № 40 | ул. Веселая, 6 | 50 | 50 | 1942 |
| 21 | | МАДОУ № 40 | ул. Туристская, 86 | 94 | 94 | 1960 |
| 22 | | МБДОУ № 276 | ул. Нерчинская, 5 | 171 | 171 | 1961 |
| 23 | | МАДОУ № 140 | ул. Никитина, 8д | 94 | 94 | 1959 |
| 24 | | МБДОУ № 182 | ул. Шелковая, 10а | 146 | 142 | 2016 |
| 25 | | МБДОУ № 278 | ул. Пионерской правды, 11 | 222 | 209 | 1978 |
| ИТОГО | | | | 1 772 | 1 800 |  |
| Учреждения дополнительного образования | | | | | | |
| 26 | МБОУ ДО ЦДО № 5 (часть здания) | | ул. Шахтеров, 2а | 200 | 1 604 | 1960 |
| 27 | МАОУ ДО «Медиа-Мастерская» | | ул. Академика Вавилова, 21 | 430 | 1 200 | 1936 |
| ИТОГО | | | | 630 | 2 804 |  |

Имеются замечания надзорных органов по отдельным элементам, которые можно устранить только в ходе проведения реконструкции или комплексного капитального ремонта.

Перспективы развития градостроительной деятельности города Красноярска ставят задачу формирования оптимальной образовательной инфраструктуры в районах застройки, обеспечивающей комплексную доступность образовательных услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

Создание образовательных комплексов как новых центров образовательной активности в пространстве города Красноярска будет способствовать повышению привлекательности районов с массовой жилой застройкой.»;

пункт 2.2.1.1 изложить в следующей редакции:

«2.2.1.1. Дошкольные образовательные учреждения.

По данным на 01.09.2023 сеть учреждений дошкольного образования города представлена 154 муниципальными дошкольными образовательными учреждениями и 19 структурными подразделениями при общеобразовательных организациях.

На 01.01.2023 вместимость муниципальных дошкольных образовательных учреждений составляет 54 816 мест.

В соответствии с задачами федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография», а также мероприятий, запланированных к проведению в рамках Десятилетия детства ([Указ](consultantplus://offline/ref=4B5E14EC06B425B33D912B11A2556565877A2E02BE52E686A43C4C91BDED4B7E0E4844CA91F8E3AD000540BBCEG7q3K) Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»), необходимо обеспечить развитие инфраструктуры дошкольного образования, а также повышение доступности образования для детей.

По результатам реализации данных мероприятий за период 2019–2022 годов в городе введено в эксплуатацию 21 здание детского сада общей проектной мощностью 5 132 места в динамично развивающихся и застраиваемых микрорайонах города.

Повышение доступности и качества дошкольного образования для детей от 1,5 до 7 лет в городе Красноярске осуществляется через диверсификацию форм дошкольного образования, удовлетворение части спроса на услуги дошкольного образования за счет частных поставщиков услуг.

В целях обеспечения доступности дошкольного образования администрацией города Красноярска с 2007 года и по настоящее время реализуются комплексные мероприятия по развитию сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений за счет строительства новых зданий дошкольных учреждений, проведения капитального ремонта зданий детских садов, переоборудования имеющихся поме- щений в зданиях дошкольных образовательных учреждений.

Технико-экономические параметры существующих дошкольных образовательных учреждений представлены в приложении 1 к настоя-щей Программе.

Анализ существующей обеспеченности населения учреждениями

и причины проектирования

В целях развития сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 № АК-950/02 разработаны методические рекомендации и согласованы с Минэкономразвития России. В соответствии с указанными рекомендациями для расчета обеспеченности дошкольными местами используется минимальное значение показателя «обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение дошкольного образования» для городской местности – предлагаемое значение 65 мест в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет. Расчеты представлены в таблице 4.

Таблица 4

Обеспеченность местами в муниципальных дошкольных

образовательных учреждениях в городе Красноярске

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Возраст от 0 до 7 лет | | Обеспеченность местами | |
| количество детского населения  на 01.01.2023 | нормативная численность дошкольных мест (в расчете  на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет –  65 мест) | фактическое  количество мест  на 01.01.2023 | % |
| Город Красноярск | 100 506 | 65 330 | 54 816 | 84,0 |

Таблица 4.1

Обеспеченность местами в муниципальных дошкольных

образовательных учреждениях по районам города Красноярска

| Район города | Возраст от 0 до 7 лет | | Обеспеченность местами | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| количество детского  населения  на 01.01.2023 | нормативная численность дошкольных мест (в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет – 65 мест) | фактическое количество мест на 01.01.2023 | % |
| Железнодорожный  и Центральный | 13 576 | 8 824 | 7 485 | 84,8 |
| Октябрьский | 15 990 | 10 394 | 7 000 | 67,3 |
| Советский | 34 203 | 22 232 | 19 667 | 88,5 |
| Кировский | 10 684 | 6 945 | 6 330 | 91,1 |
| Ленинский | 10 644 | 6 919 | 6 487 | 93,8 |
| Свердловский | 15 409 | 10 016 | 7 847 | 78,3 |
| Итого | 100 506 | 65 330 | 54 816 | 84,0 |

Наибольшая потребность в дошкольных местах наблюдается в Октябрьском районе в городе, обеспеченность от нормативной численности составляет 67,3%, в Свердловском районе в городе – 78,3%.

Исходя из действующих нормативов градостроительного проектирования города Красноярска, утвержденных решением Красноярского городского Совета депутатов от 04.09.2018 № В-299 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Красноярск», минимально допустимый уровень обеспеченности в дошкольных образовательных организациях составляет не менее 43 мест на одну тысячу человек.

Информация по обеспеченности дошкольными местами представлена в таблице 4.2

Таблица 4.2

Обеспеченность местами в муниципальных дошкольных

образовательных учреждениях по районам города Красноярска

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Район города | Численность городского населения в районе города на 01.01.2022  по статистическим данным Красноярскстата | Дошкольные образовательные организации | | |
| расчетное количество мест с учетом местного норматива обеспеченности  (43 уч. на 1 000 чел.) | фактическое количество мест на 01.01.2023 | % обеспечен-ности согласно нормативу |
| Железнодорож-ный и Центра-льный | 167 685 | 7 210 | 7 485 | 103,8 |
| Октябрьский | 176 663 | 7 597 | 7 000 | 91,2 |
| Советский | 350 382 | 15 066 | 19 667 | 130,5 |
| Кировский | 115 994 | 4 988 | 6 330 | 127,0 |
| Ленинский | 148 551 | 6 388 | 6 487 | 101,5 |
| Свердловский | 143 748 | 6 181 | 7 847 | 127,0 |
| Итого | 1 103 023 | 47 430 | 54 816 | 115,6 |

Согласно действующим нормативам градостроительного проектирования города Красноярска ситуация с обеспеченностью дошкольными местами не соответствует существующей потребности населения в дошкольных местах, исходя из фактической численности детского населения в возрасте от 0 до 7 лет. В этой связи действующие нормативы градостроительного проектирования требуют изменения значения для определения расчетного количества мест.

Кроме этого, в муниципальных дошкольных организациях города сверх утвержденного СП 2.4.3648-20 организовано 5 044 места. Также отмечается ежегодный миграционный прирост детского населения в среднем на 3 тыс. человек.

Таблица 5

Ожидаемые прогнозируемые показатели после исполнения

мероприятий по проектированию, строительству,

реконструкции объектов дошкольного образования

| Наименование показателя | Годы | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020–2025 | 2026–2030 | 2031–2042 |
| Количество единиц вводимых объектов | 11 | 16 | 79 | 62 |
| Количество дополнительных созданных дошкольных мест после ввода объектов | 2 547 | 3 910 | 20 049 | 16 345 |
| Число мест в организациях, реализующих программы дошкольного образования | 52 086 | 55 996 | 76 045 | 92 390 |
| Детское население в возрасте от 0  до 7 лет (ежегодный прирост 3 000 чел.) | 98 365 | 109 506 | 124 506 | 142 506 |
| Нормативное количество дошкольных мест (в расчете на 100 детей в возрасте  от 0 до 7 лет – 65 мест) | 63 937 | 71 179 | 80 929 | 92 629 |
| % обеспеченности дошкольными местами | 81,5 | 78,7 | 94,0 | 100,0 |

В рамках реализуемых мероприятий Программы в 2023–2026 годах планируется создать 1 325 мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет:

в 2023 году 490 дополнительных мест (детский сад в жилом районе «Медицинский городок», детский сад по ул. Крайней);

в 2024 году 300 дополнительных мест (детский сад в IV микрорайоне жилого района «Бугач»);

в 2025 году 265 дополнительных мест (детский сад в VI микрорайоне жилого района «Покровский», строительство дополнительного корпуса к ДОУ № 231 по ул. Красной Армии, 38, в Железнодорожном районе);

в 2026 году 270 дополнительных мест (детский сад в Октябрьском районе).

При условии реализации программных мероприятий по строительству, реконструкции и приобретению 168 зданий дошкольных учреждений (42 851 место), процент обеспеченности дошкольными местами   
к 2042 году, при учете снижения рождаемости, составит 100,0%.

Реализуемые мероприятия и потребность в мероприятиях по проектированию, строительству и реконструкции объектов дошкольного образования представлены в приложениях 2, 3 к настоящей Программе.»;

пункт 2.2.1.2 изложить в следующей редакции:

«2.2.1.2. Общеобразовательные учреждения.

Сеть общеобразовательных учреждений в 2021/2022 учебном году была представлена 110 учреждениями, в которых обучалось 129 158 человек, в том числе:

начальное общее образование – 59 755 учащихся;

основное общее образование – 57 700 учащихся;

среднее общее образование – 11 703 учащихся.

По данным комплектования на 2022/2023 учебный год в 111 общеобразовательных организациях численность обучающихся увеличилась на 5,5% и составила 136 301 человек, в том числе:

начальное общее образование – 62 947 учащихся;

основное общее образование – 62 038 учащихся;

среднее общее образование – 11 316 учащихся.

По данным комплектования на 2023/2024 учебный год в 111 общеобразовательных организациях численность обучающихся увеличилась на 4,8% и составила 142 889 человек, в том числе:

начальное общее образование – 64 676 учащихся;

основное общее образование – 67 010 учащихся;

среднее общее образование – 11 203 учащихся.

Наибольшее число общеобразовательных учреждений расположено в Советском районе города.

Распределение учащихся по численности, уровням образования и сменам представлено в таблице 6.

Таблица 6

Распределение учащихся по численности, уровням образования

и сменам

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Район | Число школ | Численность обучающихся, на 01.09.2023, чел. | | | % от общего числа по городу | Численность  обучающихся | |
| 1–4-х классов | 5–11-х классов | всего | в 1-ю смену | в 2-ю смену |
| Железнодорожный | 9 | 4 349 | 5 526 | 9 875 | 6,9 | 6 893 | 2 982 |
| Кировский | 12 | 5 850 | 7 293 | 13 143 | 9,2 | 10 372 | 2 771 |
| Ленинский | 17 | 7 662 | 10 106 | 17 768 | 12,4 | 12 835 | 4 933 |
| Октябрьский | 20 | 10 366 | 12 313 | 22 679 | 15,9 | 14 912 | 7 767 |
| Свердловский | 14 | 8 616 | 10 047 | 18 663 | 13,1 | 13 530 | 5 133 |
| Советский | 30 | 22 005 | 26 166 | 48 171 | 33,7 | 30 898 | 17 273 |
| Центральный | 9 | 5 828 | 6 762 | 12 590 | 8,8 | 8 298 | 4 292 |
| Итого | 111 | 64 676 | 78 213 | 142 889 | 100,0 | 97 738 | 45 151 |

Из 111 муниципальных общеобразовательных учреждений в 14 школах образовательный процесс организован в одну смену,   
в 97 школах – в две смены. Количество обучающихся, занимающихся во вторую смену, составляет 45 151 человек.

За период 2012–2023 годов проведен комплексный капитальный ремонт (реконструкция) в следующих учреждениях:

СШ № 34 по ул. Ключевской, 61;

СШ № 79 по пер. Тихому, 18;

СШ № 73 по ул. Мелькомбинатской, 2;

СШ № 4 по ул. Горького, 97;

СШ № 66 по ул. Партизана Железняка, 16;

Гимназия № 7 по пр-кту им. газеты «Красноярский рабочий», 38;

школа-интернат № 1 по ул. Пастеровской, 25;

СШ № 72 по ул. Курчатова, 7;

Лицей № 28 по ул. Профсоюзов, 16;

СШ № 80 по пр-кту им. газеты «Красноярский рабочий», 92 б;

ДОУ № 40 по ул. Ключевской, 99;

СШ № 49 по ул. Мичурина, 37;

СШ № 36 по ул. Сопочной, 40;

СШ № 5 по ул. Краснодарской, 5 б;

СШ № 27 по ул. Конституции СССР, 19;

СШ № 108 по ул. Тельмана, 29а;

СШ № 86 – установлен модульный учебный корпус начальной школы по ул. Калинина, 72 б;

СШ № 50 – приобретен модульный учебный корпус по ул. Глин- ки, 2 б.

Начиная с 2008 года в городе строятся новые здания общеобразовательных школ.

За период с 2008 по 2018 год введены 4 здания в Советском районе (3 здания на 1 000 мест каждое, 1 здание на 1 280 мест), 1 здание в Центральном районе на 1 000 мест, пристройка к Гимназии № 9 на 300 мест.

В 2019 году введены в эксплуатацию общеобразовательная школа в Центральном районе на 1 280 мест и общеобразовательная школа на 1 280 мест в Советском районе.

В 2020 году введены в эксплуатацию общеобразовательная школа в Советском районе на 1 280 мест и общеобразовательная школа в Свердловском районе на 1 280 мест.

В 2022 году введена в эксплуатацию общеобразовательная школа в Октябрьском районе на 1 550 мест.

Следует отметить, что такое направление как создание новых мест в общеобразовательных организациях предусмотрено в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

В рамках реализации национального проекта «Образование», регионального проекта «Современная школа» на 2023–2024 годы предусмотрены средства на строительство 2 зданий под общеобразовательные организации (создание 2 380 дополнительных школьных мест), в том числе:

здание под общеобразовательную организацию в 3-м микрорайоне жилого района «Солнечный» на 1 100 мест;

здание под общеобразовательную организацию в микрорайоне «Метростроитель» на 1 280 мест.

В 2023 году начато строительство двух зданий под общеобразовательные школы в VII микрорайоне жилого района «Аэропорт» и по улице Омской на 1 100 мест каждая, планируемый срок ввода 2025 год.

На 2024 год запланировано начало строительства 2 зданий под общеобразовательные школы в мкр. «Тихие зори» на 1 550 мест и мкр. «Мичуринский» на 1 280 мест, а также запланировано проектирование 3 зданий под общеобразовательные школы в Советском, Октябрьском и Центральном районах.

В период 2023–2024 годов начаты мероприятия капитального характера:

за счет средств бюджета города и средств краевого бюджета капитальный ремонт Лицея № 11;

за счет средств бюджета города устранение аварийной ситуации в здании СШ № 86 по улице Лизы Чайкиной.

Технико-экономические параметры существующих муниципальных общеобразовательных учреждений представлены в приложении 1 к настоящей Программе.

Анализ существующей обеспеченности населения муниципальными общеобразовательными учреждениями

Согласно письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» минимальным значением показателя установлено предлагаемое значение 95 мест в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет.

Таблица 7

Обеспеченность местами в муниципальных

общеобразовательных организациях в городе Красноярске

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципального образования | От 7 до 18 лет | | Обеспеченность | |
| количество детского населения на 01.01.2022 по статистическим данным Красноярскстата | нормативная численность школьных мест (в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет – 95 мест) | фактическое  количество мест в ОУ в одну смену | % |
| Город Красноярск | 135 316 | 128 550 | 94 345 | 73,4 |

Таблица 7.1

Обеспеченность местами в муниципальных общеобразовательных учреждениях по районам города Красноярска

| Район города | От 7 до 18 лет | | Обеспеченность | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| численность детей на 01.01.2023 | нормативная численность школьных мест (в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет – 95 мест) | фактическое количество мест в ОУ в одну смену | % |
| Ленинский | 17 590 | 16 711 | 14 514 | 86,9 |
| Кировский | 13 584 | 12 905 | 10 652 | 82,5 |
| Свердловский | 18 842 | 17 900 | 12 227 | 68,3 |
| Октябрьский | 22 588 | 21 459 | 16 676 | 77,7 |
| Железнодорожный и Центральный | 23 048 | 21 896 | 14 456 | 66,0 |
| Советский | 46 336 | 44 019 | 25 820 | 58,7 |
| Итого | 141 988 | 134 889 | 94 345 | 70,0 |

Уровень обеспеченности в школьных местах в Советском районе   
в городе составляет – 58,7%, что говорит о масштабном строительстве жилого сектора.

Проектная вместимость муниципальных общеобразовательных учреждений города Красноярска составляет (с учетом закрытых школ) – 94 345 мест. Перекомплект школ составляет 48 544 человека (51,5%).

Количество учащихся за четыре года увеличилось на 18 991 человека (2020/2021 учебный год – 123 898 чел., 2021/2022 учебный год –   
129 158 чел., 2022/2023 учебный год – 136 301 чел., 2023/2024 учебный год – 142 889 чел.)

Исходя из действующих нормативов градостроительного проектирования города Красноярска, утвержденных решением Красноярского городского Совета депутатов от 04.09.2018 № В-299 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Красноярск», минимальная потребность в местах на 1 000 человек в общеобразовательных организациях составляет 103 места. Информация по обеспеченности школьными местами представлена в таблице 7.2

Таблица 7.2

Обеспеченность местами в муниципальных общеобразовательных учреждениях по районам города Красноярска

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Район города | Численность  городского населения в районе города на 01.01.2022  по статистическим данным Красноярскстата | Общеобразовательные организации | | |
| расчетное количество мест (103 уч. на 1 000 чел.)  с учетом местного норматива обеспеченности | фактическое количество мест в ОУ  в одну смену | % обеспеченности согласно нормативу |
| Кировский | 115 994 | 11 947 | 10 652 | 89,2 |
| Ленинский | 148 551 | 15 300 | 14 514 | 94,9 |
| Свердловский | 143 748 | 14 806 | 12 227 | 82,6 |
| Октябрьский | 176 663 | 18 196 | 16 676 | 91,6 |
| Советский | 350 382 | 36 089 | 25 820 | 71,5 |
| Центральный и Железнодорожный | 167 685 | 17 272 | 14 456 | 83,7 |
| Итого | 1 103 023 | 113 610 | 94 345 | 83,0 |

Согласно действующим нормативам градостроительного проектирования города Красноярска ситуация с обеспеченностью школьными местами не соответствует существующей ситуации с обеспеченностью школьными местами в районах города, исходя из фактической численности детского населения в возрасте от 7 до 18 лет. В этой связи, действующие нормативы градостроительного проектирования требуют изменения значений для определения расчетного количества мест.

Таблица 8

Ожидаемые прогнозируемые показатели после исполнения

мероприятий по проектированию, строительству,

реконструкции объектов общего образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Годы | | | |
| 2019 | 2020–2025 | 2026–2030 | 2031–2042 |
| Количество единиц вводимых объектов общего образования | 2 | 12 | 39 | 37 |
| Количество дополнительных созданных школьных мест после ввода объектов | 2 560 | 11 675 | 47 035 | 46 280 |
| Число мест в организациях, реализующих программы общего образования | 93 598 | 105 273 | 152 308 | 198 588 |
| Численность обучающихся  (с учетом среднего ежегодного прироста – 4 748 чел.) | 123 371 | 147 637 | 166 629 | 209 361 |
| Нормативное количество мест (в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет – 95 мест) | 117 202 | 140 255 | 158 298 | 198 893 |
| % обеспеченности общеобразовательными учреждениями | 80,0 | 75,1 | 96,2 | 100,0 |

При расчете нормативного количества мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях к 2042 году с учетом запланированных Программой мероприятий (90 школ на 107 550 школьных мест) процент обеспеченности услугами общего образования достигнет   
100,0% при условии снижения рождаемости.

Реализуемые мероприятия и потребность в мероприятиях по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры представлены в приложениях 2, 3 к настоящей Программе.»;

пункт 2.2.1.3 изложить в следующей редакции:

«2.2.1.3. Учреждения дополнительного образования.

В муниципальной системе образования города Красноярска функционируют 16 учреждений дополнительного образования детей. Показатель занимающихся в учреждениях дополнительного образования в плановом периоде достигнет 23,0% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет (191 868 детей) и составит 57 560 человек.

На базе общеобразовательных учреждений реализуется более 3 500 программ дополнительного образования по 6 направленностям: технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристко-краеведческой, социально-гуманитарной, в секциях и кружках, физкультурно-спортивных клубах с охватом более 113 тыс. детей.

Центрами дополнительного образования детей является 44 школьных музея на базе 44 образовательных организаций города. Последние четыре года 9 музеев общеобразовательных учреждений становились финалистами краевого фестиваля школьных музеев.

Здания учреждений дополнительного образования являются приспособленными для осуществления образовательной деятельности и в настоящее время переполнены, общеобразовательные организации в связи увеличением детей, обучающихся по общеобразовательной программе и необходимости работать в 2 смены, не могут увеличивать количество реализуемых программ дополнительного образования.

В целях создания дополнительных мест в организациях дополнительного образования для реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках программных мероприятий в 2023 году планируется завершить проектирование строительства здания для реализации программ дополнительного образования. Данное мероприятие направлено на обеспечение равной доступности качественного дополнительного образования детей в городе Красноярске в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

В целях эффективной реализации задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», привлечения жителей города к систематическим занятиям физической культурой и спортом, реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) проводится большая работа по улучшению спортивной инфраструктуры и повышению доступности спортивных сооружений.

Состояние физкультурно-спортивной инфраструктуры:

229 спортивных залов;

86 футбольных полей (28 с искусственным покрытием);

73 комплексных спортивных площадки с резиновым покрытием;

24 хоккейные (ледовые) площадки;

27 полос препятствий;

порядка 200 – иные спортивно-развивающие площадки и гимнастические городки для разновозрастных групп (в том числе для подготовки к выполнению нормативов ГТО).

В развитии физической культуры и спорта в городе Красноярске большая роль отводится работе по формированию сети физкультурно-спортивных клубов в образовательных учреждениях. В 2023/2024 учебном году в общеобразовательных учреждениях функционируют 102 физкультурно-спортивных клуба с общей численностью 25 тыс. человека (обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет).

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» потребность в организациях дополнительного образования детей определяется исходя из необходимости обеспечения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами на уровне 70–75%. Таким образом, установлена численность мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе общеобразовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования, в расчете на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях с предельным значением для городской местности – 30 мест.

Информация об обеспеченности населения муниципальными учреждениями дополнительного образования представлена в табли- цах 9, 10.

Таблица 9

Обеспеченность населения муниципальными

учреждениями дополнительного образования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид  учреждения | Единица измерения | Нормативная численность мест  на 100 детей  в возрасте  от 5 до 18 лет | Численность детского населения  от 5 до 18 лет | Количество мест | | Обеспеченность,  % |
| нормативное | фактическое на 01.09.2023 |
| Учреждение  дополнительного образования | мест | 30 | 191 868 | 57 560 | 39 413 | 68,5 |

Обеспеченность населения муниципальными учреждениями дополнительного образования в пределах нормативного количества.

Таблица 10

Ожидаемые прогнозируемые показатели после исполнения

мероприятий по проектированию, строительству,

реконструкции объектов дополнительного образования

| Наименование показателя | Годы | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020–2025 | 2026–2030 | 2031–2042 |
| Количество единиц вводимых объектов дополнительного образования | 0 | 1 | 6 | 11 |
| Количество созданных мест после ввода объектов | 0 | 100 | 1 910 | 4 125 |
| Фактическое количество мест | 36 863 | 39 413 | 41 323 | 45 448 |
| Численность детского населения от 5 до 18 лет | 159 937 | 191 868 | 193 937 | 203 937 |
| Нормативное количество мест (на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет 30 мест) | 47 981 | 57 560 | 58 181 | 61 181 |
| Обеспеченность учреждениями дополнительного образования, % | 76,8 | 68,5 | 71,0 | 74,3 |

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами в пределах нормы (70–75%).

Реализуемые мероприятия и потребность в мероприятиях по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры представлены в приложениях 2, 3 к настоящей Программе.»;

3) раздел IV Программы изложить в следующей редакции:

«IV. Оценка объемов и источников финансирования

мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,

строительству, реконструкции объектов социальной

инфраструктуры города Красноярска

4.1. Общий объем финансирования на реализацию мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Красноярска составляет 593,84 млрд руб., в том числе по годам:

2019 год – 4,33 млрд руб.;

2020 год – 2,94 млрд руб.;

2021 год – 2,08 млрд руб.;

2022 год – 2,95 млрд руб.;

2023 год – 3,36 млрд руб.;

2024–2025 годы – 18,69 млрд руб.;

2026–2030 годы – 225,57 млрд руб.;

2031–2042 годы – 333,92 млрд руб.

Таблица 19

Информация об общих объемах финансирования на реализацию

мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции

объектов социальной инфраструктуры города Красноярска

| Наименование отрасли | Отраслевое финансирование по годам, млрд руб. | | | | | | | | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024–  2025 | 2026–  2030 | 2031–2042 |
| Образование | 4,33 | 2,88 | 1,95 | 2,80 | 3,27 | 15,89 | 184,31 | 269,80 | 485,23 |
| Культура | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,73 | 27,80 | 20,73 | 50,26 |
| Физическая культура  и спорт | 0,00 | 0,06 | 0,13 | 0,15 | 0,09 | 1,06 | 13,46 | 43,40 | 58,35 |
| Итого | 4,33 | 2,94 | 2,08 | 2,95 | 3,36 | 18,68 | 225,57 | 333,93 | 593,84 |

4.1.1. Объем финансирования в соответствии с реестром реализуемых мероприятий по проектированию, строительству и реконструк- ции объектов социальной инфраструктуры города Красноярска – 35,77 млрд руб., в том числе по годам:

2019 год – 4,33 млрд руб.;

2020 год – 2,94 млрд руб.;

2021 год – 2,08 млрд руб.;

2022 год – 2,95 млрд руб.;

2023 год – 3,36 млрд руб.;

2024–2025 годы – 13,33 млрд руб.;

2026–2030 годы – 6,78 млрд руб.

Таблица 20

Информация об объемах финансирования реализуемых

мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции

объектов социальной инфраструктуры города Красноярска

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование отрасли | Отраслевое финансирование по годам, млрд руб. | | | | | | | Итого |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024–2025 | 2026– 2030 |
| Образование | 4,33 | 2,88 | 1,95 | 2,80 | 3,27 | 11,68 | 6,19 | 33,1 |
| Культура | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,59 | 1,21 |
| Физическая культура и спорт | 0,00 | 0,06 | 0,13 | 0,15 | 0,09 | 1,03 | 0,00 | 1,46 |
| Итого | 4,33 | 2,94 | 2,08 | 2,95 | 3,36 | 13,33 | 6,78 | 35,77 |

4.1.2. Объем финансирования в соответствии с реестром потребности в реализации мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Красноярска – 558,07 млрд руб., в том числе по годам:

2019 год – 0,00 млрд руб.;

2020 год – 0,00 млрд руб.;

2021 год – 0,00 млрд руб.;

2022 год – 0,00 млрд руб.;

2023 год – 0,00 млрд руб.;

2024–2025 годы – 5,36 млрд руб.;

2026–2030 годы – 218,79 млрд руб.;

2031–2042 годы – 333,92 млрд руб.

Таблица 21

Информация об объемах финансирования потребности

в реализации мероприятий по проектированию, строительству

и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

города Красноярска

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  отрасли | Отраслевое финансирование по годам,  млрд руб. | | | Итого |
| 2024–2025 | 2026–2030 | 2031–2042 |
| Образование | 4,21 | 178,12 | 269,80 | 452,13 |
| Культура | 1,11 | 27,21 | 20,73 | 49,05 |
| Физическая культура  и спорт | 0,03 | 13,46 | 43,40 | 56,89 |
| Итого | 5,35 | 218,79 | 333,93 | 558,07 |

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета муниципального образования города Красноярска, вышестоящих бюджетов разных уровней (с учетом участия города в соответствующих национальных проектах), внебюджетные источники.

Финансирование Программы направлено на достижение цели по обеспечению сбалансированного и перспективного развития социальной инфраструктуры города Красноярска в соответствии с потребностями в проектировании, строительстве, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Объем финансирования мероприятий по развитию в области образования направлен на решение задачи по созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях и дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения и составляет 485,23 млрд рублей.

Объем финансирования мероприятий по развитию сферы культуры направлен на решение задачи по созданию условий для обеспечения равной доступности культурных благ, развития культурного и духовного потенциала личности, обеспеченности населения культурно-досуговыми учреждениями и объектами дополнительного образования и составляет 50,26 млрд рублей.

Объем финансирования мероприятий по развитию сферы физической культуры и спорта направлен на решение задачи по привлечению населения к здоровому образу жизни и увеличению количества населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом и составляет 58,35 млрд рублей.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Ориентировочный объем финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Красноярска в разрезе объектов представлен в [приложениях 2](consultantplus://offline/ref=AF8300932DE3B66796F8BAE5DAF940F5BAE9C5CD721172F19D077DA87B7A6035BEDF5B35E6A4BFD6BE842917E94FB52CD7D90432245F878834187BE6d2ICI), [3](consultantplus://offline/ref=AF8300932DE3B66796F8BAE5DAF940F5BAE9C5CD721172F19D077DA87B7A6035BEDF5B35E6A4BFD6BE842A11E04FB52CD7D90432245F878834187BE6d2ICI) к настоящей Программе.

Определение стоимости реализации мероприятий на основе реализованных объектов-аналогов, а также объектов-аналогов из сети Интернет основано на выполнении анализа рынка строящихся объектов социальной инфраструктуры на территории Красноярского края и других регионов Российской Федерации, имеющих сходные характеристики с планируемыми к строительству объектами на территории муниципального образования города Красноярска.»;

4) пункт 5.1 раздела V Программы изложить в следующей редакции:

«5.1. В области образования:

обеспеченность населения объектами дошкольного образования – 100,0% (42 851 место в 168 зданиях детских садов);

обеспеченность населения объектами среднего (полного) общего образования – 100,0% (107 550 мест в 90 зданиях школ).

Таблица 22

Обеспеченность населения города Красноярска объектами

в области образования

| Наименование показателя | Годы | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020–2025 | 2026–2030 | 2031-2042 |
| Обеспеченность населения объектами дошкольного образования, % | 81,5 | 78,7 | 94,0 | 100,0 |
| Количество созданных дошкольных мест | 2 547 | 3 910 | 20 049 | 16 345 |
| Обеспеченность населения объектами среднего (полного) общего образования, % | 80,0 | 75,1 | 96,2 | 100,0 |
| Количество созданных школьных мест | 2 560 | 11 675 | 47 035 | 46 280 |
| Обеспеченность населения объектами дополнительного образования, % | 76,8 | 68,5 | 71,0 | 74,3 |
| Количество созданных мест в области дополнительного образования | 0 | 100 | 1 910 | 4 125» |

5) таблицы 1, 2, 3 приложения 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

6) приложения 2, 3 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 2, 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городские новости» и разместить на официальном сайте администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

## Глава города В.А. Логинов

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Таблица 1

Технико-экономические параметры существующих объектов

социальной инфраструктуры города Красноярска в области дошкольного образования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  учреждения  (сокращено  по Уставу) | Адрес (указать  все адреса зданий учреждения) | Вид (приспособленное здание/  типовой проект) | Год  постройки | Проектная наполняемость, мест | Фактическая наполняемость (на 01.09.2023), мест |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железнодорожный район | | | | | | |
| 1 | МБОУ Прогимназия № 131 (дошкольное отделение) | ул. Красномосковская, 36 | типовой проект | 1987 | 164 | 164 |
| пр-кт Свободный, 49а | типовой проект | 1963 | 60 | 60 |
| 2 | МБДОУ № 7 | ул. Северо-Енисейская, 44а | типовой проект | 1989 | 206 | 211 |
| 3 | МБДОУ № 8 | ул. Ладо Кецховели, 60 б | типовой проект | 1973 | 297 | 297 |
| 4 | МАДОУ № 10 | ул. Пушкина, 11 | типовой проект | 2011 | 473 | 476 |
| 5 | МБДОУ № 12 | ул. Менжинского, 10 б | типовой проект | 1989 | 282 | 281 |
| 6 | МБДОУ № 21 | ул. 8 Марта, 6 | типовой проект | 1991 | 173 | 178 |
| ул. Мечникова, 42 | типовой проект (не функционирует по причине аварийности здания) | 1961 | 95 | 0 |
| 7 | МБДОУ № 31 | ул. Менжинского, 12в | типовой проект | 1981 | 291 | 291 |
| 8 | МБДОУ № 32 | ул. Комбайностроите-  лей, 8г | типовой проект | 1961 | 120 | 119 |
| ул. Лизы Чайкиной, 4 | типовой проект | 1954 | 116 | 117 |
| 9 | МБДОУ № 102 | ул. Мечникова, 41а | типовой проект | 1979 | 117 | 118 |
| ул. Новая Заря, 33 | приспособленное | 1957 | 68 | 65 |
| 10 | МБДОУ № 204 | ул. Ленина, 165 | типовой проект | 1966 | 142 | 142 |
| ул. Ломоносова, 46 | типовой проект | 1986 | 92 | 80 |
| 11 | МБДОУ № 221 | ул. 8 Марта, 26 | типовой проект | 2021 | 301 | 301 |
| 12 | МБДОУ № 231 | ул. Красной Армии, 38 | типовой проект | 1972 | 251 | 254 |
| 13 | МБДОУ № 274 | ул. Менжинского, 16 | типовой проект | 1978 | 245 | 245 |
| 14 | МБДОУ № 295 | ул. Республики, 45а | типовой проект | 1982 | 169 | 170 |
| ул. Менжинского, 12в | типовой проект | 1981 | 50 | 35 |
| ИТОГО в районе | | | | | 3 712 | 3 604 |
| Центральный район | | | | | | |
| 15 | МАОУ СШ «Комплекс Покровский» (дошкольное отделение) | ул. Линейная, 76д | типовой проект | 2016 | 199 | 213 |
| ул. Любы Шевцовой, 82д | типовой проект | 2013 | 216 | 224 |
| ул. Чернышевского, 81д | типовой проект | 2013 | 204 | 224 |
| ул. Загородная, 1а | типовой проект | 1989 | 194 | 195 |
| ул. Березина, 88 | приспособленное здание | 1960 | 102 | 106 |
| 16 | МБДОУ № 1 | ул. Карла Маркса, 21а | типовой проект | 1973 | 168 | 169 |
| 17 | МБДОУ № 79 | ул. Аэровокзальная, 6а | типовой проект | 2013 | 122 | 131 |
| 18 | МБДОУ № 92 | ул. Линейная, 121 | типовой проект | 2019 | 284 | 313 |
| 19 | МБДОУ № 94 | Северное шоссе, 50 | типовой проект | 2019 | 292 | 294 |
| 20 | МБДОУ № 95 | ул. Урицкого, 49 | типовой проект | 1967 | 157 | 161 |
| 21 | МБДОУ № 120 | ул. Марковского, 47 | типовой проект | 1987 | 180 | 182 |
| ул. Конституции СССР, 11 | типовой проект | 1976 | 229 | 228 |
| ул. Марковского, 54 | типовой проект | 1939 | 115 | 110 |
| 22 | МБДОУ № 121 | ул. Мужества, 22д | типовой проект | 2013 | 184 | 212 |
| 23 | МБДОУ № 248 | ул. Ленина, 76 | типовой проект | 1939 | 72 | 71 |
| ул. Обороны, 2 б | приспособленное здание | 1996 | 63 | 66 |
| ул. Диктатуры Пролетариата, 34 | приспособленное здание | 1923 | 60 | 66 |
| ул. Карла Маркса, 137а | типовой проект | 1969 | 138 | 141 |
| 24 | МАДОУ № 257 | ул. Горького, 61 | типовой проект | 1975 | 270 | 285 |
| 25 | МБДОУ № 269 | ул. Урицкого, 38 | типовой проект | 1977 | 160 | 167 |
| ул. Парижской Коммуны, 10 | приспособленное здание | 1956 | 63 | 63 |
| 26 | МАДОУ № 273 | ул. Парижской Коммуны, 46а | типовой проект | 1977 | 301 | 300 |
| ИТОГО в районе | | | | | 3 773 | 3 921 |
| Октябрьский район | | | | | | |
| 27 | МАОУ «КУГ № 1 –  Универс» (дошкольное отделение) | ул. Академика Киренского, 120 | типовой проект | 1989 | 395 | 420 |
| ул. Новая Заря, 15 | типовой проект | 1953 | 72 | 70 |
| 28 | МБОУ Лицей № 10 (дошкольное отделение) | ул. Карбышева, 36 | типовой проект | 1972 | 216 | 223 |
| ул. Карбышева, 8а | типовой проект | 1972 | 296 | 302 |  |  |
| 29 | МБОУ СШ № 99 (дошкольное отделение) | ул. Тотмина, 11д | типовой проект | 1967 | 154 | 162 |
| 30 | МБОУ СШ № 133 (дошкольное отделение) | ул. Гусарова, 24 | типовой проект | 1983 | 290 | 302 |
| 31 | МБДОУ № 4 | ул. Петра Словцова, 16а | типовой проект | 1988 | 354 | 381 |
| 32 | МБДОУ № 29 | ул. Крупской, 10ж | типовой проект | 2015 | 179 | 196 |
| ул. Крупской, 2а | типовой проект | 1981 | 173 | 182 |
| ул. Крупской, 22а | типовой проект | 1967 | 161 | 171 |
| 33 | МБДОУ № 33 | ул. Тотмина, 19д | типовой проект | 1978 | 262 | 264 |
| 34 | МБДОУ № 132  «Залесье» | ул. Академика Киренского, 1 | типовой проект | 1961 | 158 | 171 |
| 35 | МБДОУ № 139  «Катерок» | ул. Ладо Кецховели, 33 | типовой проект | 1988 | 175 | 174 |
| 36 | МБДОУ № 206 | ул. Тотмина, 11г | типовой проект | 1967 | 160 | 163 |
| ул. 3-я Ботаническая, 7 | типовой проект | 1956 | 40 | 43 |
| бульвар Ботанический, 17д | типовой проект | 2014 | 330 | 344 |
| пр-кт Свободный, 54а | типовой проект | 1964 | 183 | 193 |
| 37 | МБДОУ № 212  «Городок» | ул. Пастеровская, 23а | типовой проект | 1968 | 176 | 196 |
| 38 | МБДОУ № 235 | ул. Карбышева, 14а | типовой проект | 1971 | 179 | 182 |
| ул. Калинина, 76ж | типовой проект (не функционирует по причине аварийности здания) | 1968 | 75 | 0 |
| 39 | МБДОУ № 305  «Созвездие» | ул. Гусарова, 43 | типовой проект | 1984 | 390 | 396 |
| 40 | МБДОУ № 310  «Снегири» | Академгородок, 7 б | типовой проект | 1971 | 170 | 178 |
| 41 | МБДОУ № 312  «Цветик-семицветик» | ул. Гусарова, 47 | типовой проект | 1986 | 126 | 126 |
| 42 | МБДОУ № 321 «Росинка» | ул. Копылова, 74а | типовой проект | 1987 | 261 | 261 |
| 43 | МАДОУ № 322  «Морозко» | ул. Гусарова, 31 | типовой проект | 1987 | 255 | 255 |
| 44 | МБДОУ № 325  «Василек» | ул. Курчатова, 15г | типовой проект | 1986 | 177 | 190 |
| 45 | МБДОУ № 90 | ул. Калинина, 187а | типовой проект | 2019 | 254 | 257 |
| ул. Тотмина, 33 | типовой проект | 1968 | 332 | 361 |
| ул. Норильская, 4г | типовой проект | 2014 | 82 | 84 |
| 46 | МБДОУ № 15 | ул. Е. Стасовой, 50м | типовой проект | 2020 | 305 | 325 |
| 47 | МБДОУ № 16 | ул. Норильская, 60 | типовой проект | 2020 | 320 | 329 |
| 48 | МБДОУ № 327 | ул. Академгородок, 66а | типовой проект | 2022 | 300 | 300 |
| ИТОГО в районе | | | | | 7 000 | 7 201 |
| Советский район | | | | | | |
| 49 | МАОУ СШ № 143 (дошкольное отделение) | ул. Урванцева, 32 | типовой проект | 1992 | 322 | 319 |
| 50 | МАОУ СШ № 152 (дошкольное отделение) | ул. Мате Залки, 33а | типовой проект | 2013 | 145 | 147 |
| 51 | МАОУ СШ № 154 (дошкольное отделение) | ул. Авиаторов, 50д | типовой проект | 2012 | 245 | 242 |
| 52 | МАДОУ № 9 | ул. Весны, 13а | типовой проект | 1991 | 332 | 342 |
| 53 | МАДОУ № 11 | ул. Весны, 16 | типовой проект | 1990 | 348 | 355 |
| 54 | МАДОУ № 25 | ул. Воронова, 26 | типовой проект | 1990 | 345 | 342 |
| 55 | МАДОУ № 26 | ул. Ястынская, 11а | типовой проект | 2015 | 168 | 258 |
| ул. Мате Залки, 11 б | типовой проект | 2020 | 259 | 164 |
| 56 | МБДОУ № 30 | пер. Светлогорский, 15а | типовой проект | 2015 | 385 | 409 |
| 57 | МАДОУ № 43 | ул. 78 Добровольческой Бригады, 9 | типовой проект | 1996 | 344 | 349 |
| ул. 78 Добровольческой Бригады, 42 | типовой проект | 2015 | 132 | 137 |
| 58 | МБДОУ № 45 | ул. 9 Мая, 16а | типовой проект | 1990 | 340 | 338 |
| 59 | МАДОУ № 46 «Лучик» | ул. Взлетная, 22 | типовой проект | 1991 | 186 | 184 |
| 60 | МБДОУ № 51 | ул. Белинского, 1д | типовой проект | 1989 | 174 | 190 |
| 61 | МБДОУ № 54 | ул. 9 Мая, 35 | типовой проект | 1985 | 299 | 259 |
| 62 | МАДОУ № 55 | ул. 9 Мая, 10д | типовой проект | 2014 | 212 | 227 |
| 63 | МАДОУ № 56 | ул. 40 лет Победы, 28а | типовой проект | 2016 | 296 | 344 |
| ул. Соколовская, 54а | типовой проект | 2022 | 240 | 245 |
| 64 | МАДОУ № 57 | ул. Водопьянова, 16а | типовой проект | 2014 | 379 | 375 |
| 65 | МАДОУ № 59 | пр-кт Комсомольский, 7а | типовой проект | 1991 | 303 | 296 |
| пр-кт Комсомольский, 3г | типовой проект | 1992 | 340 | 335 |
| 66 | МБДОУ № 66 | пр-кт 60 лет Образования СССР, 22 | типовой проект | 1983 | 216 | 221 |
| 67 | МАДОУ № 73 | пр-кт Металлургов, 15а | типовой проект | 2017 | 388 | 381 |
| 68 | МАДОУ № 74 | ул. 9 Мая, 40г | типовой проект | 2013 | 215 | 221 |
| 69 | МАДОУ № 75 | пр-кт Металлургов, 9 б | типовой проект | 2013 | 221 | 211 |
| ул. Тельмана, 28 б | типовой проект | 1982 | 147 | 151 |
| 70 | МАДОУ № 76 | ул. Молокова, 64д | типовой проект | 2012 | 172 | 173 |
| 71 | МАДОУ № 89 | ул. Ольховая, 8 | типовой проект | 2018 | 327 | 356 |
| ул. Славы, 3 | типовой проект | 1988 | 328 | 343 |
| 72 | МАДОУ № 97 | ул. Петра Ломако, 2а | типовой проект | 2019 | 289 | 298 |
| ул. 9 Мая, 64 | типовой проект | 2014 | 247 | 250 |
| 73 | МАДОУ № 98 | ул. Петра Подзолкова, 14 | типовой проект | 2019 | 290 | 293 |
| 74 | МАДОУ № 101 | ул. Молокова, 16д | типовой проект | 2019 | 235 | 241 |
| ул. Водопьянова, 24д | типовой проект | 2015 | 160 | 169 |
| 75 | МАДОУ № 106 | ул. Ольховая, 2 б | типовой проект | 2019 | 341 | 349 |
| пр-кт 60 лет Образования СССР, 3 | типовой проект | 1991 | 285 | 279 |
| 76 | МАДОУ № 111 | ул. 78 Добровольческой Бригады, 27 | типовой проект | 2020 | 326 | 358 |
| ул. Взлетная, 36а | типовой проект | 2011 | 167 | 179 |
| 77 | МАДОУ № 112 | пр-кт 60 лет Образования СССР, 41 | типовой проект | 1991 | 328 | 327 |
| 78 | МБДОУ № 137 | ул. Краснодарская, 9а | типовой проект | 1979 | 281 | 283 |
| 79 | МАДОУ № 140 | ул. Октябрьская, 9 | типовой проект | 1993 | 335 | 345 |
| ул. Никитина, 8д | типовой проект (не функционирует по причине аварийности здания) | 1959 | 94 | 0 |
| ул. Партизана Железня-  ка, 18а | типовой проект | 1962 | 100 | 98 |
| 80 | МБДОУ № 144 «Северок» | пр-кт Комсомольский, 21 | типовой проект | 1989 | 316 | 320 |
| 81 | МБДОУ № 148 | ул. Комарова, 5а | типовой проект | 1972 | 261 | 253 |
| 82 | МБДОУ № 151 | ул. Воронова, 18 б | типовой проект | 1986 | 269 | 233 |
| 83 | МБДОУ № 163 | ул. Быковского, 12а | типовой проект | 1962 | 118 | 112 |
| 84 | МБДОУ № 186 | пр-кт Металлургов, 29а | типовой проект | 1966 | 130 | 130 |
| 85 | МБДОУ № 200 «Одуванчик» | ул. Николаева, 11д | типовой проект | 1969 | 133 | 133 |
| 86 | МАДОУ № 213 | ул. Ферганская, 7а | типовой проект | 1970 | 244 | 237 |
| 87 | МБДОУ № 217 «Золотая рыбка» | ул. Устиновича, 38а | типовой проект | 1968 | 129 | 98 |
| ул. Устиновича, 38 б | типовой проект | 1968 | 129 | 109 |
| 88 | МБДОУ № 218 | ул. Краснодарская, 3а | типовой проект | 1977 | 154 | 146 |
| 89 | МБДОУ № 227 | ул. Тельмана, 17а | типовой проект | 1969 | 274 | 244 |
| 90 | МАДОУ № 244 | ул. Тельмана, 47в | типовой проект | 1971 | 298 | 252 |
| 91 | МАДОУ № 246 | ул. Воронова, 23а | типовой проект | 1972 | 231 | 234 |
| пр-кт Металлургов, 18а | типовой проект (не функционирует по причине аварийности здания) | 1981 | 269 | 0 |
| 92 | МБДОУ № 247 | ул. Воронова, 3а | типовой проект | 1972 | 264 | 273 |
| 93 | МБДОУ № 259 | ул. Краснодарская, 11а | типовой проект | 1975 | 243 | 243 |
| пр-кт Металлургов, 32а | типовой проект | 1980 | 262 | 259 |
| 94 | МАДОУ № 277 | ул. Водопьянова, 9а | типовой проект | 1997 | 342 | 345 |
| 95 | МБДОУ № 282 | ул. Устиновича, 7а | типовой проект | 1980 | 108 | 97 |
| 96 | МБДОУ № 292 | ул. Тельмана, 7а | типовой проект | 1982 | 286 | 285 |
| ул. Джамбульская, 13 | типовой проект | 1964 | 159 | 163 |
| 97 | МАДОУ № 296 | ул. Мате Залки, 18 | типовой проект | 1981 | 305 | 310 |
| 98 | МАДОУ № 300 | ул. Водопьянова, 21 | типовой проект | 2010 | 430 | 481 |
| 99 | МАДОУ № 301 | пр-кт 60 лет Образования СССР, 16 | типовой проект | 1983 | 262 | 312 |
| 100 | МБДОУ № 303 | ул. 40 лет Победы, 6 | типовой проект | 1984 | 208 | 204 |
| 101 | МБДОУ № 308 | пр-кт 60 лет Образования СССР, 2 | типовой проект | 1986 | 331 | 335 |
| 102 | МБДОУ № 309 | ул. Воронова, 16д | типовой проект | 1986 | 313 | 314 |
| 103 | МБДОУ № 311 | бульвар Солнечный, 4а | типовой проект | 1986 | 335 | 359 |
| 104 | МБДОУ № 315 | ул. Микуцкого, 4 | типовой проект | 1987 | 310 | 335 |
| 105 | МАДОУ № 316 | ул. Мате Залки, 6ж | типовой проект | 1987 | 280 | 313 |
| 106 | МАДОУ № 326 | ул. Славы, 13а | типовой проект | 1988 | 264 | 260 |
| пр-кт Молодежный, 29 | типовой проект | 2021 | 215 | 223 |
| 107 | МАДОУ № 329 | ул. Воронова, 43 | типовой проект | 1978 | 206 | 198 |
| 108 | МБДОУ № 330 | ул. Сергея Лазо, 28а | типовой проект | 1997 | 303 | 305 |
| ИТОГО в районе | | | | | 19 667 | 19 498 |
| Свердловский район | | | | | | |
| 109 | МАОУ «Лицей № 9 «Лидер» (дошкольное отделение) | пр-кт им. газеты «Красноярский рабочий», 193а | типовой проект | 1965 | 155 | 151 |
| ул. Александра Матросо-  ва, 1а | типовой проект | 1965 | 149 | 150 |
| 110 | МАОУ «Гимна-  зия № 14 Управления, экономики и права» (дошкольное отделение) | пер. Медицинский, 29а | типовой проект | 1971 | 225 | 217 |
| 111 | МАОУ СШ № 78 (дошкольное отделение) | ул. Алеши Тимошенко-  ва, 82 | типовой проект | 1957 | 90 | 80 |
| 112 | МАОУ СШ № 93 (дошкольное отделение) | пр-кт им. газеты «Красноярский рабочий», 129а | типовой проект | 1980 | 146 | 148 |
| 113 | МАОУ СШ № 158 (дошкольное отделение) | ул. Судостроитель-  ная, 163а | типовой проект | 2015 | 151 | 151 |
| 114 | МБДОУ № 18 | ул. Александра Матросо-  ва, 30 | типовой проект | 1957 | 157 | 159 |
| 115 | МБДОУ № 20 | ул. Алеши Тимошенко-  ва, 119 | типовой проект | 2015 | 168 | 169 |
| ул. Затонская, 48 | типовой проект  (не функционирует по причине аварийности здания) | 1950 | 108 | 0 |
| ул. Краснопресненская, 38 | типовой проект | 1954 | 96 | 92 |
| 116 | МБДОУ № 27 | ул. 60 лет Октября, 47а | типовой проект | 1967 | 103 | 109 |
| ул. 60 лет Октября, 47 б | типовой проект | 1967 | 150 | 150 |
| ул. 60 лет Октября, 72 | типовой проект | 1962 | 145 | 145 |
| 117 | МАДОУ № 40 | ул. Веселая, 6 | типовой проект (не функционирует по причине аварийности здания) | 1942 | 50 | 0 |
| ул. Ключевская, 99 | типовой проект | 2006 | 311 | 322 |
| ул. Туристская, 86 | типовой проект (не функционирует по причине аварийности здания) | 1960 | 94 | 0 |
| 118 | МАДОУ № 50 | ул. Судостроительная, 173 | типовой проект | 1990 | 144 | 149 |
| 119 | МБДОУ № 60 | пер. Водометный, 15 | типовой проект | 1963 | 99 | 97 |
| пер. Медицинский, 2а | типовой проект (не функционирует по причине аварийности здания) | 1960 | 106 | 0 |
| ул. Свердловская, 57а | типовой проект | 1963 | 209 | 208 |
| 120 | МБДОУ № 61 | ул. Алеши Тимошенко-  ва, 82 б | типовой проект | 2016 | 164 | 162 |
| 121 | МАДОУ № 65 | ул. Судостроительная, 147 | типовой проект | 2015 | 174 | 193 |
| 122 | МАДОУ № 82 | ул. Королева, 4г, стр. 1 | типовой проект | 1965 | 144 | 143 |
| ул. Королева, 4г, стр. 2 | типовой проект | 1966 | 144 | 149 |
| 123 | МАДОУ № 83 | ул. Карамзина, 12а | типовой проект | 2019 | 254 | 254 |
| 124 | МАДОУ № 85 | ул. Карамзина, 6а | типовой проект | 2019 | 254 | 260 |
| 125 | МБДОУ № 107 | ул. Лесников, 29 | типовой проект | 2021 | 293 | 301 |
| 126 | МБДОУ № 165 | пр-кт им. газеты «Красноярский рабочий», 165 б | типовой проект | 1964 | 255 | 256 |
| 127 | МБДОУ № 176 | ул. Семафорная, 241а | типовой проект | 1965 | 97 | 101 |
| 128 | МБДОУ № 179 | ул. Александра Матросо-  ва, 6а | типовой проект | 1966 | 153 | 155 |
| 129 | МАДОУ № 183 | пер. Медицинский, 25 б | типовой проект | 1965, 2012 (корпус присоединен к зданию) | 301 | 291 |
| 130 | МБДОУ № 194 | ул. 60 лет Октября, 85а | типовой проект | 1966 | 151 | 152 |
| ул. 60 лет Октября, 85 б | типовой проект | 1966 | 105 | 105 |
| 131 | МАДОУ № 209 | ул. 60 лет Октября, 89а | типовой проект | 1966 | 109 | 95 |
| 132 | МБДОУ № 251 | ул. Гладкова, 10 | типовой проект | 1973 | 153 | 155 |
| ул. Гладкова, 12 | типовой проект | 1973 | 150 | 156 |
| 133 | МБДОУ № 255 | ул. 60 лет Октября, 106а | типовой проект | 1974 | 155 | 158 |
| 134 | МБДОУ № 263 | пер. Медицинский, 25а | типовой проект | 1969 | 266 | 266 |
| 135 | МБДОУ № 283 | ул. Судостроительная, 115 | типовой проект | 1980 | 265 | 274 |
| 136 | МБДОУ № 291 | ул. Судостроительная, 107 | типовой проект | 1981 | 252 | 254 |
| 137 | МАДОУ № 306 | ул. Судостроительная, 103 | типовой проект | 1985 | 288 | 293 |
| 138 | МАДОУ № 317 | ул. Парашютная, 74 б | типовой проект | 1987 | 168 | 171 |
| 139 | МБДОУ № 319 | пр-кт им. газеты «Красноярский рабочий», 184а | типовой проект | 1987 | 344 | 362 |
| 140 | МАДОУ № 323 | ул. Судостроительная, 36 | типовой проект | 1988 | 352 | 365 |
| ИТОГО в районе | | | | | 7 847 | 7 568 |
| Кировский район | | | | | | |
| 141 | МАОУ Лицей № 6 «Перспектива» (дошкольное отделение) | ул. Кутузова, 79а | типовой проект | 2014 | 237 | 233 |
| 142 | МАОУ СШ № 55 (дошкольное отделение) | ул. Академика Павлова, 94 | типовой проект | 1965 | 144 | 139 |
| ул. Академика Павлова, 92 | типовой проект | 1965 | 183 | 167 |
| ул. Транзитная, 40 | типовой проект | 1967 | 120 | 122 |
| 143 | МАОУ СШ № 81 (дошкольное отделение) | ул. Щорса, 23а | типовой проект | 1964 | 124 | 121 |
| ул. Щербакова, 17 | типовой проект | 1960 | 51 | 50 |
| 144 | МАДОУ № 5 | ул. Семафорная, 303 | типовой проект | 1967 | 147 | 140 |
| ул. Семафорная, 305 | типовой проект | 1967 | 106 | 103 |
| 145 | МБДОУ № 14 | ул. Грунтовая, 28ж | типовой проект | 2016 | 305 | 321 |
| 146 | МБДОУ № 22 | ул. Затонская, 5а | типовой проект | 1963 | 120 | 135 |
| 147 | МАДОУ № 80 | ул. Алеши Тимошенко-  ва, 199 | типовой проект | 1986 | 296 | 268 |
| 148 | МАДОУ № 110 | ул. Академика Вавило-  ва, 100а | типовой проект | 2010 | 131 | 131 |
| ул. Корнетова, 12а | типовой проект (не функционирует по причине аварийности здания) | 1960 | 135 | 0 |
| ул. Академика Вавило-  ва, 90а | типовой проект | 1969 | 93 | 92 |
| 149 | МБДОУ № 169 | ул. Академика Павло-  ва, 55а | типовой проект | 1992 | 348 | 365 |
| ул. Транзитная, 16 | типовой проект | 1965 | 274 | 264 |
| ул. Мичурина, 35 | типовой проект | 1961 | 33 | 31 |
| 150 | МБДОУ № 182 | ул. Академика Вавило-  ва, 70а | типовой проект | 1966 | 105 | 109 |
| ул. Шелковая, 11а, корп. 1, корп. 2 | типовой проект | 2016 | 283 | 282 |
| ул. Семафорная, 323 | типовой проект | 1965 | 110 | 103 |
| ул. Шелковая, 3 б | типовой проект | 1961 | 107 | 129 |
| ул. Академика Вавило-  ва, 76а | типовой проект | 1961 | 169 | 188 |
| ул. Шелковая, 10а | типовой проект (не функционирует по причине аварийности здания) | 1963 | 146 | 0 |
| 151 | МБДОУ № 224 | ул. Коммунальная, 20 | типовой проект | 1970 | 154 | 139 |
| ул. Коммунальная, 22 | типовой проект | 1970 | 126 | 130 |
| 152 | МАДОУ № 238 | ул. Маяковского, 30 | типовой проект | 1970 | 141 | 143 |
| ул. Кутузова, 17 | типовой проект | 1964 | 143 | 150 |
| 153 | МБДОУ № 254 | ул. Щорса, 49а | типовой проект | 1988 | 352 | 354 |
| 154 | МБДОУ № 265 | ул. Академика Павлова, 45 | типовой проект | 1975 | 222 | 216 |
| ул. Академика Павлова, 43 | типовой проект | 1976 | 265 | 251 |
| 155 | МБДОУ № 278 | ул. им. газеты «Пионерская правда», 11 | типовой проект (не функционирует по причине аварийности здания) | 1978 | 222 | 0 |
|  |  | ул. Станочная, 3 | типовой проект | 1961 | 78 | 89 |
|  |  | ул. Мичурина, 47 | типовой проект | 1962 | 82 | 88 |
| 156 | МАДОУ № 313 | ул. им. газеты «Пионерская правда», 10 | типовой проект | 1980 | 341 | 339 |
| 157 | МБДОУ № 320 | ул. Щорса, 59 | типовой проект | 1987 | 345 | 352 |
| ул. Кутузова, 67 | типовой проект | 1962 | 92 | 97 |
| ИТОГО в районе | | | | | 6 330 | 5 841 |
| Ленинский район | | | | | | |
| 158 | МБОУ СШ № 13 (дошкольное отделение) | ул. Рейдовая, 67 | типовой проект | 1962 | 98 | 97 |
| 159 | МАОУ СШ № 148 (дошкольное отделение) | ул. Борисевича, 17 | типовой проект | 1987 | 295 | 293 |
| ул. Борисевича, 23 | типовой проект | 1990 | 50 | 50 |
| 160 | МБДОУ № 24 | ул. Астраханская, 12а | типовой проект | 1971 | 305 | 302 |
| ул. Астраханская, 11а | типовой проект | 1981 | 208 | 214 |
| ул. Волгоградская, 2а | типовой проект | 2020 | 304 | 305 |
| 161 | МБДОУ № 41 | ул. Борисевича, 24 | типовой проект | 1989 | 150 | 151 |
| ул. Глинки, 15а | типовой проект | 2015 | 249 | 237 |
| 162 | МБДОУ № 63 | ул. Волгоградская, 33а | типовой проект | 1969 | 316 | 311 |
| 163 | МБДОУ № 84 | пер. Тихий, 24 | типовой проект | 1993 | 168 | 170 |
| пр-кт им. газеты «Красноярский рабочий», 76 б | типовой проект | 1961 | 106 | 104 |
| ул. Мичурина, 2 б | типовой проект | 1961 | 73 | 71 |
| 164 | МАДОУ № 136 | пр-кт им. газеты «Красноярский рабочий», 84 б | типовой проект | 1962 | 120 | 133 |
| ул. Московская, 3в | типовой проект | 1960 | 113 | 104 |
| ул. Мичурина, 6 б | типовой проект | 1963 | 108 | 102 |
| 165 | МАДОУ № 167 | ул. Иркутская, 6 | типовой проект | 1964 | 124 | 153 |
| пр-кт им. газеты «Красноярский рабочий», 52а | типовой проект | 1952 | 104 | 100 |
| пр-кт им. газеты Красноярский рабочий, 46а | типовой проект | 1960 | 119 | 115 |
| ул. Иркутская, 4 | типовой проект | 1962 | 113 | 110 |
| ул. Парковая, 5 | типовой проект | 1986 | 140 | 140 |
| 166 | МБДОУ № 187 | ул. 2-я Краснофлотская, 7г | типовой проект | 1966 | 155 | 155 |
| ул. Дюнная, 16а | типовой проект | 1978 | 149 | 153 |
| ул. 2-я Краснофлотская, 11 | типовой проект | 1969 | 102 | 102 |
| ул. Солнечная, 3 | типовой проект | 1976 | 160 | 160 |
| ул. Песочная, 22а | типовой проект (не функционирует по причине аварийности здания) | 1963 | 85 | 0 |
| 167 | МБДОУ № 249 | ул. Московская, 12а | типовой проект | 1973 | 124 | 135 |
| 168 | МБДОУ № 264 | ул. Даурская, 16а | типовой проект | 1990 | 357 | 355 |
| 169 | МБДОУ № 268 | ул. Говорова, 56а | типовой проект | 1976 | 148 | 148 |
| 170 | МБДОУ № 271 | ул. Шевченко, 30 | типовой проект | 1975 | 113 | 107 |
| ул. Шевченко, 76 | типовой проект | 1977 | 137 | 130 |
| ул. Шевченко, 78 | типовой проект | 1977 | 142 | 136 |
| ул. Шевченко, 14 | типовой проект | 1972 | 143 | 141 |
| 171 | МАДОУ № 272 | ул. Волжская, 22 | типовой проект | 1977 | 163 | 173 |
| ул. Волжская, 32 | типовой проект (не функционирует по причине аварийности здания) | 1960 | 122 | 0 |
| ул. Энергетиков, 32а | типовой проект | 1978 | 217 | 239 |
|  |  | ул. Львовская, 23а | типовой проект | 1956 | 51 | 39 |
| 172 | МБДОУ № 276 | ул. Минина, 123а | типовой проект | 1989 | 191 | 191 |
| ул. Нерчинская, 5 | типовой проект (не функционирует по причине аварийности здания) | 1961 | 171 | 0 |
| ул. Спортивная, 194 | типовой проект | 1976 | 137 | 137 |
| 173 | МБДОУ № 307 | пр-кт Машиностроите-  лей, 7 | типовой проект | 1985 | 357 | 365 |
| ИТОГО в районе | | | | | 6 487 | 6 128 |
| ВСЕГО по городу | | | | | 54 816 | 53 761 |

Таблица 2

Технико-экономические параметры существующих объектов

социальной инфраструктуры города Красноярска в области общего образования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  учреждения (сокращено по Уставу) | Адрес (указать все адреса зданий учреждения) | Вид (приспособленное здание/типовой проект) | Год  постройки | Проектная наполняемость, мест | Фактическая наполняемость (на 01.09.2023), мест |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | | | | | | |
| 1 | МАОУ Гимназия № 2 | ул. Марковского, 36 | типовой проект | 1971 | 625 | 1 169 |
| 2 | МБОУ Гимназия № 16 | ул. Урицкого, 26 | типовой проект | 1985 | 750 | 974 |
| 3 | МБОУ Лицей № 2 | ул. Урицкого, 121 | типовой проект | 1965 | 675 | 851 |
| 4 | МБОУ СОШ № 10 | ул. Ленина, 114 | типовой проект | 1937 | 745 | 1 004 |
| 5 | МАОУ СШ «Комплекс Покровский» | ул. Линейная, 99г | типовой проект | 2016 | 1 000 | 3 268 |
| ул. Енисейская, 1а | типовой проект | 1938 | 320 | 268 |
| ул. Степана Разина, 39 | типовой проект | 1960 | 430 | 286 |
| ул. Марковского, 58 | типовой проект | 1880 | 70 | 0 |
| 6 | МАОУ СШ № 27 | ул. Конституции СССР, 19 (закрыто на капремонт) | типовой проект | 1976 | 750 | 763 |
| 7 | МБОУ СШ № 4 | ул. Горького, 97 | типовой проект | 1966 | 490 | 770 |
| 8 | МБОУ СШ № 51 | ул. 4-я Продольная, 19 (не функционирует по причине аварийного состояния) | типовой проект | 1969 | 425 | 399 |
| 9 | МБОУ СШ № 155 | ул. Дмитрия Мартыно-  ва, 26 | типовой проект | 2019 | 1 280 | 2 838 |
| ИТОГО в районе | | | | | 7 560 | 12 590 |
| Железнодорожный район | | | | | | |
| 10 | МАОУ Лицей № 7 | ул. Менжинского, 15 | типовой проект | 1979 | 750 | 1 636 |
| 11 | МАОУ СШ № 32 | ул. Красной Армии, 19 | типовой проект | 1978 | 725 | 1 042 |
| 12 | МАОУ Гимназия № 8 | ул. Менжинского, 11 | типовой проект | 1989 | 910 | 1 185 |
| 13 | МАОУ Гимназия № 9 | ул. Мечникова, 13  (основное здание) | типовой проект | 1987 | 1 176 | 1 397 |
| ул. Мечникова, 13  (пристройка) | типовой проект | 2014 | 150 | 305 |
| 14 | МАОУ Лицей № 28 | ул. Профсоюзов, 17 | типовой проект | 1936 | 550 | 916 |
| 15 | МБОУ Прогимна-  зия № 131 | ул. Красномосковская, 36 | типовой проект | 1987 | 180 | 242 |
| 16 | МАОУ СШ № 12 | ул. Щетинкина, 1 | типовой проект | 1971 | 600 | 948 |
| 17 | МАОУ СШ № 19 | ул. Толстого, 43 | типовой проект | 1974 | 725 | 1316 |
| 18 | МБОУ СШ № 86 | ул. Калинина, 72 б | модульное здание | 2021 | 270 | 888 |
| ул. Лизы Чайкиной, 5 (не функционирует по причине аварийности здания) | типовой проект | 1962 | 520 | 0 |  |
| ул. Комбайностроителей, 8 (не функционирует  по причине аварийности здания) | типовой проект | 1947 | 340 | 0 |
| ИТОГО в районе | | | | | 6 896 | 9 875 |
| Октябрьский район | | | | | | |
| 19 | МАОУ «КУГ № 1 – Универс» | ул. Корнеева, 50 | типовой проект | 1985 | 1 568 | 974 |
| ул. Корнеева, 50, стр. 1 | 1991 | 1 176 | 1 484 |
| 20 | МБОУ Гимназия № 3 | ул. Новая Заря, 23 | типовой проект | 1963 | 375 | 670 |
| 21 | МАОУ Гимназия № 13 «Академ» | Академгородок, 17г (старшая школа) | типовой проект | 1977 | 1 176 | 1 199 |
| Академгородок, 19г (начальная школа) | типовой проект | 1985 | 466 | 790 |
| 22 | МАОУ «Лицей № 1» | ул. Петра Словцова, 14 | типовой проект | 1989 | 1 176 | 1 497 |
| ул. Гусарова, 56 | типовой проект | 1984 | 1 176 | 1 249 |
| 23 | МБОУ Лицей № 8 | ул. Крупской, 10в | типовой проект | 1972 | 700 | 1 412 |
| 24 | МБОУ Лицей № 10 | ул. Карбышева, 1 | типовой проект | 1969 | 750 | 1 058 |
| 25 | МАОУ СШ № 3 | ул. Ботаническая, 22а | типовой проект | 1964 | 465 | 1 061 |
| 26 | МАОУ СШ № 21 | пр-кт Свободный, 61 | типовой проект (не функционирует по причине аварийности здания) | 1957 | 540 | 534 |
| 27 | МБОУ СШ № 30 | ул. Лесная, 147 | типовой проект | 1971 | 245 | 376 |
| 28 | МБОУ СШ № 36 | ул. Сопочная, 40 | типовой проект (изменение мощности после реконструкции здания) | 1936 | 205 | 620 |
| 29 | МБОУ СШ № 39 | ул. Калинина, 67 | типовой проект | 1965 | 475 | 495 |
| 30 | МАОУ СШ № 72  им. М.Н. Толстихина | ул. Курчатова, 7 | типовой проект | 1962 | 400 | 1 195 |
| 31 | МБОУ СШ № 73 | ул. Мелькомбинатская, 2 | типовой проект | 1965 | 360 | 431 |
| 32 | МАОУ СШ № 82 | ул. Академика Киренского, 19 | типовой проект | 1962 | 425 | 859 |
| 33 | МБОУ СШ № 84 | ул. Курчатова, 1 | типовой проект | 1962 | 660 | 926 |
| 34 | МБОУ СШ № 95 | ул. Юшкова, 38 | типовой проект | 1967 | 725 | 1 006 |
| 35 | МБОУ СШ № 99 | ул. Юшкова, 8а | типовой проект | 1973 | 800 | 1 191 |
| 36 | МБОУ СШ № 133 | ул. Гусарова, 16 | типовой проект | 1982 | 900 | 1 132 |
| 37 | МАОУ СШ № 159 | ул. Калинина, 110 | типовой проект | 2022 | 1 550 | 2 129 |
| 38 | МАОУ школа-интернат № 1 им. В.П. Синякова | ул. Пастеровская, 25 | типовой проект | 1960 | 363 | 391 |
| ИТОГО в районе | | | | | 16 676 | 22 679 |
| Советский район | | | | | | |
| 39 | МАОУ СШ № 1  им. В.И. Сурикова | ул. Краснодарская, 7 б | типовой проект | 1977 | 850 | 1004 |
| 40 | МБОУ СШ № 2 | ул. Джамбульская, 17 | типовой проект | 1964 | 590 | 763 |
| 41 | МАОУ СШ № 5 | ул. Краснодарская, 5 б | типовой проект (не функционирует по причине аварийности здания, закрыто на капремонт) | 1968 | 750 | 1 126 |
| 42 | МАОУ СШ № 7 | пр-кт Металлургов, 20 б | типовой проект | 1980 | 725 | 1 221 |
| 43 | МАОУ СШ № 18 | ул. Урванцева, 10а | типовой проект | 1997 | 840 | 1 610 |
| 44 | МАОУ СШ № 24 | пер. Светлогорский, 7 | типовой проект | 2000 | 775 | 2 244 |
| 45 | МБОУ СШ № 56 | пр-кт Ульяновский, 34а | типовой проект | 1971 | 600 | 531 |
| 46 | МАОУ СШ № 66 | ул. Партизана Железня-  ка, 16 | типовой проект | 1960 | 375 | 876 |
| ул. Аэровокзальная, 4г | типовой проект (не функционирует по причине аварийности здания) | 1965 | 500 | 0 |
| 47 | МАОУ СШ № 69 | ул. Шумяцкого, 3 | типовой проект | 1982 | 725 | 1 027 |
| 48 | МАОУ СШ № 85 | ул. Быковского, 4 | типовой проект | 1983 | 725 | 1 262 |
| 49 | МАОУ СШ № 91 | ул. Устиновича, 40 | типовой проект | 1988 | 725 | 942 |
| 50 | МБОУ СШ № 98 | пр-кт Металлургов, 14а | типовой проект | 1972 | 600 | 897 |
| 51 | МАОУ СШ № 108 | ул. Тельмана, 13 | типовой проект | 1975 | 600 | 823 |
| ул. Тельмана, 29а | типовой проект | 1969 | 600 | 761 |
| 52 | МАОУ СШ № 115 | ул. Петрушина, 2 | типовой проект | 1986 | 725 | 1 090 |
| 53 | МАОУ СШ № 121 | ул. Сергея Лазо, 32 | типовой проект | 1987 | 725 | 955 |
| 54 | МБОУ СШ № 129 | ул. Воронова, 18а | типовой проект | 1987 | 725 | 789 |
| 55 | МАОУ СШ № 134 | ул. Микуцкого, 10 | типовой проект | 1982 | 725 | 1 505 |
| 56 | МАОУ СШ № 139 | бульвар Солнечный, 9 | типовой проект | 1984 | 725 | 1 041 |
| 57 | МАОУ СШ № 141 | ул. Воронова, 18г | типовой проект | 1989 | 725 | 1 047 |
| 58 | МАОУ СШ № 143 | ул. Урванцева, 26а | типовой проект | 1990 | 1 000 | 2 609 |
| 59 | МАОУ СШ № 144 | ул. 40 лет Победы, 24 | типовой проект | 1990 | 975 | 2 797 |
| 60 | МАОУ СШ № 145 | ул. 78 Добровольческой Бригады, 1а | типовой проект | 1990 | 725 | 1 963 |
| 61 | МАОУ СШ № 147 | ул. Мате Залки, 4а | типовой проект | 1990 | 975 | 1 349 |
| 62 | МАОУ СШ № 149 | ул. Весны, 9а | типовой проект | 1991 | 975 | 2 841 |
| 63 | МАОУ СШ № 150 | ул. Алексеева, 95 | типовой проект | 2009 | 1 000 | 3 122 |
| 64 | МАОУ СШ № 151 | ул. Алексеева, 22д | типовой проект | 2011 | 1 000 | 1 807 |
| 65 | МАОУ СШ № 152 | ул. Ястынская, 9д | типовой проект | 2013 | 1 000 | 2 333 |
| 66 | МАОУ СШ № 154 | ул. Молокова, 6 | типовой проект | 2017 | 1 280 | 1 945 |
| 67 | МАОУ СШ № 156 | ул. Светлова, 36 | типовой проект | 2019 | 1 280 | 3 558 |
| 68 | МАОУ СШ № 157 | ул. Петра Ломако, 4а | типовой проект | 2020 | 1 280 | 2 333 |
| ИТОГО в районе | | | | | 25 820 | 48 171 |
| Свердловский район | | | | | | |
| 69 | МАОУ «Лицей № 9 «Лидер» | ул. Семафорная, 247а | типовой проект | 1975 | 850 | 1 234 |
| 70 | МАОУ «Гимназия № 14 управления, экономики и права» | пер. Медицинский, 27 | типовой проект | 1972 | 650 | 1 259 |
| 71 | МАОУ СШ № 6  с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла | ул. Семафорная, 227а | типовой проект | 1966 | 600 | 882 |
| ул. Александра Матро-  сова, 12в | типовой проект | 1972 | 600 | 889 |
| 72 | МАОУ СШ № 17 | ул. Кольцевая, 3а | типовой проект | 1965 | 600 | 862 |
| 73 | МАОУ СШ № 23  с углубленным изучением отдельных предметов | ул. Парашютная, 8 | типовой проект | 1968 | 600 | 1048 |
| 74 | МАОУ СШ № 34 | ул. Ключевская, 61 | типовой проект | 1963 | 485 | 1 024 |
| 75 | МАОУ СШ № 42 | ул. Кольцевая, 12а | типовой проект | 1964 | 492 | 942 |
| 76 | МАОУ СШ № 45 | ул. Судостроительная, 105 | типовой проект (не функционирует по причине аварийности здания) | 1979 | 725 | 1 432 |
| 77 | МБОУ СШ № 62 | ул. 60 лет Октября, 21 | типовой проект | 1957 | 600 | 756 |
| 78 | МАОУ СШ № 76 | ул. 60 лет Октября, 96 | типовой проект (не функционирует по причине аварийности здания) | 1978 | 750 | 0 |
| ул. 60 лет Октября, 81 | типовой проект | 1967 | 600 | 2067 |
| 79 | МАОУ СШ № 78 | ул. Делегатская, 18 | типовой проект | 1989 | 300 | 279 |
| ул. А. Тимошенкова, 82 | типовой проект | 1957 | 970 | 1 282 |
| 80 | МАОУ СШ № 93 | ул. Побежимова, 46а | типовой проект | 1967 | 600 | 912 |
| 81 | МАОУ СШ № 137 | ул. Судостроительная, 50 | типовой проект | 1984 | 975 | 1 029 |
| 82 | МАОУ СШ № 158 | ул. Складская, 32 | типовой проект | 2020 | 1 280 | 2 766 |
| ул. Семафорная, 195/197 | приспособленное здание | 1974 | 550 | 0 |
| ИТОГО в районе | | | | | 12 227 | 18 663 |
| Кировский район | | | | | | |
| 83 | МАОУ Гимназия № 4 | ул. им. газеты «Пионерская правда», 5 | типовой проект | 1980 | 725 | 1 005 |
| 84 | МАОУ Гимназия № 6 | ул. Академика Вавило-  ва, 92 | типовой проект | 1963 | 600 | 731 |
| 85 | МАОУ Гимназия № 10 | пер. Автобусный, 4 | типовой проект | 1988 | 775 | 1 090 |
| 86 | МАОУ Лицей № 6 «Перспектива» | ул. Кутузова, 52 (старший корпус) | типовой проект | 1972 | 600 | 1 019 |
| ул. Кутузова, 72 (младший корпус) | типовой проект | 1977 | 725 | 784 |
| 87 | МАОУ Лицей № 11 | ул. Базарная, 172 (младший корпус) | типовой проект | 1964 | 720 | 1 447 |
| ул. Академика Вавило-  ва, 37 (старший корпус) | типовой проект (не функционирует по причине аварийности здания) | 1936 | 600 | 0 |  |
| 88 | МАОУ СШ № 8 «Созидание» | ул. Коммунальная, 12 | типовой проект | 1969 | 600 | 482 |
| пр-кт им. газеты «Красноярский рабочий», 92 б | типовой проект | 1962 | 600 | 572 |
| 89 | МБОУ СШ № 46 | ул. Щорса, 64 | типовой проект | 1976 | 725 | 1 077 |
| 90 | МАОУ СШ № 55 | ул. Академика Павлова, 70 | типовой проект | 1965 | 697 | 720 |
| 91 | МАОУ СШ № 63 | ул. Академика Вавило-  ва, 49 б | типовой проект | 1970 | 600 | 918 |
| 92 | МАОУ СШ № 81 | пер. Маяковского, 9 | типовой проект | 1962 | 760 | 1018 |
| 93 | МАОУ СШ № 90 | ул. Академика Павлова, 24 | типовой проект | 1964 | 600 | 855 |
| ул. Мичурина, 37 | не типовой | 1955 | 600 | 652 |
| 94 | МАОУ СШ № 135 | ул. Кутузова, 90 | типовой проект | 1983 | 725 | 773 |
| ИТОГО в районе | | | | | 10 652 | 13 143 |
| Ленинский район | | | | | | |
| 95 | МАОУ Лицей № 3 | ул. Чайковского, 13а | типовой проект | 1966 | 700 | 987 |
| 96 | МАОУ Лицей № 12 | ул. Шевченко, 8 | типовой проект | 1973 | 800 | 981 |
| 97 | МБОУ Гимназия № 7 | пр-кт им. газеты «Красноярский рабочий», 38 | типовой проект | 1949 | 1 050 | 1 345 |
| 98 | МАОУ Гимназия № 11 имени А.Н. Кулакова | ул. Юности, 28 | типовой проект | 1980 | 750 | 800 |
| ул. Крайняя, 4 | типовой проект | 1996 | 250 | 480 |
| 99 | МАОУ Гимназия № 15 | пр-кт Машиностроите-  лей, 8 | типовой проект | 1990 | 1 000 | 1 469 |
| 100 | МБОУ СШ № 13 | ул. Рейдовая, 67а | типовой проект | 1970 | 600 | 570 |
| 101 | МАОУ СШ № 16 | ул. 26 Бакинских Комиссаров, 24а | типовой проект (здание младшей школы не функционирует по причине аварийности) | 1947 | 300 | 0 |
| 660 | 1 360 |
| ул. Песочная, 20 | типовой проект (не функционирует по причине аварийности) | 1936 | 385 | 0 |  |
| 102 | МБОУ СШ № 31 | ул. Шевченко, 38 | типовой проект | 1975 | 750 | 673 |
| 103 | МБОУ СШ № 44 | ул. Энергетиков, 17 | типовой проект | 1982 | 750 | 913 |
| 104 | МАОУ СШ № 50 | ул. Глинки, 2 б | модульное здание | 2023 | 270 | 333 |
| 105 | МАОУ СШ № 53 | ул. Львовская, 43 | типовой проект | 1974 | 750 | 1 602 |
| ул. Волжская, 31г | типовой проект (не функционирует по причине аварийности здания) | 1963 | 625 | 0 |
| 106 | МБОУ СШ № 64 | ул. Московская, 2 | типовой проект | 1960 | 525 | 1 029 |
| 107 | МАОУ СШ № 65 | ул. Аральская, 5 | типовой проект | 1969 | 750 | 932 |
| ул. Аральская, 1 | типовой проект | 1960 | 250 | 155 |
| 108 | МБОУ СШ № 79 | пер. Тихий, 18 | типовой проект | 1961 | 324 | 816 |
| 109 | МАОУ СШ № 89 | ул. Шевченко, 56 | типовой проект | 1981 | 750 | 749 |
| 110 | МБОУ СШ № 94 | ул. Московская, 20а | типовой проект | 1967 | 700 | 1 226 |
| 111 | МАОУ СШ № 148 | ул. Борисевича, 23 (младший корпус) | типовой проект | 1990 | 775 | 582 |
| ул. Борисевича, 7 (старший корпус) | типовой проект | 1988 | 800 | 766 |
| ИТОГО в районе | | | | | 14 514 | 17 768 |
| ВСЕГО по городу | | | | | 94 345 | 142 889 |

Таблица 3

Технико-экономические параметры существующих объектов

социальной инфраструктуры города Красноярска в области дополнительного образования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  учреждения (сокращено по Уставу) | Адрес (указать все адреса зданий учреждения) | Вид  (приспособленное здание/  типовой проект) | Год  постройки | Фактическая наполняемость (на 01.09.2023), мест |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железнодорожный район | | | | | |
| 1 | МБОУ ДО ЦДО «СОВА» | пр-кт Свободный, 27, пом. 55 | приспособленное здание | 1966 | 1 113 |
| пр-кт Свободный, 23, пом. 67 | типовой проект | 1972 |
| ул. Маерчака, 34, пом. 1, 2, 3 | приспособленное здание | 1953 |
| 2 | МБОУ ДО ЦДТ № 4 | ул. Мечникова, 26, встроенное, пом. 57 | приспособленное здание | 1995 | 1 949 |
| ул. Железнодорожников, 10а, пом. 211 | приспособленное здание | 1972 |
| ИТОГО в районе | | | | | 3 062 |
| Центральный район | | | | | |
| 3 | МАОУ ДО «Медиа-Мастерская» | пр-кт Мира, 46–48, пом. 5 | приспособленное здание | 1923 | 2 428 |
| ул. Академика Вавилова, 21 | типовой проект (не функционирует по причине аварийности здания) | 1936 |
| ул. Карла Маркса, 37 | типовой проект | 1950 |
| 4 | МБОУ ДО ЦТРиГО | пр-кт Мира, 44 | типовой проект | 1897 | 2 875 |
| ул. Конституции СССР, 15, пом. 82 | приспособленное здание | 1984 |
| ул. Карла Маркса, 19, пом. 144 | приспособленное здание | 1983 |
| ул. Урицкого, 41, пом. 101 | приспособленное здание | 1972 |
| ул. Водянникова, 2в, пом. 74 | типовой проект | 1994 |
| ИТОГО в районе | | | | | 5 303 |
| Октябрьский район | | | | | |
| 5 | МАОУ ДО ЦДО «Спектр» | ул. Пирогова, 1а | приспособленное здание | 1995 | 1 245 |
| ул. Пирогова, 1а, строение 2 | приспособленное здание |
| 6 | МАОУ ДО ДТ | ул. Петра Словцова, 2 | приспособленное здание | 1988 | 3 260 |
| ул. Карбышева 6а | 2007 |
| ул. 2-я Хабаровская, 8а, | 1980 |
| 7 | МБОУ ДО ДООЦ № 1 | ул. Мечникова, 53 | типовой проект | 1954 | 1 271 |
| ул. Новая Заря, 2в, пом. 57 | приспособленное здание | 2007 |
| 8 | МАОУ «КУГ № 1 – Универс» (центр дополнительного образования) | ул. Новосибирская, 37 | приспособленное здание | 1986 | 998 |
| ИТОГО в районе | | | | | 6 774 |
| Советский район | | | | | |
| 9 | МАОУ ДО «Центр творчества и развития № 1» | пр-кт 60 лет Образования СССР, 9 | типовой проект | 1983 | 4 706 |
| ул. Белинского, 1 | приспособленное здание |  |
|  |  | ул. Быковского, 11 | приспособленное здание |  |  |
|  |  | ул. Воронова, 15 | приспособленное здание |  |  |
|  |  | ул. Комарова, 3 | приспособленное здание |  |  |
|  |  | пр-кт Комсомольский, 5а | приспособленное здание |  |  |
|  |  | ул. Краснодарская, 7а | приспособленное здание |  |  |
|  |  | ул. Тельмана, 24, пом. 101, 201 | приспособленное здание | 1962 |  |
| 10 | МБОУ ДО «Центр дополнительного образования № 5» | ул. Шахтеров, 2а | приспособленное здание (часть здания аварийное и не функционирует) | 1960 | 1 835 |
| 11 | МАОУ ДО «Центр профессионального самоопределения» | ул. Устиновича, 24а | типовой проект | 1967 | 3 526 |
| ул. Устиновича, 24а, стр. 2 | приспособленное здание | 1967 |
| пр-кт Металлургов, 14 б, стр. 2, учебный корпус (СЮТ № 2) | приспособленное здание | 1983 |
| ИТОГО в районе | | | | | 10 067 |
| Свердловский район | | | | | |
| 12 | МАОУ ДО ЦТО «Престиж» | пр-кт им. газеты «Красноярский рабочий», д. 168а | типовой проект | 1970 | 2 771 |
|  |  | ул. Побежимова, 44а | приспособленное здание | 1969 |
|  |  | ул. Парашютная, 88а, пом. 216, 217 | приспособленное здание | 1985 |
| ИТОГО в районе | | | | | 2 771 |
| Кировский район | | | | | |
| 13 | МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» | ул. Академика Вавилова, 90 | нетиповой проект | 1957 | 2 660 |
| 14 | МАОУ ДО ЦТ № 3 | ул. Щорса, 55 | приспособленное здание | 1992 | 2 348 |
| ИТОГО в районе | | | | | 5 008 |
| Ленинский район | | | | | |
| 15 | МБОУ ДО ДДиЮ № 2 | ул. Астраханская, 11 | типовой проект | 1974 | 2 377 |
| 16 | МАОУ ДО ЦВР | ул. Львовская, 24 | типовой проект | 1957 | 2 880 |
|  |  | ул. Юности, 23 | приспособленное здание | 1960 |
|  |  | ул. Волжская, 3 | приспособленное здание | 1973 |
|  |  | ул. 2-я Краснофлотская, 15 | приспособленное здание | 1973 |
|  |  | ул. Шевченко, 64 | приспособленное здание | 1974 |
|  |  | ул. Московская, 4 | приспособленное здание | 1962 |
|  |  | ул. Одесская, 3 | приспособленное здание | 1972 |
|  |  | ул. Малая, 44 | типовой проект | 1960 |
|  |  | ул. 52 Квартал, 8 | приспособленное здание | 1961 |
|  |  | пр-кт Машиностроителей, 9 | приспособленное здание | 1982 |
| 17 | МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» | ул. Иркутская, 2 | типовой проект | 1936 | 1 171 |
| ИТОГО в районе | | | | | 6 428 |
| ВСЕГО по городу | | | | | 39 413» |