# 5. Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого
к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

## 5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры
по видам транспорта

5.1.1. Перечни мероприятий по вариантам реализации ПКРТИ

Базовый сценарий включает в себя мероприятия, обеспеченные финансированием.

Помимо базового сценария предлагается три сценария развития транспортной инфраструктуры г. Красноярск.

Сценарий 1 – «Основной». Он сформирован с учетом мероприятий актуализируемой ПКРТИ Красноярской агломерации, а также с учетом мероприятий, запланированных Генеральным планом г. Красноярска.

Сценарий 2 – «Дополнительный» включает в себя в период
до 2024 г реализацию мероприятий Базового сценария в полном объеме, в то же время в период до 2024 г. Сценарий 2 предусматривает выделение дополнительных средств и более высокие темпы финансирования,
чем Сценарий 1. В период до 2033 г. Сценарий 2 включает в себя мероприятия Сценария 1 в полном объеме, при этом дополнен мероприятиями из документов территориального планирования федерального, регионального и муниципального уровней
(Схемы территориального планирования всех уровней, ПКРТИ Красноярского края, Генеральный план г. Красноярска), а также предложениями Администрации г. Красноярска.

Сценарий 3 – «400-летие», включает в себя рекомендованные
для реализации к 400-летию города Красноярска первоочередные мероприятия, предусмотренные как базовым сценарием,
так и Сценариями 1 и 2, но с более высокими темпами реализации мероприятий.

5.1.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения

Базовый сценарий

Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения на территории
г. Красноярск, предусмотренные Базовым сценарием, представлены
в таблице 5.1.2.1 и на рисунке 5.1.2.1.

Таблица 5.1.2.1 – Мероприятия по строительству, реконструкции
и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения
на территории г. Красноярск (Базовый сценарий)

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность, км | Вид работ | Планируемая полосность | Год реализации | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Автодорога пр. Молодежный от дома № 31 до ул. Преображенской** | 0,711 | строительство | 2+2 | 2024 | 88 675,00 |
| 1.1.2 | Автодорога в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова (II этап)** | 1,619 | строительство | 2+2 | 2024 | 545 449,00 |
| 1.1.3 | Автодорога по ул. Байкитская в границах от ул. Юбилейная до ул. Дачная** | 0,358 | строительство | 2+2 | 2024 | 181 299,00 |
| 1.1.4 | Автодорога в границах ул. Гриболевская - ул. Соколовская - ул. Ольховая - ул. Черемуховая** | 1,960 | строительство | 1+1 | 2024 | 415 931,85 |
| 1.1.5 | Боготольский пер. от ул. Копылова до ул. Новосибирской | 0,670 | реконструкция | 2+2 | 2024 | 352 626,26 |
| 1.1.6 | ул. М.Залки на участке от дома № 33 до ул. Космонавтов** | 0,770 | строительство | 2+2 | 2021 | 29 060,00 |
| 1.1.8 | Автомобильная дорога в микрорайоне «Тихие Зори»** | 0,400 | строительство | 1+1 | 2024 | 114 471,91 |
| 1.1.9 | Автомобильная дорога в жилом районе «Бугач» | 1,500 | строительство | 2+2 | 2024 | 623 000,00 |
| 1.1.37 | ул. Маерчака, на участке от пр. Свободный до ул. Профсоюзов** | 1,020 | капитальный ремонт | 2+2 | 2024 | 201 524,77 |
| 1.1.38 | ул. Абытаевская на участке от ул. Линейная до ул. Шахтеров, включая участок от жилого дома № 4 по ул. Абытаевская до ул. Караульная | 1,100 | капитальный ремонт | 1+1 | 2024 | 144 548,85 |
|  | ИТОГО | 10,110 |  |  | 2 696 586,64 |  |

** Примечание: В Программу мероприятий включены мероприятия, находящиеся в период 2021 г. на стадии реализации.

Рисунок 5.1.2.1 – Мероприятия по строительству, реконструкции
и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения
на территории г. Красноярска, предусмотренные Базовым сценарием

Мероприятия, представленные в таблице 5.1.2.1 направлены
на повышение связности территории г. Красноярска, повышение пропускной способности магистральных улиц и дорог, повышение безопасности дорожного движения.

Сценарий 1

Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения на территории
г. Красноярск, предусмотренные Сценарием 1, представлены в таблице 5.1.2.2 и на рисунке 5.1.2.2, а также включают в себя мероприятия Базового сценария.

Таблица 5.1.2.2 – Мероприятия по строительству, реконструкции
и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения
на территории г. Красноярск (Сценарий 1)

| № п/п | Наименование объекта | Протяжен-ность, км | Вид работ | Планируемая полосность | Год реализации | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.7 | Автомобильная дорога от ул. Гриболевская по ул. Соколовская на направлении жилого района «Солонцы-2» через ул. Афанасия Тавакова до переезда на Северное шоссе (проектирование) | 5,500 | строительство | 3+3 | 2033 | 2 027 304,69 |
| 1.1.10 | Улица от ул. Свердловская до ул. Затонская по улицам Саянская, Медицинский пер., Лесопильщиков, Тургенева | 14,210 | строительство | 2+2 | 2033 | 6 420 547,80 |
| 1.1.11 | Строительство транспортной развязки ул. Саянская - ул. Матросова (предложение разработчика) |  | строительство | 2+2 | 2033 | 1 150 000,00 |
| 1.1.12 | Проектируемый проезд №9 от ул. Академика Киренского до ул. Елены Стасовой | 3,900 | строительство | 2+2 | 2033 | 2 067 000,00 |
| 1.1.13 | Ул. Чернышева от ул. Елены Стасовой до ул. Гусарова | 1,030 | реконструкция | 2+2 | 2033 | 288 400,00 |
| 1.1.14 | Участок в створе проектируемой автомобильной дороги в жилом районе «Бугач» от ул. Ботаническая до ул. Калинина | 1,250 | строительство | 2+2 | 2033 | 662 600,00 |
| 1.1.15 | Автодорога по ул. Свердловская от ул. Матросова до границы г. Красноярска (с транспортной развязкой ул. Свердловская -ул. Матросова-ул. Семафорная) (I этап) | 8,160 | реконструкция | 2+2 | 2033 | 1 967 000,00 |
| 1.1.16 | ул. Трактовая от ул. Глинки до автомобильной дороги Р-255 | 3,840 | реконструкция | 2+2 | 2033 | 960 000,00 |
| 1.1.17 | ул. Ярыгинский проезд | 3,000 | реконструкция | 2+2 | 2033 | 264 100,00 |
| 1.1.18 | ул. Забобонова (проектируемый проезд №51) | 0,730 | реконструкция | 2+2 | 2033 | 219 000,00 |
| 1.1.19 | Дублер ул. Одесская (проектируемый проезд №23) | 4,900 | строительство | 2+2 | 2033 | 1 470 000,00 |
| 1.1.20 | Проектируемый проезд в мкр. Тихие Зори | 2,300 | строительство | 2+2 | 2033 | 690 000,00 |
| 1.1.21 | Участки Южного обхода г. Красноярска «Транспортная развязка с Николаевского моста - ул. Саянская - ул. Лесопильщиков - ул. Монтажников - д. Кузнецово - с. Зыково - выход на автодорогу Р-255 «Сибирь», участок "ул. Лесопильщиков - а/д Р-255" | 4,450 | строительство | 2+2 | 2033 | 1 335 000,00 |
| 1.1.22 | Набережная р. Енисей от Николаевского моста до Свободного проспекта | 4,570 | строительство | 2+2 | 2041 | 1 371 000,00 |
| 1.1.23 | Проезд от ул. Молокова до ул. Ястынская | 1,500 | строительство | 3+3 | 2033 | 450 000,00 |
| 1.1.24 | Строительство транспортной развязки ул. Ястынская - ул. Молокова – пр. Комсомольский (предложение разработчика) |  | строительство | 3+3 | 2033 | 1 270 000,00 |
| 1.1.25 | Ул. Северная от ул. Северо-Енисейская до ул. Брянская | 0,270 | строительство | 2+2 | 2033 | 81 000,00 |
| 1.1.26 | Ул. Рабочая от ул. Копылова до Свободного проспекта | 1,350 | строительство | 2+2 | 2033 | 405 000,00 |
| 1.1.27 | Автомобильная дорога от пересечения ул. Промысловая и ул. Петра Подзолкова с выходом на ул. Авиаторов | 0,741 | строительство | 1+1 | 2033 | 109 093,34 |
| 1.1.28 | Реконструкция дороги 4-я Дальневосточная от ул. 2-я Брянская до ул. Любы Шевцовой | 1,550 | реконструкция | 1+1 | 2033 | 155 000,00 |
| 1.1.30 | Развязка на пересечении ул. Калинина, ул. 2-я Брянская, ул. Брянская, ул. Маерчака (доведение развязки до проектного уровня) (предложение разработчика) |  | строительство | 2+2 | 2033 | 1 600 000,00 |
| 1.1.26 | Ул. Рабочая от ул. Копылова до Свободного проспекта | 1,350 | строительство | 2+2 | 2033 | 405 000,00 |
| 1.1.31 | Реконструкция ул. Стасовой от ул. Чернышева до АЗС | 1,350 | реконструкция | 2+2 | 2033 | 337 500,00 |
| 1.1.32 | Строительство автодороги от ул. Спандаряна до ул. Взлетная (на гостиницу «ХИЛТОН») | 0,320 | строительство | 1+1 | 2033 | 48 000,00 |
| 1.1.33 | Строительство автодороги ул. Спандаряна – ул. Дудинская в направлении ул. Березина | 0,320 | строительство | 1+1 | 2033 | 48 000,00 |
| 1.1.34 | Проезд от Северного шоссе до ул. Соколовская в мкр. "Солонцы-2" | 3,320 | строительство | 1+1 | 2033 | 498 000,00 |
| 1.1.35 | Реконструкция ул. Краснодарская на участке от просп. Металлургов до ул. Армейская | 1,240 | строительство | 3+3 | 2033 | 310 000,00 |
| 1.1.36 | Транспортная развязки на пересечении ул. Партизана Железняка и ул. Краснодарской (предложение разработчика) |  | строительство | 3+3 | 2033 | 1 027 000,00 |
| 1.1.39 | Уширение проезжей части участка ул. Калинина от д. 169 (кольцо) до ул. Норильской 2 (выезд из г. Красноярска). | 1,800 | реконструкция | 3+3 | 2033 | 504 000,00 |
| 1.1.40 | Уширение проезжей части участка ул. Калинина от д. 82Г до путепровода ж/д переезда | 1,300 | реконструкция | 3+3 | 2033 | 364 000,00 |
| 1.1.41 | Уширение проезжей части участка Свободного пр-та от ул. Телевизорная до ул. Лесопарковая | 1,300 | реконструкция | 3+3 | 2033 | 364 000,00 |
| 1.1.42 | Уширение проезжей части участка ул. Мичурина от ул. Волжская до ул. Крайняя | 3,000 | реконструкция | 3+3 | 2033 | 840 000,00 |
| 1.1.43 | Уширение проезжей части участка ул. Высотная от ул. Крупской до ул. Гусарова | 0,850 | реконструкция | 3+3 | 2033 | 238 000,00 |
| 1.1.44 | Уширение проезжей части ул. Михаила Годенко | 0,600 | реконструкция | 3+3 | 2033 | 168 000,00 |
| 1.1.45 | Уширение проезжей части ул. Лесопарковая от улицы Елены Стасовой до Свободного проспекта | 2,500 | реконструкция | 2+2 | 2033 | 625 000,00 |
| 1.1.46 | Уширение проезжей части участка ул. Гайдашовка от ул. Ястынская до проезда от ул. 9 Мая | 1,000 | реконструкция | 2+2 | 2033 | 250 000,00 |
| 1.1.47 | Уширение проезжей части участка ул. Гайдашовка от проезда от ул. 9 Мая до путепровода над линиями железной дороги | 0,820 | реконструкция | 2+1 | 2033 | 205 000,00 |
| 1.1.48 | Участок ул. Авиаторов от ул. Молокова до ул. Партизана Железняка | 1,400 | реконструкция | 3+3 | 2033 | 392 000,00 |
| 1.1.49 | Направленный съезд при следовании по ул. Высотная от ул. Крупской на ул. Гусарова (тоннельного типа) | 0,401 | строительство | 1+1 | 2033 | 60 150,00 |
| 1.1.50 | Устройство съезда с ул. Авиаторов (при следовании от ул. Молокова) на ул. Партизана Железняка в направлении пр-кта Металлургов с частичным использованием проезжей части съезда с ул. Партизана Железняка в направлении Октябрьского моста (при необходимости для организации движения только легкового транспорта) | 0,650 | реконструкция | 1+1 | 2033 | 65 000,00 |
| 1.1.51 | Устройство съезда с ул. Партизана Железняка (при следовании от ул. Белинского) на ул. Авиаторов в направлении ул. Молокова с частичным использованием проезжей части выезда с Октябрьского моста | 0,370 | реконструкция | 1+1 | 2033 | 37 000,00 |
| 1.1.52 | Уширение проезжей части ул. Глинки на участке от пр-та им. Газеты Красноярский Рабочий до круговой развязки с ул. Тамбовская | 0,960 | реконструкция | 2+2 | 2033 | 240 250,00 |
| 1.1.53 | Уширение проезжей части участка пр-т им. Газеты Красноярский Рабочий от ул. Навигационная до Предмостной площади | 0,840 | реконструкция | 3+3 | 2033 | 235 200,00 |
| 1.1.54 | Уширение проезжей части участка ул. Семафорная от д.221А до ул. Судостроительная | 2,000 | реконструкция | 2+2 | 2033 | 500 000,00 |
| 1.1.55 | Участок Северного шоссе от Енисейского тракта до ул. Технологическая | 1,900 | реконструкция | 1+1 | 2033 | 190 000,00 |
| 1.1.56 | ул. Пастеровская | 0,390 | реконструкция | 1+1 | 2033 | 40 000,00 |
| 1.1.57 | Съезд с ул. Вейнбаума на ул. Коммунистическую (при движении от Коммунального моста к ул. Брянской) | 0,084 | строительство | 1 | 2033 | 6 000,00 |
| 1.1.58 | Направленный съезд для левого поворота с ул. Славы на Енисейский тракт |  | строительство | 1+1 | 2033 | 800 000,00 |
| 1.1.59 | Строительство автомобильной дороги по ул. Елены Стасовой (предложение разработчика) | 2,800 | строительство | 2+2 | 2033 | 1 177 313,14 |
| 1.1.60 | Автомобильная дорога в жилом районе "Медицинский городок" (предложение разработчика) | 0,910 | строительство | 1+1 | 2033 | 327 000,00 |
| 1.1.61 | Реконструкция ул. Дубровинского от ул. Горького до ул. Бограда, 65 (предложение разработчика) | 0,700 | реконструкция | 2+2 | 2033 | 423 978,30 |
| 1.1.62 | Автомобильная дорога от ул. Бограда до ул. Дубровинского (предложение разработчика) | 0,700 | строительство | 2+2 | 2033 | 195 000,00 |
| 1.1.63 | Автомобильная дорога от ул. Ломоносова до ул. Дубровинского (предложение разработчика) | 0,300 | строительство | 2+2 | 2033 | 92 300,00 |
| 1.1.64 | Автомобильная дорога от ул. Деповская до перспективного створа ул. Профсоюзов (предложение разработчика) | 0,500 | строительство | 2+2 | 2033 | 144 500,00 |
| 1.1.65 | Автомобильная дорога от ул. Караульная до ул. П.Подзолкова (проектируемый проезд №36) (предложение разработчика) | 2,000 | строительство | 2+2 | 2033 | 118 326,12 |
| 1.1.66 | Автодорога в мкр. Иннокентьевский от ул. Октябрьская до ул. С.Лазо (проектируемый проезд №70) (предложение разработчика) | 1,700 | строительство | 2+2 | 2033 | 300 597,00 |
| 1.1.67 | Продление ул. Семафорная от здания №21 до здания №76Б (предложение разработчика) | 0,310 | строительство | 2+2 | 2033 | 18 340,55 |
| 1.1.68 | Реконструкция ул. Енисейский тракт и ул. Ремесленная в районе кладбища "Бадалык" (предложение разработчика) | 0,590 | строительство | 2+2 | 2033 | 174 000,00 |
| 1.1.69 | Строительство автомобильной дороги на участке от многоквартирного дома № 13 по ул. Карамзина до многоквартирного дома № 175 по ул. Судостроительной (предложение разработчика) | 0,580 | строительство | 2+2 | 2033 | 108 742,54 |
|  | ИТОГО | 71,150 |  |  | 36 839 243,48 |  |

Рисунок 5.1.2.2 – Мероприятия по строительству, реконструкции
и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения
на территории г. Красноярска, предусмотренные Сценарием 1

Мероприятия, представленные в таблице 5.1.2.2, направлены
на повышение связности территории г. Красноярска, повышение пропускной способности магистральных улиц и дорог, повышение безопасности дорожного движения.

Сценарий 2

Сценарий 2 включает в себя мероприятия Базового сценария,
а также мероприятия Сценария 1, но с более высокими темпами реализации мероприятий (мероприятия, запланированные в 2033 году, планируются к реализации в 2024 году).

Сценарий 3

Сценарий с первоочередными, рекомендуемыми для реализации мероприятиями к 400-летию города Красноярска.

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения на территории г. Красноярск, предусмотренные Первоочередным сценарием, представлены в таблице 5.1.2.3
и на рисунке 5.1.2.3.

Первоочередной сценарий включает в себя мероприятия Базового сценария, а также мероприятия Сценария 1 и Сценария 2,
но с более высокими темпами реализации мероприятий (мероприятия, запланированные в 2033 году, планируются к реализации
в 2028 году).

Таблица 5.1.2.3 – Мероприятия по строительству, реконструкции автомобильных дорог местного значения на территории г. Красноярск (Первоочередной сценарий)

| № п/п | Наименование объекта | Протя-женность, км | Вид работ | Планируемая полосность |  | Год реализа-ции | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.7 | Автомобильная дорога от ул. Гриболевская по ул. Соколовская на направлении жилого района «Солонцы-2» через ул. Афанасия Тавакова до переезда на Северное шоссе (проектирование) | 5,500 | строительство | 3+3 |  | 2028 | 2 027 304,69 |
|  | Дорога в створе ул. Копылова до пересечения с ул. Калинина, включая реконструкцию ул. Чернышева | 8,100 | строительство | 3+3 |  | 2028 | 8 327 513,47 |
| 1.1.12 | Проектируемый проезд №9 от ул. Академика Киренского до ул. Елены Стасовой | 3,900 | строительство | 3+3 |  | 2028 | 2 067 000,00 |
| 1.1.9 | Автомобильная дорога в жилом районе «Бугач» | 1,500 | строительство | 3+3 |  | 2028 | 623 000,00 |
| 1.1.14 | Участок в створе проектируемой автомобильной дороги в жилом районе «Бугач» от ул. Ботаническая до ул. Калинина | 1,250 | строительство | 3+3 |  | 2028 | 662 600,00 |
| 1.2.37 | Развязка в Дрокино: съезд под путепровод для движения к центру г Красноярска | 0,350 | строительство | 3+3 |  | 2028 | 12 113,47 |
| 1.3.3 | Транспортная развязка на пересечении ул. Елены Стасовой и ул. Чернышева (предложение разработчика) |  | строительство | 2+2 |  | 2028 | 2 400 000,00 |
| 1.1.13 | Ул. Чернышева от ул. Елены Стасовой до ул. Гусарова | 1,030 | реконструкция | 3+3 |  | 2028 | 288 400,00 |
| 1.3.3 | Развязка на пересечении Свободного проспекта и проектируемой улицы в створе ул. Копылова |  | строительство | 3+3 |  | 2028 | 2 274 400,00 |
| 1.3.9 | Транспортная развязка. Проектируемый проезд № 9 (ул. Калинина, подъезд от Р-255 (М-53) |  | строительство | 2+2 |  | 2028 | 400 000,00 |
| 1.1.10 | Улица от ул. Свердловская до ул. Затонская по улицам Саянская, Медицинский пер., Лесопильщиков, Тургенева | 14,210 | строительство | 2+2 |  | 2028 | 6 420 547,80 |
| 1.1.11 | Строительство транспортной развязки ул. Саянская - ул. Матросова (предложение разработчика) |  | строительство | 2+2 |  | 2028 | 1 150 000,00 |
| 1.1.15 | Автодорога по ул. Свердловская от ул. Матросова до границы г. Красноярска (с транспортной развязкой ул. Свердловская -ул. Матросова-ул. Семафорная) (I этап) | 8,160 | реконструкция | 2+2 |  | 2028 | 1 967 000,00 |
| 1.1.8 | Автомобильная дорога в микрорайоне «Тихие Зори»** | 0,400 | строительство | 1+1 |  | 2028 | 114 471,91 |
| 1.1.20 | Проектируемый проезд в мкр. Тихие Зори | 2,300 | строительство | 2+2 |  | 2028 | 690 000,00 |
| 1.3.1 | Транспортная развязка в микрорайоне «Тихие Зори» (2 этап)** |  | строительство | - |  | 2028 | 366 964,00 |
| 1.1.23 | Проезд от ул. Молокова до ул. Ястынская | 1,500 | строительство | 3+3 |  | 2028 | 450 000,00 |
| 1.1.24 | Строительство транспортной развязки ул. Ястынская - ул. Молокова – пр. Комсомольский (предложение разработчика) |  | строительство | 3+3 |  | 2028 | 1 270 000,00 |
| 1.3.10 | Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 10а - проектируемый проезд № 10б (ул. Затонская, ул. Семафорная) | 2,00 | строительство | 2+2 |  | 2028 | 800 000,00 |
| 1.1.36 | Транспортная развязки на пересечении ул. Партизана Железняка и ул. Краснодарской (предложение разработчика) |  | строительство | 3+3 |  | 2028 | 1 027 000,00 |
| 1.1.30 | Развязка на пересечении ул. Калинина, ул. 2-я Брянская, ул. Брянская, ул. Маерчака (доведение развязки до проектного уровня) (предложение разработчика) |  | строительство | 2+2 |  | 2028 | 1 600 000,00 |
| ИТОГО |  | 50,2 |  |  |  | 36 938 315,34 |  |

** Примечание: В Программу мероприятий включены мероприятия, находящиеся в период 2021 г. на стадии реализации

Рисунок 5.1.2.3 – Мероприятия по строительству и реконструкции 
автомобильных дорог местного значения на территории г. Красноярска,
предусмотренные Первоочередным сценарием

Мероприятия, представленные в таблице 5.1.2.3 направлены
на повышение связности территории г. Красноярска, повышение пропускной способности магистральных улиц и дорог, повышение безопасности дорожного движения.

5.1.3. Строительство и реконструкция участков УДС местного значения для движения безрельсового пассажирского транспорта общего пользования

Базовый сценарий

В рамках базового сценария запланировано мероприятие
по строительству дороги от ул. Судостроительной до Николаевского моста. Срок реализации – 2024 год. Стоимость – 70 190,00 тыс. руб.

Сценарий 1, 2

Мероприятия по строительству и реконструкции участков УДС местного значения для движения безрельсового ПТОП в Сценариях 1 и 2 совпадают и представлены в таблице 5.1.3.1.

Таблица 5.1.3.1 – Мероприятия по строительству и реконструкции участков УДС местного значения для движения безрельсового ПТОП, предусмотренные Сценарием 1, 2

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность, км | Вид работ | Год реализации | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Молодежный проспект (от ул. Славы до Ерофеевской ул.) | 0,600 | Реконструкция | 2033 | 21 073,40 |
| 1.2.2 | ул. Мате Залки | 0,355 | Реконструкция | 2024 | 12 453,17 |
| 1.2.3 | ул. Урванцева | 1,170 | Реконструкция | 2024 | 41 000,82 |
| 1.2.4 | ул. Армейская (от ул. Урванцева до ул. Воронова) с организацией двустороннего движения | 0,471 | Реконструкция | 2024 | 16 492,24 |
| 1.2.5 | ул. Воронова (от Комсомольского просп. до просп. Металлургов) | 0,810 | Реконструкция | 2024 | 28 366,31 |
| 1.2.7 | ул. Лазо | 0,792 | Реконструкция | 2024 | 27 721,54 |
| 1.2.8 | ул. 4-я Дальневосточная от уд 4-я Продольная до ул. Любы Шевцовой | 0,480 | Реконструкция | 2024 | 16 812,71 |
| 1.2.9 | 4-я Продольная ул. | 0,282 | Реконструкция | 2024 | 9 878,72 |
| 1.2.10 | ул. Чернышевского | 0,379 | Реконструкция | 2024 | 13 258,60 |
| 1.2.11 | ул. Карбышева | 0,269 | Реконструкция | 2024 | 9 429,91 |
| 1.2.12 | ул. Юшкова | 0,899 | Реконструкция | 2024 | 31 475,15 |
| 1.2.13 | ул. Гусарова | 0,222 | Реконструкция | 2024 | 7 769,83 |
| 1.2.14 | Организация левоповоротного кармана с ул. Стасовой на Лесопарковую ул. | 0,100 | Реконструкция | 2024 | 3 392,27 |
| 1.2.15 | ул. Норильская - ул. Гросовцев | 1,240 | Реконструкция | 2024 | 43 407,67 |
| 1.2.16 | Плодово-Ягодная станция | 0,673 | Реконструкция | 2033 | 23 542,79 |
| 1.2.17 | ул. Академика Киренского к ЖК Орбита | 1,016 | Реконструкция | 2024 | 35 573,65 |
| 1.2.18 | Вузовский пер. | 0,455 | Реконструкция | 2024 | 15 929,03 |
| 1.2.19 | ул. Чайковского, Парковая ул., Центральный пр-д, ул. Ползунова, Административный пр-д | 2,000 | Реконструкция | 2024 | 69 893,81 |
| 1.2.20 | 2-й Ярцевский пер, Песочная ул., ул. Пархоменко, 2-я Краснофлотская ул., Фестивальная ул. | 1,623 | Реконструкция | 2024 | 56 804,09 |
| 1.2.21 | ул. Капитанская (от д.16 до ул. Парусная, д.5) | 0,270 | Реконструкция | 2024 | 9 384,40 |
| 1.2.22 | ул. Капитанская (от просп. им. Газеты Красноярский Рабочий до д.8) | 0,410 | Реконструкция | 2024 | 14 212,69 |
| 1.2.23 | Южный берег | 0,490 | Реконструкция | 2024 | 17 055,08 |
| 1.2.24 | ул. Садовая | 0,230 | Реконструкция | 2024 | 8 028,58 |
| 1.2.6 | ул. Воронова - ул. Мате Залки (соединение) | 0,330 | строительство | 2024 | 11 381,33 |
| 1.2.25 | Продление ул. Урванцева до продолжения ул. Ястынской | 0,590 | строительство | 2024 | 41 189,82 |
| 1.2.26 | Продление ул. Алексеева до ул. Урванцева | 0,370 | строительство | 2024 | 12 835,27 |
| 1.2.28 | Светлогорская ул. - продолжение до ТПУ Северное шоссе | 0,770 | строительство | 2024 | 54 065,27 |
| 1.2.29 | ул. Петра Ломако | 0,250 | строительство | 2024 | 17 270,26 |
| 1.2.43 | Октябрьская ул. - проезд на север | 0,190 | строительство | 2024 | 13 350,00 |
| 1.2.44 | Октябрьская ул. - проезд на юг | 0,060 | строительство | 2024 | 4 210,00 |
| 1.2.45 | ул. Борьбы - прямое пересечение Свободного просп. | 0,020 | строительство | 2024 | 320,00 |
| 1.2.30 | Соединение ул. Карбышева с ул. Юшкова в районе ул. Карбышева, д. 10 | 0,190 | строительство | 2024 | 13 620,39 |
| 1.2.31 | Продление ул. Юшкова до ул. Гусарова | 0,410 | строительство | 2024 | 28 876,47 |
| 1.2.32 | Продление ул. Судостроительная до ул. А.Гладкова (проект выполняется с учетом осевого размещения трамвайной линии с посадочными площадкам) (Проектируемый проезд №44В) | 0,410 | строительство | 2024 | 27 559,77 |
| 1.2.46 | ул. Чайковского - прямое пересечение ул. Крайней | 0,04 | Организация прямого пересечения улицы для ПТОП | 2024 | 620,00 |
| 1.2.47 | Ярцевская ул. - прямое пересечение просп. Им. Газеты Красноярский Рабочий | 0,02 | Организация прямого пересечения улицы для ПТОП | 2024 | 300,00 |
| 1.2.33 | ул. Карамзина (проект выполняется с учетом осевого размещения трамвайной линии с посадочными площадками в профиле улицы) | 0,700 | реконструкция | 2024 | 49 134,54 |
| 1.2.34 | Продолжение ул. Деповска до ул. Дубровинского | 0,290 | строительство | 2033 | 20 218,94 |
| 1.2.35 | Продолжение ул. Ломоносова до ул. Декабристов | 0,950 | строительство | 2033 | 66 554,53 |
| 1.2.36 | Соединение ул. Спортивная с ул. Волжская | 0,110 | строительство | 2033 | 7 836,50 |
| 1.2.37 | Развязка в Дрокино: съезд под путепровод для движения к центру г Красноярска | 0,350 | строительство | 2033 | 12 113,47 |
| 1.2.38 | ул. Капитанская (напротив д.12 и д.14) | 0,250 | строительство | 2033 | 17 172,45 |
| 1.2.39 | ул. Капитанская (д.5 по ул. Парусная) | 0,030 | строительство | 2033 | 2 252,01 |
| 1.2.40 | Южный берег: спрямление улицы при пересечении ул. им. Газеты Красноярский Рабочий) | 0,030 | строительство | 2033 | 1 969,50 |
| 1.2.41 | Военный городок | 1,900 | строительство | 2033 | 82 953,53 |
| 1.2.42 | Военный городок | 0,600 | строительство | 2033 | 42 238,25 |
| 1.2.27 | Дорога в Солонцах-2 от Ухоженного пер. до Ремесленной ул. | 3,370 | строительство | 2033 | 235 638,55 |

Мероприятия, представленные в таблице 5.1.3.1, направлены
на оптимизацию движения ПТОП по УДС г. Красноярска,
для повышения связности территорий города с точки зрения движения ПТОП.

5.1.4. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения

Базовый сценарий

В рамках базового сценария предусмотрены следующие мероприятия:

строительство транспортной развязки в микрорайоне «Тихие Зори» (2 этап). Срок реализации мероприятия – 2022 – 2023 гг.

капитальный ремонт путепровода Бугач, от ул. Тотмина

до ул. Калинина (г. Красноярск). Срок реализации мероприятия – 2023 г.

капитальный ремонт моста по ул. Белинского в районе ул. Карла Маркса (г. Красноярск). Срок реализации мероприятия – 2024 г.

реконструкция автомобильного моста через железнодорожное полотно в районе ул. Копылова (г. Красноярск). Срок реализации мероприятия – 2024 г.

Основная цель реализации данных мероприятий – обеспечение связности территории, повышение пропускной способности УДС, повышение безопасности дорожного движения г. Красноярска.

Сценарий 1

В рамках сценария 1 предусмотрены мероприятия, представленные в таблице 5.1.4.1 и на рисунке 5.1.2.2. Также Сценарий 1 включает в себя мероприятия Базового сценария.

Таблица 5.1.4.1 – Мероприятия по строительству, реконструкции
и капитальному ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения, предусмотренные Сценарием 1

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Планируемая полосность | Год реализации | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Транспортная развязка в микрорайоне «Тихие Зори» (2 этап) ** | строительство | - | 2025 | 366 964,00 |
| 1.3.2 | Развязка на пересечении ул. Матросова и ул. Свердловская | строительство | - | 2033 | 2 274 400,00 |
| 1.3.3 | Транспортная развязка на пересечении ул. Елены Стасовой и ул. Чернышева (предложение разработчика) | строительство | - | 2033 | 2 400 000,00 |
| 1.3.4 | Развязка на пересечении Свободного проспекта и проектируемой улицы в створе ул. Копылова | строительство | - | 2033 | 2 274 400,00 |
| 1.3.5 | Транспортная развязка на правобережной предмостной площади в г. Красноярске | строительство | - | 2033 | 2 493 098,53 |
| 1.3.6 | 5-й автодорожный мост через р. Енисей в направлении ул. Белинского - западная часть острова Татышева остров Молокова район Судостроительного завода | строительство | 3+3 | 2033 | 15 000 000,00 |
| 1.3.7 | Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 21 - ул. Полигонная | строительство | 2+2 | 2033 | 1 200 000,00 |
| 1.3.8 | Путепровод через железную дорогу. Проезд № 2. Проектируемый проезд № 8 (до ул. Калинина) | строительство | 2+2 | 2033 | 1 200 000,00 |
| 1.3.9 | Транспортная развязка. Проектируемый проезд № 9 (ул. Калинина, подъезд от Р-255 (М-53) | строительство |  | 2033 | 2 400 000,00 |
| 1.3.10 | Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 10а - проектируемый проезд № 10б (ул. Затонская, ул. Семафорная) | строительство | 2+2 | 2033 | 800 000,00 |
| 1.3.11 | Транспортная развязка. Проектируемый проезд № 6 (ул. Авиаторов) | строительство | 2+2 | 2033 | 2 400 000,00 |
| 1.3.12 | Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд - ул. Свердловская (ж/д станция Красноярские Столбы) | строительство | 2+2 | 2033 | 800 000,00 |
| 1.3.13 | Путепровод через железную дорогу Ярыгинский проезд - ул. Свердловская | строительство | 2+2 | 2033 | 1 200 000,00 |
| 1.3.14 | Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 24 (ул. Глинки - ул. Борисевича) | строительство | 2+2 | 2033 | 800 000,00 |
| 1.3.15 | Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 10а (ул. Петра Подзолкова) | строительство | 2+2 | 2033 | 800 000,00 |
| 1.3.16 | Строительство транспортной развязки ул. Брянская - ул. Северная | строительство |  | 2041 | 2 400 000,00 |
| 1.3.17 | Строительство транспортной развязки ул. Мужества - ул. Молокова | строительство |  | 2033 | 2 400 000,00 |
| 1.3.18 | Строительство тоннеля ул. Северная - ул. Мужества | строительство | 2+2 | 2041 | 5 000 000,00 |
| 1.3.19 | Строительство транспортной развязки ул. 9-го Мая – ул. Шахтеров - ул. Караульная | строительство |  | 2033 | 2 400 000,00 |
| 1.3.20 | Путепровод Бугач, от ул. Тотмина до ул. Калинина (г. Красноярск) | капитальный ремонт |  | 2024 | 180 000,00 |
| 1.3.21 | Мост по ул. Белинского в районе ул. Карла Маркса (г. Красноярск) | капитальный ремонт |  | 2024 | 195 500,00 |
| 1.3.22 | Автомобильный мост через железнодорожное полотно в районе ул. Копылова (г. Красноярск) | реконструкция |  | 2024 | 641 695,54 |
| 1.3.23 | Тоннель под Николаевским пр-том для соединения ул. Пастеровская | строительство | 1+1 | 2033 | 800 000,00 |

Основная цель планируемых мероприятий – обеспечение связности территорий г. Красноярска, повышение пропускной способности УДС, повышение безопасности дорожного и пешеходного движения.

Сценарий 2

Сценарий 2 включает в себя мероприятия Базового сценария, мероприятия сценария 1, но некоторые мероприятия по строительству транспортных развязок: развязка на пересечении ул. Матросова
и ул. Свердловская, транспортная развязка на пересечении ул. Елены Стасовой и ул. Чернышева, развязка на пересечении Свободного проспекта и проектируемой улицы в створе ул. Копылова, транспортная развязка на правобережной предмостной площади в г. Красноярске будут иметь ускоренные темпы реализации (2024 год). Кроме того, Сценарий 2 включает в себя мероприятие по строительству путепровода через железную дорогу ул. Сопочная - проектируемый проезд № 35.
Срок реализации – 2033 год.

Основная цель планируемых мероприятий – обеспечение связности территорий г. Красноярска, повышение пропускной способности УДС, повышение безопасности дорожного и пешеходного движения.

## 5.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

5.2.1. Строительство и реконструкция железнодорожных путей общего пользования

Базовый сценарий

В рамках базового сценария не предусмотрены мероприятия
по развитию сети железнодорожных путей общего пользования,
т.е. мероприятий на территории г. Красноярск, обеспеченных финансированием, в долгосрочных целевых программах
не заложено.

Сценарий 1

В рамках мероприятий Сценария 1 предлагается реконструкция железнодорожной ветки Базаиха – Сосновоборск – Железногорск (рисунок 5.2.1.1) с организацией движения пассажирских электропоездов в утренние и вечерние часы.

Рисунок 5.2.1.1 – Реконструкция железнодорожной ветки
Базаиха – Сосновоборск – Железногорск

Реализация данного мероприятия позволит перераспределить ежедневные пассажиропотоки между Сосновоборском (и другими станциями данного направления) и г. Красноярск с автомобильного транспорта на пригородные поезда. Для реализации мероприятия требуется передача ведомственной железнодорожной ветки Росатома Красноярской железной дороге.

Кроме того, в рамках сценария 1 в долгосрочной перспективе предусмотрены мероприятия по строительству железнодорожной линии аэропорт Красноярск – Кемчуг (3 главный путь), в результате чего
на Красноярском участке Транссибирской магистрали существенно ускорится пропуск поездов.

Предусмотрено строительство грузопассажирской железнодорожной ветки общего пользования станция Бугач – аэропорт Красноярск (Емельяново), в результате которого будет обеспечена транспортная доступность населенных пунктов развивающегося Емельяновского района, аэропорта «Емельяново» для пассажиров
и сотрудников аэропорта, а также сопутствующих бизнесов и территорий за счет регулярного пригородного сообщения, улучшена транспортная ситуация в городе за счет частичного вывода грузовой работы за пределы г. Красноярска, одновременно снизится нагрузка на пропускные способности Транссиба в районе г. Красноярска. Кроме того, данное мероприятие направлено на создание крупнейшего международного транспортного хаба и логистического центра, обеспечивающего мультимодальность грузоперевозок за счет наличия авиа,
ж/д и автодорожной инфраструктуры.

Ключевым мероприятием по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта в г. Красноярске является развитие проекта «Городская электричка». Схема планируемых мероприятий представлена на рисунке 5.2.1.2.

Рисунок 5.2.1.2 – Схема планируемых мероприятий по развитию проекта «Городская электричка»

С целью расширения зоны охвата и увеличения пассажиропотока планируется строительство транспортно-пересадочных узлов. Мероприятия включают реконструкцию участков подъездных путей, строительство 4-х надземных эстакад и 4-х транспортно-пересадочных узлов.

Общая стоимость мероприятий по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта для реализации проекта «Городская электричка» в г. Красноярске, согласно [], 14 млрд. рублей,
из них 4 млрд. рублей – федеральный бюджет, 10 млрд. рублей
– внебюджетные источники.

Планируется строительство второго главного пути
на железнодорожном мосту «777» (см. рисунок 5.2.1.2). Это позволит ликвидировать «узкое место» и увеличить пропускную способность моста до 127 пар поездов в сутки. Стоимость мероприятия
4,045 млрд. рублей, период строительства – до 2033 года, источник финансирования – федеральный бюджет.

Сценарий 2

С целью расширения зоны охвата и увеличения пассажиропотока планируется создание железнодорожного кольца в г. Красноярске
для движения поездов городской электрички. Варианты замыкания кольца показаны на рисунке 5.2.1.2.

Еще одним ключевым мероприятием является строительство глубокого железнодорожного северного обхода г. Красноярск, направленного на вывод транзитного потока из города.

Также в рамках Сценария 2 рассматривается мероприятие
по организации скоростного движения на участке Новосибирск
– Красноярск (на территории Емельяновского и Березовского районов).

5.2.2. Мероприятия по введение приоритета в движении маршрутных транспортных средств

Приоритет в движении маршрутных транспортных средств
(далее – ТС) предоставляется двумя способами:

организация выделенных полос движения;

методом светофорного регулирования на пересечениях.

Требования к введению выделенных полос для маршрутных
ТС включают:

интенсивность движения неприоритетных ТС в попутном направлении не менее 500-600 авт/ч.;

интенсивность маршрутных ТС - не менее 40 ед/час;

имеется не менее двух полос движения в данном направлении;

существует достаточный резерв пропускной способности
на остальных полосах движения.

Базовый сценарий, Сценарии 1, 2

Планируется организация выделенных полос на ряде наиболее загруженных улиц г. Красноярска, а также встречные выделенные полосы на улицах с односторонним движением для достижения норматива пешеходной доступности зданий от остановочных пунктов.

Мероприятия по организации выделенных полос для всех трех сценариев одинаковы и представлены в таблице 5.2.2.1.

Таблица 5.2.2.1 – Мероприятия по организации выделенных полос
в г. Красноярске

| № п.п. | Участок | Тип полосы | Год | Длина (в одностороннем исчислении), км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.7 | ул. Аэровокзальная | Двусторонняя выделенная полоса | 2024 | 1,100 |
| 2.2.8 | Автовокзал Красноярск | Односторонняя выделенная полоса | 2024 | 0,370 |
| 2.2.5 | ул. Молокова - ул. Водопьянова | Двусторонняя выделенная полоса | 2024 | 7,080 |
| 2.2.6 | Комсомольский просп. - Краснодарская ул. | Выделенные полосы | 2024 | 5,740 |
| 2.2.3 | ул. Республики - ул. Кирова (встречная на восток) | Встречная выделенная полоса | 2024 | 1,340 |
| 2.2.4 | ул. Сурикова (встречная на юг) | Встречная выделенная полоса | 2024 | 0,170 |
| 2.2.1 | ул. Маркса (встречная на запад) | Встречная выделенная полоса | 2024 | 2,800 |
| 2.2.2 | ул. Ленина (встречная на восток) | Встречная выделенная полоса | 2024 | 2,840 |
| 2.2.15 | ул. 60 лет Октября (на восток) | Односторонняя выделенная полоса | 2024 | 0,790 |
| 2.2.16 | д. Дрокино – ул. Московская (встречная) | Организация встречного движения транспорта на односторонней улице | 2024 | 1,310 |
| 2.2.17 | от ул. Березина до ул. Взлетная (односторонняя) | Односторонняя выделенная полоса | 2024 | 0,420 |
| 2.2.18 | ул. Борьбы от ул. Мечникова до просп. Свободный (встречная) | Встречная выделенная полоса | 2024 | 0,200 |
| 2.2.13 | ул. Калинина | Двусторонняя выделенная полоса | 2024 | 4,340 |
| 2.2.14 | ул. Попова | Двусторонняя выделенная полоса | 2024 | 2,860 |
| 2.2.11 | ул. Батурина (встречная на север) | Встречная выделенная полоса | 2024 | 0,520 |
| 2.2.12 | пр. Свободный | Двусторонняя выделенная полоса | 2024 | 5,320 |
| 2.2.9 | ул. 78 Добровольческой бригады | Двусторонняя выделенная полоса | 2024 | 2,660 |
| 2.2.10 | ул. Березина (встречная на восток) | Встречная выделенная полоса | 2024 | 0,570 |
|  | ВСЕГО |  |  | 40,430 |

Финансирование мероприятий по организации выделенных полос планируется за счет муниципального бюджета.

Схема планируемых к введению выделенных полос
в г. Красноярске представлена на рисунке 5.2.2.1.

Рисунок 5.2.2.1 - Схема планируемых к созданию выделенных полос
в г. Красноярске (2024 г.)

Помимо выделенных полос, приоритет в движении маршрутных транспортных средств предоставляется методом светофорного регулирования на пересечениях.

Перечень пересечений, на которых планируется создание приоритета в движении трамваю, представлен в таблице 5.2.2.2, схема пересечений – на рисунке 5.2.2.2. Стоимость мероприятия составит
103 500,00 тысячи рублей (Таблица 7.1.1, пункт 2.13.4).

Таблица 5.2.2.2 - Перечень пересечений, на которых планируется создание приоритета в движении трамваю в г. Красноярске методом светофорного регулирования

| № п.п. | Адрес, участок |
| --- | --- |
| 1 | ул. 60 лет Октября, 148г |
| 2 | ул. 60 лет Октября, 101А |
| 3 | ул. Щорса, 73 |
| 4 | ул. 60 лет Октября, 172а |
| 5 | пр. им. газеты "Красноярский рабочий", 60 |
| 6 | пр. 60 лет Образования СССР, 19 |
| 7 | ул. Матросова, 20а |
| 8. | ул. Семафорная, 231 |
| 9 | ул. Авиаторов, 1 |
| 10 | ул. Авиаторов, 23 |
| 11 | Северный проезд, 8 |
| 12 | ул. Мичурина, 2А |
| 13 | ул. Алексеева, 39 |
| 14 | ул. Щорса, 69 |
| 15 | ул. Молокова, 1 к4 |
| 16 | ул. Авиаторов, 39 |
| 17 | пр. 60 лет Образования СССР, 43 к3 |
| 18 | пр. 60 лет Образования СССР, 29 |
| 19 | ул. Бадалык, 9 |
| 20 | Солонцы-2, проектируемый проезд |
| 21 | пр. им. газеты "Красноярский рабочий", 144а |
| 22 | пр. им. газеты "Красноярский рабочий", 122 |
| 23 | пр. им. газеты "Красноярский рабочий", 135 |
| 24 | пр. им. газеты "Красноярский рабочий", 113 |
| 25 | ул. Ольховая, 6 |
| 26 | пр. 60 лет Образования СССР, 61 |
| 27 | пр. 60 лет Образования СССР, 20а |
| 28 | пр. 60 лет Образования СССР, 12 |
| 29 | ул. 9 Мая, 77 |
| 30 | Северное шоссе, 48 |
| 31 | ул. Алексеева, 39 |
| 32 | ул. 9 Мая, 77 |
| 33 | пр. им. газеты "Красноярский рабочий", 77 |
| 34 | пр. им. газеты "Красноярский рабочий", 92 |
| 35 | пр. им. газеты "Красноярский рабочий", 15 |
| 36 | ул. Мичурина, 8 |
| 37 | пр. им. газеты "Красноярский рабочий", 80 |
| 38 | пр. им. газеты "Красноярский рабочий", 70 |
| 39 | пр. им. газеты "Красноярский рабочий", 88 |
| 40 | пр. им. газеты "Красноярский рабочий", 63 |
| 41 | ул. Мичурина, 43 |
| 42 | ул. Мичурина, 51 |
| 43 | ул. Мичурина, 12 |
| 44 | ул. Мичурина, 39 |
| 45 | ул. Апрельская, 1 |
| 46 | ул. Чайковского, 11 |
| 47 | ул. Мичурина, 55 |
| 48 | ул. Мичурина, 65 |
| 49 | ул. Щорса, 24 |
| 50 | ул. Щорса, 14 |
| 51 | пр. им. газеты "Красноярский рабочий", 66 |
| 52 | пр. им. газеты "Красноярский рабочий", 33 |
| 53 | ул. Щорса, 44 |
| 54 | ул. Щорса, 62 |
| 55 | ул. Щорса, 30 |
| 56 | ул. Щорса, 31 |
| 57 | пр. им. газеты "Красноярский рабочий", 95 |
| 58 | ул. Волжская, 51а |
| 59 | ул. 60 лет Октября, 101А |
| 60 | ул. Матросова, 21 |
| 61 | ул. Кутузова, 1/4 |
| 62 | пр. им. газеты "Красноярский рабочий", 104 |
| 63 | пр. им. газеты "Красноярский рабочий", 56 |
| 64 | пр. им. газеты "Красноярский рабочий", 118 |
| 65 | пр. им. газеты "Красноярский рабочий", 106 |
| 66 | пр. им. газеты "Красноярский рабочий", 36 |
| 67 | пр. им. газеты "Красноярский рабочий", 30 |
| 68 | пр. им. газеты "Красноярский рабочий", 46 |
| 69 | пр. им. газеты "Красноярский рабочий", 40 |
| 70 | пр. им. газеты "Красноярский рабочий", 126 |

Рисунок 5.2.2.2 – Схема расположения пересечений, на которых требуется создание приоритета в движении трамваю
методом светофорного регулирования

5.2.3. Организация движения транспорта общего пользования

С целью обеспечения нормативного обслуживания жилых домов, находящихся за пределами нормативных расстояний от остановочных пунктов, предусмотрены мероприятия по организации движения транспорта общего пользования (размещение остановочных пунктов, строительство заездных карманов, локальных уширений) на улицах, ширина которых достаточна для организации движения общественного транспорта.

Базовый сценарий

В рамках Базового сценария не предусмотрено мероприятий
по организации движения ПТОП.

Сценарий 1, 2

В таблице 5.2.3.1 представлены мероприятия по организации движения пассажирского транспорта представлены, предусмотренные Сценариями 1, 2 (в данном случае Сценарии 1 и 2 совпадают).

Таблица 5.2.3.1 – Мероприятия по организации движения пассажирского транспорта общего пользования с размещением остановочных пунктов для обеспечения территориальной доступности общественного транспорта, включая метрополитен и городскую электричку,
в соответствии с предлагаемыми нормативами

| № п.п. | Мероприятие | Протяженность, км | Вид работ | Срок реализации | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.17 | ул. Водопьянова (северная часть) | 0,083 | Организация движения ПТОП | 2024 | 1 100,00 |
| 2.3.1 | ул. Петра Подзолкова | 1,498 | Организация движения ПТОП | 2024 | 19 300,00 |
| 2.3.3 | ул. Мартынова | 0,514 | Организация движения ПТОП | 2024 | 6 630,00 |
| 2.3.4 | ул. Зои Космодемьянской | 0,370 | Организация движения ПТОП | 2024 | 4 770,00 |
| 2.3.16 | ул. Степана Разина | 0,773 | Организация движения ПТОП | 2024 | 10 000,00 |
| 2.3.7 | ул. Мечникова | 1,470 | Организация движения ПТОП | 2024 | 18 900,00 |
| 2.3.8 | ул. Чкалова, Революции, Ладо Кецховели | 2,260 | Организация движения ПТОП | 2024 | 29 100,00 |
| 2.3.10 | ул. Александра Матросова (южная часть) | 0,860 | Организация движения ПТОП | 2024 | 11 000,00 |
| 2.3.11 | Проезд от ул. Вавилова, д. 2 до просп. Им. Газеты Красноярский Рабочий | 0,400 | Организация движения ПТОП | 2024 | 5 100,00 |
| 2.3.12 | Вузовский пер. (от просп. им. Газеты Красноярский рабочий до ул. Вавилова) | 0,474 | Организация движения ПТОП | 2024 | 6 100,00 |
| 2.3.13 | ул. Добролюбова (Злобино) | 0,450 | Организация движения ПТОП | 2024 | 2 900,00 |
| 2.3.14 | ул. Добролюбова - ул. Кутузова - ул. Щербакова | 1,591 | Организация движения ПТОП | 2024 | 20 500,00 |
| 2.3.15 | ул. Шевченко | 1,684 | Организация движения ПТОП | 2024 | 21 700,00 |
| 2.3.18 | ул. Петра Ломако | 0,223 | Организация движения ПТОП | 2024 | 2 900,00 |
| 2.3.6 | ул. Бограда | 0,870 | Организация движения ПТОП | 2024 | 11 200,00 |
| 2.3.5 | ул. Декабристов | 1,090 | Организация движения ПТОП | 2024 | 14 000,00 |
| 2.3.2 | Проезд вдоль Центра сердечно-сосудистой хирургии | 0,270 | Организация движения ПТОП | 2024 | 3 420,00 |
| 2.3.19 | ул. Парижской Коммуны | 0,275 | Организация движения ПТОП | 2024 | 3 500,00 |
| 2.3.20 | ул. Дубровинского | 0,840 | Организация движения ПТОП | 2024 | 10 800,00 |
| 2.3.21 | ул. Робеспьера | 0,100 | Организация движения ПТОП | 2024 | 1 340,00 |
| 2.3.22 | ул. Кутузова - ул. Апрельская | 1,330 | Организация движения ПТОП | 2024 | 17 150,00 |
| 2.3.9 | ул. Ломоносова | 0,270 | Организация движения ПТОП | 2024 | 3 400,00 |
|  | ВСЕГО: | 17,660 |  |  | 224 850,00 |

Финансирование мероприятий по организации движения ПТОП планируется за счет муниципального бюджета.

Предлагается к реализации комплекс мероприятий по улучшению организации дорожного движения на маршрутах движения пассажирского транспорта общего пользования (таблица 5.2.3.2).

Таблица 5.2.3.2 - Комплекс мероприятий по улучшению организации дорожного движения на маршрутах движения пассажирского транспорта общего пользования

| № | Улица, участок | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | улица 9 Мая, д.38, д.38Е, д.42А | Нанесение разметки 1.17.1 в местах остановочных пунктов. |
|  | улица 9 Мая, д.77 | 1 Перенос места существующего разворота на ул. Авиационная, д. 68А (отнесение от пересечения с ул. 9 Мая.3. Перенос дублирующего светофора Т.1. на светофорную колонку с дорожным знаком 5.19.2 на регулируемом пешеходном переходе. 2. Установка дорожного знака 4.1.1 на ул. 9 Мая и дорожного знака 3.1 в месте примыкания выезда от д.77 (после остановочного пункта). |
|  | улица Александра Матросова, д.9, д.14, д.14/1, д.18 | 1. Проведение локально-реконструктивных работ по обособлению трамвайных путей (устройство бортового камня). 2. Увеличение длины зоны посадки на остановочном пункте «Улица Матросова» в районе д.14, с учетом количества и режима работы маршрутов пассажирского транспорта. 3. Замена дорожной разметки 1.11 на 1.1 в месте остановочного пункта «Улица Матросова» в районе д.9 для исключения маневрирования в зоне выделенной полосы и подъезда стороннего транспорта к остановочному пункту. 4. Организация выделенной полосы по четной стороне ул. Александра Матросова от кругового пересечения в районе Коммунального моста до остановочного пункта «Улица Матросова» с обеспечением администрирования нарушений движения по выделенной полосе. |

5.2.4. Реконструкция и ремонт существующих трамвайных путей

Базовый сценарий, Сценарий 1, 2

Мероприятия по реконструкции и ремонту существующих трамвайных путей для всех трех сценариев одинаковы и представлены
в таблице 5.2.4.1.

Таблица 5.2.4.1 – Мероприятия по реконструкции и ремонту существующих трамвайных путей

| № п.п. | Мероприятие | Протяженность, км | Вид работ | Срок реализации | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1 | ул. Мичурина (от ул. Акад. Павлова до Волжской ул.) | 1,940 | Обособление бордюрным камнем | 2024 | 188 520,61 |
| 2.4.2 | ул. Мичурина (от ул. Волгоградской до ул. Московской) | 0,530 | Обособление делинеаторами (с движением безрельсового транспорта) | 2024 | 51 184,65 |
| 2.4.3 | Московская ул. | 8,830 | Запрет сквозного движения транспорта, кроме общественного | 2024 | 857 286,91 |
| 2.4.4 | ул. А.Матросова (от Свердловской ул. до Предмостной пл.) | 0,840 | Обособление делинеаторами (с движением безрельсового транспорта) | 2024 | 81 236,09 |
| 2.4.5 | Предмостная площадь (кольцо) | 1,200 | Обособление бордюрным камнем | 2024 | 116 308,36 |
|  | ВСЕГО: | 13,340 |  |  | 1 294 536,63 |

Финансирование мероприятий по реконструкции и ремонту существующих трамвайных путей планируется за счет муниципального бюджета.

Для удобства пользования трамваем и обеспечения безопасности при посадке и высадке все остановки трамвая следует оборудовать посадочными площадками согласно п. 5.29 СП 98.13330.2018 «Трамвайные и троллейбусные линии». В соответствии с этим пунктом следует оборудовать посадочными площадками высоты 300 мм типа «островок» все остановочные пункты, на которых это возможно
(по условиям сохранения не менее 1 полосы проезжей части
при нормативной ширине посадочной площадки), на остальных остановочных пунктах допускается оборудование посадочных площадок «венского типа» высотой 150 мм и конструктивно представляющих
из себя поднятие участка проезжей части на всём протяжении остановочной площадки трамвая (рисунок 5.2.4.1).

Рисунок 5.2.4.1 – Посадочная площадка типа «островок»
высотой 300 мм

5.2.5. Строительство трамвайных линий

Базовый сценарий

В рамках Базового сценария не предусмотрено мероприятий
по строительству трамвайных линий.

Сценарий 1, 2

В таблице 5.2.5.1 представлены мероприятия по строительству трамвайных линий в г. Красноярске, предусмотренные Сценариями 1, 2 (в данном случае Сценарии 1 и 2 совпадают).

Финансирование мероприятий по строительству трамвайных линий планируется за счет концессионных средств, с их распределением
в соответствии с письмом Первого заместителя Руководителя Аппарата Правительства РФ В. Сидоренко от 26.07.2021 г. № 7932п-П50.
Данным письмом рекомендовано исходить из условий, что около 30% финансирования инвестиционной фазы обеспечивается за счет бюджета субъекта РФ, 7,5% за счет собственных средств инвестора, 38,6%
- заемное банковское финансирование (получатель кредита – инвестор), 24,5% - привлекается за счет льготного фондирования
за счет Фонда национального благосостояния (условно относим
к средствам федерального бюджета).

Таблица 5.2.5.1 – Мероприятия по строительству трамвайных линий
в г. Красноярске, предусмотренные Сценариями 1, 2

| № п.п. | Мероприятие | Протяженность, км | Вид работ | Срок реализации | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1 | ул. Глинки | 1,940 | Обособление бордюрным камнем | 2024 | 188 520,61 |
| 2.5.2 | Кольцо Восточное | 0,530 | Обособление делинеаторами (с движением безрельсового транспорта) | 2024 | 51 184,65 |
| 2.5.3 | Октябрьский мост (от Московской до Октябрьской) | 8,830 | Запрет сквозного движения транспорта, кроме общественного | 2024 | 857 286,91 |
| 2.5.4 | ул. Авиаторов (от Октябрьской до Весны) | 0,840 | Обособление делинеаторами (с движением безрельсового транспорта) | 2024 | 81 236,09 |
| 2.5.5 | ул. Авиаторов (от Весны до Молокова) | 1,200 | Обособление бордюрным камнем | 2024 | 116 308,36 |
| 2.5.6 | ул. Авиаторов (Молокова - Алексеева) | 1,000 | Строительство трамвайной линии | 2024 | 96 638,13 |
| 2.5.7 | ул. Авиаторов (от ул. Алексеева до ТПУ Северное шоссе) | 3,060 | Строительство трамвайной линии | 2024 | 296 703,97 |
| 2.5.8 | Соколовская ул. (от кладбища Бадалык до ТПУ Северное шоссе) | 7,140 | Строительство трамвайной линии | 2024 | 693 207,52 |
| 2.5.9 | Соколовская ул. (от Аринской до кладбища Бадалык) | 2,450 | Строительство трамвайной линии | 2024 | 237 817,91 |
| 2.5.10 | просп. 60-летия Октября (от Микуцкого до Соколовской ул.) | 4,900 | Строительство трамвайной линии | 2024 | 475 544,39 |
| 2.5.11 | просп. 60-летия Октября (от Солнечного бульв. до Микуцкого) | 1,000 | Строительство трамвайной линии | 2024 | 96 840,03 |
| 2.5.12 | Солнечный бульвар | 0,900 | Строительство трамвайной линии | 2024 | 87 507,91 |
| 2.5.13 | ул. Светлова | 3,490 | Строительство трамвайной линии | 2024 | 338 797,23 |
| 2.5.14 | ул. Чайковского | 3,450 | Строительство трамвайной линии | 2024 | 335 177,05 |
| 2.5.15 | ул. А.Матросова (от Свердловской ул. до ул. Мусоргского) | 0,940 | Строительство трамвайной линии | 2024 | 91 714,95 |
| 2.5.16 | Кольцо ул. Щорса | 0,110 | Строительство трамвайной линии | 2024 | 10 608,73 |
| 2.5.17 | ул. 9 мая (от ул. Авиаторов до просп. Комсомольский) | 3,970 | Строительство трамвайной линии | 2024 | 385 359,59 |
| 2.5.18 | ул. 9 мая (просп. Комсомольский до ТПУ Красноярск Северный) | 3,280 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 318 470,25 |
| 2.5.19 | ул. Молокова (от 78й Бригады до Авиаторов) | 1,150 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 111 619,69 |
| 2.5.20 | ул. Молокова (от 78й Бригады до Шахтеров) | 1,600 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 314 894,53 |
| 2.5.21 | ул. Брянская - ул. Игарская - ул. Шахтеров | 5,120 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 497 154,97 |
| 2.5.22 | Кольцо Брянская ул. | 0,350 | Перенос трамвайных путей на ось улицы с обособлением | 2033 | 33 757,42 |
| 2.5.23 | ул. Вейнбаума (от просп. Мира до Брянской ул.) | 2,010 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 195 000,55 |
| 2.5.24 | Коммунальный мост | 4,920 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 477 918,23 |
| 2.5.25 | Судостроительная ул. - ул. Карамзина - ул. А.Гладкова | 8,920 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 866 004,22 |
| 2.5.26 | ул. Шевченко - Шинная ул. - ул. Борисевича | 2,930 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 284 780,77 |
| 2.5.27 | ул. Тельмана - просп. Металлургов (до РУСАЛа) | 8,680 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 842 700,22 |
| 2.5.28 | ул. Тельмана (Терешковой - Новгородская) | 1,510 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 146 818,93 |
| 2.5.30 | ул. Октябрьская - ул. Партизана Железняка - ул. Тельмана (до ул. Терешковой) | 6,440 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 625 324,80 |
| 2.5.31 | ул. Октябрьская (Авиаторов - Партизана Железняка) | 2,120 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 206 134,41 |
| 2.5.29 | ул. Октябрьская (от ул. Партизана Железняка до ул. Авиаторов) | 1,320 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 127 969,29 |
| 2.5.32 | ул. Белинского - ул. Партизана Железняка (от просп. Мира до Октябрьской ул.) | 5,740 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 557 257,46 |
| 2.5.33 | Проспект Мира (от ул. Вейнбаума до ул. Карла Маркса) | 2,990 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 289 754,63 |
| 2.5.34 | Проспект Мира (от ул. Вейнбаума до ул. Диктатуры пролетариата) | 1,580 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 153 624,61 |
| 2.5.35 | Просп. Мира (от ул. Профсоюзов до ул. Диктатуры Пролетариата) | 2,730 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 265 437,65 |
| 2.5.36 | ул. Копылова - Высотная ул. (от ул. Гусарова до просп. Мира) | 8,990 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 872 295,65 |
| 2.5.37 | ул. Копылова - Высотная ул. (от ул. Гусарова до просп. Мира) | 0,580 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 56 720,32 |
| 2.5.38 | ул. Гусарова - ул. Петра Словцова - ул. Елены Стасовой | 6,060 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 589 894,54 |
| 2.5.39 | Ботанический бульвар - ул. Попова | 10,920 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 1 060 056,23 |
| 2.5.40 | Свободный просп. - Академгородок | 11,340 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 1 100 668,84 |
| 2.5.41 | Комсомольский просп. (от Ястынской ул. до ул. 9 мая) | 2,320 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 225 278,15 |
| 2.5.42 | Комсомольский просп. - Краснодарская ул. (от Ястынской до Партизана Железняка) | 3,420 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 332 044,54 |
| 2.5.43 | ул. Партизана Железняка (от Октябрьской ул. до Октябрьской ул.) | 2,410 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 234 082,04 |
| 2.5.44 | Судостроительная ул. - Бобровый лог | 2,170 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 210 599,25 |
| 2.5.45 | Судостроительная ул. - Бобровый лог | 7,780 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 754 848,11 |
| 2.5.46 | Тамбовская ул. (до ТПУ Шинный завод) | 0,840 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 81 132,03 |
| 2.5.47 | Тамбовская ул. (от ТПУ Шинный завод до ул. Говорова) | 3,840 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 372 839,63 |
| 2.5.48 | Тамбовская ул. (от ТПУ Шинный завод до ул. Говорова) | 0,210 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 20 379,39 |
| 2.5.49 | ул. Говорова (до ул. Тамбовская) | 0,420 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 40 701,72 |
| 2.5.50 | ул. Молокова (от Авиаторов до продления Ястынской ул.) | 1,010 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 97 643,93 |
| 2.5.51 | Ястынская ул. - ул. Воронова - ул. Терешковой | 8,800 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 854 389,88 |
| 2.5.52 | Новгородская ул. | 0,900 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 87 032,68 |
| 2.5.53 | ул. Мужества - ул. Чернышевского (до Промысловой ул.) | 5,360 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 520 663,77 |
| 2.5.54 | Кольцо Караульная ул. | 0,260 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 25 239,30 |
| 2.5.55 | ул. Чернышевского (от Промысловой ул. до ул. Авиаторов) | 5,060 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 491 463,60 |
| 2.5.56 | ул. Светлова - продление | 0,950 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 92 265,70 |
| 2.5.57 | Аральская ул. - просп. Машиностроителей | 3,600 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 349 504,58 |
| 2.5.58 | Соединение линии скоростного трамвая по ул. Высотная с ул. Гусарова | 0,960 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 93 504,11 |
| 2.5.59 | Соединение линии скоростного трамвая по ул. Гусарова с тоннелем | 0,400 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 38 610,05 |
| 2.5.60 | ул. Профсоюзная - подход к порталу скоростного трамвая | 0,280 | Строительство трамвайной линии | 2033 | 27 289,98 |
|  | ВСЕГО: | 192,020 |  |  | 119 384 224,66 |

Проспект Мира является улицей с наибольшей концентрацией объектов притяжения. Трассирование трамвая по просп. Мира обеспечивает наилучшую пешеходную доступность этих объектов
до остановок основного вида общественного транспорта - трамвая. Альтернативный вариант трассирования трамвая по ул. К. Маркса
и ул. Ленина увеличивает капитальные затраты на строительство,
а также затраты на содержание инфраструктуры на этом участке трамвая в 2 раза, т.к. для обеспечения охвата будет необходимо построить
2 трамвайных линии вместо одной; кроме того, трассирование трамвая по ул. К. Маркса и Ленина потребует сократить количество полос
на каждой из указанных улиц и кардинально изменить организацию движения. В текст отчета внесены соответствующие пояснения
(схемы с указанием расположения театров, кинотеатров, ресторанов, аптек и т.п.).  С целью сокращения визуального эффекта, возможно применение подвижного состава на автономном ходу
или с индукционным питанием от путевых конструкций.
Впрочем, пример Вашингтона, в котором в XIX веке Конгрессом была запрещена контактная сеть трамвая по причине «визуальных помех»
(и трамвай запитывался из желоба в проезжей части), показывает,
что при восстановлении трамвайной сети в центре Вашингтона в 2016 году этот запрет более не используется, так как данный недостаток
не является объективным, а в ряде случаев оборачивается преимуществом (например, опоры контактной сети Троицкого моста в Санкт-Петербурге являются его неотъемлемой архитектурной частью
и поставлены на охрану). В таких исторических городах, как Прага, Вена, Цюрих, Амстердам и других, красотой которых восхищается весь мир
и центры которых пронизаны густой сетью трамвайных линий, никаких ограничений по использованию контактной сети не имеется.
Технически для исключения контактной сети имеется несколько решений, возможных к применению в Красноярске, однако обоснования их применения находятся вне сферы техники и экономики, и являются исключительно политическими.

5.2.6. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт трамвайных и троллейбусных парков, строительство контактной сети троллейбуса

Базовый сценарий

Базовый сценарий предусматривает реконструкцию, ремонт
и приведение в нормативное состояние энергохозяйства (контактной сети, подстанций, питающих линий) существующих линий трамвая
и троллейбуса. Мероприятия по обеспечению энергоснабжения строящихся линий трамвая и троллейбуса будут предусмотрены в рамках мероприятий Сценариев 1 и 2 в комплексе со строительством данных линий.

Все мероприятия Базового сценария должны быть проведены
до 2024 года.

Сценарий 1, 2

Мероприятия по строительству трамвайных и троллейбусных парков, предусмотренные в рамках Сценариев 1, 2, приведены в таблице 5.2.6.2, Сценарии 1, 2 включают в себя мероприятия Базового сценария.

Таблица 5.2.6.1 – Мероприятия по обеспечению электроснабжения контактных линий городского наземного электрического транспорта, предусмотренные Базовым сценарием

| № | Участок, объект | Вид работ | Протяженность участка, км | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.1.6 | Реконструкция и ремонт энергохозяйства трамвая | Реконструкция | 51,00 | 1 142 650,00 |
| 2.6.1.7 | Реконструкция и ремонт энергохозяйства троллейбуса | Реконструкция | 94,60 | 1 543 800,00 |
|  | Итого |  |  | 2 686 450,0 |

Таблица 5.2.6.2 – Мероприятия по строительству трамвайных
и троллейбусных парков, предусмотренные в рамках Сценариев 1, 2

| № п/п | Мероприятие | Вид работ | Срок реализации | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.1.1 | Капитальный ремонт зданий трамвайного депо | Капитальный ремонт | 2024 | 170 400,00 |
| 2.6.1.2 | Капитальный ремонт зданий троллейбусного депо | Капитальный ремонт | 2024 | 228 000,00 |
| 2.6.1.3 | Трамвайное депо Солнечное | Строительство трамвайного депо | 2024 | 1 950 000,00 |
| 2.6.1.4 | Трамвайное депо Северное | Строительство трамвайного депо | 2033 | 1 950 000,00 |
| 2.6.1.5 | 2-е Троллейбусное депо | Строительство троллейбусного депо | 2024 | 750 000,00 |
| 2.6.1.6 | Реконструкция и ремонт энергохозяйства трамвая | реконструкция | 2024 | 1 142 650,00 |
| 2.6.1.7 | Реконструкция и ремонт энергохозяйства троллейбуса | реконструкция | 2024 | 1 543 800,00 |
|  | ИТОГО |  |  | 7 734 850,00 |

Таблица 5.2.6.3 – Мероприятия по строительству контактной сети троллейбусов, предусмотренные в рамках Сценариев 1, 2

| № п/п | Мероприятие | Вид работ | Протяженность участка, км | Срок реализации | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.2.1 | ул. Карла Маркса | строительство | 4,020 | 2024 | 61 067,70 |
| 2.6.2.2 | ул. Ленина | строительство | 3,330 | 2024 | 50 583,56 |
| 2.6.2.3 | ул. Железнодорожников - ул. Декабристов | строительство | 4,640 | 2024 | 70 562,23 |
| 2.6.2.4 | ул. Вейнбаума | строительство | 0,700 | 2033 | 10 586,95 |
| 2.6.2.5 | Коммунальный мост | строительство | 4,640 | 2024 | 70 509,73 |
| 2.6.2.6 | ул. Матросова | строительство | 0,710 | 2024 | 10 844,59 |
| 2.6.2.7 | ул. 60 лет Октября - ул. Матросова | строительство | 7,210 | 2024 | 109 617,96 |
| 2.6.2.8 | ул. Лесопарковая - ул. Крупской | строительство | 5,460 | 2024 | 82 922,35 |
| 2.6.2.9 | ул. Керенского - Академгородок | строительство | 8,040 | 2024 | 122 250,44 |
| 2.6.2.10 | Автовокзал Красноярск - ул .9 Мая | строительство | 13,040 | 2024 | 198 202,56 |
| 2.6.2.11 | Академгородок (Дендрарий - Водозабор) | строительство | 1,680 | 2033 | 25 548,83 |
| 2.6.2.12 | ул. Калинина | строительство | 10,900 | 2024 | 165 686,57 |
| 2.6.2.13 | ул. Свердловская | строительство | 7,440 | 2024 | 113 028,14 |
| 2.6.2.14 | ул. Рокоссовского | строительство | 1,050 | 2024 | 15 900,63 |
| 2.6.2.15 | ул. Армейская | строительство | 3,440 | 2024 | 52 284,90 |
| 2.6.2.16 | ул. 9 Мая - ул. Полигонная | строительство | 4,580 | 2024 | 69 588,28 |
| 2.6.2.17 | ул. Парижской Коммуны и ул. Дубровинского | строительство | 1,130 | 2033 | 17 166,58 |
|  | ИТОГО |  | 82,010 |  | 1 246 352,00 |

5.2.7. Строительство линий городской электрички (связки)

Базовый сценарий

В рамках Базового сценария не предусмотрено мероприятий
по строительству линий городской электрички.

Сценарий 1

В рамках Сценария 1 предусмотрены мероприятия
по строительству линий городской электрички, приведенные в таблице 5.2.7.1.

Сценарий 2

Сценарий 2 включает в себя мероприятия Сценария 1, а также мероприятия, приведенные в таблице 5.2.7.2.

Таблица 5.2.7.1 – Мероприятия по строительству линий городской электрички в рамках Сценария 1

| № п/п | Мероприятие | Протяженность, км | Вид работ | Срок реализации | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7.1 | Поворот в районе станции Бугач | 0,780 | Строительство ЖД | 2033 | 1 529 248,80 |
| 2.7.3 | Поворот в районе о.п. Сады | 0,361 | Строительство ЖД | 2033 | 1 894 054,55 |
| 2.7.2 | Поворот от Дивногорска на Николаевский мост | 0,570 | Строительство ЖД | 2033 | 1 108 800,13 |
|  | ИТОГО | 1,710 |  |  | 4 532 103,48 |

Таблица 5.2.7.2 – Мероприятия по строительству линий городской электрички в рамках Сценария 2

| № п/п | Мероприятие | Протяженность, км | Вид работ | Срок реализации | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7.4 | Шинный завод - СНТ Солнечный | 2,720 | Строительство ЖД | 2041 | 543 350,00 |

5.2.8. Строительство и реконструкция речных портов

Базовый сценарий

В связи с тем, что пассажирские перевозки по маршрутам водного транспорта являются планово убыточными, Базовый сценарий
не предусматривает мероприятий по развитию водного транспорта.
В Базовом сценарии сохраняется действующий речной маршрут «Торговый Центр – Усть-Мана».

Сценарий 1

С целью обеспечения обслуживания пассажиропотока на водном транспорте в пригородном сообщении в соответствии с современными требованиями к безопасности и качеству обслуживания, в том числе доступности для маломобильных групп населения, планируется строительство нового Речного вокзала на левобережной набережной
р. Енисей в г. Красноярске, рядом со зданием старого речного вокзала, построенного в 1952 г. Ориентировочная стоимость строительства нового здания Речного вокзала – 72 млн. рублей, источник финансирования – внебюджетные средства тысячи рублей
(Таблица 7.1.1, пункт 2.8.1).

На базе речного порта Красноярска планируется создание мультимодальных терминальных комплексов многоцелевого назначения. Данное мероприятие предлагается также в ПКРТИ Красноярского края (разработчик - ФАУ «РОСДОРНИИ»). Предварительная оценка стоимости – 100 млн. рублей, источник финансирования – внебюджетные средства тысячи рублей
(Таблица 7.1.1, пункт 2.8.2).

Сценарий 2

В дополнение к мероприятиям Сценария 1 планируется реализация Концепции развития водного транспорта в г. Красноярске. Мероприятия предусматривают строительство и реконструкцию сети причалов
и создание транспортно-пересадочных узлов «река-город», мероприятия представлены в таблице 5.2.8.2. Схема расположения предлагаемой сети пристаней представлена на рисунке 5.2.8.1, источник финансирования – региональные средства.

Рисунок 5.2.8.1 – Сеть причалов и транспортно-пересадочных узлов «река – город» в г. Красноярске

Перечень причалов, строительство и реконструкция которых запланирована в Концепции развития водного транспорта
в г. Красноярске, представлен в таблице 5.2.8.1.

Таблица 5.2.8.1 – Перечень речных причалов, строительство
и реконструкция которых запланирована в Концепции развития водного транспорта в г. Красноярске

| № | Название причала | Срок реализации | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДК 1 мая | 1 очередь | Автобусная остановка – 850 м. Трамвайная остановка – 850 м. |
| 2 | ТЦ «Красноярье» | 1 очередь | Автобусная остановка – 500 м. Трамвайная остановка – 530 м. Требуется перенос гостиницы «Литва» для освобождения территории причала. |
| 3 | Театральная площадь | 1 очередь | Автобусная остановка – 580 м. Требуется перенос ресторана «Капитанский клуб» для освобождения территории причала. |
| 4 | Платинум Арена | 1 очередь | Автобусная остановка – 450 м. Станция городской электрички – 650 м. |
| 5 | Свято-Успенский монастырь | 1 очередь | Автобусная остановка – 400 м. |
| 6 | Турбаза (Роев ручей) | 1 очередь | Автобусная остановка – 500 м. Станция городской электрички – 150 м. |
| 7 | Студгородок | 2 очередь | Пересадка на автобус |
| 8 | Новоостровский | 2 очередь | Пересадка на автобус, городскую электричку |
| 9 | ТРЦ Комсомол | 2 очередь | Пересадка на автобус |
| 10 | Новый центр | 2 очередь | Пересадка на автобус |
| 11 | Коровий лог | 2 очередь | Пересадка на автобус |
| 12 | Парк Гвардейский | 2 очередь | Пересадка на автобус |
| 13 | Мост 777 | 2 очередь | Пересадка на автобус, городскую электричку |
| 14 | КрасТЭЦ | 2 очередь | Пересадка на автобус, трамвай |
| 15 | Нефтебаза | 2 очередь | Пересадка на автобус, трамвай |
| 16 | Предмостная площадь | 2 очередь | Пересадка на автобус, трамвай |
| 17 | Белые росы | 2 очередь | Пересадка на автобус |
| 18 | Бобровый лог | 2 очередь | Пересадка на автобус, городскую электричку |

Кроме того, в рамках Сценария 2 предусмотрены мероприятия, приведенные в таблице 5.2.8.2.

Таблица 5.2.8.2 – Мероприятия в рамках Сценария 2

| № п/п | Мероприятие | Протяженность, км | Вид работ | Срок реализации | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8.3 | Строительство и реконструкция сети причалов и создание транспортно-пересадочных узлов «река-город» |  | строительство | 2033 | 36 000,00 |
| 2.8.4 | Создание инфраструктуры для развития водного сообщения по маршруту Красноярск - Овсянка - Дивногорск | 40,800 | строительство | 2033 | 100 000,00 |
| 2.8.5 | Реконструкция Красноярского речного порта с выносом грузовых причалов речпорта за пределы города |  | реконструкция | 2033 | 100 000,00 |
| 2.8.6 | Строительство Ермолаевского речного порта в связи с выносом грузовых районов Красноярского речпорта в Ермолаевский затон |  | строительство | 2033 | 100 000,00 |
| 2.8.7 | Реконструкция Красноярского судоподъемника (г. Дивногорск) на р. Енисей |  | реконструкция | 2033 | 2 033,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 338 033,00 |

Финансирование мероприятий в рамках Сценария 2 планируется за счет регионального бюджета.

5.2.9. Строительство и реконструкция ТПУ, железнодорожных станций

Базовый сценарий

Мероприятий по строительству и реконструкции ТПУ, железнодорожных станций в рамках Базового сценария
не предусмотрено.

Сценарий 1

Мероприятия по строительству и реконструкции ТПУ, железнодорожных станций в рамках Сценария 1 приведены в таблице 5.2.9.1.

Таблица 5.2.9.1 – Мероприятия по строительству и реконструкции ТПУ, железнодорожных станций в рамках Сценария 1

| № п/п | Мероприятие | Вид работ | Срок реализации | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9.18 | О.п. электричек «Камская» | строительство | 2033 | 60 000,00 |
| 2.9.25 | О.п. электричек «Гайдашовка» | строительство | 2033 | 60 000,00 |
| 2.9.1 | Платинум Арена | Строительство ТПУ гор. ЖД | 2033 | 110 000,00 |
| 2.9.2 | Путепровод | Строительство ТПУ гор. ЖД | 2033 | 110 000,00 |
| 2.9.3 | Студенческая | Строительство ТПУ гор. ЖД | 2033 | 110 000,00 |
| 2.9.4 | Мичуринская | Строительство ТПУ гор. ЖД | 2033 | 110 000,00 |
| 2.9.5 | Шинный Завод | Строительство ТПУ гор. ЖД | 2033 | 110 000,00 |
| 2.9.6 | Бугач | Строительство ТПУ гор. ЖД | 2033 | 110 000,00 |
| 2.9.10 | Калинина | Строительство ТПУ гор. ЖД | 2033 | 60 000,00 |
| 2.9.7 | Северное шоссе | Строительство ТПУ гор. ЖД | 2033 | 110 000,00 |
| 2.9.11 | Базаиха | Строительство остановочной платформы высотой 1100 мм | 2033 | 60 000,00 |
| 2.9.12 | Белые росы | Строительство остановочной платформы высотой 1100 мм | 2033 | 60 000,00 |
| 2.9.13 | Ботаническая | Строительство остановочной платформы высотой 1100 мм | 2033 | 60 000,00 |
| 2.9.14 | Вузовская | Строительство остановочной платформы высотой 1100 мм | 2033 | 60 000,00 |
| 2.9.15 | Енисей | Строительство остановочной платформы высотой 1100 мм | 2033 | 60 000,00 |
| 2.9.16 | Железнодорожная больница | Строительство остановочной платформы высотой 1100 мм | 2033 | 60 000,00 |
| 2.9.17 | Злобино | Строительство остановочной платформы высотой 1100 мм | 2033 | 60 000,00 |
| 2.9.19 | Красноярск Северный | Строительство остановочной платформы высотой 1100 мм | 2033 | 60 000,00 |
| 2.9.9 | Красноярск-Пассажирский | Строительство остановочной платформы высотой 1100 мм | 2033 | 110 000,00 |
| 2.9.20 | Мясокомбинат | Строительство остановочной платформы высотой 1100 мм | 2033 | 60 000,00 |
| 2.9.31 | Нефтепровод | Строительство остановочной платформы высотой 1100 мм | 2033 | 48 000,00 |
| 2.9.21 | Норильская | Строительство остановочной платформы высотой 1100 мм | 2033 | 60 000,00 |
| 2.9.22 | Октябрьская | Строительство остановочной платформы высотой 1100 мм | 2033 | 60 000,00 |
| 2.9.23 | Первомайская | Строительство остановочной платформы высотой 1100 мм | 2033 | 60 000,00 |
| 2.9.26 | Тихие Зори | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм | 2033 | 18 000,00 |
| 2.9.27 | Турбаза | Строительство остановочной платформы высотой 1100 мм | 2033 | 18 000,00 |
| 2.9.28 | Бобровый Лог | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм | 2033 | 18 000,00 |
| 2.9.29 | Красноярские Столбы | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм | 2033 | 18 000,00 |
| 2.9.30 | Березовка | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм | 2033 | 48 000,00 |
| 2.9.24 | Урванцева | Строительство остановочной платформы высотой 1100 мм | 2033 | 60 000,00 |
| 2.9.32 | Восток | Реконструкция остановочной платформы высотой 200 мм | 2033 | 27 750,00 |
| 2.9.33 | Восточная улица | Реконструкция остановочной платформы высотой 200 мм | 2033 | 27 750,00 |
| 2.9.8 | Металлургов | Строительство ТПУ гор. ЖД | 2033 | 110 000,00 |
| 2.9.34 | Шумково | Строительство остановочной платформы высотой 1100 мм | 2033 | 60 000,00 |
|  | ИТОГО |  |  | 338 033,00 |

Финансирование мероприятий планируется за счет внебюджетных источников.

Сценарий 2

Сценарий 2 включает в себя полностью мероприятия Сценария 1,
а также строительство остановочной платформы высотой 1100 мм
в Шумково стоимостью 26 300 тыс. рублей, срок реализации до 2033 года. Финансирование мероприятий планируется за счет внебюджетных источников.

5.2.10. Строительство и реконструкция отстойно-разворотных площадок

Базовый сценарий

Мероприятий по строительству и реконструкции отстойно-разворотных площадок (ОРП) в рамках Базового сценария
не предусмотрено.

Сценарий 1, 2

Мероприятия по строительству и реконструкции ОРП в рамках Сценариев 1 и 2 идентичны и приведены в таблице 5.2.10.1.

Таблица 5.2.10.1 – Мероприятия по строительству и реконструкции ОРП в рамках Сценариев 1, 2

| № п/п | Мероприятие | Протяженность, км | Вид работ | Срок реализации | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10.3 | Плодово-ягодная станция | 0,460 | Строительство | 2033 | 45 540,00 |
| 2.10.2 | Овинный | 0,613 | Строительство | 2024 | 61 340,00 |
| 2.10.16 | ул. Лазо | 0,340 | Строительство | 2024 | 33 800,00 |
| 2.10.4 | ул. Высотная - просп. Свободный | 0,040 | Строительство | 2024 | 4 290,00 |
| 2.10.5 | Дом Ученых | 0,340 | Реконструкция | 2024 | 33 540,00 |
| 2.10.6 | Орбита (ул. Киренского) | 0,180 | Строительство | 2024 | 17 900,00 |
| 2.10.10 | ул. Карамзина | 0,190 | Строительство | 2024 | 18 900,00 |
| 2.10.7 | ТПУ Железнодорожная больница | 0,340 | Строительство | 2024 | 33 700,00 |
| 2.10.20 | Платинум Арена | 0,354 | Строительство | 2024 | 35 400,00 |
| 2.10.9 | Бобровый Лог | 0,040 | Строительство | 2024 | 3 700,00 |
| 2.10.8 | Базаиха | 0,110 | Строительство | 2024 | 10 700,00 |
| 2.10.11 | Причал Торговый центр | 0,090 | Строительство | 2024 | 8 750,00 |
| 2.10.12 | Верхние Черёмушки | 0,460 | Реконструкция | 2024 | 45 570,00 |
| 2.10.13 | Верхняя Базаиха | 0,260 | Реконструкция | 2024 | 26 440,00 |
| 2.10.14 | Химкомбинат Енисей | 0,164 | Реконструкция | 2024 | 16 430,00 |
| 2.10.15 | Причал | 0,401 | Реконструкция | 2024 | 40 100,00 |
| 2.10.17 | Северное шоссе | 0,390 | Строительство | 2024 | 39 000,00 |
| 2.10.18 | Енисейский тракт - кладбище Бадалык | 0,130 | Строительство | 2024 | 12 550,00 |
| 2.10.19 | Солонцы-2 | 0,120 | Строительство | 2024 | 12 440,00 |
| 2.10.1 | Норильская | 0,040 | Реконструкция | 2024 | 4 290,00 |
|  | ИТОГО | 5,050 |  |  | 504 380,00 |

Рисунок 5.2.10.1 - Строительство и реконструкция
отстойно-разворотных площадок безрельсового
пассажирского транспорта общего пользования в период до 2024 г.

Рисунок 5.2.10.2 - Строительство и реконструкция
отстойно-разворотных площадок безрельсового
пассажирского транспорта общего пользования в период до 2033 г.

Финансирование мероприятий планируется из муниципального бюджета.

5.2.11. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автобусных парков

Сценарий 1

В рамках Сценария 1 запланирован капитальный ремонт двух ПАТП: ПАТП-5 и ПАТП-7. Стоимость каждого мероприятия 200 000 тысячи рублей тысячи рублей (Таблица 7.1.1, пункты 2.11.1 и 2.11.2). Срок реализации – 2024 год.

Сценарий 2

В рамках Сценария 2 запланировано строительство автобусного парка на ул. Глинки. Стоимость мероприятия составит 750 000 тысячи рублей тысячи рублей (Таблица 7.1.1, пункт 2.11.3). Срок реализации – 2033 год.

5.2.12. Строительство метрополитена

Строительство метрополитена предусмотрено:

а) Сценарий 1 – в форме более современного беспересадочного варианта метрополитена (применяется во Франкфурте-на-Майне, Бонне, Кёльне, Дюссельдорфе, Цюрихе, Лос-Анджелесе и ряде других городов, в России – в Волгограде). В этом варианте подвижной состав унифицирован – позволяет одновременно работать как в тоннеле,
так и на уличной трамвайной сети. Благодаря этому, пассажирам
не требуется совершать пересадку с наземного транспорта на подземный (подвижной состав автоматически доставляет пассажиров с уровня поверхности земли в метро).

В этом варианте предусмотрена достройка участка метрополитена от ст. Высотная до ст. Вокзальная. Общая стоимость мероприятий составит 30 325 471,6 тыс. рублей. Срок реализации – 2025 год.

в) Сценарий 2 – в традиционной пересадочной форме, сохранившейся с конца XIX и начала XX века, когда унифицированный подвижной состав ещё не был создан. В этом варианте большинству пассажиров требуется пересадка, что приводит к отказу значительной части пассажиров от пользования метрополитеном,
его недозагруженности и в целом негативному отзыву граждан,
а также росту расходов на транспортное обслуживание населения
на 10-15% в целом по всему городу, без существенных положительных эффектов от работы метро.

В этом варианте предусмотрена достройка участка метрополитена от ст. Высотная до ст. Ленинская. Общая стоимость мероприятий составит 81 145 350,0 тыс. рублей. Срок реализации – 2025 год.
В дальнейшем, в период до 2041 года, произведены расчеты
по возможности развития 3 линий метрополитена. Общая стоимость всех мероприятий составит 113 369 738,30 тыс. руб.

Перечень планируемых мероприятий приведен в таблице 5.2.12.1.

Таблица 5.2.12.1 – Перечень мероприятий по строительству линий метрополитена (Сценарий 2)

| № п/п | Мероприятие | Протяженность, км | Вид работ | Срок реализации | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12.1 | Перегон ст. Высотная – ст. Вокзальная | 4,71 | Строительство перегона метро | 2025 | 30 325 471,6 |
| 2.12.2 | Выход от ст. Вокзальная на ул. Профсоюзная | 0,40 | Строительство портала метро для перехода в уровень земли | 2025 | 2 549 733,6 |
| 2.12.3 | ст. Вокзальная - ст.Ленинская | 4,44 | Строительство перегона метро |  | 28 555 241,7 |
| 2.12.4 | ст. Ленинская ст.Октябрьская | 3,06 | Строительство перегона метро |  | 19 714 903,1 |
| 2.12.5 | ст. Октябрьская ст.Армейская | 4,06 | Строительство перегона метро |  | 26 124 388,3 |
| 2.12.6 | Строительство депо метрополитена | 1,00 | Строительство депо метрополитена |  | 6 100 000,0 |
|  | ИТОГО | 17,67 | 113 369 738,30 |  |  |

5.2.13. Мероприятия по организации дорожного движения в части обеспечения приоритетных условий движения подвижного состава ПТОП

Базовый сценарий

В рамках Базового сценария не предусмотрено мероприятий
по организации дорожного движения в части обеспечения приоритетных условий движения подвижного состава ПТОП.

Сценарий 1, 2

В рамках Сценариев 1, 2 в части обеспечения приоритетных условий движения подвижного состава ПТОП предусмотрены мероприятия, приведенные в таблице 5.2.13.1.

Таблица 5.2.13.1 – Мероприятия по организации дорожного движения
в части обеспечения приоритетных условий движения подвижного состава ПТОП

| № п/п | Мероприятие | Вид работ | Год реализации | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.13.1 | Организация приоритетного проезда трамвая на существующих пересечениях | Организация приоритетного проезда | 2024 | 105 000,00 |
| 2.13.2 | Строительство нового пересечения трамвайных путей с приоритетным проездом трамвая | Организация приоритетного проезда | 2024 | 65 280,00 |
| 2.13.3 | Закрытие пересечения трамвайных путей | Организация приоритетного проезда | 2024 | 2 098,20 |
| 2.13.4 | Создание приоритета движения пассажирского транспорта общего пользования методами светофорного регулирования (69 транспортных узлов) | Организация приоритетного проезда | 2024 | 103 500,00 |
|  | ИТОГО |  |  | 275 878,20 |

Схема расположения пересечений, на которых требуется создание приоритета в движении трамваю методом светофорного регулирования представлена на рисунке 5.2.13.1.

Рисунок 5.2.13.1 – Схема расположения пересечений,
на которых требуется создание приоритета
в движении трамваю методом светофорного регулирования

5.2.14. Мероприятия по организации новых муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, изменению
и отмене действующих маршрутов

Заключение контрактов на обслуживание муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа г. Красноярска
с моделью организации пассажирских перевозок, при которой плата
за проезд перечисляется на специальный счет заказчика перевозок пассажиров, а заказчик оплачивает перевозчику выполнение рейсов
по маршрутам на основании объема выполненных работ с условием контроля их качества, автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. Стоимость мероприятия составит 12 771 412,89 тысячи рублей (Таблица 7.1.1, пункт 2.14.1).

## 5.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

5.3.1. Мероприятия по оборудованию стоянок и парковок легкового автотранспорта

Сценарий 1, 2

Увеличение количества автомобилей в г. Красноярске и частичное перераспределение рабочих мест в сферу услуг приводит к росту дефицита парковочного пространства в центральной части города
и вблизи объектов притяжения. В связи с этим предлагается следующая концепция:

на первом этапе создание системы перехватывающих парковок вблизи ТПУ для обеспечения возможности беспроблемной парковки личных автомобилей и совершения коротких городских поездок в центр на общественном транспорте;

на втором этапе реализация системы платных притротуарных парковок в центральной части г. Красноярска с обоснованным тарифом
и эффективным контролем оплаты;

строительство парковок в районах массовой жилой застройки
с целью обеспечения нормативной обеспеченности парковочными местами в спальных районах.

Парковки вблизи ТПУ

Общая схема планируемых парковок вблизи ТПУ представлена
на рисунке 5.3.1.1.

Перечень планируемых мероприятий приведен в таблице 5.3.1.1.

Таблица 5.3.1.1 – Мероприятия по организации парковок вблизи транспортно-пересадочных узлов в г. Красноярске

| № п/п | Мероприятие | Вид работ | Год реализации | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1 | ТПУ "Западный" (1028 м/м) | Строительство | 2033 | 20 560,00 |
| 3.1.1.2 | ТПУ "Путепровод" (506 м/м) | Строительство | 2033 | 10 120,00 |
| 3.1.1.3 | ТПУ "Озеро-Парк" (30 м/м) | Строительство | 2033 | 600,00 |
| 3.1.1.4 | ТПУ "Южный" (1002 м/м) | Строительство | 2033 | 20 040,00 |
| 3.1.1.5 | ТПУ "Северное шоссе" (1013 м/м) | Строительство | 2033 | 20 260,00 |
| 3.1.1.6 | ТПУ "Камская" (620 м/м)) | Строительство | 2033 | 12 400,00 |
| 3.1.1.7 | ТПУ "Мичурина" (100 м/м) | Строительство | 2033 | 2 000,00 |
| 3.1.1.8 | ТПУ "Металлургов" (160 м/м) | Строительство | 2033 | 3 200,00 |
| 3.1.1.9 | ТПУ "Базаиха" (179 м/м) | Строительство | 2033 | 3 580,00 |
| 3.1.1.10 | ТПУ "Восточный" (407 м/м) | Строительство | 2033 | 8 140,00 |
| 3.1.1.11 | ТПУ "Новалэнд" (347 м/м) | Строительство | 2033 | 6 940,00 |
| 3.1.1.12 | ТПУ "Гайдашовка" (1243 м/м) | Строительство | 2033 | 24 860,00 |
| 3.1.1.13 | ТПУ "Сады" (100 м/м) | Строительство | 2033 | 1 200,00 |
| 3.1.1.14 | Ж.д. станция "Турбаза" (80 м/м) | Строительство | 2033 | 1 600,00 |
|  | ИТОГО |  |  | 135 500,00 |

Рисунок 5.3.1.1 – Схема размещения парковок вблизи ТПУ
в г. Красноярске

Парковки вблизи каждого рассматриваемого ТПУ предлагаются
на всех возможных для их устройства площадках, для предоставления возможности выбора наиболее целесообразного расположения с точки зрения планов по застройке и наименьших финансовых вложений
при дальнейшей детальной проработки проекта.
Концепция предусматривает двухэтапное развитие
парковочного пространства:

на первом этапе организуется плоскостная парковка;

на втором этапе на некоторых площадках, где это возможно
и целесообразно, предлагается строительство многоуровнего паркинга
(в расчетах принималось 3-х этажного).

Количество парковочных мест при устройстве наземных плоскостных парковок указывается из расчета 15 м2 на 1 м/м в связи
с необходимостью устройства проездов по парковке.
Количество парковочных мест при устройстве 3-х этажных многоуровневых паркингов указывается из расчета 23 м2 на 1 м/м, в связи с учетом проездов по парковке, габаритов каркаса парковки, размеров технических помещений и т.д.

ТПУ Западный

Предлагаемые парковки № 2 и № 3 располагаются на территории планируемой жилой застройки и при планировке жилого района,
не учитывающей данные парковки, необходимо устройство иных парковочных пространств, с учетом числа жителей района
и предполагаемого числа пользователей ТПУ. Наиболее целесообразно устройство парковки № 1 в связи с предполагаемым наличием спроса
на парковку у пользователей, подъезжающих по ул. Калинина.

В перспективе, при увеличении численности жителей прилегающих, как существующих, так и планируемых жилых районов, все три предлагаемые парковки следует переоборудовать
в многоуровневые, подземные или надземные.

Таблица 5.3.1.2 – Характеристики предлагаемых парковок вблизи ТПУ Западный

| № парковки | Предполагаемая удаленность от проектируемого ТПУ, м | Общая занимаемая площадь, м2 | Кол-во парковочных мест при устройстве наземной плоскостной парковки (15 м2 на 1 м/м) | Кол-во парковочных мест при устройстве 3-этажной многоуровневой парковки (23 м2 на 1 м/м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100-500 | 6 993 | 466 | 912 |
| 2 | Менее 100 | 15 413 | 1 028 | 2 010 |
| 3 | 100-500 | 3 750 | 250 | 489 |

Устройство парковки № 1 предполагает организацию пешеходного подхода по пешеходной дорожке или тротуару к ТПУ (Рисунок 5.3.1.2, участок 3) приблизительной протяженностью 358 м.

Устройство парковок № 2 и № 3 предполагает строительство новых
или реконструкцию существующих автомобильных дорог
для организации подъездов к ним от дорог общего пользования, что несет
за собой дополнительную сложность. Существует три варианта организации подъездов к парковкам № 2 и № 3 (таблица 5.3.1.3
и рисунок 5.3.1.3).

1-й вариант проходит по существующим автомобильным дорогам, через участки ИЖС. Реконструкция существующих автомобильных дорог в рамках данного варианта затруднительна в связи с плотной жилой застройкой и небольшой шириной проезжей части.

2-й вариант проходит по свободной от застройки территории между участками ИЖС и железной дорогой до ул. Станционная
и по ул. Станционная, с ее реконструкцией, до ул. Попова. Проблематичность реализации данного варианта заключается
в возможной сложности строительства новой автомобильной дороги вдоль ж/д путей, а также сложности реконструкции ул. Станционная (уширение проезжей части до двух полос, с шириной полосы – 3,5 м).

3-й вариант проходит от предлагаемой парковки до проектируемой, в рамках документов территориального планирования Красноярской агломерации, автомобильной дороги, связывающей ул. Становая
и ул. Седова с ул. Калинина.

Рисунок 5.3.1.2 – Предполагаемое расположение ТПУ Западный
и расположение предлагаемых парковок вблизи ТПУ Западный

Таблица 5.3.1.3 – Варианты организации подъездов от автомобильных дорог общего пользования к предлагаемым парковкам вблизи ТПУ Западный и пешеходных подходов от предлагаемых парковок к ТПУ

| № варианта | Предполагаемая протяженность реконструируемого участка автомобильного подъезда, м | Предполагаемая протяженность перспективного участка автомобильного подъезда, м | Предполагаемая общая протяженность предлагаемого автомобильного подъезда, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 651 | 0 | 651 |
| 2 | 229 | 433 | 662 |
| 3 | 0 | 342 | 342 |

Рисунок 5.3.1.3 – Предполагаемая трассировка предлагаемых подъездов от автомобильных дорог общего пользования
к предлагаемым парковкам вблизи ТПУ Западный

и пешеходного подхода от предлагаемой парковки к ТПУ Западный

ТПУ Путепровод

Целесообразно устройство парковочного пространства с западной стороны железной дороги, в связи с предполагаемым наличием спроса
на парковку у пользователей, приезжающих с этой стороны.
Устройство предлагаемой парковки возможно только при условии выкупа территорий гаражей.

Таблица 5.3.1.4 – Характеристики предлагаемой парковки вблизи ТПУ Путепровод

| № парковки | Предполагаемая удаленность от проектируемого ТПУ, м | Общая занимаемая площадь, м2 | Кол-во парковочных мест при устройстве наземной плоскостной парковки (15 м2 на 1 м/м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100-500 | 7 597 | 506 |

Рисунок 5.3.1.4 – Предполагаемое расположение ТПУ Путепровод
и расположение предлагаемой парковки вблизи ТПУ Путепровод

Устройство предлагаемой парковки предполагает организацию пешеходного подхода по пешеходной дорожке или тротуару к ТПУ (рисунок 5.3.1.5) приблизительной протяженностью 143 м.

Существует два варианта организации подъездов к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Путепровод, оба предполагающие реконструкцию участка ул. Мечникова от ул. Яковлева до предлагаемой парковки (таблица 5.3.1.5 и рисунок 5.3.1.5).

1-й вариант проходит по ул. Борьбы от просп. Свободный
до ул. Мечникова и по ул. Мечникова от ул. Борьбы до предлагаемой парковки. Данный вариант, кроме реконструкции участка ул. Мечникова, предполагает реконструкцию проезжей части на пересечении просп. Свободы – ул. Борьбы с целью организации левого поворота
с просп. Свободы на ул. Борьбы с устройством светофорного регулирования на пересечении, а также организацию двустороннего движения на участке ул. Борьбы между просп. Свободы и ул. Демьяна Бедного.

2-й вариант, кроме реконструкции участка ул. Мечникова, предполагает организацию одностороннего движения на ул. Омская
в сторону ул. Мечникова и организацию одностороннего движения
на ул. Ладо Кецховели в обратную сторону – в сторону просп. Свободы, что также положительно влияет на БДД в районе Парка
им. Ю.А. Гагарина.

Таблица 5.3.1.5 – Варианты организации подъездов к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Путепровод

| № варианта | Предполагаемая протяженность реконструируемого участка автомобильного подъезда, м | Предполагаемая протяженность перспективного участка автомобильного подъезда, м | Предполагаемая общая протяженность предлагаемого автомобильного подъезда, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 102 | 0 | 417 |
| 2 | 102 | 0 | 1 322 |

Рисунок 5.3.1.5 – Предполагаемая трассировка предлагаемых подъездов к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Путепровод
и пешеходного подхода от предлагаемой парковки к ТПУ Путепровод

ТПУ Озеро-парк

Наиболее рационально устройство парковочного пространства
с северной стороны железной дороги в связи с приближенностью
к ул. Калинина, по которой и будет осуществляться подъезд наибольшего количества пользователей данного ТПУ, а также в связи с тем,
что с южной стороны от железной дороги, земли предназначены
для сельскохозяйственного пользования.

В перспективе, при увеличении численности жителей прилегающих, как существующих, так и планируемых жилых районов,
а также при значительном увеличении пользователей ТПУ, прибывающих на личном транспорте, предлагаемую парковку следует переоборудовать в многоуровневую, подземную или надземную.

Таблица 5.3.1.6 – Характеристики предлагаемой парковки вблизи ТПУ Озеро-парк

| № парковки | Предполагаемая удаленность от проектируемого ТПУ, м | Общая занимаемая площадь, м2 | Кол-во парковочных мест при устройстве 3-этажной многоуровневой парковки (23 м2 на 1 м/м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 591 | 440 | 860 |

Рисунок 5.3.1.6 – Предполагаемое расположение ТПУ Озеро-парк и расположение
предлагаемых парковок вблизи ТПУ Озеро-парк

Устройство предлагаемой парковки предполагает организацию пешеходного подхода по пешеходной дорожке или тротуару к ТПУ (рисунок 5.3.1.7) приблизительной протяженностью 408 м.

Существует два варианта организации подъездов к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Озеро-парк, один из которых менее финансово затратный, но с большей протяженностью и проходящий вблизи многоквартирной жилой застройки и промышленных зон, а второй более финансово затратный и проходящий по территориям, предназначенным для сельскохозяйственного производства, но с меньшей протяженностью (таблица 5.3.1.7 и рисунок 5.3.1.7).

1-й вариант проходит по ул. Норильская от ул. Калинина
до предлагаемой парковки. Данный вариант предполагает строительство автомобильной дороги от остановки общественного транспорта «Молодежная» до предлагаемой парковки. Остальная часть предлагаемого автомобильного подъезда проложена по ул. Норильская
и не требует реконструкции.

2-й вариант проходит напрямую от а/д 04К-297 до предлагаемой парковки. Данный вариант предполагает строительство автомобильной дороги с автомобильным мостом через р. Бугач. Данный вариант целесообразно реализовывать в долгосрочной перспективе, при условии застройки территории вблизи ТПУ.

Таблица 5.3.1.7 – Варианты организации подъездов к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Озеро-парк

| № варианта | Предполагаемая протяженность реконструируемого участка автомобильного подъезда, м | Предполагаемая протяженность перспективного участка автомобильного подъезда, м | Предполагаемая общая протяженность предлагаемого автомобильного подъезда, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 708 | 2 408 |
| 2 | 0 | 1 152 | 1 152 |

Рисунок 5.3.1.7 – Предполагаемая трассировка предлагаемых подъездов
к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Озеро-парк
и пешеходного подхода от предлагаемой парковки к ТПУ Озеро-парк

ТПУ Южный

В условиях отсутствия свободных муниципальных земель возможна организация лишь одного парковочного пространства с учетом выкупа его из частной собственности.

В перспективе, при увеличении численности жителей прилегающих,
как существующих, так и планируемых жилых районов, предлагаемую парковку следует переоборудовать в многоуровневую, подземную или надземную. Предлагаемая парковка №1 располагается на территории планируемой жилой застройки и при планировке жилого района,
не учитывающей данную парковку, необходимо устройство иных парковочных пространств, с учетом числа жителей района
и предполагаемого числа пользователей ТПУ.

Таблица 5.3.1.8 – Характеристики предлагаемой парковки вблизи ТПУ Южный

| № парковки | Предполагаемая удаленность от проектируемого ТПУ, м | Общая занимаемая площадь, м2 | Кол-во парковочных мест при устройстве наземной плоскостной парковки (15 м2 на 1 м/м) | Кол-во парковочных мест при устройстве 3-этажной многоуровневой парковки (23 м2 на 1 м/м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Менее 100 | 15 024 | 1 002 | 1 960 |

Рисунок 5.3.1.8 – Предполагаемое расположение ТПУ Южный
и расположение предлагаемых парковок вблизи ТПУ Южный

Существует два варианта организации подъездов к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Южный (таблица 5.3.1.9 и рисунок 5.3.1.9).

Таблица 5.3.1.9 – Варианты организации подъездов к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Южный

| № варианта | Предполагаемая протяженность реконструируемого участка автомобильного подъезда, м | Предполагаемая протяженность перспективного участка автомобильного подъезда, м | Предполагаемая общая протяженность предлагаемого автомобильного подъезда, м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 419 | 419 |
| 2 | 0 | 240 | 240 |

Рисунок 5.3.1.9 – Предполагаемая трассировка предлагаемых подъездов
к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Южный

ТПУ Северное шоссе

В перспективе, при увеличении численности жителей прилегающих, как существующих, так и планируемых жилых районов, обе предлагаемые парковки следует переоборудовать в многоуровневые, подземные или надземные.

Таблица 5.3.1.10 – Характеристики предлагаемых парковок вблизи ТПУ Северное шоссе

| № парковки | Предполагаемая удаленность от проектируемого ТПУ, м | Общая занимаемая площадь, м2 | Кол-во парковочных мест при устройстве наземной плоскостной парковки (15 м2 на 1 м/м) | Кол-во парковочных мест при устройстве 3-этажной многоуровневой парковки (23 м2 на 1 м/м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100-500 | 15 194 | 1 013 | 1 982 |
| 2 | 100-500 | 17 403 | 1 160 | 2 270 |

Рисунок 5.3.1.10 – Предполагаемое расположение ТПУ Северное шоссе
и расположение предлагаемых парковок вблизи ТПУ Северное шоссе

Устройство предлагаемых парковок предполагает организацию пешеходных подходов по пешеходным дорожкам или тротуарам к ТПУ (рисунок 5.3.1.11) приблизительной протяженностью 195 м от парковки № 1 и 174 м от парковки № 2.

Существует один вариант организации подъезда к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Северное шоссе (таблица 5.3.1.11 и рисунок 5.3.1.11), подразумевающий использование существующего съезда
с ул. Авиаторов при движении от Северного шоссе и строительство автомобильной дороги, проходящей под эстакадой, для организации подъезда к парковке от ул. Авиаторов, при движении по ул. Авиаторов
в сторону Северного шоссе. Также стоит отметить, что проектируемая автомобильная дорога свяжет ул. Петра Подзолкова с Северным шоссе, обеспечив дополнительный подъезд к парковкам с западной стороны.

Таблица 5.3.1.11 – Вариант организации подъезда к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Северное шоссе

| № варианта | Предполагаемая протяженность реконструируемого участка автомобильного подъезда, м | Предполагаемая протяженность перспективного участка автомобильного подъезда, м | Предполагаемая общая протяженность предлагаемого автомобильного подъезда, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 789 | 1 357 |

Рисунок 5.3.1.11 – Предполагаемая трассировка предлагаемых подъездов к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Северное шоссе
и пешеходных подходов от предлагаемых парковок
к ТПУ Северное шоссе

ТПУ Камская

Целесообразно устройство парковки с северной стороны
от железной дороги в связи с тем, что с южной стороны земли находятся в частной собственности.

В перспективе, при увеличении численности жителей прилегающих, как существующих, так и планируемых жилых районов,
а также при значительном увеличении пользователей ТПУ, прибывающих на личном транспорте, предлагаемую парковку следует переоборудовать в многоуровневую, подземную или надземную.

Таблица 5.3.1.12 – Характеристики предлагаемых парковок вблизи ТПУ Камская

| № парковки | Предполагаемая удаленность от проектируемого ТПУ, м. | Общая занимаемая площадь, м2 | Кол-во парковочных мест при устройстве наземной плоскостной парковки (15 м2 на 1 м/м) | Кол-во парковочных мест при устройстве 3-этажной многоуровневой парковки (23 м2 на 1 м/м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Менее 100 м. | 9 290 | 620 | 1 212 |

Рисунок 5.3.1.12 – Предполагаемое расположение ТПУ Камская
и расположение предлагаемой парковки вблизи ТПУ Камская

Существует один вариант организации подъезда к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Камская (таблица 5.3.1.13 и рисунок 5.3.1.13), подразумевающий использование существующей ул. Геодезическая
с учетом ее капитального ремонта и строительство участка автомобильной дороги, соединяющей ул. Геодезическая с предлагаемой парковкой вблизи ТПУ.

Таблица 5.3.1.13 – Вариант организации подъезда к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Камская

| № варианта | Предполагаемая протяженность реконструируемого участка автомобильного подъезда, м | Предполагаемая протяженность перспективного участка автомобильного подъезда, м | Предполагаемая общая протяженность предлагаемого автомобильного подъезда, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 383 | 527 | 910 |

Рисунок 5.3.1.13 – Предполагаемая трассировка предлагаемого подъезда
к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Камская

ТПУ Мичурина

В составе комплекса ТПУ Мичурина необходимо предусмотреть подземный паркинг на 100 машиномест.

ТПУ Металлургов

Таблица 5.3.1.14 – Характеристики предлагаемой парковки вблизи ТПУ Металлургов

| № парковки | Предполагаемая удаленность от проектируемого ТПУ, м | Общая занимаемая площадь, м2 | Кол-во парковочных мест при устройстве наземной плоскостной парковки (15 м2 на 1 м/м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Менее 100 | 2 422 | 162 |

Рисунок 5.3.1.14 – Предполагаемое расположение ТПУ Металлургов
и расположение предлагаемых парковок вблизи ТПУ Металлургов

В перспективе, при увеличении численности жителей прилегающих, как существующих, так и планируемых жилых районов,
а также при значительном увеличении пользователей ТПУ, прибывающих на личном транспорте, предлагаемую парковку следует переоборудовать в многоуровневую, подземную или надземную,
с большей общей занимаемой площадью – 24 970 м2, что обеспечит 1 665 машиномест при устройстве наземной плоскостной парковки и 3 257 машиномест при устройстве 3-этажной многоуровневой парковки.

Существует один вариант организации подъезда к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Металлургов (таблица 5.3.1.15 и рисунок 5.3.1.15), подразумевающий строительство участков автомобильной дороги, соединяющих ул. Ястынская с предлагаемой парковкой вблизи ТПУ
и организацией одностороннего движения на двух примыкающих
к ул. Ястынская участков предлагаемой автомобильной дороги, согласно рисунку 5.3.1.15.

Таблица 5.3.1.15 – Вариант организации подъезда к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Металлургов

| № варианта | Предполагаемая протяженность реконструируемого участка автомобильного подъезда, м | Предполагаемая протяженность перспективного участка автомобильного подъезда, м | Предполагаемая общая протяженность предлагаемого автомобильного подъезда, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 572 | 572 |

Рисунок 5.3.1.15 – Предполагаемая трассировка предлагаемого подъезда
к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Металлургов

ТПУ Базаиха

ТПУ Базаиха располагается на окраине города. Необходимо устройство парковочных мест в непосредственной близости от ТПУ
для обеспечения возможности пересадки жителей, направляющихся
в другие части города, с личного на общественный транспорт.

Устройство предлагаемых парковок № 2 и № 3 возможно только при условии выкупа земель из частной собственности.
Устройство парковки № 4 возможно только при условии как выкупа земель из частной собственности, так и вырубкой зеленых насаждений.

Наиболее целесообразными как с точки зрения расположения,
так и с точки зрения отсутствия сложностей, связанных с выкупом земель из частной собственности, являются парковки № 1 и № 2.

При значительном увеличении пользователей ТПУ, прибывающих на личном транспорте, предлагаемые парковки следует переоборудовать в многоуровневые, подземные или надземные.

Таблица 5.3.1.16 – Характеристики предлагаемых парковок вблизи ТПУ Базаиха

| № парковки | Предполагаемая удаленность от проектируемого ТПУ, м | Общая занимаемая площадь, м2 | Кол-во парковочных мест при устройстве наземной плоскостной парковки (15 м2 на 1 м/м) | Кол-во парковочных мест при устройстве 3-этажной многоуровневой парковки (23 м2 на 1 м/м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100-500 м. | 2 688 | 179 | Нереализуемо в связи с габаритами |
| 2 | Менее 100 | 6 252 | 417 | 816 |
| 3 | 100-500 | 2 008 | 134 | 262 |
| 4 | 100-500 | 4 286 | 286 | 559 |

Рисунок 5.3.1.16 – Предполагаемое расположение ТПУ Базаиха
и расположение предлагаемых парковок вблизи ТПУ Базаиха

Устройство предлагаемых парковок предполагает использование существующих пешеходных тротуаров и тропинок для организации пешеходных маршрутов от предлагаемых парковок к ТПУ
согласно рисунку 5.3.1.17.

Рисунок 5.3.1.17 – Пешеходный маршрут по существующим пешеходным тротуарам
и тропинкам от предлагаемых парковок к ТПУ Базаиха

ТПУ Восточный

Устройство парковочного пространства реализуемо лишь с южной стороны от железной дороги, со стороны ул. Томская.

Таблица 5.3.1.17 – Характеристики предлагаемой парковки вблизи ТПУ Восточный

| № парковки | Предполагаемая удаленность от проектируемого ТПУ, м | Общая занимаемая площадь, м2 | Кол-во парковочных мест при устройстве наземной плоскостной парковки (15 м2 на 1 м/м) | Кол-во парковочных мест при устройстве 3-этажной многоуровневой парковки (23 м2 на 1 м/м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Менее 100 | 6 102 | 407 | Нереализуемо в связи с габаритами |

Рисунок 5.3.1.18 – Предполагаемое расположение ТПУ Восточный
и расположение предлагаемой парковки вблизи ТПУ Восточный

Существует один вариант организации подъезда к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Восточный (таблица 5.3.1.18 и рисунок 5.3.1.19), подразумевающий использование ул. Томская без реконструкции
и строительства.

Таблица 5.3.1.18 – Вариант организации подъезда к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Восточный

| № варианта | Предполагаемая протяженность реконструируемого участка автомобильного подъезда, м | Предполагаемая протяженность перспективного участка автомобильного подъезда, м | Предполагаемая общая протяженность предлагаемого автомобильного подъезда, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 572 | 572 |

Рисунок 5.3.1.19 – Предполагаемая трассировка предлагаемого подъезда
к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Восточный

ТПУ Новалэнд

В перспективе, при увеличении численности жителей прилегающих, как существующих, так и планируемых жилых районов,
а также при значительном увеличении пользователей ТПУ, прибывающих на личном транспорте, предлагаемую парковку следует переоборудовать в многоуровневую, подземную или надземную.

Таблица 5.3.1.19 – Характеристики предлагаемой парковки вблизи ТПУ Новалэнд

| № парковки | Предполагаемая удаленность от проектируемого ТПУ, м | Общая занимаемая площадь, м2 | Кол-во парковочных мест при устройстве наземной плоскостной парковки (15 м2 на 1 м/м) | Кол-во парковочных мест при устройстве 3-этажной многоуровневой парковки (23 м2 на 1 м/м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Менее 100 | 5 193 | 347 | 678 |

Рисунок 5.3.1.20 – Предполагаемое расположение ТПУ Новалэнд
и расположение предлагаемой парковки вблизи ТПУ Новалэнд

Существует один вариант организации подъезда к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Новалэнд (таблица 5.3.1.20 и рисунок 5.3.1.21), подразумевающий строительство участка автомобильной дороги
от ул. Брянская до предлагаемой парковки.

Таблица 5.3.1.20 – Вариант организации подъезда к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Новалэнд

| № варианта | Предполагаемая протяженность реконструируемого участка автомобильного подъезда, м | Предполагаемая протяженность перспективного участка автомобильного подъезда, м | Предполагаемая общая протяженность предлагаемого автомобильного подъезда, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 856 | 856 |

Рисунок 5.3.1.21 – Предполагаемая трассировка предлагаемого подъезда
к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Новалэнд

ТПУ Гайдашовка

Парковка располагается на свободном земельном участке.

Таблица 5.3.1.21 – Характеристики предлагаемой парковки вблизи ТПУ Гайдашовка

| № парковки | Предполагаемая удаленность от проектируемого ТПУ, м | Общая занимаемая площадь, м2 | Кол-во парковочных мест при устройстве наземной плоскостной парковки (15 м2 на 1 м/м) | Кол-во парковочных мест при устройстве 3-этажной многоуровневой парковки (23 м2 на 1 м/м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Менее 100 | 18 639 | 1 243 | 2 432 |

Рисунок 5.3.1.22 – Предполагаемое расположение ТПУ Гайдашовка
и расположение предлагаемой парковки вблизи ТПУ Гайдашовка

Существует один вариант организации подъезда к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Гайдашовка (таблица 5.3.1.22 и рисунок 5.3.1.23), подразумевающий использование существующей автомобильной дороги от Енисейского тракта до предлагаемой парковки без реконструкции
и строительства.

Таблица 5.3.1.22 – Вариант организации подъезда к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Гайдашовка

| № варианта | Предполагаемая протяженность реконструируемого участка автомобильного подъезда, м | Предполагаемая протяженность перспективного участка автомобильного подъезда, м | Предполагаемая общая протяженность предлагаемого автомобильного подъезда, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 900 |

Рисунок 5.3.1.23 – Предполагаемая трассировка предлагаемого подъезда
к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Гайдашовка

ТПУ Сады (в границах г. Красноярска)

Предлагаемая парковка расположена на территории, находящейся
в муниципальной собственности. Предлагаемое расположение парковки наиболее целесообразно в связи с удобством устройства подъездов
и выездов на ул. Трактовая.

Таблица 5.3.1.23 – Характеристики предлагаемой парковки
вблизи ж.д. станции Сады

| № парковки | Предполагаемая удаленность от проектируемого ТПУ, м. | Общая занимаемая площадь, м2 | Кол-во парковочных мест при устройстве наземной плоскостной парковки (15 м2 на 1 м/м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Менее 100 | 1 237 | 60 |

Рисунок 5.3.1.24 – Расположение предлагаемой парковки вблизи ж.д. станции Сады

Устройство парковки предполагает организацию пешеходного подхода по пешеходной дорожке или тротуару от ближайших автобусных остановок через парковку к железнодорожной станции Сады (рисунок 5.3.1.25) приблизительной протяженностью 305 м.
Также предполагается строительство подъездов от ул. Трактовая
к предлагаемой парковке (таблица 5.3.1.24 и рисунок 5.3.1.25) приблизительной протяженностью 160 м.

Таблица 5.3.1.24 – Вариант организации подъездов от автомобильных дорог общего пользования к предлагаемой парковке вблизи железнодорожной станции Сады

| № варианта | Предполагаемая протяженность реконструируемого участка автомобильного подъезда, м | Предполагаемая протяженность перспективного участка автомобильного подъезда, м | Предполагаемая общая протяженность предлагаемого автомобильного подъезда, м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 160 | 160 |

Рисунок 5.3.1.25 –Трассировка предлагаемых подъездов
от автомобильных дорог общего пользования
к предлагаемой парковке и пешеходного подхода
от предлагаемой парковки к железнодорожной станции Сады

Железнодорожная станция Турбаза (в границах г. Красноярска)

Обе территории для предлагаемых парковок находятся в частной собственности и для организации парковок на предлагаемых территориях необходим выкуп территорий.

Таблица 5.3.1.25 – Характеристики предлагаемых парковок вблизи железнодорожной станции Турбаза

| № парковки | Предполагаемая удаленность от проектируемого ТПУ, м | Общая занимаемая площадь, м2 | Кол-во парковочных мест при устройстве наземной плоскостной парковки (15 м2 на 1 м/м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100-500 | 1 703 | 80 |
| 2 | Менее 100 | 754 | 30 |

Рисунок 5.3.1.26 – Расположение предлагаемых парковок
вблизи железнодорожной станции Турбаза

Устройство предлагаемой парковки № 1 предполагает устройство пешеходного подхода по пешеходной дорожке к железнодорожной станции (рисунок 5.3.1.27) приблизительной протяженностью 159 м.

Подъезд к обеим предлагаемым парковкам предлагается осуществлять по существующим автомобильным дорогам (таблица 5.3.1.26 и рисунок 5.3.1.27):

Таблица 5.3.1.26 – Варианты организации подъездов к предлагаемой парковке вблизи ж.д. станции Турбаза

| № варианта | Предполагаемая протяженность реконструируемого участка автомобильного подъезда, м. | Предполагаемая протяженность перспективного участка автомобильного подъезда, м. | Предполагаемая общая протяженность предлагаемого автомобильного подъезда, м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 195 |
| 2 | 0 | 0 | 27 |

Рисунок 5.3.1.27 – Предполагаемая трассировка предлагаемых подъездов к предлагаемой парковке и пешеходного подхода
от предлагаемой парковки к ж.д. станции Турбаза

5.3.2. Платное парковочное пространство в центральной части города

Информация о местах размещения платных парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения г. Красноярска, представлена в таблице 5.3.2.1.

Таблица 5.3.2.1 - Информация о местах размещения платных парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения г. Красноярска

| № | Адресный ориентир | Кол-во мест | Способ постановки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Каратанова в районе дома № 10 по пр-ту Мира | 11 | параллельно |
| 2 | Ул. Каратанова, 4 | 7 | параллельно |
| 3 | Ул. Каратанова, 15 | 4 | параллельно |
| 4 | Ул. Каратанова в районе дома № 12 по пр-ту Мира | 10 | перпендикулярно |
| 5 | Ул. 9 Января в районе дома № 24г по пр-ту Мира | 2 | параллельно |
| 6 | Ул. 9 Января, 23 | 16 | перпендикулярно |
| 7 | Ул. Парижской коммуны, 44 | 27 | перпендикулярно |
| 8 | Ул. Парижской коммуны, 41 | 9 | параллельно |
| 9 | Ул. Парижской коммуны, 31 | 4 | перпендикулярно |
| 10 | Ул. Парижской коммуны, 25 | 11 | перпендикулярно |
| 11 | Ул. Парижской коммуны, 9 | 7 | параллельно |
| 12 | Ул. Парижской коммуны, 3 | 12 | параллельно |
| 13 | Ул. Парижской коммуны, 2а | 5 | параллельно |
| 14 | Ул. Парижской коммуны, 14 | 7 | параллельно |
| 15 | Ул. Парижской коммуны, 2а | 24 | перпендикулярно |
| 16 | Ул. Сурикова, 6 | 2 | перпендикулярно |
| 17 | Ул. Сурикова, 13 | 2 | перпендикулярно |
| 18 | Ул. Сурикова в районе дома № 60 по пр-ту Мира | 11 | перпендикулярно |
| 19 | Ул. Сурикова, 35 | 14 | параллельно |
| 20 | Ул. Сурикова, 47 | 14 | параллельно |
| 21 | Ул. Сурикова, 12 | 6 | перпендикулярно |
| 22 | Ул. Сурикова, 12 | 10 | параллельно |
| 23 | Ул. Перенсона в районе домов № 18 и № 20 | 11 | параллельно |
| 24 | Ул. Перенсона, 22 | 5 | параллельно |
| 25 | Ул. Перенсона в районе дома № 84 по пр-ту Мира | 6 | перпендикулярно |
| 26 | Ул. Перенсона в районе домов № 21, 21а, 23, 23а | 15 | параллельно |
| 27 | Ул. Перенсона, 9 | 8 | параллельно |
| 28 | Ул. Перенсона в районе дома № 100 по ул. Дубровинского | 6 | параллельно |
| 29 | Ул. Кирова, 2 | 3 | параллельно |
| 30 | Ул. Кирова, 6 | 10 | параллельно |
| 31 | Ул. Кирова в районе дома № 90 по ул. Ленина | 4 | параллельно |
| 32 | Ул. Кирова, 23 | 4 | параллельно |
| 33 | Ул. Кирова, 13 | 9 | параллельно |
| 34 | Ул. Диктатуры пролетариата, 32а | 13 | параллельно |
| 35 | Ул. Дзержинского, 6 | 3 | параллельно |
| 36 | Ул. Дзержинского вдоль Центрального парка от дома № 1 по ул. Дзержинского до дома № 149 по ул. Карла Маркса | 80 | перпендикулярно |
| 37 | Ул. Дзержинского в районе дома № 124 по ул. Урицкого | 21 | перпендикулярно |
| 38 | Ул. Дзержинского в районе дома № 114 по ул. Ленина | 19 | параллельно |
| 39 | Ул. Горького в районе дома № 101 по пр-ту Мира | 4 | перпендикулярно |
| 40 | Ул. Горького, 31 | 5 | перпендикулярно |
| 41 | Ул. Горького в районе дома № 122 по ул. Ленина | 3 | параллельно |
| 42 | Ул. Горького, 10 | 7 | параллельно |
| 43 | Ул. Горького, 6а | 5 | параллельно |
| 44 | Ул. Декабристов, 30 | 15 | параллельно |
| 45 | Ул. Декабристов, 32 | 3 | параллельно |
| 46 | Ул. Декабристов в районе дома № 120 по пр-ту Мира | 10 | параллельно |
| 47 | Ул. Декабристов, 23 | 37 | перпендикулярно |
| 48 | Ул. Робеспьера, 20 | 4 | параллельно |
| 49 | Ул. Робеспьера, 29 | 10 | параллельно |
| 50 | Ул. Робеспьера в районе дома № 130 по пр-ту Мира | 3 | параллельно |
| 51 | Ул. Профсоюзов, 27 | 6 | параллельно |
| 52 | Ул. Профсоюзов, 38 | 4 | параллельно |
| 53 | Ул. Профсоюзов, 16 | 16 | перпендикулярно |
| 54 | Ул. Красной Армии, 10, стр. 5 | 19 | перпендикулярно |
| 55 | Ул. Красной Армии, 10 | 9 | перпендикулярно |
| 56 | Ул. Ленина, 114 | 19 | перпендикулярно |
| 57 | Ул. Красной Армии, 7 | 13 | перпендикулярно |
| 58 | Ул. Обороны, 2а | 8 | перпендикулярно |
| 59 | Ул. Красной Армии, 12 | 15 | перпендикулярно |
| 60 | Парковочный карман между домами № 9/11 и № 7 по ул. Красной Армии | 26 | перпендикулярно |
| 61 | Ул. Красной Армии, 18 | 10 | перпендикулярно |
| 62 | Ул. Красной Армии, 11 | 17 | параллельно |
| 63 | Проезд между ул. Красной Армии и домом по ул. Ленина, 118 | 38 | перпендикулярно |
| 64 | Ул. Красной Армии, 20 | 2 | параллельно |
| 65 | Пр-т Мира, 12 | 10 | перпендикулярно |
| 66 | Пр-т Мира, 34 | 3 | параллельно |
| 67 | Пр-т Мира, 36 | 6 | параллельно |
| 68 | Пр-т Мира, 52 | 14 | в соответствии со схемой ОДД |
| 69 | Пр-т Мира, 110, по нечетной стороне пр-та Мира в районе площади Революции | 19 | параллельно |
| 70 | Пр-т Мира, 132 | 9 | параллельно |
| 71 | Пр-т Мира, 17 | 26 | в соответствии со схемой ОДД |
| 72 | Ул. Обороны в районе дома № 123 по ул. Ленина | 11 | в соответствии со схемой ОДД |
| 73 | Ул. Ленина, 127, со стороны Правительства Красноярского края | 10 | в соответствии со схемой ОДД |
| 74 | Пр-т Мира, 2 б | 50 | в соответствии со схемой размещения автотранспортных средств |
| 75 | Ул. Карла Маркса по четной стороне в районе площади Революции | 311 | в соответствии со схемой размещения автотранспортных средств |
| 76 | Ул. Робеспьера, 7 | 26 | в соответствии со схемой размещения автотранспортных средств |
| 77 | Парковочная площадка на Красной площади между домами № 18 и № 30 по ул. Профсоюзов | 76 | в соответствии со схемой размещения автотранспортных средств |
| 78 | Пр-т Мира, 129 | 31 | в соответствии со схемой размещения автотранспортных средств |
| 79 | Пр-т Мира, 156 | 21 | в соответствии со схемой размещения автотранспортных средств |
| 80 | Проезд по ул. Бограда между ул. Перенсона и ул. Вейнбаума | 126 | в соответствии со схемой размещения автотранспортных средств |
|  | ВСЕГО | 1 489 |  |

Схема зон платной парковки в г. Красноярск представлена на рисунке 5.3.2.1.

Рисунок 5.3.2.1 - Схема зон платной парковки в г. Красноярск

5.3.3. Парковочное пространство в районах массовой жилой застройки

Каждый новый жилой район должен быть обеспечен нормативным количеством машиномест на парковках для постоянного хранения личного автомобильного транспорта жителей жилого района. Информация о расположении районов массовой жилой застройки (долгосрочная перспектива) с указанием расчетного количества жителей и необходимого количества машиномест представлена в таблице 5.3.3.1 и на рисунке 5.3.3.1.

Парковочные места необходимо предусматривать при разработке проектов планировки территорий в соответствии с действующими нормативами.

Таблица 5.3.3.1 – Расчетные данные о потребности в парковке в районах массовой жилой застройки при полном развитии территорий

| № п/п | Наименование района | Площадь территории, тыс. м2 | Перспективная численность населения, тыс. чел. | Расчетное количество необходимых машиномест, тыс. м/м | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | мкр. "Солнечный" (2950 м/м) | 1298,4 | 33,8 | 11,8 | 59 000,00 |
| 3.3.2 | мкр. "Военный городок" (1550 м/м) | 680,1 | 17,7 | 6,2 | 31 000,00 |
| 3.3.3 | мкр. "Нефтебаза" (700 м/м) | 309 | 8 | 2,8 | 14 000,00 |
| 3.3.4 | мкр. "Мичуринский" (1425 м/м) | 623,1 | 16,2 | 5,7 | 28 500,00 |
| 3.3.5 | мкр. "Кузнецовское плато" (5300 м/м) | 2322,4 | 60,5 | 21,2 | 106 000,00 |
| 3.3.6 | мкр. "Комбайновый" (1300 м/м) | 573,5 | 14,9 | 5,2 | 26 000,00 |
| 3.3.7 | мкр. "Пашенный" (2350 м/м) | 1029,5 | 26,8 | 9,4 | 47 000,00 |
| 3.3.8 | мкр. "Тихие Зори" (1875 м/м) | 824,8 | 21,5 | 7,5 | 37 500,00 |
| 3.3.9 | мкр. "Юго-Западный" (2525 м/м) | 1109 | 28,9 | 10,1 | 50 500,00 |
| 3.3.10 | мкр. "Академгородок" (350 м/м) | 158,3 | 4,1 | 1,4 | 7 000,00 |
| 3.3.11 | мкр. "Николаевский" (2925 м/м) | 1279,1 | 33,3 | 11,7 | 58 500,00 |
| 3.3.12 | мкр. "Серебрянный" (1225 м/м) | 541,3 | 14,1 | 4,9 | 24 500,00 |
| 3.3.13 | мкр. "Плодово-Ягодная" (4150 м/м) | 1815,7 | 47,3 | 16,6 | 83 000,00 |
| 3.3.14 | мкр. "Овинный" (2650 м/м) | 1162,1 | 30,3 | 10,6 | 53 000,00 |
| 3.3.15 | мкр. "Антенное поле" (1575 м/м) | 689,8 | 17,9 | 6,3 | 31 500,00 |
| 3.3.16 | мкр. "Калинина -Цимлянская" (2275 м/м) | 992,8 | 25,9 | 9,1 | 45 500,00 |
| 3.3.17 | мкр. "Телевизорная - Высотная" (1400 м/м) | 614,4 | 16 | 5,6 | 28 000,00 |
| 3.3.18 | мкр. "Солонцы - 2"(4000 м/м) | 1754,9 | 45,7 | 16 | 80 000,00 |
|  | ИТОГО | 17 778,20 | 462,90 | 162,10 | 810 500,00 |

Рисунок 5.3.3.1 – Расположение районов массовой жилой застройки
с указанием потребности машиномест на парковках
при полном развитии территорий

5.3.4. Создание парковочных мест и упорядочивание парковки

Варианты типовых схем организации парковочных мест на улично-дорожной сети представлены на рисунках 5.3.3.2 и 5.3.3.3.

Рисунок 5.3.3.2 – Поперечный профиль улицы с предлагаемой схемой
организации парковочного пространства

Рисунок 5.3.3.3 – Типовая схема организации парковочных мест

На основе проведённого анализа существующего парковочного пространства было разработано предложение по упорядочиванию парковки на улицах г. Красноярска (таблица 5.3.3.2).
Стоимость мероприятия составит 25 063,00 тысячи рублей
(Таблица 7.1.1, пункт 3.4).

Таблица 5.3.3.2 – Перечень улиц для упорядочивания парковки в г. Красноярске

| № | Адрес | Протяженность участка, м | Кол-во м/м | Мероприятие | Схема (Красный – организация парковки. Синий – ограничение остановки и стоянки. Фиолетовый – ликвидация существующего парковочного кармана) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Соревнования (Покровское кладбище) | 345 | 57 | Организация парковки по правой стороне (при движении в сторону ул. Белинского), вдоль проезжей части, на противоположной стороне остановку запретить |  |
| 2 | проезд вдоль парка Сады мечты | 170 | 68 | Организация парковки по левой стороне (при движении в сторону ул. Молокова), под прямым углом к проезжей части, на противоположной стороне остановку запретить |  |
| 3 | проезд между ул. Краснодарская и ул. Малиновского в продолжение ул. Авиагородок | 116 | 62 | Организация парковки по правой стороне (при движении в сторону ул. Краснодарская), вдоль проезжей части, на противоположной стороне под прямым углом к проезжей части |  |
| 4 | проезд между ул. Малиновского и ул. Краснодарская в районе дома 34 по ул. Краснодарская | 100 | 14 | Организация парковки по правой стороне (при движении в сторону ул. Краснодарская), вдоль проезжей части, на противоположной стороне остановку запретить, организовать одностороннее движение в сторону ул. Краснодарская |  |
| 5 | проезд между ул. Малиновского и ул. Краснодарская в районе дома 27 по ул. Краснодарская | 88 | 12 | Организация парковки по правой стороне (при движении в сторону ул. Малиновского), вдоль проезжей части, на противоположной стороне существующие перпендикулярные парковки оставить, на остальном участке проезда остановку запретить, организовать одностороннее движение в сторону ул. Малиновского |  |
| 6 | ул. Можайского между ул. Курчатова и ул. Высотная | 347 | 45 | Организация парковки по правой стороне (при движении в сторону ул. Курчатова), вдоль проезжей части, на противоположной стороне остановку запретить |  |
| 7 | ул. Робеспьера между ул. Копылова и ул. Республики | 190 | 25 | Организация парковки по левой стороне (при движении в сторону ул. Республики), вдоль проезжей части |  |
| 8 | пр-т им. Газеты Красноярский Рабочий вблизи пересечения с ул. Чайковского | 190 | 0 | Запрет на остановку и стоянку на пр-те им. Газеты Красноярский Рабочий вблизи пересечения с ул. Чайковского (установка знаков 3.27) |  |
| 9 | пересечение ул. Копылова – ул. Ладо Кецховели | 146 | 0 | Введение ограничений на остановку-стоянку транспорта перед пересечением с ул. Ладо Кецховели вдоль д.66 и после пересечения с ул. Ладо Кецховели между пересечением и выездом с прилегающей территории д.57 |  |
| 10 | ул. Тотмина, д.3 | 74 | 25 | Обустройство существующего парковочного кармана знаками и разметкой |  |
| 11 | ул. Калинина д. 56с2 | 24 | 0 | Ликвидация парковочного кармана перед светофорным объектов |  |
| 12 | ул. Высотная, д. 3 | 88 | 0 | Ликвидация парковочного кармана вдоль проезжей части |  |
| 13 | ул. Батурина, д. 20 | 145 | 48 | Обустройство существующего парковочного кармана знаками и разметкой |  |
| 14 | ул. Взлетная, д.5Г | 42 | 14 | Обустройство существующего парковочного кармана знаками и разметкой |  |
| 15 | ул. Аэровокзальная на участке от ул. Партизана Железняка до ул. Березина | 427 | 0 | Введение ограничений на остановку-стоянку транспорта в обоих направлениях |  |
| 16 | ул. Чернышевского от примыкания между домами 81 и 79 до ул. Дмитрия Мартынова | 413 | 0 | Введение ограничений на остановку-стоянку транспорта в оба направления |  |
| 17 | ул. Воронова, 12К, 12А | 75 | 25 | Обустройство существующих парковочных карманов знаками и разметкой |  |
|  | ИТОГО | 1692 | 395 |  |  |

## 5.4. Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий

5.4.1. Обеспечение транспортной и пешеходной связанности территорий

Обеспечение транспортной связанности территорий

Транспортная связанность территорий улучшается за счет строительства новых участков автомобильных дорог, формирующих новые маршруты движения транспорта. Перечень мероприятий
по строительству участков дорог и искусственных дорожных сооружений, повышающих транспортную связанность территорий
г. Красноярска, представлен в таблице 5.4.1.1, схема участков, повышающих связность территорий – на рисунке 5.4.1.1.

Обеспечение пешеходной связанности территорий

Пешеходная связанность территорий будет повышаться за счет строительства внеуличных пешеходных переходов, а также за счет формирования пешеходных тротуаров на новых строящихся элементах транспортной инфраструктуры: улицах и искусственных дорожных сооружениях. Мероприятия подробно описаны в разделе 5.5 «Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного
и велосипедного передвижения».

Перечень запланированных к строительству тротуаров приведен
в таблице 5.5.1.2, схемы представлены на рисунке 5.5.1.2.

Одним из главных препятствий для пешеходов в г. Красноярске является железная дорога. С целью повышения связанности территории планируется строительство пешеходных переходов через железнодорожные пути на планируемых к строительству ТПУ, отвечающих требованиям доступности для маломобильных групп населения.

Таблица 5.4.1.1 - Перечень мероприятий по строительству участков дорог и искусственных дорожных сооружений, повышающих транспортную связанность территорий г. Красноярска

| ID | Мероприятие | Решаемые задачи | Схема мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по повышению связанности территорий на период до 2024 г. |  |  |  |
| 17 | Автомобильная дорога в микрорайоне «Тихие Зори» | Формирование транспортного проезда с ул. Судостроительная на Николаевский мост без выезда на загруженную ул. Свердловская |  |
| 18 | Автомобильная дорога в жилом районе «Бугач» | Формирование городского транспортного коридора в створе ул. Чернышева, параллельного существующему загруженному транспортному коридору ул. Тотмина – ул. Высотная, с целью его разгрузки от ТП |  |
| 8 | Автодорога в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова (II этап) | Формирование дополнительной транспортной связи частей г. Красноярска, разделенных Николаевским проспектом |  |
| 9 | Автодорога по ул. Байкитская в границах от ул. Юбилейная до ул. Дачная | Формирование дополнительной транспортной связи частей г. Красноярска, разделенных Николаевским проспектом |  |
| 13 | Ул. М.Залки на участке от дома № 33 до ул. Космонавтов | Формирование транспортной связи между Комсомольским проспектом и ул. Гайдашова, параллельной ул. 9 Мая и ул. Ястымская |  |
|  | Мероприятия по повышению связанности территорий на период до 2033 г. |  |  |
| 54 | Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 21 - ул. Полигонная | Формирование транспортного коридора, параллельного Енисейскому тракту и ул. Гайдашова с целью их разгрузки от ТП |  |
| 55 | Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд - ул. Свердловская (ж/д станция Красноярские Столбы) | Формирование транспортной связи между ул. Калинина и ул. Тотмина, разгрузка ул. Тотмина от ТП |  |
| 58 | Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 10а - проектируемый проезд № 10б (ул. Затонская, ул. Семафорная) | Формирование транспортного коридора через ул. Затонская в створе проектируемого 5-го моста через р. Енисей, связывающего ул. 60 лет Октября, ул. Семафорная и проспект им. Газеты Красноярский Рабочий |  |
| 63 | Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 24 (ул. Глинки - ул. Борисевича) | Формирование транспортной связи планируемого к строительству дублера ул. Одесская с ул. Борисевича, разгрузка ул. Глинки от ТП |  |
| 62 | Путепровод через железную дорогу Ярыгинский проезд - ул. Свердловская | Формирование транспортной связи ул. Свердловская – ул. Семафорная, разгрузка транспортной развязки ул. Семафорная – ул. Александра Матросова |  |
| 21.3 | Участок в створе проектируемой автомобильной дороги в жилом районе «Бугач» от ул. Ботаническая до ул. Калинина | Формирование городского транспортного коридора в створе ул. Чернышева, параллельного существующему загруженному транспортному коридору ул. Тотмина – ул. Высотная, с целью его разгрузки от ТП |  |
| 21.1 | Проектируемый проезд №9 от ул. Академика Киренского до ул. Е. Стасовой | Формирование городского транспортного коридора в створе ул. Копылова, параллельного существующему загруженному транспортному коридору ул. Тотмина – ул. Высотная, с целью его разгрузки от ТП |  |
| 42 | Проезд от ул. Молокова до ул. Ястынская | Формирование новой транспортной связи ул. Молокова – ул. Ястынская, частичное перераспределение ТП с ул. Краснодарская и ул. Партизана Железняка |  |
| 39 | ул. Забобонова (проектируемый проезд №51) | Формирование поперечных транспортных связей между ул. Высотная и проектируемой дорогой в створе ул. Копылова |  |
| 90 | Строительство автодороги от ул. Спандаряна до ул. Взлетная (на гостиницу «ХИЛТОН») | Создание новой транспортной связи, параллельной ул. Шахтеров, на локальном участке от ул. Взлетная до ул. Березина, разгрузка транспортных узлов на ул. Шахтеров от локальных транспортных корреспонденций |  |
| 91 | Строительство автодороги ул. Спандаряна – ул. Дудинская в направлении ул. Березина | Формирование новой локальной транспортной связи ул. Спандаряна – ул. Дудинская |  |
| 43 | Ул. Северная от ул. Северо-Енисейская до ул. Брянская | Строительство перемычки от Свободного проспекта до ул. Брянская, перераспределение ТП с ул. Северо-Енисейская и ул. 2-я Озерная |  |
| 76 | Проектируемый проезд в мкр. Тихие Зори | Формирование выезда на Николаевский мост в обход ул. Свердловская, перераспределение ТП с ул. Свердловская |  |
| 66 | Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 10а (ул. Петра Подзолкова) | Формирование участка новой автомобильной дороги в мкр. «Солонцы-2» с ул. Петра Подзолкова, перераспределение ТП с ул. Авиаторов |  |
| 84 | Строительство автомобильной дороги от пересечения ул. Промысловая и ул. Петра Подзолкова с выходом на ул. Авиаторов | Формирование транспортной связи между ул. Петра Подзолкова и ул. Авиаторов, параллельной ул. 9 Мая, частичное перераспределение ТП с ул. 9 Мая |  |
| 78 | Дублер ул. Одесская (проектируемый проезд №23) | Формирование транспортного коридора, параллельного ул. Одесская, значительное улучшение транспортной доступности моста «777». |  |
| 93 | Проезд от Северного шоссе до ул. Соколовская в мкр. Солонцы | Формирование транспортной связи мкр. «Солонцы-2» с ул. Петра Подзолкова, частичное перераспределение ТП с Енисейского тракта |  |
| 19 | Строительство автомобильной дороги от ул. Свердловская до ул. Затонская по улицам Саянская, Медицинский пер., Лесопильщиков, Тургенева | Формирование южного обхода г. Красноярска, перераспределение транзитного ТП с ул. Свердловская |  |
| 14 | Автомобильная дорога от ул. Гриболевская по ул. Соколовская на направлении жилого района «Солонцы-2» через ул. Афанасия Тавакова до переезда | Формирование транспортной связи мкр. «Солонцы-2» с ул. Авиаторов, частичное перераспределение ТП с Енисейского тракта |  |
| 53 | 5-й автодорожный мост через р. Енисей в направлении ул. Белинского - западная часть острова Татышева остров Молокова район Судостроительного завода | Формирование новой транспортной связи через р. Енисей, перераспределение ТП с других мостов |  |
| 44 | Строительство и реконструкция участков Южного обхода г. Красноярска "ул. Лесопильщиков - а/д Р-255 "Сибирь" | Формирование новой транспортной связи в направлении с. Зыково в обход г. Красноярска |  |
| 55 | Путепровод через железную дорогу. Проезд № 2. Проектируемый проезд № 8 (до ул. Калинина) | Формирование новой транспортной связи ул. Гусарова – ул. Калинина |  |
| 318, 320 | Строительство тоннеля под Николаевским пр-том для соединения ул. Пастеровская. Реконструкция ул. Пастеровская. | Формирование (восстановление) новой транспортной связи, параллельной ул. Копылова, частичная разгрузка ул. Копылова от ТП |  |
| 321 | Строительство направленного съезда для левого поворота с ул. Славы на Енисейский тракт | Ликвидация конфликтной точки и снижение задержек при движении по Енисейскому тракту |  |

Строительство

Условные обозначения

2024

2033

Реконструкция

2024

2033

Рисунок 5.4.1.1 – Общая схема мероприятий по повышению транспортной связанности территорий
г. Красноярска

## 5.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

5.5.1. Мероприятия по развитию пешеходной инфраструктуры

Пешеходные корреспонденции являются одним из основных
и наиболее распространенных видов передвижения. Любой маршрут начинается и заканчивается пешей ходьбой. На некоторых маршрутах ходьба является единственным способом передвижения, независимо
от того, идет ли речь о дальних походах или о короткой прогулке
в магазин. На других маршрутах человек может проходить пешком
один или несколько отрезков пути, например, добираясь пешком
до автобусной остановки и от нее и проезжая на автобусе какое-то расстояние между этими двумя пешеходными участками.

В качестве основных мероприятий по созданию привлекательной среды и повышению безопасности пешеходных перемещений можно выделить следующие:

устройство пешеходных переходов (ПП);

оборудование пешеходных переходов островками безопасности
и другие мероприятия по обеспечению безопасности пешеходного движения;

повышение видимости пешеходных переходов посредством оборудования их современными техническими средствами ОДД;

устройство тротуаров и пешеходных дорожек на УДС муниципального образования;

формирование пешеходных и жилых зон на территории муниципального образования.

Базовый сценарий

В рамках базового сценария предусмотрены следующие мероприятия:

строительство пешеходного перехода через ул. Калинина в районе жилого дома № 177 по ул. Калинина. Срок реализации мероприятия – 2021 – 2022 гг.

строительство пешеходного перехода через ул. Карла Маркса. Срок реализации мероприятия – 2021 – 2022 гг.

Основная цель реализации данных мероприятий – обеспечение связности территории, повышение безопасности движения пешеходов
г. Красноярска.

Сценарий 1

Мероприятия в рамках сценариев 1 и 2 совпадают. В рамках сценариев 1, 2 предусмотрены мероприятия, представленные в таблице 5.5.1.1. Также Сценарий 1, 2 включает в себя мероприятия Базового сценария.

Таблица 5.5.1.1 – Мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения, предусмотренные Сценарием 1

| № | Объект | Вид мероприятия | Срок реализации | Протяженность, км | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1.1 | Пешеходный переход через ул. Калинина в районе жилого дома № 177 по ул. Калинина** | строительство | 2024 | 0,132 | 308 620,00 |
| 5.1.1.2 | Пешеходный переход через ул. Карла Маркса в районе Красноярской краевой филармонии в районе пл. Мира, д.2Б в г. Красноярске** | строительство | 2024 | 0,0718 | 189 523,96 |
| 5.1.1.6 | Строительство пешеходного моста через выемку для соединения Солнечного бульвара с ул. Светлова (обеспечение пешеходной доступности остановочных пунктов НГПТ для жителей ул. Светлова) | строительство | 2024 | 0,083 | 100 000,00 |
| 5.1.1.3 | Пешеходный переход в районе дома № 327 по ул. Семафорная | строительство | 2033 | 0,160 | 217 260,91 |
| 5.1.1.5 | Внеуличный пешеходный переход на ул. Дубровинская, д.112 – д.114, г. Красноярск | строительство | 2033 | в соответствии с проектом | 200 000,00 |
| 5.1.1.4 | Пешеходный переход по ул. Партизана Железняка в районе пересечения с ул. Октябрьской | строительство | 2033 | в соответствии с проектом | 200 000,00 |
|  | ИТОГО | 1 215 404,87 |  |  |  |

По результатам анализа организации дорожного движения предложены мероприятия по организации пешеходных переходов
в г. Красноярске (таблица 5.5.1.2). Стоимость мероприятия составит
1 350,00 тысячи рублей (Таблица 7.1.1, пункт 5.1.2)

Таблица 5.5.1.2 – Мероприятия по организации пешеходных переходов в г. Красноярске (в одном уровне)

| № п.п. | Улица, участок | Вид перехода | Год | Схема участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.2.1 | пересечение ул. 26 Бакинских Комисаров – ул. Фестивальная: оборудование пешеходных переходов через проезжую часть ул. Фестивальная (нанесение разметки 1.14.1 и установка дорожных знаков 5.19.1,2), с учетом предложенного введения светофорного регулирования на пересечении | регулируемый | 2024 |  |
| 5.1.2.2 | пересечение проспект Мира – ул. Вейнбаума: организация диагональных переходов в зоне перекрестка | регулируемый, диагональный | 2024 |  |
| 5.1.2.3 | ул. Кутузова, д.36: организация пешеходного перехода через проезжую часть ул. Кутузова со стороны домов 36 и 47 с устройством асфальтированного подхода | нерегулируемый | 2024 |  |
| 5.1.2.4 | пересечение ул. Мечникова - ул. Красномосковская: организация пешеходных переходов по всему периметру пересечения ул. Мечникова и ул. Красномосковская, в том числе диагональных, с проведением мероприятий для маломобильных групп населения и желтым наполнением разметки 1.14.1 в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 | регулируемый | 2024 |  |
| 5.1.2.5 | участок ул. Красномосковская между ул. Мечникова и ул. Первых Пионеров: организация наземных пешеходных переходов по сложившимся востребованным пешеходным направлениям движения | нерегулируемый | 2024 |  |
| 5.1.2.6 | ул. Шелковая, 3Б: организация пешеходного перехода через проезжую часть ул. Шелковая перед пересечением с просп. им. Газеты Красноярский Рабочий | нерегулируемый | 2024 |  |
| 5.1.2.7 | ул. Западная: организация пешеходных переходов через проезжую часть Западной ул., с учетом сложившихся пешеходных связей | нерегулируемый | 2024 |  |
| 5.1.2.8 | ул. Московская, д. 3А: организация пешеходного перехода через проезжую часть Московской ул. в районе д. 3А, рассмотрение возможности организации перехода в районе остановочных пунктов "Возрождение-кредит" | нерегулируемый | 2024 |  |
| 5.1.2.9 | ул. Алеши Тимошенкова, д.119: организация пешеходного перехода между остановочными пунктами "Аптека" | нерегулируемый | 2024 |  |
| 5.1.2.10 | ул. Алеши Тимошенкова, д.82: организация пешеходного перехода на пересечении ул. Алеши Тимошенкова - ул. Монтажников, с учетом сложившихся пешеходных связей, устройством асфальтированных подходов и мероприятиями для инвалидов и других маломобильных групп населения | нерегулируемый | 2024 |  |
| 5.1.2.11 | ул. 78-й Добровольческой Бригады в районе д. 7, д.14Б: организация пешеходных переходов через местные проезды вдоль ул. 78-й Добровольческой Бригады | нерегулируемый | 2024 |  |
| 5.1.2.12 | ул. 9 Мая, д.58/3: организация пешеходного перехода вдоль ул. 9 Мая в створе существующих подходов в месте примыкания внутридворового проезда (в районе д.58/3) | нерегулируемый | 2024 |  |
| 5.1.2.13 | ул. Водопьянова, д.16: организация пешеходного перехода на внутридворовом проезде в районе д. 16 по ул. Водопьянова | нерегулируемый | 2024 |  |
| 5.1.2.14 | пересечение ул. Урицкого – ул. Диктатуры Пролетариата: организация пешеходных переходов через проезжую часть ул. Урицкого на пересечении с ул. Диктатуры Пролетариата с мероприятиями для маломобильных групп населения | нерегулируемый | 2024 |  |
| 5.1.2.15 | пересечение ул. Кирова – ул. Урицкого: организация пешеходных переходов через проезжую часть ул. Кирова с мероприятиями для инвалидов и маломобильных групп населения | нерегулируемый | 2024 |  |

Строительство тротуаров

По результатам анализа была выявлена необходимость строительства тротуаров и пешеходных дорожек в г. Красноярске.

Перечень запланированных к строительству тротуаров приведен
в таблице 5.5.1.2, схемы представлены на рисунке 5.5.1.2.

Таблица 5.5.1.2 – Перечень улиц, на которых планируется устройство тротуаров в г. Красноярске

| № п/п | Район (улицы) | Протяжённость, км | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.3.1 | ул. Толстого от д.45 до пересечения с ул. Красномосковская | 0,196 | 1 000,00 |
| 5.1.3.2 | ул. Бограда в районе пересечения с ул. Пушкина | 0,090 | 450,00 |
| 5.1.3.3 | ул. Пушкина (четная сторона) между ул. Марата и ул. Карла Маркса | 0,090 | 225,00 |
| 5.1.3.4 | Боготольский пер. от д. 6 до ул. Копылова | 0,362 | 1 800,00 |
| 5.1.3.5 | ул. Красномосковская между ул. Мечникова и Свободным просп. | 0,195 | 975,00 |
| 5.1.3.6 | ул. Менжинского вдоль четной стороны на участке от д.14 до д.18 | 0,307 | 1 550,00 |
| 5.1.3.7 | ул. Комбайностроителей вдоль д.д. 3А и 1А | 0,134 | 65,00 |
| 5.1.3.8 | ул. 8 Марта | 0,445 | 2 250,00 |
| 5.1.3.9 | ул. Декабристов со стороны д.19 по ул. Красной Армии (технический тротуар между проезжей частью и пешеходным ограждением) | 0,143 | 350,00 |
| 5.1.3.10 | ул. Декабристов, вдоль д.128 по ул. Ленина | 0,032 | 150,00 |
| 5.1.3.11 | ул. Алеши Тимошенкова на участке от д. 183А до д. 187 | 0,261 | 1 300,00 |
| 5.1.3.12 | ул. Юности (пересечение с ул. Инструментальная) со стороны д. 26 | 0,014 | 35,00 |
| 5.1.3.13 | ул. Инструментальная и ул. Иркутская со стороны д.6 | 0,132 | 660,00 |
| 5.1.3.14 | ул. Волгоградская от ул. Московская до ул. Измайлова со стороны застройки | 0,400 | 2 000,00 |
| 5.1.3.15 | ул. Волгоградская вдоль торцевой части д. 18 | 0,037 | 200,00 |
| 5.1.3.16 | ул. Крупской от лестничного спуска у д. 4 по ул. Забобонова до существующего пешеходного перехода | 0,152 | 760,00 |
| 5.1.3.17 | проезд между 2-й Ботанической ул. и Ботаническим бул. вдоль д.1И по ул. Ботанической. (между существующими участками проезда с тротуаром) | 0,142 | 710,00 |
| 5.1.3.18 | ул. Алеши Тимошенкова от д. 131 до ул. Монтажников со стороны жилой застройки | 0,317 | 792,50 |
| 5.1.3.19 | внутренний проезд между Комсомольским просп. (в районе д. 1А) и ул. Урванцева (в районе д. 8) | 0,425 | 2 125,00 |
| 5.1.3.20 | ул. Урванцева между парковочным пространством и подпорной стенкой стилобатной части д. 26 по ул. 9 Мая | 0,087 | 217,50 |
| 5.1.3.21 | ул. Аэровокзальная со стороны д.д. 2А и 2И | 0,105 | 262,50 |
| 5.1.3.22 | ул. Советская со стороны ул. Партизанская | 0,139 | 347,50 |
| 5.1.3.23 | ул. Водянникова в районе пересечения с ул. Зои Космодемьянской, чётная сторона | 0,117 | 292,50 |
| 5.1.3.24 | ул. Зои Космодемьянской в районе пересечения с ул. Водянникова | 0,283 | 1 415,00 |
| 5.1.3.25 | ул. Семафорная от ул. Александра Матросова до д.120, четная сторона | 0,120 | 300,00 |
| 5.1.3.26 | Участок ул. Котовского от проезда внутреннего пользования перед д. 48 и д. 50 по ул. Новая, при следовании от ул. Кутузова до ул. Грунтовая | 0,228 | 570,00 |
|  | ИТОГО | 4,953 | 20 802,50 |

Рисунок 5.5.1.2 – Планируемые к строительству тротуары
в г. Красноярске

Основная цель планируемых мероприятий – обеспечение связности территорий г. Красноярска, повышение безопасности дорожного
и пешеходного движения.

5.5.2. Мероприятия по развитию велосипедной инфраструктуры

В последнее время во многих субъектах РФ активно проводятся работы по организации велосипедного движения как одного из видов транспорта, используемого не только в рекреационных целях,
но и для деловых и бытовых поездок.

При формировании велотранспортной инфраструктуры согласно «Методическим рекомендациям по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения.
Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации» необходимо руководствоваться следующими основными принципами:

безопасность (обеспечение безопасности является первостепенной задачей при организации велотранспортной сети);

последовательность (велотранспортная инфраструктура должна представлять собой единую систему, связывающую основные места начала поездок и места назначения, быть непрерывной, однородной
по условиям передвижения, иметь информационные указатели, позволять выбирать варианты маршрута движения);

прямолинейность и равномерность движения (обеспечение возможности сравнительно быстро добраться до пункта назначения
с минимумом остановок);

комфорт (велотранспортная инфраструктура должна обеспечивать качество покрытия, минимальные уклоны, исключение сложных маневров, минимизацию потребности спешиваться, минимальные помехи со стороны транспортных средств и пешеходов);

привлекательность (велотранспортная инфраструктура должна обеспечивать освещение, эстетику, интеграцию с окружающим пространством, доступ к объектам сервиса, торговли).

Для определения востребованности велодорожек и основных маршрутов движения велопользователей была проанализирована тепловая карта треков (рисунок 5.5.2.1), основанная на перемещениях участников велосипедного движения с использованием GSM и GPRS систем навигации (чем большее количество поездок было совершено участниками, тем более яркий остается трек движения).
По результатам анализа сформирован перечень предлагаемых велосипедных маршрутов.

Рисунок 5.5.2.1 – Карта треков участников велосипедного движения
в г. Красноярске

Базовый сценарий

Мероприятий по развитию велосипедной инфраструктуры в рамках Базового сценария не предусмотрено.

Сценарий 1, 2

Мероприятия по развитию велосипедной инфраструктуры в рамках Сценария 1 и 2 совпадают.

В таблице 5.5.2.1 представлен перечень предлагаемых велосипедных маршрутов с указанием их технико-эксплуатационных характеристик. Предлагается уширение тротуаров с организацией вело-пешеходных дорожек в летний период, а также выделение разметкой велосипедных полос на проезжей части. В краткосрочном периоде эти дорожки будут проходить по наиболее популярным маршрутам г. Красноярска.

Также на велосипедных маршрутах необходимо устройство велопарковок вблизи образовательных учреждений и крупных торговых центров, адресный перечень предлагаемых велопарковок представлен
в таблице 5.5.2.1.

Расположение велосипедных дорожек и велопарковок представлено
на рисунке 5.5.2.3.

Таблица 5.5.2.1 – Предлагаемые для организации маршруты с указанием их технико-эксплуатационных характеристик

| № п/п | Название улицы | Вид работ | Год ввода | Протяженность км | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1.1 | ул. Свердловская от д.2 до ул. Александра Матросова: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | Строительство | 2024 | 4,100 | 41 000,00 |
| 5.2.1.2 | ул. 60 лет Отктября от Медицинского пер. до ул. Щорса: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | Строительство | 2024 | 2,800 | 28 000,00 |
| 5.2.1.3 | пр-т Мира от ул. Профсоюзов до ул. Робеспьера: велопешеходная дорожка (разметка) | Реконструкция | 2024 | 0,275 | 1 375,00 |
| 5.2.1.4 | ул. Робеспьера от пр-та Мира до ул. Карла Маркса: односторонняя велопешеходная дорожка (разметка) | Реконструкция | 2024 | 0,160 | 800,00 |
| 5.2.1.5 | ул. Робеспьера от пр-та Мира до ул. Ленина: односторонняя велопешеходная дорожка (разметка) | Реконструкция | 2024 | 0,150 | 375,00 |
| 5.2.1.6 | ул. Качинская от д. 38 до д. 44: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | Строительство | 2024 | 0,150 | 1 500,00 |
| 5.2.1.7 | ул. Енисейская от Воскресенской часовни до ул. Шахтеров: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | Строительство | 2024 | 0,330 | 3 300,00 |
| 5.2.1.8 | ул. Шахтеров:велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | Строительство | 2024 | 2,300 | 23 000,00 |
| 5.2.1.9 | ул. Мужества от ул. Шахтеров до ул. Чернышевского: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | Строительство | 2024 | 1,200 | 12 000,00 |
| 5.2.1.10 | ул. Чернышевского от ул. Мужества до ул. Дмитрия Мартынова: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | Строительство | 2024 | 0,530 | 5 300,00 |
| 5.2.1.11 | ул. Дмитрия Мартынова от ул. Чернышевского до ул. Любы Шевцовой: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | Строительство | 2024 | 0,500 | 5 000,00 |
| 5.2.1.12 | ул. Взлетная: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | Строительство | 2024 | 1,700 | 17 000,00 |
| 5.2.1.13 | ул. Октябрьская от ул. 78-й Добровольческой Бригады до ул. Взлетная: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | Строительство | 2024 | 0,270 | 2 700,00 |
| 5.2.1.14 | ул. 78-й Добровольческой Бригады от ул. Октябрьская до ул. Молокова: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | Строительство | 2024 | 0,960 | 9 600,00 |
| 5.2.1.15 | ул. Молокова от ул. Шахтеров до ул. 78-й Добровольческой Бригады: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | Строительство | 2024 | 1,400 | 14 000,00 |
| 5.2.1.16 | ул. Молокова от ул. Авиатора до ул. Алексеева: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | Строительство | 2024 | 1,100 | 11 000,00 |
| 5.2.1.17 | ул. Алексеева: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | Строительство | 2024 | 2,400 | 24 000,00 |
| 5.2.1.18 | ул. Авиаторов от пер. Светлогороский до ул. Молокова: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | Строительство | 2024 | 1,500 | 15 000,00 |
| 5.2.1.19 | ул. 9 Мая от ул. Шахтеров до ул. Шумяцкого: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | Строительство | 2024 | 3,500 | 35 000,00 |
| 5.2.1.20 | ул. Краснодарская от пр-та Металлургов до Комсомольского пр-та: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | Строительство | 2024 | 1,500 | 15 000,00 |
| 5.2.1.21 | ул. Глинки от ул. Тамбовская до д. 2Б: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | Строительство | 2024 | 1,900 | 19 000,00 |
| 5.2.1.22 | Комсомольский пр-т от ул. Краснодарская до ул. 9 Мая: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | Строительство | 2024 | 1,300 | 13 000,00 |
| 5.2.1.23 | ул. Армейская от ул. Алексеева до д. 31: велополоса (уширение проезжей части) | Строительство | 2024 | 1,100 | 11 000,00 |
| 5.2.1.24 | ул. Молокова от ул. 78-й Добровольческой Бригады до ул. Авиаторов: велополоса (переразметка) | Реконструкция | 2024 | 0,530 | 5 300,00 |
| 5.2.1.25 | ул. Парижской Коммуны от ул. Крала Маркса до ул. Конституции СССР: велополоса (переразметка) | Реконструкция | 2024 | 0,750 | 3 750,00 |
| 5.2.1.26 | ул. Каратанова: велополоса (переразметка) | Реконструкция | 2024 | 0,350 | 1 750,00 |
| 5.2.1.27 | ул. Дружбы от ул. Кирова до ул. Глинки: велополоса (уширение проезжей части) | Строительство | 2024 | 5,000 | 50 000,00 |
| 5.2.1.28 | ул. Ленина от ул. Каратанова до ул. Робеспьера: односторонняя велополоса (переразметка) | Реконструкция | 2024 | 3,100 | 7 750,00 |
| 5.2.1.29 | ул. Карла Маркса от ул. Робеспьера до ул. Каратанова: односторонняя велополоса (переразметка) | Реконструкция | 2024 | 3,100 | 7 750,00 |
| 5.2.1.30 | просп. им. Газеты Красноярский Рабочий: велополоса (переразметка) | Реконструкция | 2024 | 8,900 | 44 500,00 |
| 5.2.1.31 | ул. Академика Павлова от ул. Щорса до ул. Мичурина: велополоса (переразметка) | Реконструкция | 2024 | 2,600 | 13 000,00 |
| 5.2.1.32 | ул. 4-я Дальневосточная от ул. Любы Шевцовой до ул. 2-я Брянская: велополоса (в рамках реконструкции улицы) | Строительство | 2033 | 1,500 |  |
| 5.2.1.33 | ул. 2-я Брянская от ул. 4-й Дальневосточная до ул. Караульная: велополоса (в рамках реконструкции улицы) | Строительство | 2033 | 1,500 |  |
| 5.2.1.34 | ул. Караульная: велополоса (в рамках реконструкции улицы) | Строительство | 2033 | 1,600 |  |
| 5.2.1.35 | Проектируемая автодорога от ул. Молокова до ул. Ястынская: велополоса (в составе строительства улицы) | Строительство | 2033 | 1,500 |  |
| 5.2.1.36 | Проектируемая автодорога от ул. Авиаторов до Бадалыкского кладбища: велополоса (в составе строительства улицы) | Строительство | 2033 | 2,400 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 63,955 | 441 750,00 |

Мероприятия по строительству велопарковок в г. Красноярске
(48 велопарковки) представлены в таблице 5.5.2.2.
Стоимость мероприятия составит 1 500,00 тысячи рублей
(Таблица 7.1.1, пункт 5.1.2).

Таблица 5.5.2.2 – Адресный перечень предлагаемых велопарковок

| № п/п | Адрес |
| --- | --- |
| 1 | Свердловская ул. 73 |
| 2 | Свердловская ул. 69 |
| 3 | Свердловская ул. 63 |
| 4 | Свердловская ул. 59А |
| 5 | Свердловская ул. 5 |
| 6 | ул. Александра Матросова, 19 |
| 7 | ул. 60 лет Октября, 109 |
| 8 | ул. 60 лет Октября, 137 |
| 9 | ул. 60 лет Октября, 155 |
| 10 | Затонская ул., 22 |
| 11 | ул. Академика Павлова, 31А |
| 12 | ул. Академика Павлова, 21 |
| 13 | ул. Академика Павлова, 24 |
| 14 | ул. Мичурина, 37 |
| 15 | просп. им. Газеты Красноярский Рабочий, 168А |
| 16 | просп. им. Газеты Красноярский Рабочий, 156 |
| 17 | просп. им. Газеты Красноярский Рабочий, 95 |
| 18 | просп. им. Газеты Красноярский Рабочий, 120 |
| 19 | просп. им. Газеты Красноярский Рабочий, 70 |
| 20 | просп. им. Газеты Красноярский Рабочий, 31с5 |
| 21 | просп. им. Газеты Красноярский Рабочий, 27с146 |
| 22 | просп. им. Газеты Красноярский Рабочий, 16/1 |
| 23 | ул. Ленина 123Д |
| 24 | ул. Ленина, 177 |
| 25 | ул. Ленина, 79 |
| 26 | ул. Вейнбаума, 36 |
| 27 | ул. Ленина, 22 |
| 28 | просп. Мира, 10 |
| 29 | ул. Карла Маркса, 73А |
| 30 | ул. Карла Маркса, 95 |
| 31 | ул. Карла Маркса, 125 |
| 32 | ул. Карла Маркса, 149 |
| 33 | Енисейская ул. 1А |
| 34 | ул. Мужества, 10 |
| 35 | ул. Шахтеров, 65 |
| 36 | ул. Алексеева, 54А |
| 37 | ул. 9 Мая, 77 |
| 38 | Комсомольский просп. 18 |
| 39 | Краснодарская ул. 40Ас1 |
| 40 | ул. Молокова, 54 |
| 41 | ул. Молокова, 6 |
| 42 | ул. 78-й Добровольческой Бригады, 12 |
| 43 | ул. Взлетная, 7 |
| 44 | ул. Весны, 1 |
| 45 | просп. им. Газеты Красноярский Рабочий, 44 |
| 46 | просп. им. Газеты Красноярский Рабочий, 38А |
| 47 | ул. Глинки, 2Б |
| 48 | Вблизи Бадалыкского кладбища на проектируемой автодороге от ул. Авиаторов до Бадалыкского кладбища |

Рисунок 5.5.2.3 – Схема расположения велосипедной инфраструктуры
г. Красноярск

Типовые схемы организации велосипедного движения представлены на рисунках 5.5.2.4 – 5.5.2.7. В случае отсутствия треугольника видимости на подъездах к перекрестку рекомендуется организовать велопереезд совмещенный с пешеходным переходом
в виде приподнятой искусственной неровности. Количество полос пересекаемой проезжей части не более 2-х в обоих направлениях (рисунок 5.5.2.4).

Приподнятый пешеходный переход и велопереезд

Рисунок 5.5.2.4 – Типовая схема организации велопереезда, совмещенного с пешеходным переходом

В случае отсутствия треугольника видимости на пересечениях
и возможности организации приподнятого велопереезда и пешеходного перехода, не рекомендуется организация велопереезда
на нерегулируемом пересечении. В этом случае велосипедистам необходимо спешиваться на пешеходном переходе или необходимо устройство светофорного объекта с вызывной фазой. На рисунке 5.5.2.5 представлена схема организации пересечения велосипедистами проезжей части при спешивании.

Рисунок 5.5.2.5 – Схема организации пересечения велосипедистами проезжей части при спешивании.

При пересечении велополосой проезжей части с нерегулируемым движением на перекрестке для главной дороги необходима за 50 м установка знака 1.24 с указанием соответствующего расположения велопереезда. На рисунке 5.5.2.7 тип пересечения предусматривает переезд проезжей части велосипедистами не спешиваясь.

Рисунок 5.5.2.6 – Схема организации пересечения велополосы
проезжей части с нерегулируемым движением
на второстепенной дороге

При размещении велополос на тротуаре таким образом,
что ни одна из сторон велополос не примыкает к газону или краю проезжей части, то минимальная ширина велополос должна составлять
3 м. На рисунке 5.5.2.7 показана смена траектории движения велотранспорта с одной стороны улицы на другую. Тип применяется
при обеспечении треугольника видимости. Данный тип пересечения предусматривает переезд проезжей части велосипедистами
не спешиваясь.

Рисунок 5.5.2.7 – Смена траектории движения велополосы
перед пересечением

Количество полос пересекаемой проезжей части не более 2-х
в обоих направлениях.

При размещении велополос на тротуаре таким образом, что ни одна из сторон велополос не примыкает к газону или краю проезжей части,
то минимальная ширина велополос должна составлять 3 м.

На рисунке 5.5.2.8 показано пересечение велополосы проезжей части местного проезда с нерегулируемым типом пересечения.
Для безопасности пересечения велопереезд обустраивается в створе
с пешеходным переходом. Данный тип пересечения предусматривает переезд проезжей части велосипедистами не спешиваясь.

Рисунок 5.5.2.8 – Пересечение велополосы проезжей части
местного проезда с нерегулируемым типом пересечения

На рисунке 5.5.2.9 показан тип пересечения велодорожкой, проходящей по бульварной части улицы, проезжей части съезда
на дублер (местного проезда), с нерегулируемым типом пересечения.
Для безопасности пересечения велопереезд обустраивается
по кратчайшему пути через проезжую часть. Данный тип пересечения предусматривает переезд проезжей части велосипедистами
не спешиваясь.

Рисунок 5.5.2.9 – Организация пересечения велодорожкой
местного проезда

На рисунке 5.5.2.10 показана организация пересечения велополосы остановки общественного транспорта по тротуарной части, в местах достаточной ширины тротуаров за павильонами ожидания
(не менее 1,5 м при одностороннем движении, и не менее 2,5 м
при двухстороннем) для пропуска велодорожки за павильоном ожидания, с целью уменьшения помех для движения пешеходов.

Рисунок 5.5.2.10 – Организация пересечения велополосы остановки общественного транспорта по тротуарной части

На рисунке 5.5.2.11 показана организация объезда препятствий.

Рисунок 5.5.2.11 – Организация объезда различного рода препятствий, велополосами, проходящих по тротуарной части улицы

Рисунок 5.5.2.12 - Организация велополосы на проезжей части

Стоит отметить, что связанность предлагаемых велосипедных маршрутов повышается за счет существующих выделенных полос
для общественного транспорта, по которым в соответствии с пунктом 18.2 ПДД РФ разрешается движение велосипедистов если такая полоса располагается справа. Так предполагается осуществление движения
на велосипедах, в частности, по мостам через р. Енисей.

При развитии системы велосипедных маршрутов необходимо обустройство их электрическим освещением, ТСОДД, а также создание на маршрутах парковок и прокатов для велосипедов, пунктов ремонта
и технического обслуживания велосипедов.

В краткосрочном периоде рекомендуется организовать объекты велосипедной инфраструктуры около образовательных организаций (школы, университеты, колледжи) для увеличения пользователей велосипедной инфраструктуры.

Итоговая протяженность предлагаемых к обустройству велосипедных маршрутов на территории г. Красноярск составит 48555 м. Необходимо отметить, что реализация велосипедной инфраструктуры может выполняться в несколько пусковых этапов, чтобы на начальном этапе оценить востребованность данной инфраструктуры, проанализировать темпы увеличения пользователей и скорректировать график ввода предлагаемых мероприятий.

## 5.6. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

5.6.1. Введение временных ограничений или прекращения движения транспортных средств

Предлагается сохранить временные ограничения в определенные часы суток на проезд грузового транспорта по отдельным улицам
г. Красноярска:

запрет на движение грузовиков тяжелее 15 тонн в дневное время (с 06.00 до 22.00) по ул. Караульной на участке от ул. Чернышевского
до кольца ул. 9 Мая и по ул. 9 Мая
на участке от ул. Караульной до ул. Шумяцкого;

запрет на проезд грузовиков массой свыше 8 тонн в дневное время (с 06.00 до 22.00) по улицам Батурина, 78-й Добровольческой Бригады, Водопьянова, по проспекту Комсомольский, по ул. Мате Залки
и ул. Ястынская, по проспекту Металлургов, по улицам Алексеева, Молокова и Партизана Железняка;

автомобилям тяжелее 15 тонн в дневное время (с 06.00 до 22.00)
— на Николаевском проспекте, по Николаевском мосту
и по ул. М. Годенко;

автомобилям массой от 8 тонн в дневное время (с 06.00 до 22.00)
— по улицам Академика Киренского, Партизанская, Красной Армии
и Дубровинского.

Организация движения грузовых транспортных средств

Действующая схема ограничений движения грузового транспорта
в г. Красноярске представлена на рисунке 5.6.1.1, перечень улиц
г. Красноярска, на которых введены ограничения движения грузового транспорта, представлен в таблице 5.6.1.1.

Рисунок 5.6.1.1 - Действующая схема ограничений движения грузового транспорта в г. Красноярске 2020 г.

Таблица 5.6.1.1 - Полный перечень улиц г. Красноярска, на которых
в 2020 г. действуют ограничения на движение грузового транспорта

| № п.п. | Улица, участок | Вид действующих ограничений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильный проезд между ул. 2-я Брянская и ул. 4-я Дальневосточная | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. |
| 2 | ул. 4-я Дальневосточная от ул. 4-я Продольная до ул. Уланова | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. |
| 3 | Автомобильный проезд между ул. 2-я Брянская и ул. 4-я Дальневосточная | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. |
| 4 | ул. Брянская от ул. 2-я Брянская до ул. 2-я Озерная | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. |
| 5 | просп. Свободный от ул. Ладо Кецховели до ул. Маерчака | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. |
| 6 | ул. Высотная от ул. Крупской до просп. Свободный | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. |
| 7 | ул. Ленина от моста через р. Кача до ул. Профсоюзов | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. |
| 8 | ул. Вейнбаума от ул. Брянская до Коммунального моста | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. |
| 9 | Коммунальный мост от ул. Вейнбаума до ул. Александра Матросова | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. |
| 10 | ул. Александра Матросова от Коммунального моста до ул. Семафорная | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. |
| 11 | ул. 60 лет Октября от ул. Парашютная до ул. Александра Матросова | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. |
| 12 | пер. Медицинский от ул. Свердловская до ул. 60 лет Октября | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. |
| 13 | просп. им. Газеты Красноярский Рабочий от Коммунального моста до пр-д Транспортный | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. |
| 14 | ул. Мичурина от Октябрьского моста им. Павла Стефановича Федирко до ул. Семафорная | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. |
| 15 | ул. Академика Павлова от ул. 60 лет Октября до ул. Мичурина | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. |
| 16 | ул. Щорса от ул. Академика Павлова до ул. Мичурина | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. |
| 17 | ул. Караульная от ул. 2-ая Брянская до ул. Чернышевского | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 15 т. |
| 18 | ул. Караульная от ул. Чернышевского до кольца ул. 9 Мая | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 15 т. с 06:00 до 22:00 |
| 19 | ул. 9 Мая от ул. Караульная до просп. Комсомольский | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 15 т. с 06:00 до 22:00 |
| 20 | ул. Линейная | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. |
| 21 | ул. Абытаевская | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. |
| 22 | ул. Шахтеров | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. |
| 23 | ул. Батурина | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 24 | ул. 78-й Добровольческой Бригады | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 25 | ул. Водопьянова | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 26 | просп. Комсомольский | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 27 | ул. Мате Залки | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 28 | ул. Ястынская | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 29 | просп. Металлургов | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 30 | ул. Алексеева | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 31 | ул. Молокова | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 32 | ул. Партизана Железняка | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 33 | просп. Свободный от ул. Лесопарковая до ул. Л. Кецховели | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. |
| 34 | просп. Николаевский | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 15 т. с 06:00 до 22:00 |
| 35 | Николаевский мост | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 15 т. с 06:00 до 22:00 |
| 36 | ул. Михаила Годенко | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 15 т. с 06:00 до 22:00 |
| 37 | ул. Академика Киренского | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 38 | ул. Партизанская | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 39 | ул. Красной Армии | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 40 | ул. Дубровинского | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |

В краткосрочной перспективе до 2024 г. планируется расширение участков улично-дорожной сети с ограничениями движения грузового транспорта (рисунок 5.6.1.2). Полный перечень улиц, на которых будут действовать ограничения на движение грузового транспорта, представлен в таблице 5.6.1.2.

Рисунок 5.6.1.2 – Схема ограничений движения грузового транспорта в г. Красноярске
на краткосрочную перспективу до 2024 г.

Таблица 5.6.1.2 - Полный перечень улиц, на которых будут действовать ограничения на движение грузового транспорта в период до 2024 г.

| № п.п. | Улица, участок | Вид вводимых ограничений |
| --- | --- | --- |
|  | Действующие участки ограничений с 2020 г. |  |
| 1 | Автомобильный проезд между ул. 2-я Брянская и ул. 4-я Дальневосточная | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. |
| 2 | ул. 4-я Дальневосточная от ул. 4-я Продольная до ул. Уланова | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. |
| 3 | Автомобильный проезд между ул. 2-я Брянская и ул. 4-я Дальневосточная | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. |
| 4 | ул. Брянская от ул. 2-я Брянская до ул. 2-я Озерная | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. |
| 5 | просп. Свободный от ул. Ладо Кецховели до ул. Маерчака | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. |
| 6 | ул. Высотная от ул. Крупской до просп. Свободный | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. |
| 7 | ул. Ленина от моста через р. Кача до ул. Профсоюзов | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. |
| 8 | ул. Вейнбаума от ул. Брянская до Коммунального моста | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. |
| 9 | Коммунальный мост от ул. Вейнбаума до ул. Александра Матросова | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. |
| 10 | ул. Александра Матросова от Коммунального моста до ул. Семафорная | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. |
| 11 | ул. 60 лет Октября от ул. Парашютная до ул. Александра Матросова | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. |
| 12 | пер. Медицинский от ул. Свердловская до ул. 60 лет Октября | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. |
| 13 | просп. им. Газеты Красноярский Рабочий от Коммунального моста до пр-д Транспортный | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. |
| 14 | ул. Мичурина от Октябрьского моста им. Павла Стефановича Федирко до ул. Семафорная | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. |
| 15 | ул. Академика Павлова от ул. 60 лет Октября до ул. Мичурина | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. |
| 16 | ул. Щорса от ул. Академика Павлова до ул. Мичурина | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. |
| 17 | ул. Караульная от ул. 2-ая Брянская до ул. Чернышевского | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 15 т. |
| 18 | ул. Караульная от ул. Чернышевского до кольца ул. 9 Мая | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 15 т. с 06:00 до 22:00 |
| 19 | ул. 9 Мая от ул. Караульная до Енисейского тракта | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 15 т. с 06:00 до 22:00 |
| 20 | ул. Линейная от ул. Караульная до ул. Мужества | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. |
| 21 | ул. Абытаевская | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. |
| 22 | ул. Шахтеров от ул. 9 Мая до ул. Молочкова | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. |
| 23 | ул. Батурина | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 24 | ул. 78-й Добровольческой Бригады от ул. 9 Мая до ул. Октябрьская | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 25 | ул. Водопьянова от ул. 9 Мая до ул. Молокова | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 26 | просп. Комсомольский от ул. 9 Мая до ул. Краснодарская | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 15 т. с 06:00 до 22:00 |
| 27 | ул. Карла Маркса от ул. Белинского до ул. Дубровинского | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 15 т. с 06:00 до 22:00 |
| 28 | ул. Ястынская от ул. Гайдашовка до просп. Комсомольский | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 29 | ул. Белинского от ул. Партизана Железняка до ул. Карла Маркса | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 15 т. с 06:00 до 22:00 |
| 30 | ул. Алексеева от ул. 78-й Добровольческой Бригады до ул. Авиаторов и от ул. Молокова до ул. Армейская | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 31 | ул. Молокова от ул. Водопьянова до ул. Шахтеров | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 32 | ул. Партизана Железняка от ул. Аэровокзальная до ул. Белинского | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 15 т. с 06:00 до 22:00 |
| 33 | пр. Свободный от ул. Телевизорная до ул. Л. Кецховели | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. |
| 34 | просп. Николаевский | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 15 т. с 06:00 до 22:00 |
| 35 | ул. Краснодарская от просп. Комсомольский до просп. Металлургов | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 15 т. с 06:00 до 22:00 |
| 36 | ул. Михаила Годенко | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 15 т. с 06:00 до 22:00 |
| 37 | ул. Алексеева от ул. Шахтеров до ул. 78-й Добровольческой Бригады | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. |
| 38 | ул. Воронова от ул. Ястынская до ул. Рокоссовского и от ул. Рокоссовского до ул. Краснодарская | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 39 | ул. Красной Армии от ул. Академика Киренского до ул. Копылова | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
|  | Дополнительные участки введения ограничения с 2023 г. |  |
| 40 | ул. Дубровинского от ул. Диктатуры Пролетариата до ул. Карла Маркса | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 15 т. с 06:00 до 22:00 |
| 41 | пр-т Свободный от ул. Лесопарковая до ул. Телевизорная | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. с 06:00 до 22:00 |
| 42 | ул. Армейская от ул. Алексеева до ул. Краснодарская | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 43 | ул. Октябрьская от ул. 78-й Добровольческой Бригады до ул. Партизана Железняка | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 44 | ул. Весны от ул. 78-й Добровольческой Бригады до ул. Батурина | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 45 | ул. Шахтеров от ул. Молокова до ул. Енисейская | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 46 | ул. Енисейская от ул. Шахтеров до ул. Игарская | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 47 | ул. Игарская | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 48 | ул. Дубенского | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 49 | ул. Брянская от ул. 2-я Озерная до ул. Игарская | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 50 | ул. 2-я Озерная | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 51 | ул. Северо-Енисейская от ул. 2-я Озерная до ул. Железнодорожников | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 52 | ул. Железнодорожников | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 53 | ул. Республики от ул. Робеспьера до ул. Железнодорожников | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 54 | ул. Робеспьера от ул. Республики до ул. Бограда | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 55 | ул. Декабристов от ул. Дубровинского до ул. Бограда | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 56 | ул. Бограда от ул. Декабристов до ул. Деповская | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 57 | ул. Деповская от ул. Бограда до ул. Ломоносова | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 58 | ул. Ломоносова | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 59 | пр-т Мира от ул. Робеспьера до ул. Каратанова | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. |
| 60 | ул. Карла Маркса от ул. Робеспьера до ул. Каратанова | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. |
| 61 | Автомобильный проезд от ул. Дмитрия Мартынова до ул. Шахтеров | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. |
| 62 | ул. Мужества от ул. Линейная до ул. Шахтеров | Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. |
| 63 | ул. Взлетная от ул. Шахтеров до ул. Октябрьская | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 64 | ул. Маерчака от ул. Калинина до ул. Республики | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 65 | ул. Профсоюзов от ул. Республики до ул. Бограда | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 66 | ул. Новосибирская от ул. Ладо Кецховели до ул. Академика Киренского | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |
| 67 | ул. Ладо Кецховели от. Свободного проспекта до ул. Копылова | Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00 |

После завершения реконструкции подъездных путей
к Николаевскому мосту по нему планируется разрешить движение грузового транспорта. Таким образом, ограничение на движение грузового транспорта массой свыше 3,5 т будет действовать
только на Коммунальном мосту.

Организация движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов

В статье 1 Федерального закона от 24.07.1998 № 127-ФЗ
«О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка
их выполнения» под опасным грузом понимаются вещества, изделия
из них, отходы производственной и иной хозяйственной деятельности, которые в силу присущих им свойств могут при перевозке создать угрозу
для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей среде, повредить или уничтожить материальные ценности. Аналогичное определение термина «опасный груз» содержится в пункте 1.2 Правил дорожного движения.

В соответствии с приложением A к Европейскому соглашению
о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30.09.1957 (ДОПОГ) выделяются следующие классы опасных грузов:

- класс 1 - взрывчатые вещества и изделия;

- класс 2 - газы;

- класс 3 - легковоспламеняющиеся жидкости;

- класс 4.1 - легковоспламеняющиеся твёрдые вещества, самореактивные вещества и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества;

- класс 4.2 - вещества, способные к самовозгоранию;

- класс 4.3 - вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой;

- класс 5.1 - окисляющие вещества;

- класс 5.2 - органические пероксиды;

- класс 6.1 - токсичные вещества;

- класс 6.2 - инфекционные вещества;

- класс 7 - радиоактивные материалы;

- класс 8 - коррозионные вещества;

- класс 9 - прочие опасные вещества и изделия.

В приложении A к приведён также перечень грузов повышенной опасности. Опасные грузы, на которые необходимо получение специального разрешения, приведены в подпункте 1.10.3.1
Приложения А.

Пункт 1 статьи 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливает, что движение по автомобильным дорогам крупногабаритного транспортного средства либо транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, относящихся
к грузам повышенной опасности, допускается при наличии специальных разрешений.

Необходимость получения разрешения установлена только
в отношении опасных грузов, которые согласно ДОПОГ относятся
к грузам повышенной опасности.

Для получения специального разрешения необходимо:

- согласование в порядке, установленном законодательством, маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов;

- наличие уведомления о включении транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, в Реестр категорированных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о присвоенной категории, а также уведомления о соответствии субъекта транспортной инфраструктуры или перевозчика требованиям в области транспортной безопасности.

Формы бланков специальных разрешений утверждаются Минтрансом России. Приказом Минтранса России от 4 июля 2011 г.
№ 179 утвержден Порядок выдачи специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, который устанавливает правила подачи, приема и рассмотрения заявления о получении специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов (далее – специальное разрешение), а также оформления, выдачи
и получения специального разрешения.

Действующим законодательством допускается установление постоянных маршрутов транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов. Запрещено взимание платы за согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов.

Заявка на согласование маршрута должна содержать следующие сведения:

- номер и дату;

- полное наименование собственника, владельца автомобильной дороги, в чей адрес направляется заявка, с указанием его места нахождения;

- маршрут перевозки опасного груза (начальный, основной промежуточный и конечный пункт автомобильной дороги) с указанием ее принадлежности к федеральной, региональной и (или) межмуниципальной собственности;

- сведения о перевозимом опасном грузе: наименование
и описание опасного груза, класс, номер ООН.

Заявка регистрируется владельцем автомобильной дороги в течение одного рабочего дня с даты ее поступления, в том числе в ведомственных информационных системах или единой системе межведомственного электронного взаимодействия при использовании таких систем.

Ространснадзор согласовывает маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, с владельцами автомобильных дорог, по которым проходит такой маршрут. Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, проводится владельцами автомобильных дорог в течение четырёх рабочих дней с даты поступления
от уполномоченного органа соответствующей заявки.

Решение о выдаче специального разрешения или об отказе
в его выдаче принимается уполномоченным органом в течение двух рабочих дней со дня поступления от всех владельцев автомобильных дорог, по которым проходит маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, согласований такого маршрута или отказа в его согласовании.

В течение трёх рабочих дней с момента регистрации заявления орган Ространснадзора проводит проверку полноты и достоверности указанных сведений, соответствие технических характеристик транспортного средства требованиям безопасности при перевозке заявленного опасного груза и принимает одно из следующих решений:

- направить владельцам автомобильных дорог, по которым проходит маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, заявку на согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов
(далее - заявка), а в случае наличия информации о проводимых мероприятиях на объектах, запросить альтернативный маршрут;

- наказать в выдаче специального разрешения.

Орган Ространснадзора отказывает в выдаче специального разрешения в случаях:

- несоответствия требованиям ДОПОГ по обеспечению безопасности перевозки заявленного опасного груза;

- предоставления недостоверных и (или) неполных сведений,
а также отсутствия документов, обязательных к предоставлению;

- мотивированного отказа владельца автомобильной дороги
в согласовании маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов;

- отсутствия в соответствии с информацией компетентного органа уведомления о включении транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, в Реестр категорированных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о присвоенной категории, а также уведомления о соответствии субъекта транспортной инфраструктуры или перевозчика требованиям в области транспортной безопасности, которое было получено в порядке, установленном приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 29 января 2010 г. № 22 «О Порядке ведения Реестра категорированных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств».

Перечни постоянных маршрутов, установленных органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, размещаются на официальных сайтах указанных органов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Важно отметить, что предусмотрена возможность приостановки действия специального разрешения при прохождении маршрута перевозки опасных грузов по автомобильным дорогам, непосредственно прилегающим к объектам транспортной инфраструктуры, задействованным при подготовке и проведении спортивных, культурных, научных и деловых массовых мероприятий. Так, в случае поступления в срок не ранее, чем за 30 дней и не позднее, чем за 7 дней от федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, осуществляющих противодействие терроризму
в пределах своих полномочий, информации о проведении мероприятий на объектах, органы Ространснадзора обязаны в течение трёх рабочих дней принять решение о приостановлении действия специального разрешения и запросить у владельца автомобильной дороги альтернативные маршруты объезда объектов.

По заявлению перевозчика или его представителя орган Ространснадзора на время приостановления действующего специального разрешения оформляет в сроки, не превышающие трёх рабочих дней, специальное разрешение с учетом альтернативного маршрута перевозки опасного груза и ранее представленных документов для оформления специального разрешения, действие которого было приостановлено.
В случае приостановления действия специального разрешения орган Ространснадзора вносит соответствующую информацию в реестр выданных специальных разрешений и уведомляет об этом перевозчика
в течение рабочего дня посредством телефонной и факсимильной связи, а также на электронный адрес, указанный перевозчиком
в заявлении.

Федеральным законом № 443-ФЗ и Приказом Минтранса РФ
от 12 августа 2011 г.  № 211 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения и частным автомобильным дорогам» предусмотрена возможность введения ограничений дорожного движения при проведении массовых мероприятий. Для введения указанных ограничений требуется разработать проект организации дорожного движения и осуществить установку технических средств организации дорожного движения. Необходимо отметить, что информация о проведении массовых мероприятиях зачастую отсутствует в органах управления автомобильными дорогами на стадии формирования бюджета
на очередной год, в связи с чем возникают трудности
в финансировании соответствующих мероприятий.

Ограничения или запрещения движения транспортных средств, перевозящих опасные грузы, осуществляемые посредством выполнения Федерального закона, характерны для проведения особо крупных мероприятий, например, массовых или инфраструктурных. Федеральный закон становится в данном случае правовой основой распоряжений
для разработки проекта изменений в схемы организации дорожного движения.

Таким образом, ограничения или запрет движения транспортных средств, перевозящих опасные грузы, вводятся:

- без оформления распорядительного акта при аварийных ситуациях на автомобильных дорогах из-за ДТП или технологических авариях,
при предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и иных, когда необходимо срочное реагирование соответствующих служб и минимизация ущерба здоровью людей и имуществу;

- заблаговременно посредством Федеральных законов
при проведении длительных массовых мероприятий или создании крупных инфраструктурных или строительных проектов
для минимизации рисков ущерба здоровью массовому количеству людей и экономическим показателям проектов – в данном случае имеется возможность заблаговременно согласовать и внедрить изменения
в схемы организации дорожного движения, действующие в дальнейшем в течение длительного продолжения времени;

- посредством распоряжений местных органов власти, дорожных органов, ГИБДД, МЧС в остальных случаях, включая согласование
и внедрение изменения в схемы организации дорожного движения, действующие в дальнейшем в течение короткого отрезка времени.

В составе ИТС Красноярской агломерации планируется подсистема детектирования опасных грузов.

5.6.2. Мероприятия по развитию инфраструктуры грузового транспорта

Развитие транспортно-логистических комплексов

Базовый сценарий

В рамках Базового сценария не предусмотрено мероприятий
по развитию ТЛК на территории г. Красноярск.

По состоянию на 2020 г. на территории г. Красноярска расположено 3 крупных транспортно-логистических комплекса (ТЛК):
«Тетра-Логистик», «Агротерминал», «Сибирская логистическая компания», способных одномоментно обслуживать более 700 грузовых автомобилей с полуприцепами. На территории данных ТЛК имеются стоянки грузового транспорта.

Характеристика наиболее крупных ТЛК приведена в таблице 5.6.2.1.

Таблица 5.6.2.1 – Характеристика наиболее крупных ТЛК на территории г. Красноярск

| № п/п | Наименование ТЛК | Адрес расположения | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тетра-Логистик | г. Красноярск, ул. Норильская, 7, стр. 7 | 15 000 |
| 2 | Агротерминал | г. Красноярск, ул. Ястынская, 47 | 700 000 |
| 3 | Сибирская логистическая компания | г. Красноярск, ул. Рязанская, 65 г | 20 000 |

Сценарий 1

Сценарий 1 включает в себя мероприятия, представленные
в таблице 5.6.2.1.

Таблица 5.6.2.2 – Мероприятия по развитию ТЛК на территории
г. Красноярск и Красноярской агломерации

| № п/п | Мероприятие | Местоположение | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перенос грузовой работы | ж.д. станции «Красноярск-Центральная» на ж.д. станции «Красноярск-Северный» и «Бугач» с ликвидацией складских помещений | 2025 |
| 2 | Резервирование участков для строительства терминально-складских комплексов на территории г. Красноярска и Красноярской агломерации | в восточной части города в районе ж.-д. станции "Базаиха" (участок станет востребованным в случае возможности прокладки ж.-д. путей до объекта) | 2027 - 2032 |
|  |  | по ул. Кразовской в северной части города | 2027 - 2032 |

Сценарий 2

Сценарий 2 включает в себя мероприятия Сценария 1.

Площадки отдыха, стоянки для грузового транспорта (многофункциональные комплексы дорожного сервиса)

Базовый сценарий

Базовый сценарий не предполагает нового строительства, реконструкции объектов грузовой инфраструктуры грузового транспорта, только дальнейшее развитие, модернизацию.

Организация движения грузового транспорта в г. Красноярске предусмотрена по ул. Авиаторов, ул. Брянской, ул. 2-й Брянской,
ул. Волжской, ул. Высотной, ул. Гайдашовке, ул. Глинки, ул. Говорова, ул. Грунтовой, ул. Железнодорожной, ул. Дубровинского, ул. Калинина, ул. Караульной, ул. Карла Маркса, ул. Академика Киренского,
ул. Копылова, ул. Красная Площадь, ул. 9 Мая, ул. Маерчака,
ул. Михаила Годенко, ул. Монтажников, ул. Одесской, ул. 2-й Озерной, ул. Пограничников, ул. Профсоюзов, ул. Рейдовой, ул. Робеспьера, Северному шоссе, ул. Северо-Енисейской, ул. Семафорной,
ул. Тамбовской, ул. Томина, ул. Ястынской. Следует рассмотреть возможность ограничения движения грузового транспорта по некоторым из данных улиц в пиковые часы. Это позволит распределить нагрузку
на основные участки УДС в г. Красноярске, а также в близлежащих населенных пунктах, где нагрузка на УДС высокая, например,
в пгт. Березовка, городе Дивногорске, пгт. Емельяново,
ЗАТО г. Железногорск, г. Сосновоборске.

Рисунок 5.6.2.1 – Существующая схема организации движения грузового транспорта в г. Красноярске

Сценарий 1, 2

С целью обеспечения условий для отстоя грузовых автомобилей
с учетом действующих и предлагаемых ограничений движения грузовых транспортных средств на территории г. Красноярска, а также для отдыха водителей предлагается создание сети парковок для грузового транспорта на территории г. Красноярска.

Адресный перечень предлагаемых парковок грузового транспорта на территории Красноярской агломерации представлен в таблице 5.6.2.3.

Таблица 5.6.2.3 – Мероприятия по развитию инфраструктуры грузового транспорта, предусмотренные Сценариями 1, 2

| № п.п. | Адрес, расположение | Год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадка 4000 кв. м на ул. Дружбы в районе дома 21 перед мостовым переходом через р. Березовку (по направлению движения к г. Красноярску), г. Красноярск | 2022 |
| 2 | Площадка 6000 кв. м на ул. Трактовой при въезде в поселок (по направлению движения к г. Красноярску), г. Красноярск | 2025 |

Укрупненная оценка стоимости строительства парковок грузового транспорта выполнена из расчета 1,1 тыс. рублей за 1 кв.м.

Создание пунктов весогабаритного контроля

Базовый сценарий

В рамках Базового сценария не предусмотрены мероприятия
по созданию пунктов весогабаритного контроля.

Сценарий 1, 2

Сценарии 1, 2 включают в себя мероприятия, представленные
в таблице 5.6.2.4.

Таблица 5.6.2.4 – Мероприятия по созданию пунктов весогабаритного контроля в рамках Сценариев 1, 2. (Таблица 7.1.1, пункт 6.2.1)

| № п/п | Мероприятие | Местоположение | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка стационарных постов весового контроля в черте г. Красноярска и в пределах Красноярской агломерации | Участок между ул. Трактовой и ФАД Р-255 "Сибирь" | 2025 - 2027 |
|  |  | Участок между ул. Московской и ФАД Р-255 "Сибирь" в районе трассы | 2025 - 2027 |

Строительство парковок грузового транспорта

С целью обеспечения условий для отстоя грузовых автомобилей
с учетом действующих и предлагаемых ограничений движения грузовых транспортных средств на территории г. Красноярска, а также для отдыха водителей, предлагается создание сети парковок для грузового транспорта на территории г. Красноярска, а также на прилегающей
к городу территории.

Адресный перечень предлагаемых парковок грузового транспорта представлен в таблице 5.6.2.5 и на рисунке 5.6.2.2.

Таблица 5.6.2.5 – Перечень предлагаемых к строительству парковок грузового транспорта на территории г. Красноярска и прилегающей 7территории Красноярской агломерации тысячи рублей
(Таблица 7.1.1, пункт 6.2.2)

| № п.п. | Адрес, расположение | Год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадка 2000 кв. метров на ул. Заводской, г. Красноярск | 2022 |
| 2 | Площадка 3000 кв. метров на ул. Заводской, г. Красноярск | 2027 |
| 6 | Площадка 4000 кв. м на ул. Дружбы в районе дома 21 перед мостовым переходом через р. Березовку (по направлению движения к г. Красноярску), г. Красноярск | 2022 |
| 7 | Площадка 6000 кв. м на ул. Трактовой при въезде в поселок (по направлению движения к г. Красноярску), г. Красноярск | 2025 |
| 8 | с. Зыково, площадка 1200 кв. м на ул. Советской, в районе дома N 182/3 (Березовский муниципальный район) | 2022 |
| 9 | д. Кузнецово, площадка 1200 кв. м на ул. Реликтовой, вблизи пересечения с РАД "Красноярск - Кузнецово - Зыково" (Березовский муниципальный район) | 2022 |

Укрупненная оценка стоимости строительства парковок грузового транспорта выполнена из расчета 1,1 тыс. рублей за 1 кв.м.

Рисунок 5.6.2.2 – Схема мероприятий по организации мест стоянки грузового транспорта на территории г. Красноярска и прилегающей территории Красноярской агломерации

## 5.7. Мероприятия по развитию сети дорог городского округа

Мероприятия разработанных сценариев развития сети дорог
и транспортной инфраструктуры г. Красноярск (базового, сценарий 1, сценарий 2 представлены в таблице 5.7.1.

Таблица 5.7.1 – Мероприятия сценариев развития транспортной инфраструктуры г. Красноярск

| № п/п | Мероприятия | Протяженность, км | Вид работ | Годы реализации по сценариям |  |  | Стоимость работ, в т.ч. по сценариям, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовый сценарий | Сценарий 1 | Сценарий 2 | Стоимость | Базовый сценарий | Сценарий 1 | Сценарий 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 144,90 |  |  |  |  | 91 883 945,47 | 4 127 125,95 | 91 883 945,48 | 91 883 945,47 |
| 1.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения | 116,44 |  |  |  |  | 40 161 230,12 | 2 696 586,64 | 40 161 230,12 | 40 161 230,12 |
| 1.1.1 | Автодорога пр. Молодежный от дома № 31 до ул. Преображенской** | 0,71 | строительство | 2024 | 2024 | 2024 | 88 675,00 | 88 675,00 | 88 675,00 | 88 675,00 |
| 1.1.2 | Автодорога в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова (II этап)** | 1,62 | строительство | 2024 | 2024 | 2024 | 545 449,00 | 545 449,00 | 545 449,00 | 545 449,00 |
| 1.1.3 | Автодорога по ул. Байкитская в границах от ул. Юбилейная до ул. Дачная** | 0,36 | строительство | 2024 | 2024 | 2024 | 181 299,00 | 181 299,00 | 181 299,00 | 181 299,00 |
| 1.1.4 | Автодорога в границах ул. Гриболевская - ул. Соколовская - ул. Ольховая - ул. Черемуховая** | 1,96 | строительство | 2024 | 2024 | 2024 | 415 931,85 | 415 931,85 | 415 931,85 | 415 931,85 |
| 1.1.5 | Боготольский пер. от ул. Копылова до ул. Новосибирской | 0,67 | реконструкция | 2024 | 2024 | 2024 | 352 626,26 | 352 626,26 | 352 626,26 | 352 626,26 |
| 1.1.6 | ул. М.Залки на участке от дома № 33 до ул. Космонавтов** | 0,77 | строительство | 2024 | 2024 | 2024 | 29 060,00 | 29 060,00 | 29 060,00 | 29 060,00 |
| 1.1.7 | Автомобильная дорога от ул. Гриболевская по ул. Соколовская на направлении жилого района «Солонцы-2» через ул. Афанасия Тавакова до переезда на Северное шоссе (проектирование) | 5,50 | строительство |  | 2033 | 2024 | 2 027 304,69 |  | 2 027 304,69 | 2 027 304,69 |
| 1.1.8 | Автомобильная дорога в микрорайоне «Тихие Зори» | 0,40 | строительство | 2024 | 2024 | 2024 | 114 471,91 | 114 471,91 | 114 471,91 | 114 471,91 |
| 1.1.9 | Автомобильная дорога в жилом районе «Бугач» | 1,50 | строительство | 2024 | 2024 | 2024 | 623 000,00 | 623 000,00 | 623 000,00 | 623 000,00 |
| 1.1.10 | Улица от ул. Свердловская до ул. Затонская по улицам Саянская, Медицинский пер., Лесопильщиков, Тургенева | 14,21 | строительство |  | 2033 | 2024 | 6 420 547,80 |  | 6 420 547,80 | 6 420 547,80 |
| 1.1.11 | Строительство транспортной развязки ул. Саянская - ул. Матросова (предложение разработчика) |  | строительство |  | 2025 | 2033 | 1 150 000,00 |  | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
| 1.1.12 | Проектируемый проезд №9 от ул. Академика Киренского до ул. Елены Стасовой | 3,90 | строительство |  | 2033 | 2024 | 2 067 000,00 |  | 2 067 000,00 | 2 067 000,00 |
| 1.1.13 | Ул. Чернышева от ул. Елены Стасовой до ул. Гусарова | 1,03 | реконструкция |  | 2033 | 2024 | 288 400,00 |  | 288 400,00 | 288 400,00 |
| 1.1.14 | Участок в створе проектируемой автомобильной дороги в жилом районе «Бугач» от ул. Ботаническая до ул. Калинина | 1,25 | строительство |  | 2033 | 2024 | 662 600,00 |  | 662 600,00 | 662 600,00 |
| 1.1.15 | Автодорога по ул. Свердловская от ул. Матросова до границы г. Красноярска (с транспортной развязкой ул. Свердловская -ул. Матросова-ул. Семафорная) (I этап) | 8,16 | реконструкция |  | 2033 | 2024 | 1 967 000,00 |  | 1 967 000,00 | 1 967 000,00 |
| 1.1.16 | ул. Трактовая от ул. Глинки до автомобильной дороги Р-255 | 3,84 | реконструкция |  | 2033 | 2024 | 960 000,00 |  | 960 000,00 | 960 000,00 |
| 1.1.17 | ул. Ярыгинский проезд | 3,00 | реконструкция |  | 2033 | 2024 | 264 100,00 |  | 264 100,00 | 264 100,00 |
| 1.1.18 | ул. Забобонова (проектируемый проезд №51) | 0,73 | реконструкция |  | 2033 | 2024 | 219 000,00 |  | 219 000,00 | 219 000,00 |
| 1.1.19 | Дублер ул. Одесская (проектируемый проезд №23) | 4,90 | строительство |  | 2033 | 2033 | 1 470 000,00 |  | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 |
| 1.1.20 | Проектируемый проезд в мкр. Тихие Зори | 2,30 | строительство |  | 2033 | 2033 | 690 000,00 |  | 690 000,00 | 690 000,00 |
| 1.1.21 | Участки Южного обхода г. Красноярска «Транспортная развязка с Николаевского моста - ул. Саянская - ул. Лесопильщиков - ул. Монтажников - д. Кузнецово - с. Зыково - выход на автодорогу Р-255 «Сибирь», участок "ул. Лесопильщиков - а/д Р-255" | 4,45 | строительство |  | 2033 | 2033 | 1 335 000,00 |  | 1 335 000,00 | 1 335 000,00 |
| 1.1.22 | Набережная р. Енисей от Николаевского моста до Свободного проспекта | 4,57 | строительство |  | 2041 | 2041 | 1 371 000,00 |  | 1 371 000,00 | 1 371 000,00 |
| 1.1.23 | Проезд от ул. Молокова до ул. Ястынская | 1,50 | строительство |  | 2033 | 2024 | 450 000,00 |  | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 1.1.24 | Строительство транспортной развязки ул. Ястынская - ул. Молокова – пр. Комсомольский (предложение разработчика) |  | строительство |  | 2025 | 2033 | 1 270 000,00 |  | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 |
| 1.1.25 | Ул. Северная от ул. Северо-Енисейская до ул. Брянская | 0,27 | строительство |  | 2033 | 2024 | 81 000,00 |  | 81 000,00 | 81 000,00 |
| 1.1.26 | Ул. Рабочая от ул. Копылова до Свободного проспекта | 1,35 | строительство |  | 2041 | 2041 | 405 000,00 |  | 405 000,00 | 405 000,00 |
| 1.1.27 | Автомобильная дорога от пересечения ул. Промысловая и ул. Петра Подзолкова с выходом на ул. Авиаторов | 0,74 | строительство |  | 2033 | 2033 | 109 093,34 |  | 109 093,34 | 109 093,34 |
| 1.1.28 | Реконструкция дороги 4-я Дальневосточная от ул. 2-я Брянская до ул. Любы Шевцовой | 1,55 | реконструкция |  | 2033 | 2024 | 155 000,00 |  | 155 000,00 | 155 000,00 |
| 1.1.29 | Реконструкция ул. Караульная, ул. Брянская 2-я | 3,68 | реконструкция |  | 2033 | 2024 | 1 030 400,00 |  | 1 030 400,00 | 1 030 400,00 |
| 1.1.30 | Развязка на пересечении ул. Калинина, ул. 2-я Брянская, ул. Брянская, ул. Маерчака (доведение развязки до проектного уровня) (предложение разработчика) | - | строительство |  | 2025 | 2033 | 1 600 000,00 |  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 1.1.31 | Реконструкция ул. Стасовой от ул. Чернышева до АЗС | 1,35 | реконструкция |  | 2033 | 2024 | 337 500,00 |  | 337 500,00 | 337 500,00 |
| 1.1.32 | Строительство автодороги от ул. Спандаряна до ул. Взлетная (на гостиницу «ХИЛТОН») | 0,32 | строительство |  | 2033 | 2033 | 48 000,00 |  | 48 000,00 | 48 000,00 |
| 1.1.33 | Строительство автодороги ул. Спандаряна – ул. Дудинская в направлении ул. Березина | 0,32 | строительство |  | 2033 | 2033 | 48 000,00 |  | 48 000,00 | 48 000,00 |
| 1.1.34 | Проезд от Северного шоссе до ул. Соколовская в мкр. "Солонцы-2" | 3,32 | строительство |  | 2033 | 2033 | 498 000,00 |  | 498 000,00 | 498 000,00 |
| 1.1.35 | Реконструкция ул. Краснодарская на участке от просп. Металлургов до ул. Армейская | 1,24 | строительство |  | 2024 | 2024 | 310 000,00 |  | 310 000,00 | 310 000,00 |
| 1.1.36 | Транспортная развязки на пересечении ул. Партизана Железняка и ул. Краснодарской (предложение разработчика) | - | строительство |  | 2025 | 2033 | 1 027 000,00 |  | 1 027 000,00 | 1 027 000,00 |
| 1.1.37 | ул. Маерчака, на участке от пр. Свободный до ул. Профсоюзов** | 1,02 | капитальный ремонт | 2024 | 2024 | 2024 | 201 524,77 | 201 524,77 | 201 524,77 | 201 524,77 |
| 1.1.38 | ул. Абытаевская на участке от ул. Линейная до ул. Шахтеров, включая участок от жилого дома № 4 по ул. Абытаевская до ул. Караульная | 1,10 | капитальный ремонт | 2024 | 2024 | 2024 | 144 548,85 | 144 548,85 | 144 548,85 | 144 548,85 |
| 1.1.39 | Уширение проезжей части участка ул. Калинина от д. 169 (кольцо) до ул. Норильской 2 (выезд из г. Красноярска). | 1,80 | реконструкция |  | 2033 | 2033 | 504 000,00 |  | 504 000,00 | 504 000,00 |
| 1.1.40 | Уширение проезжей части участка ул. Калинина от д. 82Г до путепровода ж/д переезда | 1,30 | реконструкция |  | 2033 | 2033 | 364 000,00 |  | 364 000,00 | 364 000,00 |
| 1.1.41 | Уширение проезжей части участка Свободного пр-та от ул. Телевизорная до ул. Лесопарковая | 1,30 | реконструкция |  | 2033 | 2033 | 364 000,00 |  | 364 000,00 | 364 000,00 |
| 1.1.42 | Уширение проезжей части участка ул. Мичурина от ул. Волжская до ул. Крайняя | 3,00 | реконструкция |  | 2033 | 2033 | 840 000,00 |  | 840 000,00 | 840 000,00 |
| 1.1.43 | Уширение проезжей части участка ул. Высотная от ул. Крупской до ул. Гусарова | 0,85 | реконструкция |  | 2033 | 2033 | 238 000,00 |  | 238 000,00 | 238 000,00 |
| 1.1.44 | Уширение проезжей части ул. Михаила Годенко | 0,60 | реконструкция |  | 2033 | 2033 | 168 000,00 |  | 168 000,00 | 168 000,00 |
| 1.1.45 | Уширение проезжей части ул. Лесопарковая от улицы Елены Стасовой до Свободного проспекта | 2,50 | реконструкция |  | 2033 | 2033 | 625 000,00 |  | 625 000,00 | 625 000,00 |
| 1.1.46 | Уширение проезжей части участка ул. Гайдашовка от ул. Ястынская до проезда от ул. 9 Мая | 1,00 | реконструкция |  | 2033 | 2033 | 250 000,00 |  | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 1.1.47 | Уширение проезжей части участка ул. Гайдашовка от проезда от ул. 9 Мая до путепровода над линиями железной дороги | 0,82 | реконструкция |  | 2033 | 2033 | 205 000,00 |  | 205 000,00 | 205 000,00 |
| 1.1.48 | Участок ул. Авиаторов от ул. Молокова до ул. Партизана Железняка | 1,40 | реконструкция |  | 2033 | 2033 | 392 000,00 |  | 392 000,00 | 392 000,00 |
| 1.1.49 | Направленный съезд при следовании по ул. Высотная от ул. Крупской на ул. Гусарова (тоннельного типа) | 0,401 | строительство |  | 2033 | 2033 | 60 150,00 |  | 60 150,00 | 60 150,00 |
| 1.1.50 | Устройство съезда с ул. Авиаторов (при следовании от ул. Молокова) на ул. Партизана Железняка в направлении пр-кта Металлургов с частичным использованием проезжей части съезда с ул. Партизана Железняка в направлении Октябрьского моста (при необходимости для организации движения только легкового транспорта) | 0,65 | реконструкция |  | 2033 | 2033 | 65 000,00 |  | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 1.1.51 | Устройство съезда с ул. Партизана Железняка (при следовании от ул. Белинского) на ул. Авиаторов в направлении ул. Молокова с частичным использованием проезжей части выезда с Октябрьского моста | 0,37 | реконструкция |  | 2033 | 2033 | 37 000,00 |  | 37 000,00 | 37 000,00 |
| 1.1.52 | Уширение проезжей части ул. Глинки на участке от пр-та им. Газеты Красноярский Рабочий до круговой развязки с ул. Тамбовская | 0,96 | реконструкция |  | 2033 | 2033 | 240 250,00 |  | 240 250,00 | 240 250,00 |
| 1.1.53 | Уширение проезжей части участка пр-т им. Газеты Красноярский Рабочий от ул. Навигационная до Предмостной площади | 0,84 | реконструкция |  | 2033 | 2033 | 235 200,00 |  | 235 200,00 | 235 200,00 |
| 1.1.54 | Уширение проезжей части участка ул. Семафорная от д.221А до ул. Судостроительная | 2,00 | реконструкция |  | 2033 | 2033 | 500 000,00 |  | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.1.55 | Участок Северного шоссе от Енисейского тракта до ул. Технологическая | 1,90 | реконструкция |  | 2033 | 2033 | 190 000,00 |  | 190 000,00 | 190 000,00 |
| 1.1.56 | ул. Пастеровская | 0,40 | реконструкция |  | 2033 | 2033 | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1.1.57 | Съезд с ул. Вейнбаума на ул. Коммунистическую (при движении от Коммунального моста к ул. Брянской) | 0,08 | строительство |  | 2033 | 2033 | 6 000,00 |  | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 1.1.58 | Направленный съезд для левого поворота с ул. Славы на Енисейский тракт |  | строительство |  | 2033 | 2033 | 800 000,00 |  | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 1.1.59 | Строительство автомобильной дороги по ул. Елены Стасовой (предложение разработчика) | 2,80 | строительство |  | 2025 | 2033 | 1 177 313,14 |  | 1 177 313,14 | 1 177 313,14 |
| 1.1.60 | Автомобильная дорога в жилом районе "Медицинский городок" (предложение разработчика) | 0,91 | строительство |  | 2025 | 2033 | 327 000,00 |  | 327 000,00 | 327 000,00 |
| 1.1.61 | Реконструкция ул. Дубровинского от ул. Горького до ул. Бограда, 65 (предложение разработчика) | 0,70 | строительство |  | 2025 | 2033 | 423 978,30 |  | 423 978,30 | 423 978,30 |
| 1.1.62 | Автомобильная дорога от ул. Бограда до ул. Дубровинского (предложение разработчика) | 0,70 | строительство |  | 2025 | 2033 | 195 000,00 |  | 195 000,00 | 195 000,00 |
| 1.1.63 | Автомобильная дорога от ул. Ломоносова до ул. Дубровинского (предложение разработчика) | 0,30 | строительство |  | 2025 | 2033 | 92 300,00 |  | 92 300,00 | 92 300,00 |
| 1.1.64 | Автомобильная дорога от ул. Деповская до перспективного створа ул. Профсоюзов (предложение разработчика) | 0,50 | строительство |  | 2025 | 2033 | 144 500,00 |  | 144 500,00 | 144 500,00 |
| 1.1.65 | Автомобильная дорога от ул. Караульная до ул. П.Подзолкова (проектируемый проезд №36) (предложение разработчика) | 2,00 | строительство |  | 2025 | 2033 | 118 326,12 |  | 118 326,12 | 118 326,12 |
| 1.1.66 | Автодорога в мкр. Иннокентьевский от ул. Октябрьская до ул. С.Лазо (проектируемый проезд №70) (предложение разработчика) | 1,70 | строительство |  | 2025 | 2033 | 300 597,00 |  | 300 597,00 | 300 597,00 |
| 1.1.67 | Продление ул. Семафорная от здания №21 до здания №76Б (предложение разработчика) | 0,31 | строительство |  | 2025 | 2033 | 18 340,55 |  | 18 340,55 | 18 340,55 |
| 1.1.68 | Реконструкция ул. Енисейский тракт и ул. Ремесленная в районе кладбища "Бадалык" (предложение разработчика) | 0,59 | реконструкция |  | 2025 | 2033 | 174 000,00 |  | 174 000,00 | 174 000,00 |
| 1.1.69 | Строительство автомобильной дороги на участке от многоквартирного дома № 13 по ул. Карамзина до многоквартирного дома № 175 по ул. Судостроительной (предложение разработчика) | 0,58 | строительство |  | 2025 | 2033 | 108 742,54 |  | 108 742,54 | 108 742,54 |
| 1.2 | Строительство и реконструкция участков УДС местного значения для движения безрельсового пассажирского транспорта общего пользования | 26,74 |  | 2024 | 2033 | 2033 | 1 296 657,28 | 46 379,77 | 1 296 657,29 | 1 296 657,28 |
| 1.2.1 | Молодежный проспект (от ул. Славы до Ерофеевской ул.) | 0,60 | реконструкция |  | 2033 | 2033 | 21 073,40 |  | 21 073,40 | 21 073,40 |
| 1.2.2 | ул. Мате Залки | 0,36 | реконструкция |  | 2024 | 2024 | 12 453,17 |  | 12 453,17 | 12 453,17 |
| 1.2.3 | ул. Урванцева | 1,17 | реконструкция |  | 2033 | 2033 | 41 000,82 |  | 41 000,82 | 41 000,82 |
| 1.2.4 | ул. Армейская (от ул. Урванцева до ул. Воронова) с организацией двустороннего движения | 0,47 | реконструкция |  | 2024 | 2024 | 16 492,24 |  | 16 492,24 | 16 492,24 |
| 1.2.5 | ул. Воронова (от Комсомольского просп.до просп. Металлургов) | 0,81 | реконструкция |  | 2024 | 2024 | 28 366,31 |  | 28 366,31 | 28 366,31 |
| 1.2.6 | ул. Воронова - ул. Мате Залки (соединение) | 0,33 | строительство |  | 2024 | 2024 | 11 381,33 |  | 11 381,33 | 11 381,33 |
| 1.2.7 | ул. Лазо | 0,79 | реконструкция |  | 2024 | 2024 | 27 721,54 |  | 27 721,54 | 27 721,54 |
| 1.2.8 | ул. 4-я Дальневосточная от уд 4-я Продольная до ул. Любы Шевцовой | 0,48 | реконструкция |  | 2024 | 2024 | 16 812,71 |  | 16 812,71 | 16 812,71 |
| 1.2.9 | 4-я Продольная ул. | 0,28 | реконструкция |  | 2024 | 2024 | 9 878,72 |  | 9 878,72 | 9 878,72 |
| 1.2.10 | ул. Чернышевского | 0,38 | реконструкция |  | 2033 | 2033 | 13 258,60 |  | 13 258,60 | 13 258,60 |
| 1.2.11 | ул. Карбышева | 0,27 | реконструкция |  | 2033 | 2033 | 9 429,91 |  | 9 429,91 | 9 429,91 |
| 1.2.12 | ул. Юшкова | 0,90 | реконструкция |  | 2033 | 2033 | 31 475,15 |  | 31 475,15 | 31 475,15 |
| 1.2.13 | ул. Гусарова | 0,22 | реконструкция |  | 2033 | 2033 | 7 769,83 |  | 7 769,83 | 7 769,83 |
| 1.2.14 | Организация левоповоротного кармана с ул. Стасовой на Лесопарковую ул. | 0,10 | реконструкция |  | 2024 | 2024 | 3 392,27 |  | 3 392,27 | 3 392,27 |
| 1.2.15 | ул. Норильская - ул. Гросовцев | 1,24 | реконструкция |  | 2033 | 2033 | 43 407,67 |  | 43 407,67 | 43 407,67 |
| 1.2.16 | Плодово-Ягодная станция | 0,67 | реконструкция |  | 2033 | 2033 | 23 542,79 |  | 23 542,79 | 23 542,79 |
| 1.2.17 | ул. Академика Киренского к ЖК Орбита | 1,02 | реконструкция |  | 2024 | 2024 | 35 573,65 |  | 35 573,65 | 35 573,65 |
| 1.2.18 | Вузовский пер. | 0,46 | реконструкция |  | 2024 | 2024 | 15 929,03 |  | 15 929,03 | 15 929,03 |
| 1.2.19 | ул. Чайковского, Парковая ул., Центральный пр-д, ул. Ползунова, Административный пр-д | 2,00 | реконструкция |  | 2033 | 2033 | 69 893,81 |  | 69 893,81 | 69 893,81 |
| 1.2.20 | 2-й Ярцевский пер, Песочная ул., ул. Пархоменко, 2-я Краснофлотская ул., Фестивальная ул. | 1,62 | реконструкция |  | 2033 | 2033 | 56 804,09 |  | 56 804,09 | 56 804,09 |
| 1.2.21 | ул. Капитанская (от д.16 до ул. Парусная, д.5) | 0,27 | реконструкция |  | 2033 | 2033 | 9 384,40 |  | 9 384,40 | 9 384,40 |
| 1.2.22 | ул. Капитанская (от просп. им. Газеты Красноярский Рабочий до д.8) | 0,41 | реконструкция |  | 2033 | 2033 | 14 212,69 |  | 14 212,69 | 14 212,69 |
| 1.2.23 | Южный берег | 0,49 | реконструкция |  | 2033 | 2033 | 17 055,08 |  | 17 055,08 | 17 055,08 |
| 1.2.24 | ул. Садовая | 0,23 | реконструкция |  | 2033 | 2033 | 8 028,58 |  | 8 028,58 | 8 028,58 |
| 1.2.25 | Продление ул. Урванцева до продолжения ул. Ястынской | 0,59 | строительство |  | 2024 | 2024 | 41 189,82 |  | 41 189,82 | 41 189,82 |
| 1.2.26 | Продление ул. Алексеева до ул. Урванцева | 0,37 | строительство |  | 2024 | 2024 | 12 835,27 |  | 12 835,27 | 12 835,27 |
| 1.2.27 | Дорога в Солонцах-2 от Ухоженного пер. до Ремесленной ул. | 3,37 | строительство |  | 2033 | 2033 | 235 638,55 |  | 235 638,55 | 235 638,55 |
| 1.2.28 | Светлогорская ул. - продолжение до ТПУ Северное шоссе | 0,77 | строительство |  | 2033 | 2033 | 54 065,27 |  | 54 065,27 | 54 065,27 |
| 1.2.29 | ул. Петра Ломако | 0,25 | строительство |  | 2033 | 2033 | 17 270,26 |  | 17 270,26 | 17 270,26 |
| 1.2.30 | Соединение ул. Карбышева с ул. Юшкова в районе ул. Карбышева, д. 10 | 0,19 | строительство |  | 2033 | 2033 | 13 620,39 |  | 13 620,39 | 13 620,39 |
| 1.2.31 | Продление ул. Юшкова до ул. Гусарова | 0,41 | строительство |  | 2033 | 2033 | 28 876,47 |  | 28 876,47 | 28 876,47 |
| 1.2.32 | Продление ул. Судостроительная до ул. А.Гладкова (проект выполняется с учетом осевого размещения трамвайной линии с посадочными площадкам) (Проектируемый проезд №44В) | 0,39 | строительство | 2024 | 2024 | 2024 | 27 559,77 | 27 559,77 | 27 559,77 | 27 559,77 |
| 1.2.33 | ул. Карамзина (проект выполняется с учетом осевого размещения трамвайной линии с посадочными площадками в профиле улицы) | 0,70 | строительство |  | 2024 | 2024 | 49 134,54 |  | 49 134,54 | 49 134,54 |
| 1.2.34 | Продолжение ул. Деповска до ул. Дубровинского | 0,29 | строительство |  | 2033 | 2033 | 20 218,94 |  | 20 218,94 | 20 218,94 |
| 1.2.35 | Продолжение ул. Ломоносова до ул. Декабристов | 0,95 | строительство |  | 2033 | 2033 | 66 554,53 |  | 66 554,53 | 66 554,53 |
| 1.2.36 | Соединение ул. Спортивная с ул. Волжская | 0,11 | строительство |  | 2033 | 2033 | 7 836,50 |  | 7 836,50 | 7 836,50 |
| 1.2.37 | Развязка в Дрокино: съезд под путепровод для движения к центру г Красноярска | 0,35 | строительство |  | 2024 | 2024 | 12 113,47 |  | 12 113,47 | 12 113,47 |
| 1.2.38 | ул. Капитанская (напротив д.12 и д.14) | 0,25 | строительство |  | 2033 | 2033 | 17 172,45 |  | 17 172,45 | 17 172,45 |
| 1.2.39 | ул. Капитанская (д.5 по ул. Парусная) | 0,03 | строительство |  | 2033 | 2033 | 2 252,01 |  | 2 252,01 | 2 252,01 |
| 1.2.40 | Южный берег: спрямление улицы при пересечении ул. им. Газеты Красноярский Рабочий) | 0,03 | строительство |  | 2033 | 2033 | 1 969,50 |  | 1 969,50 | 1 969,50 |
| 1.2.41 | Военный городок | 1,19 | строительство |  | 2033 | 2033 | 82 953,53 |  | 82 953,53 | 82 953,53 |
| 1.2.42 | Военный городок | 0,60 | строительство |  | 2033 | 2033 | 42 238,25 |  | 42 238,25 | 42 238,25 |
| 1.2.43 | Октябрьская ул. - проезд на север | 0,19 | строительство | 2024 | 2024 | 2024 | 13 350,00 | 13 350,00 | 13 350,00 | 13 350,00 |
| 1.2.44 | Октябрьская ул. - проезд на север | 0,06 | строительство | 2024 | 2024 | 2024 | 4 210,00 | 4 210,00 | 4 210,00 | 4 210,00 |
| 1.2.45 | ул. Борьбы - прямое пересечение Свободного просп. | 0,02 | строительство | 2024 | 2024 | 2024 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 1.2.46 | ул. Чайковского - прямое пересечение ул. Крайней | 0,04 | Организация прямого пересечения улицы для ПТОП | 2024 | 2024 | 2024 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| 1.2.47 | Ярцевская ул. - прямое пересечение просп. Им. Газеты Красноярский Рабочий | 0,02 | Организация прямого пересечения улицы для ПТОП | 2024 | 2024 | 2024 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1.3 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения | 1,72 |  | 2024 | 2033 | 2033 | 50 426 058,07 | 1 384 159,54 | 50 426 058,07 | 50 426 058,07 |
| 1.3.1 | Транспортная развязка в микрорайоне «Тихие Зори» (2 этап)** |  | строительство | 2024 | 2024 | 2024 | 366 964,00 | 366 964,00 | 366 964,00 | 366 964,00 |
| 1.3.2 | Развязка на пересечении ул. Матросова и ул. Свердловская |  | строительство |  | 2033 | 2041 | 2 274 400,00 |  | 2 274 400,00 | 2 274 400,00 |
| 1.3.3 | Транспортная развязка на пересечении ул. Елены Стасовой и ул. Чернышева (предложение разработчика) |  | строительство |  | 2033 | 2041 | 2 400 000,00 |  | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| 1.3.4 | Развязка на пересечении Свободного проспекта и проектируемой улицы в створе ул. Копылова |  | строительство |  | 2033 | 2041 | 2 274 400,00 |  | 2 274 400,00 | 2 274 400,00 |
| 1.3.5 | Транспортная развязка на правобережной предмостной площади в г. Красноярске |  | строительство |  | 2033 | 2041 | 2 493 098,53 |  | 2 493 098,53 | 2 493 098,53 |
| 1.3.6 | 5-й автодорожный мост через р. Енисей в направлении ул. Белинского - западная часть острова Татышева остров Молокова район Судостроительного завода |  | строительство |  | 2033 | 2033 | 15 000 000,00 |  | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 1.3.7 | Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 21 - ул. Полигонная |  | строительство |  | 2033 | 2033 | 1 200 000,00 |  | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.8 | Путепровод через железную дорогу. Проезд № 2. Проектируемый проезд № 8 (до ул. Калинина) |  | строительство |  | 2033 | 2033 | 1 200 000,00 |  | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.9 | Транспортная развязка. Проектируемый проезд № 9 (ул. Калинина, подъезд от Р-255 (М-53) |  | строительство |  | 2033 | 2033 | 2 400 000,00 |  | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| 1.3.10 | Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 10а - проектируемый проезд № 10б (ул. Затонская, ул. Семафорная) |  | строительство |  | 2033 | 2033 | 800 000,00 |  | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 1.3.11 | Транспортная развязка. Проектируемый проезд № 6 (ул. Авиаторов) |  | строительство |  | 2033 | 2033 | 2 400 000,00 |  | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| 1.3.12 | Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд - ул. Свердловская (ж/д станция Красноярские Столбы) |  | строительство |  | 2033 | 2033 | 800 000,00 |  | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 1.3.13 | Путепровод через железную дорогу Ярыгинский проезд - ул. Свердловская |  | строительство |  | 2033 | 2033 | 1 200 000,00 |  | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.14 | Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 24 (ул. Глинки - ул. Борисевича) |  | строительство |  | 2033 | 2033 | 800 000,00 |  | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 1.3.15 | Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 10а (ул. Петра Подзолкова) |  | строительство |  | 2033 | 2033 | 800 000,00 |  | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 1.3.16 | Строительство транспортной развязки ул. Брянская - ул. Северная |  | строительство |  | 2041 | 2041 | 2 400 000,00 |  | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| 1.3.17 | Строительство транспортной развязки ул. Мужества - ул. Молокова |  | строительство |  | 2033 | 2033 | 2 400 000,00 |  | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| 1.3.18 | Строительство тоннеля ул. Северная - ул. Мужества | 1,60 | строительство |  | 2041 | 2041 | 5 000 000,00 |  | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.19 | Строительство транспортной развязки ул. 9-го Мая – ул. Шахтеров - ул. Караульная |  | строительство |  | 2033 | 2033 | 2 400 000,00 |  | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| 1.3.20 | Путепровод Бугач, от ул. Тотмина до ул. Калинина (г. Красноярск) | 99,12 п.м. | капитальный ремонт | 2024 | 2033 | 2041 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 1.3.21 | Мост по ул. Белинского в районе ул. Карла Маркса (г. Красноярск) | 212,68 п.м. | капитальный ремонт | 2024 | 2033 | 2041 | 195 500,00 | 195 500,00 | 195 500,00 | 195 500,00 |
| 1.3.22 | Автомобильный мост через железнодорожное полотно в районе ул. Копылова (г. Красноярск) | 375,55 п.м. | реконструкция | 2024 | 2033 | 2041 | 641 695,54 | 641 695,54 | 641 695,54 | 641 695,54 |
| 1.3.23 | Тоннель под Николаевским пр-том для соединения ул. Пастеровская | 0,12 | строительство |  | 2033 | 2033 | 800 000,00 |  | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 2 | Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | 284,05 |  | 2024 | 2033 | 2041 | 84 233 073,08 | 2 140 936,59 | 84 233 073,07 | 166 315 639,17 |
| 2.1 | Строительство и реконструкция железнодорожных путей общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятия по введение приоритета в движении маршрутных транспортных средств (организация выделенных полос движения) |  |  |  | 2024 | 2033 | 40 430,00 |  | 40 430,00 | 40 430,00 |
| 2.2.1 | ул. Маркса (встречная на запад) |  |  |  | 2024 | 2024 | 2 800,00 |  | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 2.2.2 | ул. Ленина (встречная на восток) |  |  |  | 2024 | 2024 | 2 840,00 |  | 2 840,00 | 2 840,00 |
| 2.2.3 | ул. Республики - ул. Кирова (встречная на восток) | 1,34 |  |  | 2024 | 2024 | 1 340,00 |  | 1 340,00 | 1 340,00 |
| 2.2.4 | ул. Сурикова (встречная на юг) | 0,17 |  |  | 2024 | 2024 | 170 |  | 170 | 170 |
| 2.2.5 | ул. Молокова - ул. Водопьянова (двусторонняя) | 7,08 |  |  | 2024 | 2024 | 7 080,00 |  | 7 080,00 | 7 080,00 |
| 2.2.6 | Комсомольский просп. - Краснодарская ул. (двусторонняя) | 5,74 |  |  | 2025 | 2033 | 5 740,00 |  | 5 740,00 | 5 740,00 |
| 2.2.7 | ул. Аэровокзальная (двусторонняя) | 1,100 |  |  | 2024 | 2024 | 1 100,00 |  | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 2.2.8 | Автовокзал Красноярск (односторонняя) | 0,370 |  |  | 2024 | 2024 | 370 |  | 370 | 370 |
| 2.2.9 | ул. 78 Добровольческой бригады (двусторонняя) | 2,660 |  |  | 2024 | 2024 | 2 660,00 |  | 2 660,00 | 2 660,00 |
| 2.2.10 | ул. Березина (встречная на восток) | 0,57 |  |  | 2024 | 2024 | 570 |  | 570 | 570 |
| 2.2.11 | ул. Батурина (встречная на север) | 0,52 |  |  | 2024 | 2024 | 520 |  | 520 | 520 |
| 2.2.12 | просп. Свободный (двусторонняя) | 5,320 |  |  | 2024 | 2024 | 5 320,00 |  | 5 320,00 | 5 320,00 |
| 2.2.13 | ул. Калинина (двусторонняя) | 4,340 |  |  | 2024 | 2024 | 4 340,00 |  | 4 340,00 | 4 340,00 |
| 2.2.14 | ул. Попова (двусторонняя) | 2,860 |  |  | 2024 | 2024 | 2 860,00 |  | 2 860,00 | 2 860,00 |
| 2.2.15 | ул. 60 лет Октября (на восток) | 0,79 |  |  | 2024 | 2024 | 790 |  | 790 | 790 |
| 2.2.16 | д. Дрокино – ул. Московская (встречная) | 1,310 |  |  | 2024 | 2024 | 1 310,00 |  | 1 310,00 | 1 310,00 |
| 2.2.17 | от ул. Березина до ул. Взлетная (односторонняя) | 0,420 |  |  | 2024 | 2024 | 420 |  | 420 | 420 |
| 2.2.18 | ул. Борьбы от ул. Мечникова до просп. Свободный (встречная) | 0,20 |  |  | 2024 | 2024 | 200 |  | 200 | 200 |
| 2.3 | Организация движения транспорта общего пользования | 17,66 |  |  | 2024 | 2033 | 224 850,00 |  | 224 850,00 | 224 850,00 |
| 2.3.1 | ул. Петра Подзолкова | 1,50 |  |  | 2024 | 2024 | 19 300,00 |  | 19 300,00 | 19 300,00 |
| 2.3.2 | Проезд вдоль Центра сердечно-сосудистой хирургии | 0,27 |  |  | 2024 | 2024 | 3 420,00 |  | 3 420,00 | 3 420,00 |
| 2.3.3 | ул. Мартынова | 0,51 |  |  | 2024 | 2024 | 6 630,00 |  | 6 630,00 | 6 630,00 |
| 2.3.4 | ул. Зои Космодемьянской | 0,37 |  |  | 2024 | 2024 | 4 770,00 |  | 4 770,00 | 4 770,00 |
| 2.3.5 | ул. Декабристов | 1,09 |  |  | 2024 | 2024 | 14 000,00 |  | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 2.3.6 | ул. Бограда | 0,87 |  |  | 2024 | 2024 | 11 200,00 |  | 11 200,00 | 11 200,00 |
| 2.3.7 | ул. Мечникова | 1,47 |  |  | 2024 | 2024 | 18 900,00 |  | 18 900,00 | 18 900,00 |
| 2.3.8 | ул. Чкалова, Революции, Ладо Кецховели | 2,26 |  |  | 2024 | 2024 | 29 100,00 |  | 29 100,00 | 29 100,00 |
| 2.3.9 | ул. Ломоносова | 0,27 |  |  | 2024 | 2024 | 3 440,00 |  | 3 440,00 | 3 440,00 |
| 2.3.10 | ул. Александра Матросова (южная часть) | 0,86 |  |  | 2024 | 2024 | 11 000,00 |  | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 2.3.11 | Проезд от ул. Вавилова, д. 2 до просп. Им. Газеты Красноярский Рабочий | 0,40 |  |  | 2024 | 2024 | 5 100,00 |  | 5 100,00 | 5 100,00 |
| 2.3.12 | Вузовский пер. (от просп. им. Газеты Красноярский рабочий до ул. Вавилова) | 0,47 |  |  | 2024 | 2024 | 6 100,00 |  | 6 100,00 | 6 100,00 |
| 2.3.13 | ул. Добролюбова (Злобино) | 0,45 |  |  | 2024 | 2024 | 2 900,00 |  | 2 900,00 | 2 900,00 |
| 2.3.14 | ул. Добролюбова - ул. Кутузова - ул. Щербакова | 1,59 |  |  | 2024 | 2024 | 20 500,00 |  | 20 500,00 | 20 500,00 |
| 2.3.15 | ул. Шевченко | 1,68 |  |  | 2024 | 2024 | 21 700,00 |  | 21 700,00 | 21 700,00 |
| 2.3.16 | ул. Степана Разина | 0,77 |  |  | 2033 | 2033 | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2.3.17 | ул. Водопьянова (северная часть) | 0,08 |  |  | 2033 | 2033 | 1 100,00 |  | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 2.3.18 | ул. Петра Ломако | 0,22 |  |  | 2033 | 2033 | 2 900,00 |  | 2 900,00 | 2 900,00 |
| 2.3.19 | ул. Парижской Коммуны | 0,27 |  |  | 2033 | 2033 | 3 500,00 |  | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 2.3.20 | ул. Дубровинского | 0,84 |  |  | 2033 | 2033 | 10 800,00 |  | 10 800,00 | 10 800,00 |
| 2.3.21 | ул. Робеспьера | 0,10 |  |  | 2033 | 2033 | 1 340,00 |  | 1 340,00 | 1 340,00 |
| 2.3.22 | ул. Кутузова - ул. Апрельская | 1,33 |  |  | 2033 | 2033 | 17 150,00 |  | 17 150,00 | 17 150,00 |
| 2.4 | Реконструкция и ремонт существующих трамвайных путей | 13,34 |  |  | 2024 | 2024 | 1 294 536,63 |  | 1 294 536,63 | 1 294 536,63 |
| 2.4.1 | ул. Мичурина (от ул. Акад. Павлова до Волжской ул.) | 1,94 | реконструкция |  | 2024 | 2024 | 188 520,61 |  | 188 520,61 | 188 520,61 |
| 2.4.2 | ул. Мичурина (от ул. Волгоградской до ул. Московской) | 0,53 | реконструкция |  | 2024 | 2024 | 51 184,65 |  | 51 184,65 | 51 184,65 |
| 2.4.3 | Московская ул. | 8,83 | реконструкция |  | 2024 | 2024 | 857 286,91 |  | 857 286,91 | 857 286,91 |
| 2.4.4 | ул. А.Матросова (от Свердловской ул. до Предмостной пл.) | 0,84 | реконструкция |  | 2024 | 2024 | 81 236,09 |  | 81 236,09 | 81 236,09 |
| 2.4.5 | Предмостная площадь (кольцо) | 1,20 | реконструкция |  | 2024 | 2033 | 116 308,36 |  | 116 308,36 | 116 308,36 |
| 2.5 | Строительство трамвайных линий | 198,02 |  |  | 2024 | 2033 | 19 384 224,66 | 0,00 | 19 384 224,66 | 19 384 224,66 |
| 2.5.1 | ул. Глинки | 1,94 | строительство |  | 2024 | 2024 | 188 520,61 |  | 188 520,61 | 188 520,61 |
| 2.5.2 | Кольцо Восточное | 0,53 | строительство |  | 2024 | 2024 | 51 184,65 |  | 51 184,65 | 51 184,65 |
| 2.5.3 | Октябрьский мост (от Московской до Октбярьской) | 8,83 | строительство |  | 2024 | 2024 | 857 286,91 |  | 857 286,91 | 857 286,91 |
| 2.5.4 | ул. Авиаторов (от Октябрьской до Весны) | 0,84 | строительство |  | 2024 | 2024 | 81 236,09 |  | 81 236,09 | 81 236,09 |
| 2.5.5 | ул. Авиаторов (от Весны до Молокова) | 1,20 | строительство |  | 2024 | 2024 | 116 308,36 |  | 116 308,36 | 116 308,36 |
| 2.5.6 | ул. Авиаторов (Молокова - Алексеева) | 1,00 | строительство |  | 2024 | 2024 | 96 638,13 |  | 96 638,13 | 96 638,13 |
| 2.5.7 | ул. Авиаторов (от ул. Алексеева до ТПУ Северное шоссе) | 3,06 | строительство |  | 2024 | 2024 | 296 703,97 |  | 296 703,97 | 296 703,97 |
| 2.5.8 | Соколовская ул. (от кладбища Бадалык до ТПУ Северное шоссе) | 7,14 | строительство |  | 2024 | 2024 | 693 207,52 |  | 693 207,52 | 693 207,52 |
| 2.5.9 | Соколовская ул. (от Аринской до кладбища Бадалык) | 2,45 | строительство |  | 2024 | 2024 | 237 817,91 |  | 237 817,91 | 237 817,91 |
| 2.5.10 | просп. 60-летия Октября (от Микуцкого до Соколовской ул.) | 4,90 | строительство |  | 2024 | 2024 | 475 544,39 |  | 475 544,39 | 475 544,39 |
| 2.5.11 | просп. 60-летия Октября (от Солнечного бульв. до Микуцкого) | 1,00 | строительство |  | 2024 | 2024 | 96 840,03 |  | 96 840,03 | 96 840,03 |
| 2.5.12 | Солнечный бульвар | 0,90 | строительство |  | 2024 | 2024 | 87 507,91 |  | 87 507,91 | 87 507,91 |
| 2.5.13 | ул. Светлова | 3,49 | строительство |  | 2024 | 2024 | 338 797,23 |  | 338 797,23 | 338 797,23 |
| 2.5.14 | ул. Чайковского | 3,45 | строительство |  | 2024 | 2024 | 335 177,05 |  | 335 177,05 | 335 177,05 |
| 2.5.15 | ул. А.Матросова (от Свердловской ул. до ул. Мусоргского) | 0,94 | реконструкция |  | 2024 | 2024 | 91 714,95 |  | 91 714,95 | 91 714,95 |
| 2.5.16 | Кольцо ул. Щорса | 0,11 | строительство |  | 2024 | 2024 | 10 608,73 |  | 10 608,73 | 10 608,73 |
| 2.5.17 | ул. 9 мая (от ул. Авиаторов до просп. Комсомольский) | 3,97 | строительство |  | 2033 | 2033 | 385 359,59 |  | 385 359,59 | 385 359,59 |
| 2.5.18 | ул. 9 мая (просп. Комсомольский до ТПУ Красноярск Северный) | 3,28 | строительство |  | 2033 | 2033 | 318 470,25 |  | 318 470,25 | 318 470,25 |
| 2.5.19 | ул. Молокова (от 78й Бригады до Авиаторов) | 1,15 | строительство |  | 2033 | 2033 | 111 619,69 |  | 111 619,69 | 111 619,69 |
| 2.5.20 | ул. Молокова (от 78й Бригады до Шахтеров) | 1,60 | строительство |  | 2033 | 2033 | 314 894,53 |  | 314 894,53 | 314 894,53 |
| 2.5.21 | ул. Брянская - ул. Игарская - ул. Шахтеров | 5,12 | строительство |  | 2033 | 2033 | 497 154,97 |  | 497 154,97 | 497 154,97 |
| 2.5.22 | Кольцо Брянская ул. | 0,35 | строительство |  | 2033 | 2033 | 33 757,42 |  | 33 757,42 | 33 757,42 |
| 2.5.23 | ул. Вейнбаума (от просп. Мира до Брянской ул.) | 2,01 | строительство |  | 2033 | 2033 | 195 000,55 |  | 195 000,55 | 195 000,55 |
| 2.5.24 | Коммунальный мост | 4,92 | строительство |  | 2033 | 2033 | 477 918,23 |  | 477 918,23 | 477 918,23 |
| 2.5.25 | Судостроительная ул. - ул. Карамзина - ул. А.Гладкова | 8,92 | строительство |  | 2033 | 2033 | 866 004,22 |  | 866 004,22 | 866 004,22 |
| 2.5.26 | ул. Шевченко - Шинная ул. - ул. Борисевича | 2,93 | строительство |  | 2033 | 2033 | 284 780,77 |  | 284 780,77 | 284 780,77 |
| 2.5.27 | ул. Тельмана - просп. Металлургов (до РУСАЛа) | 8,68 | строительство |  | 2033 | 2033 | 842 700,22 |  | 842 700,22 | 842 700,22 |
| 2.5.28 | ул. Тельмана (Терешковой - Новгородская) | 1,51 | строительство |  | 2033 | 2033 | 146 818,93 |  | 146 818,93 | 146 818,93 |
| 2.5.29 | ул. Октябрьская (от ул. Партизана Железняка до ул. Авиаторов) | 1,32 | строительство |  | 2033 | 2033 | 127 969,29 |  | 127 969,29 | 127 969,29 |
| 2.5.30 | ул. Октябрьская - ул. Партизана Железняка - ул. Тельмана (до ул. Терешковой) | 6,44 | строительство |  | 2033 | 2033 | 625 324,80 |  | 625 324,80 | 625 324,80 |
| 2.5.31 | ул. Октябрьская (Авиаторов - Партизана Железняка) | 2,12 | строительство |  | 2033 | 2033 | 206 134,41 |  | 206 134,41 | 206 134,41 |
| 2.5.32 | ул. Белинского - ул. Партизана Железняка (от просп. Мира до Октябрьской ул.) | 5,74 | строительство |  | 2033 | 2033 | 557 257,46 |  | 557 257,46 | 557 257,46 |
| 2.5.33 | Проспект Мира (от ул. Вейнбаума до ул. Карла Маркса) | 2,99 | строительство |  | 2033 | 2033 | 289 754,63 |  | 289 754,63 | 289 754,63 |
| 2.5.34 | Проспект Мира (от ул. Вейнбаума до ул. Диктатуры пролетариата) | 1,58 | строительство |  | 2033 | 2033 | 153 624,61 |  | 153 624,61 | 153 624,61 |
| 2.5.35 | Просп. Мира (от ул. Профсоюзов до ул. Диктатуры Пролетариата) | 2,73 | строительство |  | 2033 | 2033 | 265 437,65 |  | 265 437,65 | 265 437,65 |
| 2.5.36 | ул. Копылова - Высотная ул. (от ул. Гусарова до просп. Мира) | 8,99 | строительство |  | 2033 | 2033 | 872 295,65 |  | 872 295,65 | 872 295,65 |
| 2.5.37 | ул. Копылова - Высотная ул. (от ул. Гусарова до просп. Мира) | 0,58 | строительство |  | 2033 | 2033 | 56 720,32 |  | 56 720,32 | 56 720,32 |
| 2.5.38 | ул. Гусарова - ул. Петра Словцова - ул. Елены Стасовой | 6,06 | строительство |  | 2033 | 2033 | 589 894,54 |  | 589 894,54 | 589 894,54 |
| 2.5.39 | Ботанический бульвар - ул. Попова | 10,92 | строительство |  | 2033 | 2033 | 1 060 056,23 |  | 1 060 056,23 | 1 060 056,23 |
| 2.5.40 | Свободный просп. - Академгородок | 11,34 | строительство |  | 2033 | 2033 | 1 100 668,84 |  | 1 100 668,84 | 1 100 668,84 |
| 2.5.41 | Комсомольский просп. (от Ястынской ул. до ул. 9 мая) | 2,32 | строительство |  | 2033 | 2033 | 225 278,15 |  | 225 278,15 | 225 278,15 |
| 2.5.42 | Комсомольский просп. - Краснодарская ул. (от Ястынской до Партизана Железняка) | 3,42 | строительство |  | 2033 | 2033 | 332 044,54 |  | 332 044,54 | 332 044,54 |
| 2.5.43 | ул. Партизана Железняка (от Октябрьской ул. до Октябрьской ул.) | 2,41 | строительство |  | 2033 | 2033 | 234 082,04 |  | 234 082,04 | 234 082,04 |
| 2.5.44 | Судостроительная ул. - Бобровый лог | 2,17 | строительство |  | 2033 | 2033 | 210 599,25 |  | 210 599,25 | 210 599,25 |
| 2.5.45 | Судостроительная ул. - Бобровый лог | 7,78 | строительство |  | 2033 | 2033 | 754 848,11 |  | 754 848,11 | 754 848,11 |
| 2.5.46 | Тамбовская ул. (до ТПУ Шинный завод) | 0,84 | строительство |  | 2033 | 2033 | 81 132,03 |  | 81 132,03 | 81 132,03 |
| 2.5.47 | Тамбовская ул. (от ТПУ Шинный завод до ул. Говорова) | 3,84 | строительство |  | 2033 | 2033 | 372 839,63 |  | 372 839,63 | 372 839,63 |
| 2.5.48 | Тамбовская ул. (от ТПУ Шинный завод до ул. Говорова) | 0,21 | строительство |  | 2033 | 2033 | 20 379,39 |  | 20 379,39 | 20 379,39 |
| 2.5.49 | ул. Говорова (до ул. Тамбовская) | 0,42 | строительство |  | 2033 | 2033 | 40 701,72 |  | 40 701,72 | 40 701,72 |
| 2.5.50 | ул. Молокова (от Авиаторов до продления Ястынской ул.) | 1,01 | строительство |  | 2033 | 2033 | 97 643,93 |  | 97 643,93 | 97 643,93 |
| 2.5.51 | Ястынская ул. - ул. Воронова - ул. Терешковой | 8,80 | строительство |  | 2033 | 2033 | 854 389,88 |  | 854 389,88 | 854 389,88 |
| 2.5.52 | Новгородская ул. | 0,90 | строительство |  | 2033 | 2033 | 87 032,68 |  | 87 032,68 | 87 032,68 |
| 2.5.53 | ул. Мужества - ул. Чернышевского (до Промысловой ул.) | 5,36 | строительство |  | 2033 | 2033 | 520 663,77 |  | 520 663,77 | 520 663,77 |
| 2.5.54 | Кольцо Караульная ул. | 0,26 | строительство |  | 2033 | 2033 | 25 239,30 |  | 25 239,30 | 25 239,30 |
| 2.5.55 | ул. Чернышевского (от Промысловой ул. до ул. Авиаторов) | 5,06 | строительство |  | 2033 | 2033 | 491 463,60 |  | 491 463,60 | 491 463,60 |
| 2.5.56 | ул. Светлова - продление | 0,95 | строительство |  | 2033 | 2033 | 92 265,70 |  | 92 265,70 | 92 265,70 |
| 2.5.57 | Аральская ул. - просп. Машиностроителей | 3,60 | строительство |  | 2033 | 2033 | 349 504,58 |  | 349 504,58 | 349 504,58 |
| 2.5.58 | Соединение линии скоростного трамвая по ул. Высотная с ул. Гусарова | 0,96 | строительство |  | 2033 | 2033 | 93 504,11 |  | 93 504,11 | 93 504,11 |
| 2.5.59 | Соединение линии скоростного трамвая по ул. Гусарова с тоннелем | 0,40 | строительство |  | 2033 |  | 38 610,05 |  | 38 610,05 | 38 610,05 |
| 2.5.60 | ул. Профсоюзная - подход к порталу скоростного трамвая | 0,28 | строительство |  | 2033 |  | 27 289,98 |  | 27 289,98 | 27 289,98 |
| 2.6 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт трамвайных и троллейбусных парков, строительство контактной сети троллейбуса | 0,00 |  | 2024 | 2033 | 2041 | 8 981 202,00 | 1 602 036,59 | 8 981 202,00 | 8 981 202,00 |
| 2.6.1.1 | Капитальный ремонт зданий трамвайного депо |  | капитальный ремонт | 2024 | 2033 | 2041 | 170 400,00 | 170 400,00 | 170 400,00 | 170 400,00 |
| 2.6.1.2 | Капитальный ремонт зданий троллейбусного депо |  | капитальный ремонт | 2024 | 2033 | 2041 | 228 000,00 | 228 000,00 | 228 000,00 | 228 000,00 |
| 2.6.1.3 | Трамвайное депо Солнечное |  | строительство |  | 2024 | 2024 | 1 950 000,00 |  | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 |
| 2.6.1.4 | Трамвайное депо Северное |  | строительство |  | 2033 | 2033 | 1 950 000,00 |  | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 |
| 2.6.1.5 | 2-е Троллейбусное депо |  | строительство |  | 2024 | 2024 | 750 000,00 |  | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 2.6.1.6 | Реконструкция и ремонт энергохозяйства трамвая |  | реконструкция |  | 2024 | 2024 | 1 142 650,00 |  | 1 142 650,00 | 1 142 650,00 |
| 2.6.1.7 | Реконструкция и ремонт энергохозяйства троллейбуса |  | реконструкция |  | 2024 | 2024 | 1 543 800,00 |  | 1 543 800,00 | 1 543 800,00 |
| 2.6.2 | Строительство контактной сети троллейбуса | 82,01 |  | 2024 | 2033 | 2041 | 1 246 352,00 | 1 203 636,59 | 1 246 352,00 | 1 246 352,00 |
| 2.6.2.1 | ул. Карла Маркса | 4,02 | строительство |  | 2024 | 2024 | 61 067,70 |  | 61 067,70 | 61 067,70 |
| 2.6.2.2 | ул. Ленина | 3,33 | строительство |  | 2024 | 2024 | 50 583,56 |  | 50 583,56 | 50 583,56 |
| 2.6.2.3 | ул. Железнодорожников - ул. Декабристов | 4,64 | строительство |  | 2024 | 2024 | 70 562,23 |  | 70 562,23 | 70 562,23 |
| 2.6.2.4 | ул. Вейнбаума | 0,70 | строительство |  | 2024 | 2024 | 10 586,95 |  | 10 586,95 | 10 586,95 |
| 2.6.2.5 | Коммунальный мост | 4,64 | строительство |  | 2024 | 2024 | 70 509,73 |  | 70 509,73 | 70 509,73 |
| 2.6.2.6 | ул. Матросова | 0,71 | строительство |  | 2024 | 2024 | 10 844,59 |  | 10 844,59 | 10 844,59 |
| 2.6.2.7 | ул. 60 лет Октября - ул. Матросова | 7,21 | строительство |  | 2024 | 2024 | 109 617,96 |  | 109 617,96 | 109 617,96 |
| 2.6.2.8 | ул. Лесопарковая - ул. Крупской | 5,46 | строительство |  | 2024 | 2024 | 82 922,35 |  | 82 922,35 | 82 922,35 |
| 2.6.2.9 | ул. Керенского - Академгородок | 8,04 | строительство |  | 2024 | 2024 | 122 250,44 |  | 122 250,44 | 122 250,44 |
| 2.6.2.10 | Автовокзал Красноярск - ул .9 Мая | 13,04 | строительство |  | 2024 | 2024 | 198 202,56 |  | 198 202,56 | 198 202,56 |
| 2.6.2.11 | Академгородок (Дендрарий - Водозабор) | 1,68 | строительство |  | 2033 | 2033 | 25 548,83 |  | 25 548,83 | 25 548,83 |
| 2.6.2.12 | ул. Калинина | 10,90 | строительство |  | 2024 | 2024 | 165 686,57 |  | 165 686,57 | 165 686,57 |
| 2.6.2.13 | ул. Свердловская | 7,44 | строительство |  | 2024 | 2024 | 113 028,14 |  | 113 028,14 | 113 028,14 |
| 2.6.2.14 | ул. Рокоссовского | 1,05 | строительство |  | 2024 | 2024 | 15 900,63 |  | 15 900,63 | 15 900,63 |
| 2.6.2.15 | ул. Армейская | 3,44 | строительство |  | 2024 | 2024 | 52 284,90 |  | 52 284,90 | 52 284,90 |
| 2.6.2.16 | ул. 9 Мая - ул. Полигонная | 4,58 | строительство |  | 2024 | 2024 | 69 588,28 |  | 69 588,28 | 69 588,28 |
| 2.6.2.17 | ул. Парижской Коммуны и ул. Дубровинского | 1,13 | строительство |  | 2033 | 2033 | 17 166,58 |  | 17 166,58 | 17 166,58 |
| 2.7 | Строительство линий городской электрички (связки) |  |  |  | 2024 | 2033 | 5 075 453,48 |  | 5 075 453,48 | 5 075 453,48 |
| 2.7.1 | Поворот в районе станции Бугач |  |  |  | 2024 | 2024 | 1 529 248,80 |  | 1 529 248,80 | 1 529 248,80 |
| 2.7.2 | Поворот от Дивногорска на Николаевский мост |  |  |  | 2024 | 2024 | 1 108 800,13 |  | 1 108 800,13 | 1 108 800,13 |
| 2.7.3 | Поворот в районе о.п. Сады |  |  |  |  | 2033 | 1 894 054,55 |  | 1 894 054,55 | 1 894 054,55 |
| 2.7.4 | Шинный завод - СНТ Солнечный |  |  |  |  |  | 543 350,00 |  | 543 350,00 | 543 350,00 |
| 2.8 | Строительство и реконструкция речных портов | 0,00 |  |  | 2033 | 2041 | 172 000,00 |  | 172 000,00 | 1 010 033,00 |
| 2.8.1 | Строительство нового Речного вокзала на левобережной набережной р. Енисей в г. Красноярске |  | строительство |  | 2024 | 2024 | 72 000,00 |  | 72 000,00 | 72 000,00 |
| 2.8.2 | Создание на базе речного порта Красноярска мультимодальных терминальных комплексов многоцелевого назначения |  | строительство |  | 2033 | 2041 | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2.8.3 | Строительство и реконструкция сети причалов и создание транспортно-пересадочных узлов «река-город» |  | строительство |  | 2033 | 2041 |  |  |  | 136 000,00 |
| 2.8.4 | Создание инфраструктуры для развития водного сообщения по маршруту Красноярск - Овсянка - Дивногорск |  | строительство |  | 2033 | 2041 |  |  |  | 200 000,00 |
| 2.8.5 | Реконструкция Красноярского речного порта с выносом грузовых причалов речпорта за пределы города |  | строительство |  | 2033 | 2041 |  |  |  | 200 000,00 |
| 2.8.6 | Строительство Ермолаевского речного порта в связи с выносом грузовых районов Красноярского речпорта в Ермолаевский затон |  | строительство |  | 2033 | 2041 |  |  |  | 200 000,00 |
| 2.8.7 | Реконструкция Красноярского судоподъемника (г. Дивногорск) на р. Енисей |  | реконструкция |  |  | 2041 |  |  |  | 102 033,00 |
| 2.9 | Строительство и реконструкция ТПУ, железнодорожных станций | 6,37 |  |  | 2033 | 2041 | 2 233 500,00 |  | 2 233 500,00 | 2 233 500,00 |
| 2.9.1 | Платинум Арена | 10 вагонов | Строительство ТПУ гор. ЖД |  | 2033 | 2041 | 110 000,00 |  | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 2.9.2 | Путепровод | 10 вагонов | Строительство ТПУ гор. ЖД |  | 2033 | 2041 | 110 000,00 |  | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 2.9.3 | Студенческая | 10 вагонов | Строительство ТПУ гор. ЖД |  | 2033 | 2041 | 110 000,00 |  | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 2.9.4 | Мичуринская | 10 вагонов | Строительство ТПУ гор. ЖД |  | 2033 | 2041 | 110 000,00 |  | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 2.9.5 | Шинный завод | 10 вагонов | Строительство ТПУ гор. ЖД |  | 2033 | 2041 | 110 000,00 |  | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 2.9.6 | Бугач | 10 вагонов | Строительство ТПУ гор. ЖД |  | 2033 | 2041 | 110 000,00 |  | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 2.9.7 | Северное шоссе | 10 вагонов | Строительство ТПУ гор. ЖД |  | 2033 | 2041 | 110 000,00 |  | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 2.9.8 | Металлургов | 10 вагонов | Строительство ТПУ гор. ЖД |  | 2033 | 2041 | 110 000,00 |  | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 2.9.9 | Красноярск-Пассажирский | 10 вагонов | Строительство ТПУ гор. ЖД |  | 2033 | 2041 | 110 000,00 |  | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 2.9.10 | Калинина | 10 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм |  | 2033 | 2041 | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 2.9.11 | Базаиха | 10 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм |  | 2033 | 2041 | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 2.9.12 | Белые Росы | 10 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм |  | 2033 | 2041 | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 2.9.13 | Ботаническая | 10 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм |  | 2033 | 2041 | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 2.9.14 | Вузовская | 10 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм |  | 2033 | 2041 | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 2.9.15 | Енисей | 10 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм |  | 2033 | 2041 | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 2.9.16 | Железнодорожная Больница | 10 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм |  | 2033 | 2041 | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 2.9.17 | Злобино | 10 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм |  | 2033 | 2041 | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 2.9.18 | Камская | 10 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм |  | 2033 | 2041 | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 2.9.19 | Красноярск-Северный | 10 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм |  | 2033 | 2041 | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 2.9.20 | Мясокомбинат | 10 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм |  | 2033 | 2041 | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 2.9.21 | Норильская | 10 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм |  | 2033 | 2041 | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 2.9.22 | Октябрьская | 10 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм |  | 2033 | 2041 | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 2.9.23 | Первомайская | 10 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм |  | 2033 | 2041 | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 2.9.24 | Урванцева | 10 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм |  | 2033 | 2041 | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 2.9.25 | Гайдашовка | 10 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм |  | 2033 | 2041 | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 2.9.26 | Тихие Зори | 6 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм |  | 2033 | 2041 | 18 000,00 |  | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 2.9.27 | Турбаза | 6 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм |  | 2033 | 2041 | 18 000,00 |  | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 2.9.28 | Бобровый Лог | 6 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм |  | 2033 | 2041 | 18 000,00 |  | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 2.9.29 | Красноярские Столбы | 6 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм |  | 2033 | 2041 | 18 000,00 |  | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 2.9.30 | Березовка | 8 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм |  | 2033 | 2041 | 48 000,00 |  | 48 000,00 | 48 000,00 |
| 2.9.31 | Нефтепровод | 9 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм |  | 2033 | 2033 | 48 000,00 |  | 48 000,00 | 48 000,00 |
| 2.9.32 | Восток | 10 вагонов | Реконструкция остановочной платформы высотой 200 мм |  | 2033 | 2033 | 27 750,00 |  | 27 750,00 | 27 750,00 |
| 2.9.33 | Восточная улица | 10 вагонов | реконструкция остановочной платформы высотой 200 мм |  | 2033 | 2033 | 27 750,00 |  | 27 750,00 | 27 750,00 |
| 2.9.34 | Шумково | 10 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 1100 мм |  | 2033 | 2041 | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 2.10 | Строительство и реконструкция отстойно-разворотных площадок | 4,70 |  | 2024 | 2024 | 2024 | 504 380,00 | 35400 | 504 380,00 | 504 380,00 |
| 2.10.1 | Норильская | 0,04 | реконструкция |  | 2024 | 2024 | 4 290,00 |  | 4 290,00 | 4 290,00 |
| 2.10.2 | Овинный | 0,61 | строительство |  | 2024 | 2024 | 61 340,00 |  | 61 340,00 | 61 340,00 |
| 2.10.3 | Плодово-ягодная станция | 0,46 | строительство |  | 2033 | 2033 | 45 540,00 |  | 45 540,00 | 45 540,00 |
| 2.10.4 | ул. Высотная - просп. Свободный | 0,04 | строительство |  | 2024 | 2024 | 4 290,00 |  | 4 290,00 | 4 290,00 |
| 2.10.5 | Дом Ученых | 0,34 | реконструкция |  | 2024 | 2024 | 33 540,00 |  | 33 540,00 | 33 540,00 |
| 2.10.6 | Орбита (ул. Киренского) | 0,18 | строительство |  | 2024 | 2024 | 17 900,00 |  | 17 900,00 | 17 900,00 |
| 2.10.7 | ТПУ Железнодорожная больница | 0,34 | строительство |  | 2024 | 2024 | 33 700,00 |  | 33 700,00 | 33 700,00 |
| 2.10.8 | Базаиха | 0,11 | строительство |  | 2024 | 2024 | 10 700,00 |  | 10 700,00 | 10 700,00 |
| 2.10.9 | Бобровый Лог | 0,04 | строительство |  | 2024 | 2024 | 3 700,00 |  | 3 700,00 | 3 700,00 |
| 2.10.10 | ул. Карамзина | 0,19 | строительство |  | 2024 | 2024 | 18 900,00 |  | 18 900,00 | 18 900,00 |
| 2.10.11 | Причал Торговый центр | 0,09 | строительство |  | 2024 | 2024 | 8 750,00 |  | 8 750,00 | 8 750,00 |
| 2.10.12 | Верхние Черёмушки | 0,46 | реконструкция |  | 2024 | 2024 | 45 570,00 |  | 45 570,00 | 45 570,00 |
| 2.10.13 | Верхняя Базаиха | 0,26 | реконструкция |  | 2024 | 2024 | 26 440,00 |  | 26 440,00 | 26 440,00 |
| 2.10.14 | Химкомбинат Енисей | 0,16 | реконструкция |  | 2024 | 2024 | 16 430,00 |  | 16 430,00 | 16 430,00 |
| 2.10.15 | Причал | 0,40 | реконструкция |  | 2024 | 2024 | 40 100,00 |  | 40 100,00 | 40 100,00 |
| 2.10.16 | ул. Лазо | 0,34 | строительство |  | 2024 | 2024 | 33 800,00 |  | 33 800,00 | 33 800,00 |
| 2.10.17 | Северное шоссе | 0,39 | строительство |  | 2024 | 2024 | 39 000,00 |  | 39 000,00 | 39 000,00 |
| 2.10.18 | Енисейский тракт - кладбище Бадалык | 0,13 | строительство |  | 2033 | 2033 | 12 550,00 |  | 12 550,00 | 12 550,00 |
| 2.10.19 | Солонцы-2 | 0,12 | строительство |  | 2024 | 2024 | 12 440,00 |  | 12 440,00 | 12 440,00 |
| 2.10.20 | Платинум Арена | 0,35 | строительство | 2024 | 2024 | 2024 | 35 400,00 | 35 400,00 | 35 400,00 | 35 400,00 |
| 2.11 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автобусных парков |  |  | 2024 | 2033 | 2041 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 150 000,00 |
| 2.11.1 | Муниципальное предприятие города Красноярска «КПАТП-5» |  | капитальный ремонт | 2024 | 2024 | 2024 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2.11.2 | Муниципальное предприятие города Красноярска «КПАТП-7» |  | капитальный ремонт | 2024 | 2024 | 2024 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2.11.3 | Строительство автобусного парка на ул.Глинки |  | Строительство |  |  | 2041 | 750 000,00 |  |  | 750 000,00 |
| 2.12 | Строительство метрополитена | 5,11 |  |  | 2033 | 2041 | 32 875 205,22 |  | 32 875 205,22 | 113 369 738,32 |
| 2.12.1 | Перегон ст. Высотная – ст. Вокзальная | 4,71 | Строительство |  | 2033 | 2033 | 30 325 471,61 |  | 30 325 471,61 | 30 325 471,61 |
| 2.12.2 | Выход от ст. Вокзальная на ул. Профсоюзная | 0,40 | Строительство |  | 2033 | 2033 | 2 549 733,62 |  | 2 549 733,62 | 2 549 733,62 |
| 2.12.3 | ст.Вокзальная - ст.Ленинская | 4,44 | Строительство |  | 2033 | 2041 |  |  |  | 28 555 241,70 |
| 2.12.4 | ст.Ленинская - ст.Октябрьская | 3,06 | Строительство |  | 2033 | 2041 |  |  |  | 19 714 903,10 |
| 2.12.5 | ст.Октябрьская - ст.Армейская | 4,06 | Строительство |  | 2033 | 2041 |  |  |  | 26 124 388,30 |
| 2.12.6 | Строительство депо метрополитена | 1,00 | Строительство |  | 2033 | 2041 |  |  |  | 6 100 000,00 |
| 2.13 | Мероприятия по организации дорожного движения в части обеспечения приоритетных условий движения подвижного состава ПТОП |  |  |  | 2033 | 2041 | 275 878,20 | 103 500,00 | 275 878,20 | 275 878,20 |
| 2.13.1 | Организация приоритетного проезда трамвая на существующих пересечениях |  |  |  | 2024 | 2024 | 105 000,00 |  | 105 000,00 | 105 000,00 |
| 2.13.2 | Строительство нового пересечения трамвайных путей с приоритетным проездом трамвая |  |  |  | 2024 | 2024 | 65 280,00 |  | 65 280,00 | 65 280,00 |
| 2.13.3 | Закрытие пересечения трамвайных путей |  |  |  | 2024 | 2024 | 2 098,20 |  | 2 098,20 | 2 098,20 |
| 2.13.4 | Создание приоритета движения пассажирского транспорта общего пользования методами светофорного регулирования (69 транспортных узлов) |  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 103 500,00 | 103 500,00 | 103 500,00 | 103 500,00 |
| 2.14 | Мероприятия по организации новых муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, изменению и отмене действующих маршрутов |  |  |  | 2041 | 2041 | 12 771 412,89 |  | 12 771 412,89 | 12 771 412,89 |
| 2.14.1 | Заключение контрактов на обслуживание муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа г. Красноярска с моделью организации пассажирских перевозок, при которой плата за проезд перечисляется на специальный счет заказчика перевозок пассажиров, а заказчик оплачивает перевозчику выполнение рейсов по маршрутам на основании объема выполненных работ с условием контроля их качества, автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом |  |  |  | 2041 | 2041 | 12 771 412,89 |  | 12 771 412,89 | 12 771 412,89 |
| 3 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства |  |  |  | 2025 | 2033 | 1 106 563,00 | 30 923,00 | 1 106 563,00 | 1 106 563,00 |
| 3.1 | Мероприятия по оборудованию стоянок и парковок легкового автотранспорта |  |  |  | 2025 | 2033 | 271 000,00 | 0,00 | 271 000,00 | 271 000,00 |
| 3.1.1 | Организация парковок вблизи транспортно-пересадочных узлов в г. Красноярске |  |  |  | 2033 | 2033 | 135 500,00 |  | 135 500,00 | 135 500,00 |
| 3.1.1.1 | ТПУ "Западный" (1028 м/м) |  |  |  | 2025 | 2033 | 20 560,00 |  | 20 560,00 | 20 560,00 |
| 3.1.1.2 | ТПУ "Путепровод" (506 м/м) |  |  |  | 2025 | 2033 | 10 120,00 |  | 10 120,00 | 10 120,00 |
| 3.1.1.3 | ТПУ "Озеро-Парк" (30 м/м) |  |  |  | 2025 | 2033 | 600,00 |  | 600,00 | 600,00 |
| 3.1.1.4 | ТПУ "Южный" (1002 м/м) |  |  |  | 2025 | 2033 | 20 040,00 |  | 20 040,00 | 20 040,00 |
| 3.1.1.5 | ТПУ "Северное шоссе" (1013 м/м) |  |  |  | 2025 | 2033 | 20 260,00 |  | 20 260,00 | 20 260,00 |
| 3.1.1.6 | ТПУ "Камская" (620 м/м) |  |  |  | 2025 | 2033 | 12 400,00 |  | 12 400,00 | 12 400,00 |
| 3.1.1.7 | ТПУ "Мичурина" (100 м/м) |  |  |  | 2025 | 2033 | 2 000,00 |  | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3.1.1.8 | ТПУ "Металлургов" (160 м/м) |  |  |  | 2025 | 2033 | 3 200,00 |  | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 3.1.1.9 | ТПУ "Базаиха" (179 м/м) |  |  |  | 2025 | 2033 | 3 580,00 |  | 3 580,00 | 3 580,00 |
| 3.1.1.10 | ТПУ "Восточный" (407 м/м) |  |  |  | 2025 | 2033 | 8 140,00 |  | 8 140,00 | 8 140,00 |
| 3.1.1.11 | ТПУ "Новалэнд" (347 м/м) |  |  |  | 2025 | 2033 | 6 940,00 |  | 6 940,00 | 6 940,00 |
| 3.1.1.12 | ТПУ "Гайдашовка" (1243 м/м) |  |  |  | 2025 | 2033 | 24 860,00 |  | 24 860,00 | 24 860,00 |
| 3.1.1.13 | ТПУ "Сады" (100 м/м) |  |  |  | 2025 | 2033 | 1 200,00 |  | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 3.1.1.14 | Ж.д. станция "Турбаза" (80 м/м) |  |  |  | 2025 | 2033 | 1 600,00 |  | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 3.2 | Организация платного парковочного пространства в центральной части г. Красноярска |  |  |  | 2033 | 2033 |  |  |  |  |
| 3.3 | Организация парковок в районах массовой жилой застройки в г. Красноярске |  |  |  | 2033 | 2033 | 810 500,00 | 19 000,00 | 810 500,00 | 810 500,00 |
| 3.3.1 | мкр. "Солнечный" (2950 м/м) |  |  | 2024 | 2025 | 2033 | 59 000,00 | 19 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 |
| 3.3.2 | мкр. "Военный городок" (1550 м/м) |  |  |  | 2025 | 2033 | 31 000,00 |  | 31 000,00 | 31 000,00 |
| 3.3.3 | мкр. "Нефтебаза" (700 м/м) |  |  |  | 2025 | 2033 | 14 000,00 |  | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 3.3.4 | мкр. "Мичуринский" (1425 м/м) |  |  |  | 2025 | 2033 | 28 500,00 |  | 28 500,00 | 28 500,00 |
| 3.3.5 | мкр. "Кузнецовское плато" (5300 м/м) |  |  |  | 2025 | 2033 | 106 000,00 |  | 106 000,00 | 106 000,00 |
| 3.3.6 | мкр. "Комбайновый" (1300 м/м) |  |  |  | 2025 | 2033 | 26 000,00 |  | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 3.3.7 | мкр. "Пашенный" (2350 м/м) |  |  |  | 2025 | 2033 | 47 000,00 |  | 47 000,00 | 47 000,00 |
| 3.3.8 | мкр. "Тихие Зори" (1875 м/м) |  |  |  | 2025 | 2033 | 37 500,00 |  | 37 500,00 | 37 500,00 |
| 3.3.9 | мкр. "Юго-Западный" (2525 м/м) |  |  |  | 2025 | 2033 | 50 500,00 |  | 50 500,00 | 50 500,00 |
| 3.3.10 | мкр. "Академгородок" (350 м/м) |  |  |  | 2025 | 2033 | 7 000,00 |  | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 3.3.11 | мкр. "Николаевский" (2925 м/м) |  |  |  | 2025 | 2033 | 58 500,00 |  | 58 500,00 | 58 500,00 |
| 3.3.12 | мкр. "Серебрянный" (1225 м/м) |  |  |  | 2025 | 2033 | 24 500,00 |  | 24 500,00 | 24 500,00 |
| 3.3.13 | мкр. "Плодово-Ягодная" (4150 м/м) |  |  |  | 2025 | 2033 | 83 000,00 |  | 83 000,00 | 83 000,00 |
| 3.3.14 | мкр. "Овинный" (2650 м/м) |  |  |  | 2025 | 2033 | 53 000,00 |  | 53 000,00 | 53 000,00 |
| 3.3.15 | мкр. "Антенное поле" (1575 м/м) |  |  |  | 2025 | 2033 | 31 500,00 |  | 31 500,00 | 31 500,00 |
| 3.3.16 | мкр. "Калинина -Цимлянская" (2275 м/м) |  |  |  | 2025 | 2033 | 45 500,00 |  | 45 500,00 | 45 500,00 |
| 3.3.17 | мкр. "Телевизорная - Высотная" (1400 м/м) |  |  |  | 2025 | 2033 | 28 000,00 |  | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 3.3.18 | мкр. "Солонцы - 2"(4000 м/м) |  |  |  | 2025 | 2033 | 80 000,00 |  | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 3.4 | Организация парковочных мест и упорядочивание парковки |  |  | 2024 | 2025 | 2033 | 25 063,00 | 11 923,00 | 25 063,00 | 25 063,00 |
| 4 | Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | 69,40 |  |  | 2024 | 2033 | 1 680 807,37 | 1 063 346,46 | 1 680 807,37 | 1 680 807,37 |
| 5.1.1 | Мероприятия по развитию пешеходной инфраструктуры | 0,49 |  |  | 2024 | 2033 | 1 215 404,87 | 598 143,96 | 1 215 404,87 | 1 215 404,87 |
| 5.1.1.1 | Пешеходный переход через ул. Калинина в районе жилого дома № 177 по ул. Калинина** | 0,13 | строительство | 2024 | 2024 | 2024 | 308 620,00 | 308 620,00 | 308 620,00 | 308 620,00 |
| 5.1.1.2 | Пешеходный переход через ул. Карла Маркса в районе Красноярской краевой филармонии в районе пл. Мира, д.2Б в г. Красноярске** | 0,07 | строительство | 2024 | 2024 | 2024 | 189 523,96 | 189 523,96 | 189 523,96 | 189 523,96 |
| 5.1.1.3 | Пешеходный переход в районе дома № 327 по ул. Семафорная | 0,16 | строительство |  | 2033 | 2033 | 217 260,91 |  | 217 260,91 | 217 260,91 |
| 5.1.1.4 | Пешеходный переход по ул. Партизана Железняка в районе пересечения с ул. Октябрьской | 0,05 | строительство |  | 2033 | 2033 | 200 000,00 |  | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 5.1.1.5 | Внеуличный пешеходный переход на ул. Дубровинская, д.112 – д.114, г. Красноярск |  | строительство |  | 2033 | 2033 | 200 000,00 |  | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 5.1.1.6 | Строительство пешеходного моста через выемку для соединения Солнечного бульвара с ул. Светлова (обеспечение пешеходной доступности остановочных пунктов НГПТ для жителей ул. Светлова) | 0,080 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 5.1.2 | Организация пешеходных переходов в одном уровне | 0,000 |  | 2024 | 2024 | 2033 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| 5.1.2.1 | пересечение ул. 26 Бакинских Комисаров – ул. Фестивальная |  |  | 2024 | 2024 | 2033 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 5.1.2.2 | пересечение проспект Мира – ул. Вейнбаума |  |  | 2024 | 2024 | 2033 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5.1.2.3 | ул. Кутузова, д.36 |  |  | 2024 | 2024 | 2033 |  |  |  |  |
| 5.1.2.4 | пересечение ул. Мечникова - ул. Красномосковская |  |  | 2024 | 2024 | 2033 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5.1.2.5 | участок ул. Красномосковская между ул. Мечникова и ул. Первых Пионеров |  |  | 2024 | 2024 | 2033 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.1.2.6 | ул. Шелковая, 3Б |  |  | 2024 | 2024 | 2033 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5.1.2.7 | ул. Западная |  |  | 2024 | 2024 | 2033 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.1.2.8 | ул. Московская, д. 3А |  |  | 2024 | 2024 | 2033 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5.1.2.9 | ул. Алеши Тимошенкова, д.119 |  |  | 2024 | 2024 | 2033 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5.1.2.10 | ул. Алеши Тимошенкова, д.82 |  |  | 2024 | 2024 | 2033 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5.1.2.11 | ул. 78-й Добровольческой Бригады в районе д. 7, д.14Б |  |  | 2024 | 2024 | 2033 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.1.2.12 | ул. 9 Мая, д.58/3 |  |  | 2024 | 2024 | 2033 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5.1.2.13 | ул. Водопьянова, д.16 |  |  | 2024 | 2024 | 2033 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5.1.2.14 | пересечение ул. Урицкого – ул. Диктатуры Пролетариата |  |  | 2024 | 2024 | 2033 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.1.2.15 | пересечение ул. Кирова – ул. Урицкого |  |  | 2024 | 2024 | 2033 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.1.3 | Стротельстов тротуаров в г. Красноярске | 4,953 |  | 2024 | 2024 | 2033 | 20 802,50 | 20 802,50 | 20 802,50 | 20 802,50 |
| 5.1.3.1 | ул. Толстого от д.45 до пересечения с ул. Красномосковская | 0,196 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 5.1.3.2 | ул. Бограда в районе пересечения с ул. Пушкина | 0,090 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 5.1.3.3 | ул. Пушкина (четная сторона) между ул. Марата и ул. Карла Маркса | 0,090 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| 5.1.3.4 | Боготольский пер. от д. 6 до ул. Копылова | 0,362 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 5.1.3.5 | ул. Красномосковская между ул. Мечникова и Свободным просп. | 0,195 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 |
| 5.1.3.6 | ул. Менжинского вдоль четной стороны на участке от д.14 до д.18 | 0,307 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 |
| 5.1.3.7 | ул. Комбайностроителей вдоль д.д. 3А и 1А | 0,134 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 5.1.3.8 | ул. 8 Марта | 0,445 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 |
| 5.1.3.9 | ул. Декабристов со стороны д.19 по ул. Красной Армии (технический тротуар между проезжей частью и пешеходным ограждением) | 0,143 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 5.1.3.10 | ул. Декабристов, вдоль д.128 по ул. Ленина | 0,032 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 5.1.3.11 | ул. Алеши Тимошенкова на участке от д. 183А до д. 187 | 0,261 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 5.1.3.12 | ул. Юности (пересечение с ул. Инструментальная) со стороны д. 26 | 0,014 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 5.1.3.13 | ул. Инструментальная и ул. Иркутская со стороны д.6 | 0,132 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| 5.1.3.14 | ул. Волгоградская от ул. Московская до ул. Измайлова со стороны застройки | 0,400 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 5.1.3.15 | ул. Волгоградская вдоль торцевой части д. 18 | 0,037 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5.1.3.16 | ул. Крупской от лестничного спуска у д. 4 по ул. Забобонова до существующего пешеходного перехода | 0,152 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
| 5.1.3.17 | проезд между 2-й Ботанической ул. и Ботаническим бул. вдоль д.1И по ул. Ботанической. (между существующими участками проезда с тротуаром) | 0,142 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| 5.1.3.18 | ул. Алеши Тимошенкова от д. 131 до ул. Монтажников со стороны жилой застройки | 0,317 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 792,50 | 792,50 | 792,50 | 792,50 |
| 5.1.3.19 | внутренний проезд между Комсомольским просп. (в районе д. 1А) и ул. Урванцева (в районе д. 8) | 0,425 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 2 125,00 | 2 125,00 | 2 125,00 | 2 125,00 |
| 5.1.3.20 | ул. Урванцева между парковочным пространством и подпорной стенкой стилобатной части д. 26 по ул. 9 Мая | 0,087 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 217,50 | 217,50 | 217,50 | 217,50 |
| 5.1.3.21 | ул. Аэровокзальная со стороны д.д. 2А и 2И | 0,105 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 262,50 | 262,50 | 262,50 | 262,50 |
| 5.1.3.22 | ул. Советская со стороны ул. Партизанская | 0,139 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 347,50 | 347,50 | 347,50 | 347,50 |
| 5.1.3.23 | ул. Водянникова в районе пересечения с ул. Зои Космодемьянской, чётная сторона | 0,117 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 292,50 | 292,50 | 292,50 | 292,50 |
| 5.1.3.24 | ул. Зои Космодемьянской в районе пересечения с ул. Водянникова | 0,283 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 1 415,00 | 1 415,00 | 1 415,00 | 1 415,00 |
| 5.1.3.25 | ул. Семафорная от ул. Александра Матросова до д.120, четная сторона | 0,120 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 5.1.3.26 | участок ул. Котовского от проезда внутреннего пользования перед д. 48 и д. 50 по ул. Новая, при следовании от ул. Кутузова до ул. Грунтовая | 0,228 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
| 5.2 | Мероприятия по развитию велосипедной инфраструктуры | 63,955 |  | 2024 | 2024 | 2033 | 443 250,00 | 443 050,00 | 443 250,00 | 443 250,00 |
| 5.2.1 | Строительство велосипедных дорожек |  |  | 2024 | 2024 | 2033 | 441 750,00 | 441 750,00 | 441 750,00 | 441 750,00 |
| 5.2.1.1 | ул. Свердловская от д.2 до ул. Александра Матросова: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | 4,100 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| 5.2.1.2 | ул. 60 лет Отктября от Медицинского пер. до ул. Щорса: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | 2,800 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 5.2.1.3 | пр-т Мира от ул. Профсоюзов до ул. Робеспьера: велопешеходная дорожка (разметка) | 0,275 | реконструкция | 2024 | 2024 | 2033 | 1 375,00 | 1 375,00 | 1 375,00 | 1 375,00 |
| 5.2.1.4 | ул. Робеспьера от пр-та Мира до ул. Карла Маркса: односторонняя велопешеходная дорожка (разметка) | 0,160 | реконструкция | 2024 | 2024 | 2033 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 5.2.1.5 | ул. Робеспьера от пр-та Мира до ул. Ленина: односторонняя велопешеходная дорожка (разметка) | 0,150 | реконструкция | 2024 | 2024 | 2033 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
| 5.2.1.6 | ул. Качинская от д. 38 до д. 44: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | 0,150 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 5.2.1.7 | ул. Енисейская от Воскресенской часовни до ул. Шахтеров: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | 0,330 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| 5.2.1.8 | ул. Шахтеров:велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | 2,300 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 5.2.1.9 | ул. Мужества от ул. Шахтеров до ул. Чернышевского: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | 1,200 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 5.2.1.10 | ул. Чернышевского от ул. Мужества до ул. Дмитрия Мартынова: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | 0,530 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |
| 5.2.1.11 | ул. Дмитрия Мартынова от ул. Чернышевского до ул. Любы Шевцовой: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | 0,500 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 5.2.1.12 | ул. Взлетная: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | 1,700 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 5.2.1.13 | ул. Октябрьская от ул. 78-й Добровольческой Бригады до ул. Взлетная: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | 0,270 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 5.2.1.14 | ул. 78-й Добровольческой Бригады от ул. Октябрьская до ул. Молокова: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | 0,960 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| 5.2.1.15 | ул. Молокова от ул. Шахтеров до ул. 78-й Добровольческой Бригады: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | 1,400 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 5.2.1.16 | ул. Молокова от ул. Авиатора до ул. Алексеева: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | 1,100 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 5.2.1.17 | ул. Алексеева: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | 2,400 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 5.2.1.18 | ул. Авиаторов от пер. Светлогороский до ул. Молокова: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | 1,500 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 5.2.1.19 | ул. 9 Мая от ул. Шахтеров до ул. Шумяцкого: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | 3,500 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 5.2.1.20 | ул. Краснодарская от пр-та Металлургов до Комсомольского пр-та: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | 1,500 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 5.2.1.21 | ул. Глинки от ул. Тамбовская до д. 2Б: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | 1,900 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 5.2.1.22 | Комсомольский пр-т от ул. Краснодарская до ул. 9 Мая: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | 1,300 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 5.2.1.23 | ул. Армейская от ул. Алексеева до д. 31: велополоса (уширение проезжей части) | 1,100 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 5.2.1.24 | ул. Молокова от ул. 78-й Добровольческой Бригады до ул. Авиаторов: велополоса (переразметка) | 0,530 | реконструкция | 2024 | 2024 | 2033 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |
| 5.2.1.25 | ул. Парижской Коммуны от ул. Крала Маркса до ул. Конституции СССР: велополоса (переразметка) | 0,750 | реконструкция | 2024 | 2024 | 2033 | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| 5.2.1.26 | ул. Каратанова: велополоса (переразметка) | 0,350 | реконструкция | 2024 | 2024 | 2033 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| 5.2.1.27 | ул. Дружбы от ул. Кирова до ул. Глинки: велополоса (уширение проезжей части) | 5,000 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 5.2.1.28 | ул. Ленина от ул. Каратанова до ул. Робеспьера: односторонняя велополоса (переразметка) | 3,100 | реконструкция | 2024 | 2024 | 2033 | 7 750,00 | 7 750,00 | 7 750,00 | 7 750,00 |
| 5.2.1.29 | ул. Карла Маркса от ул. Робеспьера до ул. Каратанова: односторонняя велополоса (переразметка) | 3,100 | реконструкция | 2024 | 2024 | 2033 | 7 750,00 | 7 750,00 | 7 750,00 | 7 750,00 |
| 5.2.1.30 | просп. им. Газеты Красноярский Рабочий: велополоса (переразметка) | 8,900 | реконструкция | 2024 | 2024 | 2033 | 44 500,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 44 500,00 |
| 5.2.1.31 | ул. Академика Павлова от ул. Щорса до ул. Мичурина: велополоса (переразметка) | 2,600 | реконструкция | 2024 | 2024 | 2033 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 5.2.1.32 | ул. 4-я Дальневосточная от ул. Любы Шевцовой до ул. 2-я Брянская: велополоса (в рамках реконструкции улицы) | 1,500 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 |  |  |  |  |
| 5.2.1.33 | ул. 2-я Брянская от ул. 4-й Дальневосточная до ул. Караульная: велополоса (в рамках реконструкции улицы) | 1,500 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 |  |  |  |  |
| 5.2.1.34 | ул. Караульная: велополоса (в рамках реконструкции улицы) | 1,600 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 |  |  |  |  |
| 5.2.1.35 | Проектируемая автодорога от ул. Молокова до ул. Ястынская: велополоса (в составе строительства улицы) | 1,500 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 |  |  |  |  |
| 5.2.1.36 | Проектируемая автодорога от ул. Авиаторов до Бадалыкского кладбища: велополоса (в составе строительства улицы) | 2,400 | строительство | 2024 | 2024 | 2033 |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Строительство велопарковок в г. Красноярске (48 велопарковки) |  |  | 2024 | 2033 | 2041 | 1 500,00 | 1 300,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб |  |  | 2024 | 2033 | 2041 | 484 100,00 | 101 440,00 | 484 100,00 | 484 100,00 |
| 6.1 | Введение временных ограничений или прекращения движения транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мероприятия по развитию инфраструктуры грузового транспорта |  |  | 2024 | 2033 | 2041 | 484 100,00 | 101 440,00 | 484 100,00 | 484 100,00 |
| 6.2.1 | Мероприятия по созданию пунктов весогабаритного контроля |  |  | 2024 | 2033 | 2041 | 450 000,00 | 90 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 6.2.2 | Организация парковок грузового транспорта на территории Красноярской агломерации |  |  | 2024 | 2033 | 2041 | 34 100,00 | 11 440,00 | 34 100,00 | 34 100,00 |
| 7 | Мероприятия по развитию сети дорог городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и их участков, мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения |  |  | 2024 | 2033 | 2041 | 1 735 920,00 | 1 735 720,00 | 1 735 920,00 | 1 735 920,00 |
| 8.1 | Мероприятия по организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Разделение движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределения их по времени движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Повышение пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формирование кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкция перекрестков и строительства транспортных развязок (локально-реконструктивные мероприятия на улично-дорожной сети г. Красноярска) |  |  | 2024 | 2033 | 2041 | 614 590,00 | 614 590,00 | 614 590,00 | 614 590,00 |
| 8.4 | Транспортные и пешеходные ограждения |  |  | 2024 | 2033 | 2041 | 30 190,00 | 30 190,00 | 30 190,00 | 30 190,00 |
| 8.5 | Оптимизация светофорного регулирования, управления светофорными объектами, включая адаптивное управление |  |  | 2024 | 2033 | 2041 | 666 900,00 | 666 900,00 | 666 900,00 | 666 900,00 |
| 8.6 | Согласование (координация) работы светофорных объектов |  |  | 2024 | 2033 | 2041 | 297 000,00 | 297 000,00 | 297 000,00 | 297 000,00 |
| 8.7 | Организация одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках, перечень пересечений, примыканий и участков дорог, на которых необходимо введение светофорного регулирования |  |  | 2024 | 2033 | 2041 | 118 100,00 | 118 100,00 | 118 100,00 | 118 100,00 |
| 8.8 | Организация пропуска транзитных и грузовых транспортных средств |  |  | 2024 | 2033 | 2041 | 3 440,00 | 3 240,00 | 3 440,00 | 3 440,00 |
| 8.9 | Скоростной режим движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах |  |  | 2024 | 2033 | 2041 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 8.10 | Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов |  |  | 2024 | 2033 | 2041 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 8.11 | Развитие сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционные мероприятия, повышающие эффективность функционирования сети дорог в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем** |  |  | 2024 | 2033 | 2041 | 224 452,00 | 224 452,00 | 224 452,00 | 224 452,00 |
| 9.1 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, за счет средств дорожного фонда Красноярского края** |  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 |
| 9.1.1 | Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в г. Красноярске |  |  |  | 2024 | 2024 | 76 000,00 |  | 76 000,00 | 76 000,00 |
| 9.1.2 | Установка мобильных средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на подвижной состав маршрутного пассажирского транспорта |  |  |  | 2024 | 2024 | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 9.2 | Организация или оптимизация системы мониторинга дорожного движения, установка детекторов транспорта, организация сбора и хранения документации по организации дорожного движения |  |  | 2024 | 2033 | 2041 | 54 192,00 | 54 192,00 | 54 192,00 | 54 192,00 |
| 9.3 | Совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного движения |  |  | 2024 | 2033 | 2041 | 44 260,00 | 44 260,00 | 44 260,00 | 44 260,00 |
| 10 | Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Мероприятия по созданию и эксплуатации системы диспетчеризации и контроля движения, автоматического контроля оплаты проезда, информирования пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Мероприятия по закупке подвижного состава ПТОП (учтены в стоимости контрактов на обслуживание маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  | 9 693 250,67 | 214 939,55 | 9 693 250,67 | 9 693 250,67 |
| 11.1 | Мероприятия по осуществлению регионального транспортного заказа |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.1 | Осуществление функций Заказчика регионального транспортного заказа на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.2 | Подготовка графика проведения конкурсных отборов кандидатов на право заключения государственного контракта на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.3 | Подготовка технических требований к качеству перевозочных услуг на регулярных маршрутах, включаемых в конкурсные лоты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.4 | Подготовка и проведение конкурсов на получение свидетельства об осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа на регулярных маршрутах с нерегулируемыми тарифами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Мероприятия по созданию и эксплуатации системы диспетчеризации и контроля движения, автоматического контроля оплаты проезда, информированию пассажиров |  |  | 2024 | 2033 | 2041 | 9 693 250,67 | 214 939,55 | 9 693 250,67 | 9 693 250,67 |
| 11.2.1.1 | Услуги Транспортного оператора Красноярской агломерации (диспетчеризация, электронная оплата проезда и сбор билетной выручки, информирование пассажиров, мониторинг качества транспортного обслуживания, транспортное планирование) - городские маршруты |  |  |  | 2041 | 2041 | 7 797 314,83 |  | 7 797 314,83 | 7 797 314,83 |
| 11.2.1.2 | Услуги Транспортного оператора Красноярской агломерации (диспетчеризация, электронная оплата проезда и сбор билетной выручки, информирование пассажиров, мониторинг качества транспортного обслуживания, транспортное планирование) - межмуниципальные маршруты агломерации |  |  | 2024 | 2033 | 2041 | 1 659 935,85 | 148 939,55 | 1 659 935,85 | 1 659 935,85 |
| 11.2.2 | Мероприятия по нормативному правовому и организационному обеспечению комплексного транспортного обслуживания населения |  |  |  | 2041 | 2041 | 70 000,00 |  | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 11.2.2.1 | Утверждение ПКРТИ городского округа город Красноярск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.2.2 | Корректировка ПКРТИ городского округа город Красноярск |  |  |  | 2024 | 2033 | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 11.2.2.3 | Интеграция управления пригородными маршрутами в транспортную систему городского округа город Красноярск |  |  | 2024 | 2033 | 2041 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 11.2.2.4 | Мероприятия по организации мониторинга и оценке качества транспортного обслуживания населения в межмуниципальном и межрегиональном сообщении |  |  | 2024 | 2033 | 2041 | 48 000,00 | 8 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| 11.2.2.5 | Обследование пассажиропотоков на маршрутах пассажирского транспорта общего пользования в межмуниципальном и межрегиональном сообщении |  |  | 2024 | 2033 | 2041 | 30 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 11.2.2.6 | Проведение социологических обследований подвижности населения Красноярской агломерации в межмуниципальном и межрегиональном сообщении |  |  | 2024 | 2033 | 2041 | 18 000,00 | 3 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 9 638 883,55 | 191 042 111,59 | 273 124 677,68 |

| Условные обозначения |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовый +Сценарий 1+Сценарий 2 | 2024 г |  | * Примечание: Финансирование мероприятий Программы осуществляется посредством разработки и реализации соответствующих федеральных, региональных и муниципальных документов, при условии выделения средств на плановый период из соответствующего бюджета |
| Сценарий 1+Сценарий 2 | 2033 г |  |  |
| Сценарий 1+Сценарий 2 | 2041 г. |  | ** Примечание: В Программу мероприятий включены мероприятия, находящиеся в период 2021 г. на стадии реализации |

Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Красноярске, утвержденный 28.12.2018г. Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.Гордеевым